消除村卫生室“空白村”项目进展表

| ※为贫困县。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市州 | 县市区 | 标准化建设任务数（个） | 已动工修建数 （个）25% | 已完成标准化建设主体工程数（个）25% | 已完成装修和设施设备配备数（个）25% | 已配备合格乡村医生数（个）25% |
| 合计（1153） | 全省合计 | 1153 | 1151 | 1026 | 766 | 1153 |
| 株洲市（11） | 渌口区 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
|  | 天元区 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 醴陵市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 炎陵县※ | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 |
|  | 小计 | 11 | 11 | 7 | 3 | 11 |
| 湘潭市（28） | 湘潭县 | 19 | 19 | 13 | 6 | 19 |
|  | 湘乡市 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 |
|  | 小计 | 28 | 28 | 19 | 12 | 28 |
| 衡阳市（118） | 衡阳县 | 39 | 39 | 34 | 34 | 39 |
|  | 衡山县 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 |
|  | 祁东县※ | 12 | 12 | 4 | 6 | 12 |
|  | 常宁县 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
|  | 石鼓区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 衡南县 | 28 | 28 | 26 | 26 | 28 |
|  | 衡东县 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 耒阳县 | 12 | 12 | 7 | 7 | 12 |
|  | 南岳区 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | 小计 | 118 | 118 | 93 | 95 | 118 |
| 邵阳市（93） | 大祥区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 新邵县※ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 隆回县※ | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 |
|  | 城步县※ | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
|  | 绥宁县※ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | 邵东县 | 30 | 30 | 22 | 21 | 30 |
|  | 邵阳县※ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | 洞口县※ | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 |
|  | 新宁县※ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 小计 | 93 | 93 | 85 | 78 | 93 |
| 岳阳市（21） | 平江县※ | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 |
|  | 汨罗市 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
|  | 小计 | 21 | 21 | 21 | 17 | 21 |
| 常德市（75） | 武陵区 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
|  | 安乡县 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 |
|  | 澧县 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
|  | 石门县※ | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 |
|  | 柳叶湖旅游度假区 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|  | 桃源县 | 36 | 36 | 28 | 20 | 36 |
|  | 鼎城区 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|  | 临澧县 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 |
|  | 汉寿县 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
|  | 贺家山原种场 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 桃花源旅游管理区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 小计 | 75 | 75 | 62 | 33 | 75 |
| 张家界（192） | 永定区※ | 48 | 47 | 35 | 31 | 48 |
|  | 慈利县※ | 72 | 72 | 72 | 25 | 72 |
|  | 武陵源区※ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
|  | 桑植县※ | 68 | 68 | 68 | 67 | 68 |
|  | 小计 | 192 | 191 | 179 | 126 | 192 |
| 益阳市（17） | 安化县※ | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 |
|  | 赫山区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 桃江县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 沅江市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 资阳区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 小计 | 17 | 17 | 15 | 14 | 17 |
| 永州（167） | 江永县※ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 蓝山县 | 22 | 22 | 17 | 17 | 22 |
|  | 零陵区 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
|  | 东安县 | 29 | 29 | 23 | 11 | 29 |
|  | 道县 | 29 | 29 | 29 | 24 | 29 |
|  | 新田县※ | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
|  | 江华县※ | 43 | 43 | 43 | 38 | 43 |
|  | 祁阳县 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|  | 双牌县※ | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 |
|  | 小计 | 167 | 167 | 153 | 128 | 167 |
| 郴州市（118） | 北湖区 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|  | 苏仙区 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|  | 桂阳县 | 27 | 27 | 23 | 6 | 27 |
|  | 宜章县※ | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 |
|  | 永兴县 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 嘉禾县 | 8 | 8 | 6 | 0 | 8 |
|  | 临武县 | 26 | 26 | 25 | 5 | 26 |
|  | 汝城县※ | 21 | 21 | 9 | 6 | 21 |
|  | 资兴市 | 17 | 17 | 14 | 10 | 17 |
|  | 小计 | 118 | 118 | 94 | 38 | 118 |
| 娄底市（44） | 娄星区 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 冷江市 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 新化县※ | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 |
|  | 涟源市※ | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
|  | 双峰县※ | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 |
|  | 小计 | 44 | 44 | 44 | 31 | 44 |
| 怀化市（179） | 鹤城区※ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 洪江市※ | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
|  | 靖州市※ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 新晃县※ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  | 辰溪县※ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 中方县※ | 14 | 14 | 13 | 11 | 14 |
|  | 会同县※ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
|  | 通道县※ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 麻阳县※ | 27 | 27 | 27 | 14 | 27 |
|  | 沅陵县※ | 65 | 65 | 65 | 61 | 65 |
|  | 小计 | 179 | 178 | 176 | 155 | 179 |
| 湘西自治州（90） | 吉首市※ | 10 | 10 | 6 | 3 | 10 |
|  | 凤凰县※ | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 |
|  | 保靖县※ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | 永顺县※ | 18 | 18 | 12 | 0 | 18 |
|  | 泸溪县※ | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 |
|  | 花垣县※ | 18 | 18 | 17 | 8 | 18 |
|  | 古丈县※ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 龙山县※ | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 |
|  | 小计 | 90 | 90 | 78 | 36 | 90 |