消除村卫生室“空白村”项目进展表

| ※为贫困县。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市州 | 县市区 | 标准化建设任务数（个） | 已动工修建数 （个）25% | 已完成标准化建设主体工程数（个）25% | 已完成装修和设施设备配备数（个）25% | 已配备合格乡村医生数（个）25% | 总完成进度 % |
| 合计（1153） | 全省合计 | 1153 | 1153 | 1102 | 978 | 1153 | 95.10% |
| 株洲市（11） | 渌口区 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 75.00% |
|  | 天元区 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 75.00% |
|  | 醴陵市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% |
|  | 炎陵县※ | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 87.5% |
|  | 小计 | 11 | 11 | 10 | 6 | 11 | 86.36% |
| 湘潭市（28） | 湘潭县 | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 96.05% |
|  | 湘乡市 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 91.67% |
|  | 小计 | 28 | 28 | 27 | 23 | 28 | 94.65% |
| 衡阳市（118） | 衡阳县 | 39 | 39 | 39 | 35 | 39 | 97.44% |
|  | 衡山县 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 66.67% |
|  | 祁东县※ | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 87.50% |
|  | 常宁县 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 97.50% |
|  | 石鼓区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% |
|  | 衡南县 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 100.00% |
|  | 衡东县 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% |
|  | 耒阳县 | 12 | 12 | 9 | 8 | 12 | 85.42% |
|  | 南岳区 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100.00% |
|  | 小计 | 118 | 118 | 108 | 102 | 118 | 94.49% |
| 邵阳市（93） | 大祥区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
|  | 新邵县※ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00% |
|  | 隆回县※ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 100.00% |
|  | 城步县※ | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 96.88% |
|  | 绥宁县※ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100.00% |
|  | 邵东县 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 91.67% |
|  | 邵阳县※ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100.00% |
|  | 洞口县※ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100.00% |
|  | 新宁县※ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100.00% |
|  | 小计 | 93 | 93 | 88 | 87 | 93 | 97.04% |
| 岳阳市（21） | 平江县※ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 100.00% |
|  | 汨罗市 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
|  | 小计 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 100.00% |
| 常德市（75） | 武陵区 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 91.67% |
|  | 安乡县 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 62.50% |
|  | 澧县 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 91.66% |
|  | 石门县※ | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 82.50% |
|  | 柳叶湖旅游度假区 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 75.00% |
|  | 桃源县 | 36 | 36 | 33 | 26 | 36 | 91% |
|  | 鼎城区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% |
|  | 临澧县 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 85.00% |
|  | 汉寿县 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 91.66% |
|  | 贺家山原种场 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 75.00% |
|  | 桃花源旅游管理区 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 75.00% |
|  | 小计 | 75 | 75 | 70 | 41 | 75 | 87.00% |
| 张家界（192） | 永定区※ | 48 | 48 | 40 | 40 | 48 | 91.67% |
|  | 慈利县※ | 72 | 72 | 71 | 58 | 72 | 94.79% |
|  | 武陵源区※ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 93.75% |
|  | 桑植县※ | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 100.00% |
|  | 小计 | 192 | 192 | 183 | 169 | 192 | 95.83% |
| 益阳市（17） | 安化县※ | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 97.50% |
|  | 赫山区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
|  | 桃江县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
|  | 沅江市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% |
|  | 资阳区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.00% |
|  | 小计 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 98.53% |
| 永州（167） | 江永县※ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
|  | 蓝山县 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 100.00% |
|  | 零陵区 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 91.67% |
|  | 东安县 | 29 | 29 | 25 | 13 | 29 | 82.76% |
|  | 道县 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 99.14% |
|  | 新田县※ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% |
|  | 江华县※ | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 100.00% |
|  | 祁阳县 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 100.00% |
|  | 双牌县※ | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 90.00% |
|  | 小计 | 167 | 167 | 162 | 146 | 167 | 96.10% |
| 郴州市（118） | 北湖区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% |
|  | 苏仙区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.00% |
|  | 桂阳县 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 100.00% |
|  | 宜章县※ | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 95.83% |
|  | 永兴县 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% |
|  | 嘉禾县 | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | 78.13% |
|  | 临武县 | 26 | 26 | 26 | 22 | 26 | 96.15% |
|  | 汝城县※ | 21 | 21 | 14 | 14 | 21 | 83.34% |
|  | 资兴市 | 17 | 17 | 17 | 11 | 17 | 91.18% |
|  | 小计 | 118 | 118 | 110 | 93 | 118 | 93.01% |
| 娄底市（44） | 娄星区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
|  | 冷江市 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 75.00% |
|  | 新化县※ | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 96.87% |
|  | 涟源市※ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100.00% |
|  | 双峰县※ | 25 | 25 | 25 | 21 | 25 | 96.00% |
|  | 小计 | 44 | 44 | 44 | 38 | 44 | 96.59% |
| 怀化市（179） | 鹤城区※ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
|  | 洪江市※ | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 75.0% |
|  | 靖州市※ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100.0% |
|  | 新晃县※ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 100.0% |
|  | 辰溪县※ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
|  | 中方县※ | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 98.2% |
|  | 会同县※ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 75.0% |
|  | 通道县※ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100.0% |
|  | 麻阳县※ | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 100.0% |
|  | 沅陵县※ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100.0% |
|  | 小计 | 179 | 179 | 177 | 174 | 179 | 99.0% |
| 湘西自治州（90） | 吉首市※ | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | 75.00% |
|  | 凤凰县※ | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 95.31% |
|  | 保靖县※ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% |
|  | 永顺县※ | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 75% |
|  | 泸溪县※ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00% |
|  | 花垣县※ | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 97.22% |
|  | 古丈县※ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% |
|  | 龙山县※ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% |
|  | 小计 | 90 | 90 | 85 | 62 | 90 | 90.81% |