湖南省贯彻落实第二轮中央生态环境保护

督察报告整改方案

为全面贯彻落实党中央、国务院关于生态环境保护督察的决策部署，切实抓好督察整改，根据第二轮中央生态环境保护督察报告有关要求，现制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，进一步提高政治站位，把握新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任，强力推进中央生态环境保护督察反馈问题整改，持续改善生态环境质量，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，全面建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化新湖南。

二、整改原则

（一）坚持政治站位、对标对表。对标习近平生态文明思想和中央要求，对督察报告反馈问题逐一建立问题清单，坚持整改标准，采取有力措施逐条逐项整改，着力把问题清单转变为“成效清单”。对环境违法问题，依法依规严厉查处，对不作为、慢作为、乱作为及背后的腐败问题，依法依规严肃追究责任。主动担当、敢于亮剑，打破利益藩篱，整治顽瘴痼疾，坚决完成各项整改任务。

（二）坚持依法依规、实事求是。坚持精准治污、科学治污、依法治污，依法依规、实事求是、科学精准确定督察报告反馈问题整改目标、整改措施、责任单位（主体责任单位、督导单位）、整改时限。对能够立即整改的，立行立改、立改立成；对需要时间整改的，明确目标、限时整改；对需要长期坚持的，明确阶段目标，持续发力、务求实效。

（三）坚持举一反三、统筹兼顾。坚持把督察整改与贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示以及党中央、国务院关于生态文明建设和生态环境保护的重大决策部署结合起来，与深入打好污染防治攻坚战、落实长江经济带发展战略、实施碳达峰碳中和行动、实施乡村振兴战略结合起来，与全省“十四五”生态文明建设和生态环境保护重点工作结合起来，加强统筹，协调推进，综合治理。对照督察报告反馈问题，举一反三，全面排查本区域、本领域的类似问题，做到点面结合、标本兼治。

（四）坚持属地为主、分级负责。坚持生态环境保护责任制，落实党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任。贯彻落实《湖南省生态环境保护工作责任规定》《湖南省重大生态环境问题（事件）责任追究办法》和《湖南省生态环境保护督察工作实施办法》，推动落实“党政同责、一岗双责”，切实做到管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保。

三、整改目标

（一）绿色发展理念进一步深化。通过抓督察整改，生态优先、绿色发展理念进一步增强，碳达峰碳中和纳入经济社会发展和生态文明建设总体布局，产业结构、能源结构、交通运输结构、用地结构进一步优化，经济社会发展全面绿色转型，生态文明建设迈上新台阶，优质生态产品供给能力日益增强，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。

（二）督察反馈问题整改到位。结合污染防治攻坚战及“夏季攻势”，推动全面整改、系统治理、全面监管。以“污染消除、生态恢复、群众满意”为总体要求，扎实推进督察报告反馈问题整改，确保问题按照整改时限要求逐一整改到位。

（三）生态环境质量持续改善。通过抓督察整改，推动生态环境质量持续改善。到2021年底，全省国考断面地表水水质达到或好于Ⅲ类断面比例达到国家考核要求；地级及以上城市集中式饮用水水源水质优良比例达到100%。全省地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在39微克/立方米以内，地级及以上城市空气质量优良天数比例达到87%以上。万元GDP二氧化碳排放强度同比降低3.89%。全省受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率达到91%以上，地下水Ⅴ类水比例不增加。森林覆盖率稳定在59%以上。到2025年，完成国家下达的“十四五”生态环境保护目标指标考核任务。

（四）生态环境保护机制更加健全。坚持“当下改”与“长久立”相结合，针对督察报告反馈问题和重点区域、领域薄弱环节，抓紧改革创新和建章立制，完善生态环境保护法规、政策、标准体系，加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化。

四、整改措施

（一）深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神

1. 努力学懂弄通做实习近平生态文明思想。全省各级党委和政府把深入学习贯彻落实习近平生态文明思想作为重要政治任务，通过党委（党组）理论学习中心组学习和专题宣讲、培训等形式学思践悟，推动习近平生态文明思想入脑入心，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，有效解决思想认识有偏差、发展与保护的辩证统一关系领会不深刻、新发展理念树得不牢、省级全面统筹谋划不够、责任落实不力等问题。

2. 坚决贯彻落实习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神。牢记习近平总书记作出的“真正把生态系统的一山一水、一草一木保护好”“守护好一江碧水”“在生态文明建设上展现新作为”等重要指示精神，深入贯彻落实《中共湖南省委关于深入学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话精神奋力谱写新时代坚持和发展中国特色社会主义湖南新篇章的决定》，推动习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神落地生根、开花结果。

3. 全面落实“三高四新”战略定位和使命任务。把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，推动生态系统质量和稳定性整体提升，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

（二）坚决抓好长江大保护

1. 推进长江保护修复攻坚。坚持“共抓大保护、不搞大开发”，加快解决“锰三角”突出生态环境问题，以环境保护基础设施建设、重点工业企业污染防治、农村面源污染管控、区域生态环境保护修复为重点，持续推进“一江一湖四水”生态环境综合整治。以贯彻落实长江保护法为抓手，加快制定生态保护补偿、生态环境分区管控、环境应急联动体系等相关配套制度。统筹推进长江干支流岸线治污治岸治渔和生物多样性保护，强化综合治理、系统治理、源头治理。继续推动实施城镇污水垃圾处理、化工污染治理、农业面源污染治理、船舶污染治理、尾矿库污染治理等工程。

2. 推进山水林田湖草沙冰系统治理。全面推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，加强自然保护地生态环境监管。完成生态保护红线评估调整，开展生态保护红线勘界定标，落实生态保护红线监管措施。全面推进矿山生态修复、砂石土矿专项整治、绿色矿山创建和尾矿库治理。认真实施长（珠）江防护林、退耕还林、国家储备林等重点工程，稳步推进国家草原自然公园试点，加快推进长江岸线湖南段、“一湖四水”流域生态廊道建设，保障自然岸线比例，恢复河湖岸线生态功能。

3. 加强生物多样性保护。贯彻落实野生动物保护法、生物安全法、野生植物保护条例，积极履行有关生物多样性国际公约，实施生物多样性保护行动，推进生物多样性保护重大工程，加强珍稀濒危野生动植物及其栖息地保护。

4. 加强环境基础设施建设。巩固地级城市建成区黑臭水体治理成效，加快推进乡镇污水处理设施建设，规范已建设施运行。摸清全省污水收集管网建设底数，强化污水收集配套管网建设，排查整治污水管网错接、漏接、混接问题，提高污水收集处理率，减少污水溢流量和溢流频次，逐步解决生活污水直排问题。建立健全垃圾分类体系，加快推进垃圾焚烧发电设施建设，提高全省生活垃圾处理能力。

（三）深入打好污染防治攻坚战及“夏季攻势”

1. 深入开展水污染防治行动。完成湘江保护和治理第三个“三年行动计划”，持续抓好洞庭湖水环境综合整治。加强大通湖、舂陵水等不达标水体专项整治，推进“千人以上”饮用水水源地问题整治。加强船舶、港口、码头和高速服务区水污染防治。扎实推进氨氮、化学需氧量、总磷等污染物减排，全面实行水资源消耗总量和强度双控。推动落实河湖长制。

2. 深入开展大气污染防治行动。编制空气质量改善规划，加强PM2.5和臭氧协同控制。推进重点行业深度治理，强化氮氧化物和挥发性有机物协同减排。强化长株潭及传输通道城市大气污染联防联控，持续开展夏季臭氧和特护期强化帮扶工作。加强重污染天气防范与应对。

3. 深入开展土壤污染防治行动。加强重金属污染治理和源头防控，开展涉铊、镉等重金属污染源排查整治专项行动。加强土壤污染重点监管单元环境监管。开展耕地土壤污染成因排查和分析，推进受污染耕地安全利用和严格管控，加强污染地块安全利用和保护，严格污染地块再开发利用准入管理。开展地下水污染防治试点。继续推进“无废城市”建设，持续开展“白色垃圾”综合治理。

4. 加强农业农村面源污染治理。深入开展化肥农药减施增效行动。加强畜禽水产养殖污染治理。推进秸秆综合利用。深入开展农村环境整治，强化农村生活污水治理，开展农村黑臭水体治理示范，健全农村生活垃圾收运处置体系，加强生活垃圾污染治理。

5. 持续发起污染防治攻坚战“夏季攻势”。以“夏季攻势”为重要抓手，继续筛选一批群众反映强烈、对环境质量影响较大的环境问题，采取项目化、工程化、清单化形式进行污染防治攻坚。建立完善“半月一调度、一月一通报、三月一评议”工作机制，健全情况调度、联合督查、考核问责等督促机制，完善预警、通报、挂牌督办、约谈等推进措施，集中解决一批重点生态环境问题，促进改善生态环境质量。

（四）持续推进突出生态环境问题整改

1. 协调推进问题整改。抓好中央领导批示指示和中办、国办交办的生态环境问题以及中央生态环境保护督察、长江经济带生态环境警示片等交办问题整改，对整改完成情况组织“回头看”，巩固拓展整改成效。统筹推进全国人大执法检查、中央巡视、审计等反馈生态环境问题整改。抓好省级生态环境保护督察及“回头看”反馈问题和人民群众反响强烈的身边生态环境问题整改。

2. 加强省级统筹谋划。实施最严格的全过程管理，整合工作力量和项目资金，建立完善部门协作和对基层指导帮扶工作机制，强化省直部门与市州党委和政府沟通协调，推动解决港口码头污染、农业面源污染、生活污水和垃圾处理、重金属污染、矿山生态破坏等重点区域、重点领域突出生态环境问题。

3. 加强省级生态环境保护督察。将中央交办督办问题整改作为省级生态环境保护督察重点，落实《湖南省生态环境保护督察工作实施办法》，开展例行督察、专项督察，加强日常督察，严格督察整改。构建督察整改效果评价体系，完善整改项目验收、销号制度。

（五）构建绿色生产生活方式

1. 实施碳排放达峰行动。按照中央部署要求，统筹协调、加快构建我省碳达峰碳中和“1+1+N”政策体系，研究制定碳达峰碳中和实施意见、2030年前碳达峰行动方案和若干个分行业分领域实施方案，督促指导各市州结合本地实际研究制定碳达峰行动方案。编制应对气候变化行动方案和“十四五”应对气候变化专项规划，积极开展应对气候变化工作。

2. 积极推进结构调整。推动产业结构调整，搬迁改造沿江化工企业，淘汰过剩落后产能，控制高耗能行业新增产能规模。推动高污染企业搬迁入园或依法关闭。强化煤炭消费总量控制，推进能源结构调整，推动煤炭清洁高效利用。推进重点行业企业清洁化生产和新能源项目储备、开发建设。加快船舶清洁能源推广使用，加大新能源汽车推广力度。推动运输结构调整，促进铁路专用线进港口、进大型工矿企业、进物流枢纽，引导钢厂、电厂水转公运输方式逐步变更为水转铁运输方式。

3. 构建全民行动体系。推进绿色生活和绿色消费方式，推动落实价格、财税、金融等政策，激励、引导各类主体积极投身污染防治。开展节约型机关创建，推行绿色办公。实行生活垃圾分类，优化城市再生资源回收体系，开展禁塑限塑行动。加强农村人居环境整治，让绿色成为乡村振兴的最美底色。拍摄生态环境警示片，组织减污降碳协同治理、中央生态环境保护督察等重大主题宣传报道，加大环保设施向公众开放力度。完善生态环境公益诉讼制度。推进生态文明示范创建，做好国家生态文明建设示范市县和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地申报评选，继续开展湖南省生态文明建设示范县市区评选。

（六）严格生态环境监管执法

1. 严格生态环境监管执法。推动落实生态环境执法事项指导目录，强化日常执法、照单执法，落实“双随机、一公开”制度。构建以排污许可证为主要依据的固定污染源监管执法体系，推进排污许可证执法检查纳入企业执法日常化，围绕深入打好污染防治攻坚战，开展系列专项执法行动。强化生态环境部门与公检法机关衔接，严厉打击生态环境违法行为。

2. 加强生态环境监控。组织做好“十四五”生态环境质量监测与评价，推进空气、地表水等监测站点与国家联网共享。不断创新非现场监管手段，进一步推进工业园区生态环境在线监控和重点排污单位自动在线监控，强化平台监管和数据运用，深化电力环保智慧监管平台建设。完善生态环境质量评价办法，在国家重点生态功能区县域开展生态环境质量监测与评价。严厉打击监测数据弄虚作假，确保数据真准全。

3. 防范生态环境风险。组织开展以危险废物、尾矿库、废弃危险化学品为重点的生态环境安全隐患排查整治，继续推进重点流域区域涉锑、镉、铊等重金属治理。健全环境应急指挥体系，推进应急预案、监测预警、应急处置、物资保障等体系建设，推动上下游联防联控机制建设和化工园区有毒有害气体预警体系建设，组织开展应急演练和应急培训，加强重大舆情应对和处置。协调推进与周边省份涉生态环境保护问题防范与化解。

4.加强核与辐射安全监管。建立健全省级核安全工作协调机制，推进辐射安全隐患排查，加强放射源、射线装置、伴生放射性矿监管，强化辐射执法监测，确保核与辐射安全。建立健全核与辐射应急处置机制，开展核与辐射突发事件应急处置演练。

（七）加强生态环境治理能力和治理体系建设

1. 推进基础能力建设。深入推进“四严四基”三年行动计划，加强督察、执法、审批、监控、监测、信息等能力建设。强化督察信息平台运用和升级建设，完善督察工作制度。加快实施生态环境监测能力三年行动计划。推进综合执法职责职能和队伍整合。推进生态环境信息化能力建设，完成生态环境大数据资源中心建设，推进数据汇聚与共享。

2. 推进制度体系建设。加强生态文明法规制度建设，强化绿色发展法规和政策保障，完善环境保护、节能减排约束性指标管理。推进全省“三线一单”分区管控成果集成和措施落地应用，推进环评审批和监督执法“两个正面清单”改革制度化。深化生态环境垂直管理制度改革，建立健全省级生态环境保护督政体系，做好垂直管理制度改革“后半篇”文章，充分释放改革红利。开展我省地表水非饮用水源地锑环境质量标准、工业废水锰污染物排放标准、工业废水铊污染物排放标准等地方环境标准制定和评估。

3. 推进市场机制建设。推动建立健全绿色低碳循环发展经济体系和生态产品价值实现机制，完善排污许可证、生态补偿、生态环境损害赔偿等制度，深化排污权制度改革，完善环境污染强制责任保险制度。扶持壮大环保产业，支持服务企业绿色发展。健全环保信用评价体系，推进企业环境信息依法披露。推进园区环境污染第三方治理。组织各方力量加强PM2.5与臭氧协同控制、矿涌水治理、尾矿废渣治理、“一湖四水”总磷控制、重金属污染治理、砷碱渣铍渣治理、受污染土地生态环境治理等技术攻关。

五、保障措施

（一）强化组织领导。成立以省委书记为第一组长、省长为组长的湖南省突出环境问题整改工作领导小组，统筹推进全省突出生态环境问题整改工作，强化督查督办和考核问责，建立健全督察整改闭环工作机制。各市州和省直有关部门进一步健全整改工作组织领导体系，建立高效工作机制，主要负责同志带头抓部署、抓协调、抓督办，形成一级抓一级、层层抓落实的整改工作格局。各整改责任单位制定具体整改方案，报省突出环境问题整改工作领导小组办公室备案，作为督导调度和整改销号依据。

（二）严格责任追究。省纪委监委制定落实中央生态环境保护督察办公室移交问题问责工作方案，对移交的5个涉及责任追究问题，及时组织调查核实，做到严肃、精准、有效问责，处理结果向社会公开。组织各市州、县市区纪检监察机关对督察整改工作进行全程监督，对整改责任不落实，特别是整改作风不实、“一刀切”等生态环境保护领域形式主义官僚主义问题，依规依纪依法严肃追究责任。

（三）强化资金保障。建立政府、企业、社会多元化投入机制。省级财政结合财力状况，增加安排生态环境保护资金，督促各市州进一步加大财政对生态环境保护的投入力度。加大督察整改资金政策支持，强化企业治污主体责任，积极吸纳社会资本参与污染防治和生态修复。加强对环保资金使用的绩效评估，建立健全监管制度，提高资金使用效益。

（四）加强督导检查。省委、省政府领导对各市州进行联片督办，督导市州制定整改方案，细化整改任务，推进问题整改。各级人大加大生态环境保护执法监督力度。省突出环境问题整改工作领导小组办公室负责全面统筹，建立完善跟踪督办机制，定期调度整改进展，对整改推进不力、进度明显滞后、问题比较突出的，视情况进行函告、通报、约谈、挂牌督办、公开曝光、区域限批、移交问责，以严格的督导推动问题整改。省委督查室、省政府督查室将督察整改工作纳入重点督查事项，组织开展专项督查。

（五）规范销号管理。严格督察报告反馈问题整改销号管理，整改主体责任单位承担整改销号的主体责任，主要负责人为整改销号第一责任人，省直督导单位为省级核查验收单位，由牵头督导单位（排序第一）组织实施。按照“属地负责、部门监管、实事求是、序时管理”的原则和“初审、公示、申请、核查、备案”的程序，实行台账管理、对账销号。

（六）加强信息公开。坚持正确舆论导向，充分运用报刊、电视、网络等平台，及时宣传督察整改情况，主动接受各方面监督。各地各部门整改方案和整改落实情况，在当地主要新闻媒体公开。落实生态环境保护有奖举报制度，适时组织媒体开展明察暗访，曝光问题，追踪报道，引导社会各界参与整改、监督整改，形成整改合力。

附件：湖南省贯彻落实第二轮中央生态环境保护督              察报告整改清单

附件

湖南省贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察
报告整改清单

一、一些地方和部门对习近平总书记强调的长江大保护等重大国家战略，思想认识仍存在偏差。一些领导干部对生态环境保护的紧迫性认识不够，认为现存的一些问题主要是历史、技术、财力等客观因素所致。对于全省城镇普遍存在的污水收集管网不配套、雨污分流不到位、生活污水直排问题，一些同志认为湖南省雨季长、雨量大，溢流问题很难避免，只要考核断面水质达标，不算什么大问题。对于洞庭湖水质达不到湖库标准问题，不从水产养殖污染、农药化肥减量不到位、生活污水直排等方面查找原因，而是过多地认为国家标准有问题、长江来水有问题。对于重金属污染治理、矿山生态修复、尾矿库治理等历史遗留问题，一些同志仍片面地将其归于历史欠账，工作中存在畏难情绪，有的还过度依赖中央专项资金，拨多少钱干多少事，导致问题久拖不决。督察发现，一些地方对长江大保护的极端重要性认识不够，对长江生态环境保护的严峻形势认识不清，落实长江大保护战略仍有欠缺。一些地方和部门没有真正把督察整改作为重要政治任务来推进，有的进展滞后，有的标准不高，有的销号把关不严，有的整改过程中又出现新的问题，督察整改仍然存在薄弱环节。

整改目标：对长江大保护等重大国家战略的重要性认识进一步深化，新发展理念进一步树立，生态环境保护工作责任感和紧迫感切实增强，“党政同责、一岗双责、齐抓共管”工作格局有效形成，突出生态环境问题整改取得新进展。

主体责任单位：各市州党委和政府

牵头督导单位：省委办公厅、省政府办公厅

配合督导单位：省发展改革委、省委组织部、省纪委监委、省委宣传部、省自然资源厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省农业农村厅等

整改措施：

1. 深入学习贯彻习近平生态文明思想。各级各部门把深入学习贯彻落实习近平生态文明思想作为重要政治任务，深刻领会和全面落实习近平生态文明思想和习近平总书记对湖南的嘱托，通过党委（党组）理论学习中心组学习、纳入党校学习内容、举办专题培训班等形式深入学习，做到学懂弄通做实。深入贯彻落实《中共湖南省委关于深入学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话精神奋力谱写新时代坚持和发展中国特色社会主义湖南新篇章的决定》，推动习近平总书记考察湖南重要讲话精神落地生根、开花结果，切实增强生态环境保护工作紧迫感和责任感。

2. 压紧压实生态环境保护政治责任。各级党委和政府及有关部门切实担负起本地区本部门督察整改工作的主体责任，严格落实《湖南省生态环境保护工作责任规定》《湖南省重大生态环境问题（事件）责任追究办法》和《湖南省生态环境保护督察工作实施办法》，推动构建党委领导、政府主导、部门齐抓共管、社会共同参与的大环保格局，逐级落实责任，层层传导压力，形成整改合力，把督察整改作为重要政治任务来推进。

3. 深入打好污染防治攻坚战。科学制定“十四五”规划，制定出台年度工作方案，认真查找薄弱环节和工作短板，充分正视污水收集管网不配套、雨污分流不到位、生活污水直排、洞庭湖水质达不到湖库标准和重金属污染、矿山生态破坏、尾矿库污染等突出问题，深入剖析原因，提高工作主动性，切实采取有效措施，通过污染防治攻坚战及“夏季攻势”，凝心聚力、攻坚克难，分级、分步、分段推进解决，促进生态环境质量改善。

4. 高标准、严要求抓好长江大保护。深入贯彻落实习近平总书记在全面推动长江经济带发展座谈会上重要讲话精神、长江保护法以及国家“十四五”长江经济带发展实施方案。加快推进和实施一批长江生态保护修复重大项目，深化“一江一湖四水”系统联治，在洞庭湖区组织实施江湖连通和生态修复工程。落实《岳阳市洞庭湖域总磷浓度偏高问题整改方案》，编制洞庭湖总磷污染控制方案，实施洞庭湖控磷降磷行动计划。

5. 持续推进突出生态环境问题整改。加大中央生态环境保护督察反馈问题、长江经济带生态环境警示片披露问题等中央交办督办问题整改，对已整改销号问题适时开展“回头看”，对尚未完成整改的加大推进力度。加强督查督办，对整改推进不力、进度明显滞后、问题比较突出的，视情予以函告、通报、约谈、挂牌督办、区域限批、公开曝光、移交问责，以严格的督导推动问题整改。建立完善长效机制，制定出台突出生态环境问题整改挂牌督办、约谈、区域限批实施办法，健全整改销号工作机制，强化省级现场核查力度，确保整改工作成效。

整改时限：立行立改，持续推进。

二、习近平总书记考察湖南时强调，要做好重金属污染防治工作，此次督察进驻期间对“锰三角”污染问题又作出重要批示。督察发现，湘西州花垣县锰行业环境污染问题由来已久，省、州、县三级党委和政府虽然做了不少工作，取得了成效，但花垣县锰行业污染整治仍然不力，现存锰渣接近3000万吨，锰渣综合利用技术不成熟。振兴公司锰渣库渗滤液处理工程运行仍不正常，出水氨氮浓度长期超标。民乐镇、猫儿乡、排吾乡三个锰矿区污水处理厂建设规模偏小，改扩建工程建设滞后，丰水期锰矿山污水收集不全面，部分含锰污水通过截洪沟排入外环境。其中，排吾乡锰矿区污水处理厂外收集池甚至人为开设溢流口，大量矿涌水、矿区污水长期直排。

整改目标：完成花垣县铅锌采选冶、锰矿采选冶、采山砂（石）等综合整治，2023年12月31日前基本完成重点整治任务，2025年12月31日前有效解决花垣县“锰三角”生态环境问题，实现标本兼治和绿色转型。振兴公司锰渣库渗滤液污水处理厂和民乐镇、猫儿乡、排吾乡三个锰矿区废水处理厂达标排放。

主体责任单位：湘西自治州委、州政府

牵头督导单位：省生态环境厅

配合督导单位：省发展改革委、省科技厅、省工业和信息化厅、省自然资源厅、省应急厅、省卫生健康委

整改措施：

1. 压实整改责任。深入学习贯彻习近平总书记关于“锰三角”污染问题重要批示精神，坚决树牢“绿水青山就是金山银山”理念，以更严标准、更有力举措抓好花垣县“锰三角”污染的综合整治。成立花垣县“锰三角”矿业污染综合整治工作领导小组，省负总责，省直有关部门按职责强化政策措施，压实湘西自治州、花垣县主体责任，严格落实企业污染治理责任，实行综合施策，推进绿色转型。

2. 开展全面排查。2021年8月31日前，制定问题排查实施方案，对花垣县铅锌采选冶、锰采选冶、采山砂（石）等领域环境污染、生态破坏、产业政策、结构调整、矿业整治、地质灾害和群众健康等方面的问题进行全面排查。

3. 编制规划方案。编制出台花垣县“锰三角”矿业污染综合整治规划（2021-2025年）和花垣县“锰三角”矿业污染综合整治实施方案（2021-2025年），按计划推进问题整改。

4. 加快污染治理。提升锌锰冶炼企业清洁生产水平，高标准整治锰渣库和铅锌尾矿库，严格管控退出企业重点污染场地，推动历史遗留废渣治理。加快振兴公司锰渣库渗滤液污水处理厂和民乐镇、猫儿乡、排吾乡三个锰矿区废水处理厂的工程建设进度，2021年12月31日前实现污水应收尽收、达标排放，强化管理，确保污染防治设施正常运行。

5. 推进产业转型。加快淘汰落后产能，淘汰现有1万吨/年以下电解金属锰单条生产线和电解金属锰生产总规模在3万吨/年以下的企业，大力发展锌锰精深加工产业，推动企业重组整合，引导企业进行智能化改造，实现低碳、绿色、循环发展。

6. 开展矿山修复。开展铅锌矿区、锰矿区生态环境修复工作，将花垣县符合条件的单独保留或已完成整合的生产矿山纳入《湖南省建设绿色矿山三年行动方案（2020-2022年）》，2022年12月31日前所有生产矿山达到绿色矿山标准，消除矿区地质灾害隐患。

7. 推动锰渣利用。开展锰渣综合利用技术攻关，研发推广锰渣安全处置技术，支持电解锰生产企业建设压滤渣无害化或资源化利用项目。在技术成熟和风险可控的前提下，探索引进以锰渣综合利用为重点的工业固体废物资源综合利用试点项目，推广培育锰渣资源综合利用企业。

整改时限：2025年12月31日。

三、个别地方和部门仍未深刻领会发展与保护的辩证统一关系，新发展理念树得不牢，有的说起来重视环保，但一到关键时刻还是为项目让路；有的还是重显绩、轻潜绩，对城镇污水收集管网等基础设施建设紧迫感不够。邵阳市为引进吉电长乐光伏项目，在项目尚未获得任何行政许可情况下，主动协调调整区域用地规划，默许企业毁林占地。

整改目标：深入践行新发展理念，统筹推动生态环境高水平保护和经济高质量发展。依法查处吉电长乐光伏项目违法行为，停止项目建设，修复破坏林地。

主体责任单位：省发展改革委，各市州党委和政府

牵头督导单位：省发展改革委

配合督导单位：省住房城乡建设厅、省自然资源厅、省林业局

整改措施：

（一）省发展改革委

1. 推动将新发展理念作为各级党委和政府理论学习中心组学习重要内容，定期安排专题学习，切实增强党员干部坚定贯彻新发展理念的思想自觉和行动自觉。

2. 牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚持系统思维，在研究制定规划计划、政策文件时，统筹推进创新、协调、绿色、开放、共享等各方面均衡发展，坚守生态环境保护红线底线。

3. 发挥考核考评“指挥棒”作用，积极做好对市州的高质量发展综合绩效评价，以及对县市区的高质量发展真抓实干督查激励工作，引导各地更好贯彻新发展理念。

4. 根据省“十四五”规划纲要绿色生态约束性指标要求，科学制定国民经济和社会发展年度计划目标。充分发挥约束性指标的引领管控作用，强化指标调度，确保完成目标任务。

5. 加强和规范新能源项目建设管理，指导各地政府和开发企业采取必要措施降低项目建设对生态环境的影响，改善新能源资源配置办法。2021年12月31日前，废止吉电长乐光伏项目建设指标。

6. 加快城镇污水收集管网、生活垃圾焚烧发电项目等城市环境基础设施建设，显著提升城镇污水处理能力和生活垃圾焚烧处理能力。

整改时限：持续推进。

（二）邵阳市

1. 依法查处。对违规粗暴平整土地行为进行立案调查，查明过火原因、面积及责任人，依法依规进行处理；同时对被破坏的林地实施复垦、复绿、补植、补种。

2. 停止建设。停止吉电长乐光伏项目建设，撤销邵阳县政府项目协调部。

3. 严肃问责。配合开展责任追究调查，对相关责任单位和责任人严肃追责问责。

整改时限：2021年12月31日。

四、永州市为了开发湘江源森林公园旅游资源，忽视湘江源头保护的重要性和紧迫性，申请降低湘九公路涉及的保护区域等级，方便湘九公路项目顺利通过审批。

整改目标：恢复湘江源国家森林公园和蓝山板塘县级自然保护区原有范围，加强湘江源头生态保护。

主体责任单位：永州市委、市政府

牵头督导单位：省林业局

配合督导单位：省发展改革委、省交通运输厅

整改措施：

1. 严格管理。严格按照湘江源国家森林公园和蓝山板塘县级自然保护区原有边界进行管理。

2. 停止建设。湘九公路长铺至高塘坪段中的K29＋095.19-K29＋211.65段为湘江源国家森林公园范围，不再修建，将终点桩号定为K29＋095.19。

3. 重新选线。待建的湘九公路高塘坪至宁远段目前已经升为国道G647，重新对该路段进行立项和选线，避开自然保护地范围进行设计。

4. 依法管理。加强日常监管执法，整治湘九公路施工过程中违法违规现象，坚决遏制违法违规行为，切实保护源头生态。

整改时限：2021年12月31日。

五、存在“两高”项目上马冲动现象。根据湖南省2021年3月21日向国家发展改革委报送的“十四五”拟投产达产“两高”项目情况表，湖南省“十四五”拟投产达产“两高”项目共计33个，预计新增能耗约473万吨标准煤。督察发现，湖南省仍有一些不符合要求的项目坚持续建。湖南省《关于全面推动矿业绿色发展的若干意见》明确要求全面退出石煤开发，但湖南省在编制“十四五”能源发展规划时，仍允许怀化发电项目采用当地石煤作为燃料，目前探矿工作已经开展。调阅资料显示，该矿区镉、砷含量分别达地壳丰度的280倍、13倍，盲目开采环境风险极大。

整改目标：依法依规开展“两高”项目论证和节能审查，严禁新上不符合要求项目。终止怀化会同石煤资源综合利用项目建设。

主体责任单位：省发展改革委，各市州党委和政府

牵头督导单位：省发展改革委

配合督导单位：省自然资源厅

整改措施：

（一）省发展改革委

1. 落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》要求，2021年12月31日前出台从审批、监测、减量替代、违规追责等方面严控“两高”项目盲目发展的具体措施。

2. 对“两高”项目实行清单管理。进一步梳理“十四五”拟建、在建和已建成投产的“两高”项目，2021年12月31日前建立清单，“十四五”期间滚动更新、动态管理。

3. 严格“两高”项目必要性和可行性论证。对拟新上“两高”项目，深入论证项目可行性、必要性，严格实行能耗、煤耗、碳排放减量替代。根据项目报送情况，分期分批开展“两高”项目论证审查，不符合要求的项目不能立项。

4. 严格“两高”项目节能审查，在能耗限额准入值、污染物排放标准基础上，提高准入门槛，要求新建“两高”项目单位产品能耗必须达到行业先进水平。

5. 严禁擅自开工建设未进行节能审查或节能审查未通过的“两高”项目，对未批先建或未按能评批复要求建设的“两高”项目进行节能监察。

6. 修改完善湖南省“十四五”能源发展规划，删除怀化石煤发电项目。

整改时限：2021年12月31日。

（二）怀化市

贯彻落实我省《关于全面推动矿业绿色发展的若干意见》，终止怀化会同石煤资源综合利用项目有关前期工作和探矿工作，做好项目退出后的相关工作。

整改时限：立行立改。

六、湘钢集团东安石灰石矿资源综合利用项目未进行能源技术评价就已开工建设。

整改目标：完善项目节能评价报告及审批手续。

主体责任单位：永州市委、市政府

牵头督导单位：省发展改革委

配合督导单位：省国资委

整改措施：

1. 按照严控“两高”项目要求，开展项目建设的必要性、可行性论证，评估项目对能源消费总量和强度双控、碳排放、产业高质量发展和环境质量影响，依法依规完善节能评审等相关手续，获得能评批复后再复工。

2. 将项目纳入重点监察对象，同步配套建设能耗在线监测端系统，加强事中事后监管。

整改时限：2021年12月31日。

七、化解过剩产能不够有力。工业和信息化部发布的《钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法》明确，严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目，确有必要新建的，必须实施减量或等量置换。怀化市为引进日产8000吨熟料的新型干法水泥生产线，在省内熟料产能过剩的情况下，依然接受内蒙古、安徽等省外出让熟料产能进行置换。

整改目标：积极化解煤炭、水泥、钢铁等过剩产能。停止怀化市8000吨熟料新型干法水泥生产线项目建设。

主体责任单位：省发展改革委、省工业和信息化厅，各市州党委和政府

牵头督导单位：省发展改革委、省工业和信息化厅

整改措施：

（一）省发展改革委

1. 根据国家重点领域化解过剩产能有关要求，深入推进供给侧结构性改革，加强统筹协调，做好年度钢铁、煤炭、煤电等重点领域化解过剩产能工作，着力巩固去产能成果，不断提高行业治理能力。

2. 认真抓好国家有关“去产能”政策的宣传贯彻落实，进一步建立健全行业信用体系，加强信用信息归集共享，强化失信行为监管，依法实施守信激励和失信惩戒措施。

（二）省工业和信息化厅

1. 根据工业和信息化部印发的《钢铁行业产能置换实施办法》和《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，修订完善我省钢铁、水泥、玻璃行业产能置换工作规程。

2. 根据工业和信息化部有关产能置换实施办法和我省产能置换工作规程要求，严格落实和执行钢铁、水泥、玻璃行业产业置换政策。

3. 持续保持打击取缔“地条钢”的高压态势，配合做好钢铁去产能工作。

整改时限：持续推进。其中，2021年12月31日前修订完善我省钢铁、水泥、玻璃行业产能置换工作规程。

（三）怀化市

严格落实“两高”项目控制规定和煤炭使用减量平衡要求，停止怀化市辰溪8000吨熟料新型干法水泥生产线建设项目。

整改时限：立行立改。

八、省级全面统筹谋划不够。湖南省对矿山生态修复、尾矿库治理、重金属污染治理等历史遗留问题，统筹整合部门力量、项目资金力度不够，部门间协作机制不完善，对市州、县市区指导帮扶不足。同时，部分地方一定程度上存在“等靠要”思想，工作落实不到位，一些重点任务标准不高、进展较慢。

整改目标：整合部门力量，整合项目资金，建立完善部门协作和指导帮扶基层工作机制，建立健全省直部门与市州沟通交流机制，增强地方工作的主动性和积极性，形成工作合力，提高解决矿山生态修复、尾矿库治理、重金属污染治理等重点领域、重点区域历史遗留问题的能力和效力。

主体责任单位：省发展改革委、省自然资源厅、省生态环境厅、省应急厅，各市州党委和政府

牵头督导单位：省发展改革委、省自然资源厅、省生态环境厅、省应急厅

配合督导单位：省财政厅等

整改措施：

1. 加大统筹协调和指导力度。发展改革部门加强历史遗留问题规划、政策、资金统筹，出台相关政策措施；将矿山生态修复、尾矿库治理、重金属污染治理等历史遗留问题纳入推动长江经济带发展年度工作重要内容。自然资源、生态环境、应急管理等部门制定历史遗留问题整改项目资金整合和部门工作联动细化方案及具体措施，建立健全长效机制，强化部门间横向和省市县上下协同合作，加快推动解决矿山生态修复、尾矿库治理、重金属污染治理等重点区域、重点领域突出生态环境问题。

2. 按照属地负责和职能部门分工负责原则，分别按领域、区域开展排查，摸清底数，推进整改。制定出台湖南省废弃矿山生态修复四年专项行动方案（2022-2025年），省市县三级联动系统推进全省矿山生态修复。制定出台尾矿库污染防治实施方案，突出系统治理，2023年12月31日前分阶段实现环境污染治理设施建设改造到位，基本消除环境风险。制定出台湖南省“十四五”重金属污染防治专项规划，推动全省重金属污染物减排，深入推进株洲清水塘、湘潭竹埠港、衡阳水口山、郴州三十六湾、娄底锡矿山等5大重点区域污染综合整治。切实加强尾矿库闭库安全风险防范和监管，拟闭库的抓紧推进闭库治理和生态修复，已闭库的定期开展安全隐患排查和环境监测，及时防范和化解安全风险。

3. 优先将矿山生态修复、尾矿库治理、重金属污染治理纳入国民经济和社会发展“十四五”规划项目库，全力争取国家专项资金支持，加大省级财政投入。

4. 坚决落实党中央、国务院和省委、省政府生态环境保护决策部署，严格落实《湖南省生态环境保护工作责任规定》和《湖南省重大生态环境问题（事件）责任追究办法》，压实地方党委和政府主体责任。

整改时限：持续推进。其中，2022年6月30日前出台相关规划或政策措施。

九、郴州市鲁塘矿区石墨、煤炭长期无序开发，矿山取缔退出后遗留大量环境问题，废弃矿山占地560公顷，有的还压占基本农田，十余年来省里基本没有过问，地方则一味“等靠要”，始终未开展整治。

整改目标：科学设计、综合治理、系统修复，有效消除矿山地质灾害安全隐患，恢复植被和受损土地。

主体责任单位：郴州市委、市政府

牵头督导单位：省自然资源厅

配合督导单位：省应急厅

整改措施：

1.  2021年12月31日前，按照“总体规划、分类治理、同步实施”的思路，查清底数，科学务实制定矿区生态修复总体实施方案，分类施策。

2. 2022年12月31日前，采用多种方式推进矿区开发式治理，采用开展煤矸石综合利用、废弃矿山土地光伏发电等综合利用途径，盘活矿山煤矸石、土地等废弃资源。

3. 2025年12月31日前，对不能综合利用的煤矸石、废石堆、废弃工业广场、矿山地质灾害等开展生态修复治理，进行复垦复绿，恢复土地使用功能，完成除资源化利用、光伏发电等方式修复外其余生态环境问题治理，取得阶段性整改成效。

4. 实行新建和生产矿山生态保护修复年度验收制度。利用卫片执法，加强鲁塘矿区矿业活动监管，严厉查处非法开采行为。

整改时限：2025年12月31日。

十、湘西州永顺县垃圾焚烧发电项目原计划2018年开工、2019年投运，但一直在等待进入项目库获取资金支持，目前仅处于前期工作阶段。

整改目标：永顺县生活垃圾焚烧发电项目加快建成并投运。

主体责任单位：湘西自治州委、州政府

牵头督导单位：省住房城乡建设厅

配合督导单位：省发展改革委、省生态环境厅

整改措施：

1. 加快前期工作。加快做好社会资本方招标、资格预审、核准、环评、PPP入库、招投标及垃圾收运方案制定等前期工作，2021年12月31日前开工建设。

2. 加快项目建设。加紧编制项目推进时间表、任务表和责任表，科学有序组织施工建设，尽快建成投运。

3. 加强协调统筹。做好群众工作，维护社会稳定，营造良好的施工环境。做好区域统筹，永顺县与保靖县加强协商沟通，签订垃圾收运处理协议，确保收运畅通。

整改时限：2023年12月31日。

十一、湖南省“十三五”未制定重金属污染防治专项规划，仅在有色金属行业规划、土壤污染防治规划等提出有关要求。对于砷碱渣的处置，湖南省组织过攻关，至今未找到经济可行的处置方法，全省数十万吨历史遗留及每年新产生的数千吨砷碱渣未得到有效处置。

整改目标：制定出台湖南省“十四五”重金属污染防治规划，强化全省重金属污染防治；实现娄底地区砷碱渣集中处置线达产达效、稳定运行；加强砷碱渣技术攻关，确保新增的砷碱渣安全贮存，全省新增和历史遗留砷碱渣有序得到处置。

主体责任单位：省生态环境厅，湘潭市、娄底市、怀化市、益阳市党委和政府

牵头督导单位：省生态环境厅、省发展改革委

整改措施：

1. 落实重金属污染防治要求。制定出台湖南省“十四五”重金属污染防治规划，突出问题导向，全面落实重金属污染防治要求，新（改、扩）建涉重金属重点行业项目坚持重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”，深入推进重点地区和重点行业重金属综合污染防治，加大历史遗留污染治理力度，确保环境安全。

2. 加快娄底锡矿山地区砷碱渣处理。规范已建成砷碱渣暂存库。继续开展砷碱渣集中处置线技术攻关，完善技术工艺，降低处置成本，实现砷碱渣无害化处理生产线达产达效。加强对锡矿山闪星锑业有限公司砷碱渣处理线运行管理，在优先处理有主新增渣的基础上，历史有主存量渣和历史无主渣各按50%处理。

3. 推动新产生以及历史遗留砷碱渣处理。按照“控制增量，削减存量”原则，开展全面摸排，摸清全省企业砷碱渣产生和历史遗留情况。完善贮存设施，推动新增砷碱渣安全贮存和利用处置。提升省内砷碱渣利用处置能力，推动省内砷碱渣处置，确保环境安全。

整改时限：持续推进。其中，2021年12月31日前出台湖南省“十四五”重金属污染防治规划，完成2万吨/年砷碱渣治理生产线项目竣工验收。

十二、湖南省没有组织力量对矿涌水进行技术攻关，导致各地采取的技术路线差异很大，工程费用和整治效果也大相径庭。一些地方政府盲目轻信企业推荐，选择“不接地气”的治理工艺，耗资巨大，持续性不强。

整改目标：完成全省矿涌水污染情况调查，制定湖南省矿涌水污染治理技术指南。

主体责任单位：省生态环境厅、省自然资源厅、省科技厅，各市州党委和政府

牵头督导单位：省生态环境厅、省自然资源厅、省科技厅

整改措施：

1. 2021年12月31日前，对全省煤矿及非煤矿矿涌水进行调查，摸排全省矿涌水分布情况、污染特征，定期进行监测，全面掌握其变化规律。

2. 根据矿涌水的污染程度进行分级和分类，对涉及重金属超标严重的矿涌水，立即采取风险管控措施，加快推进整改；对不涉及重金属超标的矿涌水，经科学论证后，采取合适的治理措施推进整改。

3. 积极开展矿涌水污染治理技术科技攻关，研究适合全省各地实际的可行性技术，并在娄底、邵阳等重点地区推进实施矿涌水治理试点示范工程。

4. 开展矿涌水治理技术调研，对省内及国内相关工艺技术进行比选，2022年12月31日前制定湖南省矿涌水污染治理技术指南，分类指导全省矿涌水污染治理工作。

整改时限：2022年12月31日。

十三、常德市石板滩石煤矿区4号矿坑治理过程中，缺乏科学论证和技术指导，矿坑水未抽干即开始填土，最后不得不再采用真空负压技术把水抽出来，导致治理时间延长、治理成本增加。

整改目标：完成4号矿坑治理，消除安全隐患，恢复整体生态，提升矿区生态环境综合治理成效。

主体责任单位：常德市委、市政府

牵头督导单位：省自然资源厅

配合督导单位：省生态环境厅

整改措施：

已完成4号矿坑南端稀泥坑综合整治工程、渗滤液导排治理系统工程、安全防护工程和后期长效管护方案制定，加强日常监管，巩固整改成效。

整改时限：立行立改。

十四、部门责任落实不力。对全省城镇生活垃圾处理能力底数不清，测算全省生活垃圾处理缺口为1900吨/天，但督察核实，仅湘西、怀化、娄底三地生活垃圾处理缺口就超过2000吨/天。本应于2018年年底编制完成的湖南省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划，直至2019年年底才完成，推迟近一年。且相关工作推进不力，应于2020年实施的38个项目中，截至此次督察进驻，衡阳市祁东县、岳阳市平江县、永州祁阳市等10个项目尚在开展前期工作。《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》要求，到2020年年底，设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上。省住房城乡建设厅上报称该项目标任务已完成，但督察发现，湖南省设市城市生活垃圾焚烧发电项目共10个，处理能力15250吨/日，仅占设市城市无害化处理总能力的39.42%。

整改目标：摸清全省城乡生活垃圾产生底数及处理能力和实际处理规模，加快推进生活垃圾焚烧发电项目建设，设市城市生活垃圾焚烧处理能力占比达到65%左右。

主体责任单位：省住房城乡建设厅，各市州党委和政府

牵头督导单位：省住房城乡建设厅

配合督导单位：省发展改革委、省自然资源厅、省生态环境厅

整改措施：

1. 加强调查摸底。深入调查、准确测算全省城乡生活垃圾产生量，摸清全省生活垃圾清运处理能力和实际规模；加强与住房城乡建设部衔接，统一数据统计口径。

2. 加强规划引领。科学编制“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划，认真落实《湖南省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划（2019—2030年）》要求，持续推进地级城市生活垃圾分类，加强垃圾填埋场特别是渗滤液治理，加快推进垃圾焚烧发电设施建设，提高垃圾治理减量化、无害化、资源化水平。

3. 科学动态管理。对生活垃圾焚烧发电专项规划开展动态调整，按照实事求是原则，对临湘市等地确需变更调整的项目，经充分调研论证后予以调整。

4. 加快项目建设。2021年12月31日前，衡阳县、洞口县、沅江市、怀化市、永顺县项目主体工程开工；2022年6月30日前，武冈市、祁东县、祁阳市项目主体工程开工；2022年12月31日前，平江县项目开工。加强项目管理，确保2024年12月31日前以上项目竣工投产。

整改时限：2024年12月31日。

十五、省农业农村厅对化肥减量工作部署推进不力。2018年，生态环境部、农业农村部印发《农业农村污染治理攻坚战行动计划》，明确要求洞庭湖周边地区2020年化肥使用量比2015年减少10%以上。2019年，《湖南省农业农村污染治理攻坚战实施方案》明确了同样要求。但《湖南省污染防治攻坚战2020年度工作方案》却将洞庭湖区2020年化肥使用量较2015年削减目标降低至6%。省农业农村厅对该项工作重视不够，工作部署推进漫不经心，未进行系统部署和指标分解，仅于2019年要求洞庭湖地区化肥用量调减2%以上。

整改目标：完成《农业农村污染治理攻坚战行动计划》和2021年度的化肥减量目标任务。

主体责任单位：省农业农村厅，岳阳市、常德市、益阳市党委和政府

牵头督导单位：省农业农村厅

配合督导单位：省生态环境厅

整改措施：

（一）省农业农村厅

1. 制定实施2021年度洞庭湖区化肥减量工作方案和洞庭湖区化肥减量工作三年行动计划（2021-2023年），落实绿肥种植、秸秆还田、机械精量施肥和水肥一体化等化肥减量措施，完成《农业农村污染治理攻坚战行动计划》《2021年湖南省深入打好污染防治攻坚战工作方案》及农业农村部下达的2021年度化肥减量目标任务。

2. 制定化肥减量工作考核办法，开展洞庭湖区三市化肥减量工作考核。

3. 配合开展责任追究调查，对相关责任单位和责任人严肃追责问责。

（二）岳阳市、常德市、益阳市

1. 落实省农业农村厅《2021年度洞庭湖区化肥减量工作方案》《洞庭湖区化肥减量工作三年行动计划（2021-2023年）》，制定2021年度化肥减量工作方案，明确工作目标和具体措施。2021年12月31日前，岳阳市、益阳市落实《2021年湖南省深入打好污染防治攻坚战工作方案》和农业农村部下达的2021年度化肥减量目标任务；常德市在落实《2021年湖南省深入打好污染防治攻坚战工作方案》和农业农村部下达的2021年度化肥减量目标任务的基础上，再完成化肥用量减少1.02万吨任务。

2. 将测土配方、抽样调查等基础性工作经费纳入财政预算，安排专项经费支持绿肥种植、秸秆还田、机械精量施肥和水肥一体化等化肥减量措施落地。

3. 按照“一月一调度”要求上报工作推进情况，绿色种养循环农业试点县完成年度目标任务。

4. 配合开展责任追究调查，对相关责任单位和责任人严肃追责问责。

整改时限：2022年6月30日。

十六、省交通运输厅港口码头污染问题整治走过场，仅靠调度统计表来掌握情况，工作不严不实。在2020年5月的调度统计表中，全省共有62个码头，已完成整治任务的35个，完成率56.5%，而在当年6月的统计表中，全省码头数量变为44个码头，且全部完成整改，不仅基数发生较大变化，而且统计的整改完成情况也与实际情况差异较大。此外，全省船舶受电设施改造进展迟缓，仅26艘营运船舶安装受电设施。

整改目标：全省港口码头环保设施达到国家和我省环保设计规范和技术指南要求并正常运行。完成278艘运输船舶受电设施改造。

主体责任单位：省交通运输厅，各相关市州党委和政府

牵头督导单位：省交通运输厅

配合督导单位：省发展改革委、省生态环境厅

整改措施：

1. 制定整改方案。全面排查，按照“一港一策”要求制定港口码头环保问题整改方案。

2. 全面实施整改。按照整改方案，湘江沿线码头2021年12月31日前完成升级改造，洞庭湖区、资水、沅水、澧水沿线码头2022年6月30日前完成升级改造。改造完成后，逐个核查验收。

3. 加快运输船舶受电设施改造。2021年12月31日前，完成278艘运输船舶受电设施改造。

整改时限：2022年6月30日。

十七、督察发现，益阳市西流湾排渍口污水溢流问题整改期限为2020年年底，现场督察时仍在溢流污水。

整改目标：西流湾排渍口雨季溢流频次比2020年降低20%，溢流污染显著减少。

主体责任单位：益阳市委、市政府

牵头督导单位：省住房城乡建设厅

配合督导单位：省生态环境厅

整改措施：

1. 2021年12月31日前，完成中心城区水环境治理项目PPP入库，启动设计等前期工作。

2. 2023年12月31日前，完成资江以南中心城区自来水厂取水口上移项目建设。

3. 推进秀峰片区雨污分流改造，因地制宜采取源头改造、溢流口改造、截流井改造、破损修补、管材更换、增设调蓄设施、雨污分流改造等工程措施，2023年12月31日前，西流湾排渍口雨季溢流频次比2020年降低20%，溢流污染显著减少。

整改时限：2023年12月31日。

十八、株洲市南郊垃圾填埋场渗滤液处理站扩容改造工程未完成，仍采用移动式处理设施处理部分渗滤液。

整改目标：提高渗滤液处理能力和管理水平，确保渗滤液稳定达标排放。

主体责任单位：株洲市委、市政府

牵头督导单位：省住房城乡建设厅

配合督导单位：省生态环境厅

整改措施：

1. 提升渗滤液处理能力。加快进度，保证质量，完成填埋场渗滤液扩容改造工程，处理规模达到800吨/天。

2. 加强日常管理。加强渗滤液处理站工艺过程控制，规范现场生产管理，加强处理站出水水质监测，加强在线检测设备维护与管理，确保出水达标排放。

3. 加强应急管理。完善突发环境污染事件应急预案，开展应急演练。

整改时限：2021年12月31日。

十九、2018年督察“回头看”三号督办单直指怀化市高新技术产业园区违规设置工业弃渣场问题，此次督察发现，虽然企业已将大部分工业弃渣转移至新建渣场，但新建渣场存在批建不符、截洪沟修建不完善、固体废物堆放不规范、多处渗滤液溢流等问题。

整改目标：规范新渣场建设，规范堆存固体废物，落实生态环境保护要求，消除渗滤液溢流隐患。

主体责任单位：怀化市委、市政府

牵头督导单位：省生态环境厅

整改措施：

对新渣场批建不符相关情况开展调查处理；进一步修建完善新渣场截洪沟，防止场外雨水流入堆场；科学规范固废堆存，解决堆存区域过大、渗滤液过多等问题；开展新渣场渗滤液溢流整治，加强日常监管，防止渗滤液溢流外环境。

整改时限：2021年12月31日

二十、一些整改任务需要持续推进。岳阳市华容县多个乡镇均存在垃圾就地掩埋、焚烧问题。

整改目标：有效解决华容县垃圾就地掩埋、焚烧问题。

主体责任单位：岳阳市委、市政府

牵头督导单位：省住房城乡建设厅

配合督导单位：省农业农村厅

整改措施：

1. 全面摸排，科学制定整改方案。组织对各乡镇村组垃圾就地掩埋、焚烧问题开展全面排查，分析原因，制定整改措施。

2. 补齐短板，推行城乡一体化的垃圾治理模式。补齐设施短板，拆除露天敞口垃圾收集池，增加垃圾收集桶数量，新建或改造乡镇垃圾中转设施，加强区域处置设施建设。

3. 建立机制，规范日常运行维护管理。加强保洁清运队伍建设，提高保洁员收集垃圾的频次。加强垃圾压缩中转站的管理和维护使用，提高垃圾转运车辆的转运频率。大力开展宣传教育，引导城乡居民积极开展垃圾分类，形成良好习惯。加强督导检查，建立县、乡、村、组四级联动考核机制，杜绝垃圾就地掩埋、焚烧等问题。

整改时限：2021年12月31日。

二十一、常德市穿紫河、三闾河部分河段整治不到位，河面漂有大量垃圾、浮油。

整改目标：穿紫河、三闾河环境问题得到有效整治。

主体责任单位：常德市委、市政府

牵头督导单位：省水利厅

整改措施：

1. 加强穿紫河、三闾河河道管理，及时打捞河道水面漂浮物，消除浮油，强化沿岸绿化带保洁。

2. 加强穿紫河、三闾河区域补水、排水管理，严格管控沿线机埠过滤和抽排情况，实施城区污水提质增效工程，防止污水随雨水排入河道。

3. 2022年12月31日前，完成穿紫河东段水系综合整治工程驳岸风光带二期（柏园桥—南碈）项目建设。

4. 严格落实穿紫河、三闾河河长制，压实各级河长责任。

整改时限：2022年12月31日。

二十二、郴州市永兴县太和工业园危险废物管理不规范，园区污水处理厂进出水砷、铊浓度异常偏高。

整改目标：提升永兴县太和工业园危险废物管理水平，确保园区污水处理厂进出水重金属浓度分别达到纳管和排放要求。

主体责任单位：郴州市委、市政府

牵头督导单位：省生态环境厅

整改措施：

1. 开展园区企业危险废物规范化管理，推进园区危险废物大排查大整治，严格危险废物转移管控措施，对园区污水管网和水塘周边环境进行排查和监测，重点检查企业污水排放和废渣处置情况，对排查发现的环境违法行为进行严肃查处。

2. 完善企业排水管网建设，做到雨污分流、污污分流，增加企业初期雨水收集池容量，加强初期雨水和外排废水监测，确保企业外排水相关指标符合排放标准和污水处理厂纳管要求。污水处理厂安装、运行除铊设施，确保排水达标。

整改时限：2022年12月31日。

二十三、生活污水收集缺口大。全省雨污合流制管网达8400公里，在排污管网中占比高达38.6%，导致城市污水处理厂进水COD浓度普遍达不到设计标准。2020年，全省161座县以上城市污水处理厂中，进水COD浓度低于100毫克/升的达38座。长株潭城市群是湖南省经济发展的核心增长极，地区生产总值接近全省一半，污水管网短板也非常突出。长沙主城区一半排污管网为雨污合流制，长度达1527公里。株洲主城区雨污混接2761处，平均每公里存在16.7处管网缺陷。湘潭主城区近50公里污水管网存在断头、缺失问题，且有多处管网空白区，导致江麓东干渠、护潭二级渠等近10条河渠成为排污明渠，爱劳渠、幸福渠等6条水体不同程度返黑返臭。湘潭市河西污水处理厂进水COD浓度长期在70毫克/升左右。岳阳市云溪区、城陵矶临港新区、湖滨污水处理厂进水COD浓度均只有60毫克/升左右，云溪河存在返黑返臭现象。

整改目标：“十四五”期间，全省城镇新增和改造污水收集管网4000公里，合流制管网占比逐年下降，设市城市生活污水集中收集率达到70%；38座污水处理厂进水COD浓度提高到100毫克/升以上；长株潭三市中心城区基本消除管网空白区，消除生活污水直排口；湘潭市、岳阳市排污明渠、水体返黑返臭问题得到有效治理。

主体责任单位：省住房城乡建设厅，各市州党委和政府

牵头督导单位：省住房城乡建设厅

配合督导单位：省发展改革委、省生态环境厅、省水利厅

整改措施：

（一）省住房城乡建设厅

1. 科学制定“十四五”规划。新建管网严格实行雨污分流，老旧城区逐年推进雨污分流改造和老旧污水管网改造。2021年12月31日前完成湖南省“十四五”城镇污水处理和资源化利用设施建设专项行动计划编制；2025年12月31日前，全省城镇新增和改造污水收集管网4000公里，合流制管网占比明显降低，设市城市生活污水集中收集率达到70%。

2. 开展管网排查摸底。全面排查排水管网存量，以及功能状况、混接错接及用户接入情况，基本摸清排水管网底数；建立排水管网GIS系统，对排水管网实行数字化、账册化管理。到2023年12月31日，各设市城市基本完成现有排水管网排查，完成GIS系统建设。

3. 实施“一厂一策”整改方案。针对进水COD浓度低于100毫克/升的污水处理厂，围绕服务片区管网，系统排查进水浓度低原因，制定“一厂一策”系统化整改方案，完善片区污水管网建设和改造。2021年12月31日前完成“一厂一策”系统化整改方案；2025年12月31日前，38座污水处理厂进水COD浓度提高到100毫克/升以上。

4. 补齐设施短板。出台进一步加强城镇污水收集处理设施建设管理的文件，实施县以上城市污水管网建设改造五年攻坚行动，开展全省房屋市政排水管网建设工程质量专项治理三年行动，强化污水管网建设工程质量监管，逐步补齐排水管网短板。

（二）长沙市

1. 2021年12月31日前，基本完成排水管网排查检测，基本建成排水管网GIS系统；制定“十四五”雨污分流改造实施方案，新建管网严格实行雨污分流，老旧城区加快推进雨污分流改造和老旧管网改造，到2025年12月31日前，合流制管网占比明显降低。

2. 推进敢胜垸污水处理厂配套管网建设，2022年12月31日前，完成高铁新城片区主要自排口临时截污工程；2023年12月31日前，完成高铁新城片区已建市政排水管渠排查、病害修复、错接改造；2024年12月31日前，完成黄兴市场群、黄兴镇等片区雨污分流改造、老旧污水管网修复，敢胜垸污水处理厂进水COD浓度提高到100毫克/升以上。

3. 加快补齐管网设施短板，重点推进隆平高科片区、暮云片区、洋湖片区、麓谷片区、洪山片区、雨花环保园等区域的雨污分流改造，到2025年12月31日前，合流制管网占比明显降低，基本消除管网空白区，消除生活污水直排口。

（三）株洲市

1. 2021年12月31日前，基本完成排水管网检测，列出管网缺陷问题清单，基本建成排水管网GIS系统，制定株洲市污水处理专项规划（2021-2035年）。新建管网严格执行雨污分流，老旧城区逐步推进雨污分流改造和老旧污水管网改造，到2025年，合流制管网占比明显降低。

2. 2023年12月31日前，基本完成建宁港、凿石港、陈埠港流域等市政管网缺陷问题整改。2025年12月31日前，完成建宁港、凿石港、陈埠港流域雨污分流改造，主城区雨污混错接、管网缺陷问题显著减少。

3. 配合开展责任追究调查，对相关责任单位和责任人严肃追责问责。

（四）湘潭市

1. 2021年12月31日前，基本完成排水管网检测，建立管网缺陷问题清单，基本建成排水管网GIS系统。新建管网严格实行雨污分流，老旧城区加快推进雨污分流改造和老旧管网改造，到2025年，合流制管网占比明显降低。

2. 严格落实黑臭水体整治河湖长制；组织开展江麓东干渠、护潭二级渠等河渠和爱劳渠、幸福渠等水体治理，解决排污明渠、返黑返臭问题，巩固提升黑臭水体治理成效。2021年12月31日前，长城一级渠、护潭二级渠、七里冲沟、幸福渠、胡家坝渠等5条返黑返臭水体全部完成整改，2023年12月31日前爱劳渠完成整改。

3. 2023年12月31日前，基本完成唐兴桥流域、护潭河流域、九华片区主要市政主次管网混错接改造及缺陷点等修复改造，打通断头管；基本完成长城二级渠、长城一级渠、爱劳渠等渠道源头的主要小区和企事业单位内部雨污分流改造，河西污水处理厂进水COD浓度达到100毫克/升以上。

4. 推进排水管网建设改造，2025年12月31日前，基本消除主城区50公里管网断头、缺失及管网空白区，消除江麓东干渠、江麓西干渠、爱劳渠、长城一级渠、长城二级渠、护潭二级渠、七里冲沟、幸福渠、胡家坝渠、求子坝等10条渠道污水直排。

（五）岳阳市

1. 严格落实黑臭水体整治河湖长制，加强控源截污、内源治理和清淤疏浚，2021年12月31日前，消除云溪河返黑返臭问题。

2. 加大污水处理提质增效工程建设力度，2025年12月31日前，云溪区、城陵矶临港新区、湖滨等3座污水处理厂进水COD浓度达到100毫克/升以上。

整改时限：2025年12月31日。

二十四、长株潭三市沿湘江建有107个排渍泵站，普遍存在混排生活污水问题。2020年以来，长沙市仅小西门、赵洲港两个泵站就向湘江抽排1127万吨雨污混流水，石碑大港排口排放5890万吨雨污混流水进入湘江二级支流圭塘河。其中，位于城市核心商圈的小西门泵站，现场督察时黑臭明显，监测显示COD、氨氮浓度分别高达428毫克/升、24.3毫克/升。株洲市花南泵站、陈埠港排渍站2019年以来分别抽排870万吨、384万吨雨污混流水进入湘江，西山岭等其他多个泵站问题同样突出。湘潭市唐兴桥、万楼、大埠桥、七里冲、竹埠港等众多泵站均直排生活污水，仅唐兴桥泵站2020年以来就开机排水143次，412万吨雨污混流水排入湘江。另外，督察组抽查长沙市靳江河、捞刀河、浏阳河24个排口，其中14个排口水质为劣Ⅴ类，存在生活污水汇入情况。

整改目标：加强雨污分流改造和溢流污染控制设施建设，长株潭三市中心城区合流制管网雨季溢流频次明显降低，溢流污染显著减少。

主体责任单位：长沙市、株洲市、湘潭市党委和政府

牵头督导单位：省住房城乡建设厅

配合督导单位：省生态环境厅、省水利厅

整改措施：

（一）长沙市

1. 合流制区域因地制宜采取源头改造、溢流口改造、截流井改造、破损修补、管材更换、增设调蓄设施、雨污分流改造等工程措施，推进溢流污染治理，提高雨水排放能力，降低城市内涝风险。

2. 2021年12月31日前，基本完成沿湘江排渍泵站排查，列出混排生活污水的排渍泵站清单；2023年12月31日前，基本完成沿湘江混排生活污水的排口溯源排查，摸清污染源底数，逐步推进排口整治；加强泵站日常管理维护，雨季采取应急措施。

3. 2021年12月31日前，小西门泵站末端调蓄设施投入使用；2023年12月31日前，基本完成小西门泵站纳污范围内管网缺陷修复；2025年12月31日前，基本完成金霞污水处理厂纳污区及沿线排水系统提标改造、配套泵站及调蓄池工程建设，小西门泵站小雨不溢流，雨季溢流污染频次比2020年降低20%。

4. 2021年12月31日前，启动石碑大港水系综合整治；2023年12月31日前，完成石碑大港片区截污干管及雨水分流箱涵工程；2025年12月31日前，完成石碑大港水环境综合治理调蓄池、圭塘河截污干管扩容及修复工程，石碑大港排口小雨不溢流，雨季溢流污染频次比2020年降低20%，石碑大港水系入河水量明显减少。

5. 2021年12月31日前，基本完成赵洲港泵站片区排水管网功能性状况、混错接情况及用户接入情况调查，摸清管网底数；2023年12月31日前，完成片区市政管网混错接改造，完善片区管网建设；2025年12月31日前，基本完成片区内现有合流制小区的雨污分流改造，赵洲港泵站小雨不溢流，雨季溢流污染频次比2020年降低20%。

6. 2021年12月31日前，对24个排口进行全面摸排，列出混排生活污水的排口清单；2023年12月31日前，基本完成24个排口溯源排查，摸清污染源底数，逐步推进排口整治。

（二）株洲市

1. 合流制区域因地制宜采取源头改造、溢流口改造、截流井改造、破损修补、管材更换、增设调蓄设施、雨污分流改造等工程措施，推进溢流污染治理，提高雨水排放能力，降低城市内涝风险。

2. 2021年12月31日前，基本完成沿湘江排渍泵站排查，列出混排生活污水的排渍泵站清单；2023年12月31日前，基本完成混排生活污水的排口溯源排查，摸清污染源底数，逐步推进排口整治；加强泵站日常管理维护，雨季采取应急措施。

3. 2021年12月31日前，完成凿石港返黑返臭综合整治，制定天元区陈埠港、凿石港雨污分流改造方案；2023年12月31日前，基本完成凿石港流域市政管网缺陷问题整改；2025年12月31日前，基本完成凿石港流域雨污分流改造，花南泵站小雨不溢流，雨季溢流污染频次比2020年降低20%。

4. 实施株洲市中心城区污水系统综合治理一期工程PPP项目，推进陈埠港流域等市政老旧管网改造修复和雨污分流改造，2023年12月31日前，基本完成陈埠港流域市政管网缺陷问题整改；2025年12月31日前，基本完成陈埠港流域雨污分流改造，陈埠港排渍站小雨不溢流，雨季溢流污染频次比2020年降低20%。

5. 2021年12月31日前，启动渌口区水环境综合治理一期工程PPP项目建设，对西山岭排口进行溯源排查，推进汇水片区雨污分流改造；2023年12月31日前，完成王家洲污水处理厂扩建工程；2025年12月31日前，基本完成西山岭泵站片区雨污分流改造，西山岭泵站小雨不溢流，雨季溢流污染频次比2020年降低20%。

6. 配合开展责任追究调查，对相关责任单位和责任人严肃追责问责。

（三）湘潭市

1. 合流制区域因地制宜采取源头改造、溢流口改造、截流井改造、破损修补、管材更换、增设调蓄设施、雨污分流改造等工程措施，推进溢流污染治理，提高雨水排放能力，降低城市内涝风险。

2. 2021年12月31日前，基本完成沿湘江排渍泵站排查，建立混排生活污水的排渍泵站清单；2023年12月31日前，基本完成混排生活污水的排口溯源排查，摸清污染源底数，逐步推进排口整治；加强泵站日常管理维护，雨季采取应急措施。

3. 2023年12月31日前，完善唐兴桥流域、护潭河流域、爱劳渠流域、社山港流域、王家晒渠流域市政污水管网，实行雨污分流和混错接改造，基本消除管网空白区；2025年12月31日前，基本完成唐兴桥、爱劳渠等流域内渠道沿线主要小区、企事业单位的混错接改造，对确不具备雨污分流改造的地区，因地制宜采取溢流污染控制设施，确保唐兴桥、万楼、大埠桥、七里冲、竹埠港等泵站小雨不溢流，雨季溢流污染频次比2020年降低20%。

整改时限：2025年12月31日。

二十五、省住房城乡建设厅对城市污水管网改造重部署、轻督促，对任务完成情况只调度、不核实，发布的长沙市生活污水集中收集率高达100.92%，前后两次向督察组报送的老旧污水管网改造数据存在明显出入，工作不严不实。“十三五”期间，全省老旧污水管网改造没有完成规划任务，其中株洲、湘潭2市分别仅完成9.8公里、5.9公里，任务完成率分别为7.3%、9.7%。株洲市主城区应完成152公里雨污合流制管网改造，但实际仅完成81.6公里。督察进驻期间，株洲市先后三次报送老旧污水管网改造数据，前后出入较大，均与实际情况存在明显差距，工作不严不实。督察核实发现，存在重复统计、一数两用问题，拆东墙补西墙，明显作假。

整改目标：补齐“十三五”老旧污水管网和雨污合流制管网改造欠账；“十四五”期间，全省城镇新增和改造污水收集管网4000公里，污水治理体系和治理能力明显提升，2025年设市城市生活污水集中收集率达到70%。

主体责任单位：省住房城乡建设厅，各市州党委和政府

牵头督导单位：省住房城乡建设厅

配合督导单位：省发展改革委

整改措施：

（一）省住房城乡建设厅

1. 科学制定“十四五”规划。对《湖南省“十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设规划》实施情况进行终期评估，2021年12月31日前，完成湖南省“十四五”城镇污水处理和资源化利用设施建设专项行动计划编制，推进老旧污水管网改造和合流制管网改造。2025年12月31日前，全省城镇新增和改造污水收集管网4000公里，完成全省“十四五”规划污水管网建设改造任务，设市城市生活污水集中收集率达到70%。严格数据报送和审核管理，建立排水管网数据抽查核验制度，对数据底数不清、弄虚作假的实施联合惩戒措施。

2. 开展管网排查摸底。组织各设市城市全面排查排水管网功能状况、混接错接及用户接入情况，基本摸清排水管网底数，建立排水管网GIS系统，对排水管网实行数字化、账册化管理。2023年12月31日前，设市城市基本完成现有排水管网排查，完成GIS系统建设。督促长沙市认真分析生活污水集中收集率的计算依据并加以整改。

3. 补齐设施短板。出台进一步加强城镇污水收集处理设施建设管理的文件，实施县以上城市污水管网建设改造五年攻坚行动，开展全省房屋市政排水管网建设工程质量专项治理三年行动，强化污水管网建设工程质量监管，逐步补齐排水管网短板。

（二）株洲市

1. 开展管网排查摸底。全面排查排水管网功能状况、混接错接及用户接入情况，基本摸清排水管网底数，2021年12月31日前，基本建成排水管网GIS系统，对排水管网实行数字化、账册化管理。

2. 对《湖南省“十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设规划》株洲市完成情况进行评估，2021年12月31日前，完成株洲市污水处理专项规划（2021-2035年）编制，2023年12月31日前，逐步补齐“十三五”期间管网改造欠账，2025年12月31日前，完成“十四五”规划污水管网建设改造任务。

3. 配合开展责任追究调查，对相关责任单位和责任人严肃追责问责。

（三）湘潭市

1. 开展管网排查摸底。全面排查排水管网功能状况、混接错接及用户接入情况，基本摸清排水管网底数，2021年12月31日前，基本建成排水管网GIS系统，对排水管网实行数字化、账册化管理。

2. 对《湖南省“十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设规划》湘潭市完成情况进行评估，2021年12月31日前，完成湘潭市污水处理专项规划（2021-2035年）编制，2023年12月31日前，逐步补齐“十三五”期间管网改造欠账，2025年12月31日前，完成“十四五”规划污水管网建设改造任务。

整改时限：2025年12月31日。

二十六、农业面源污染管控不力。湖南是农业大省，水稻产量居全国前列，农药、化肥施用量大，面源污染突出。其中，洞庭湖区岳阳、常德、益阳三市种植业总氮、总磷排放量分别占湖区排放总量的19.5%、25.8%，是洞庭湖水质总磷浓度超出规划水质目标的主要原因之一。三市布置化肥减量年度工作时，不严不实，敷衍了事，为应对国家有关要求，仅做表面文章，在编造数据上下功夫。三市农业农村部门普遍默认市场流通的复合肥即为配方肥，鲜有开展按需配方工作。常德市汉寿县甚至临时编造虚假台账应付督察组。益阳沅江市上报称，通过减少水稻、油菜等种植面积，实现化肥减量2200吨，但现场核查发现，实际种植面积不降反增，水稻和油菜种植面积各增加约5万亩。

整改目标：各市州完成《2021年湖南省深入打好污染防治攻坚战工作方案》和农业农村部下达的2021年度化肥减量目标任务，洞庭湖区三市补充完成化肥使用总量2020年比2015年减少10%的目标任务。完成农药减量0.8%的目标任务。洞庭湖区三市主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在95%以上，其他市州主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上。建立健全种植结构调整工作台账。

主体责任单位：省农业农村厅，各市州党委和政府

牵头督导单位：省农业农村厅

配合督导单位：省生态环境厅

整改措施：

（一）省农业农村厅

1. 制定印发农药、化肥减量工作方案。制定印发2021年农药、化肥减量增效工作方案，细化各项措施，完成《2021年湖南省深入打好污染防治攻坚战工作方案》和农业农村部下达的2021年度农药、化肥减量目标任务；同时，洞庭湖区三市补充完成化肥使用总量2020年比2015年减少10%的目标任务。

2. 推进专业化统防统治。培育专业化统防统治服务组织，支持104个专业化统防统治服务组织开展病虫害应急防控，组织新建专业化统防统治标准化区域服务站100个，带动提升专业化统防统治服务能力和水平。

3. 大力推进绿色防控。结合我省产业布局情况，分作物分层次推进绿色防控。建立省级水稻、柑橘、蔬菜、茶叶、特色经济作物等5大类作物病虫绿色防控示范区150个，示范带动全省绿色防控，促进农药减量。

4. 扎实推进测土配方施肥。依据测土配方施肥技术规范，抓好测土、配方等基础性工作，及时发布主要农作物科学施肥指导意见与施肥推荐配方。

5. 创建化肥减量增效示范县。引导每个市州创建1个化肥减量增效示范县，大力推进配方肥应用、绿肥种植、秸秆还田、机械精量施肥和水肥一体化、有机肥替代、畜禽粪污堆沤等化肥减量技术措施落地和示范工作。

6. 开展宣传培训。举办农技大讲堂，培训绿色防控、农药、化肥减量等技术和措施。全省分级分期分批开展对家庭农场、种植大户和专业化统防统治服务组织等新型农业生产经营主体的培训，大力推广农药、化肥减量技术措施。依托农业技术推广服务平台，开展科学施肥技术咨询服务。

（二）岳阳市、常德市、益阳市

1. 依据测土配方施肥技术规范，优化作物施肥配方，及时向社会发布主要农作物科学施肥指导意见与施肥推荐配方，扎实推进洞庭湖区三市测土配方施肥技术落地。

2. 开展政企合作，引导肥料生产企业生产当地主要作物专用配方肥。鼓励支持肥料生产企业开展农企合作，为种植者提供测土配方施肥个性化服务。引导农民在水稻上开展机械精量施肥，在果菜茶上开展化肥条施沟施和水肥一体化，减少种植业总氮、总磷的排放。

3. 开展科学施肥宣传培训，强化种植者科学施肥理念。大力推广湖南省测土配方施肥手机专家系统，提升科学施肥服务信息化水平。依托农业技术推广服务平台，开展化肥减量技术咨询服务。

4. 全面核查结构调整情况，建立种植结构调整统计调查台账。

5. 开展化肥减量增效示范县创建，大力推进配方肥推广应用、绿肥种植、秸秆还田、机械精量施肥和水肥一体化、有机肥替代、畜禽粪污堆沤等化肥减量技术措施落地。实施绿色种养循环农业试点，积极推广畜禽粪肥还田（林、果、茶）利用。

6. 配合开展责任追究调查，对相关责任单位和责任人严肃追责问责。

整改时限：2022年6月30日。

二十七、岳阳、常德、益阳三市化肥减量数据“两张皮”现象突出，统计部门和农业农村部门各有“一本账”，且差异较大，数据虚假失真。根据统计部门数据，三市2015年至2018年化肥施用量基本保持平稳，而到2019年，三市化肥施用量却比2018年分别急剧减少11.8%、6.31%和12.92%。督察组走访农户和种植大户，普遍反映近年来化肥施用量并未减少，化肥减量数据存在虚报乱报问题。农业农村部门则选择性使用数据，只算减肥措施的理论减量，没有计算种植面积增加带来的化肥增量。经查，2020年三市水稻播种面积同比分别增加26.1万亩、49.5万亩、25.5万亩，但三市农业农村部门均未计算该部分化肥施用的增量。

整改目标：建立农业农村部门和统计部门协作机制，健全化肥使用量统计调查制度，规范化肥使用量统计方法、统计口径，确保数据真实可靠。

主体责任单位：岳阳市、常德市、益阳市党委和政府

牵头督导单位：省农业农村厅、省统计局

整改措施：

1. 健全协调机制。农业农村部门和统计部门加强协调沟通，制定下发关于进一步做好农业农村统计工作的通知和关于扎实做好农用化肥用量统计调查防止统计数据弄虚作假的通知等文件，形成工作合力。

2. 健全调查制度。建立健全农用化肥使用量统计调查制度，规范化肥使用量统计方法、统计口径，统一使用调查结果，确保数据真实一致。

3. 加强业务培训。举办农用化肥使用量统计培训班，增强基层统计人员业务能力，提高统计水平，规范统计流程和台账管理。

4. 做好抽查核实。按照省级抽查、市级核查和县级自查的方式，开展洞庭湖区三市化肥用量核查，杜绝虚假台账、选择性使用数据。

5. 配合开展责任追究调查，对相关责任单位和责任人严肃追责问责。

整改时限：2021年12月31日。

二十八、生活垃圾处理短板明显。全省95座垃圾填埋场中，31座超设计能力填埋，占比达32.6%，部分垃圾填埋场渗滤液渗漏、直排问题突出。娄底市燕子岩垃圾填埋场部分渗滤液经雨水渠排放至下游农田灌溉渠，经采样监测，氨氮浓度高达2000毫克/升，相当于《生活垃圾填埋场污染控制标准》的80倍。湘潭市双马填埋场与湘江大堤最近距离不到100米，2019年以来累计将6.5万余吨渗滤液外送处理，环境风险隐患突出。邵阳市大祥区蔡锷乡，怀化洪江市黔城、安江垃圾填埋场渗滤液处理能力均不足，外运处理台账不完善，部分渗滤液去向不明。

整改目标：规范垃圾填埋场运营管理，全省95座垃圾填埋场渗滤液渗漏、直排问题得到有效治理。完成娄底市燕子岩垃圾填埋场，湘潭市双马填埋场，邵阳市大祥区蔡锷乡和怀化洪江市黔城、安江垃圾填埋场渗滤液问题整治任务。

主体责任单位：省住房城乡建设厅，各市州党委和政府

牵头督导单位：省住房城乡建设厅

配合督导单位：省生态环境厅

整改措施：

（一）省住房城乡建设厅

1. 全面督导，加快问题整改。对全省95座生活垃圾填埋场开展全面督导，对存在问题的填埋场加快整改，进一步规范填埋场运营管理，确保生活垃圾填埋场安全稳定运行，防止污染环境问题发生。

2. 以评促管，建立长效机制。印发湖南省生活垃圾填埋场建设与运行评价标准，对所有运营填埋场定期开展评价，实行挂牌动态管理，发现问题及时交办，督促整改。

3. 加强监管，提升管理技能。全省95座填埋场全部联网至省生态环境厅污染源自动监控平台，实现环保在线监控平台信息共享，提高监管能力。开展填埋场雨污分流、渗滤液处理、异味控制、运营管理培训，提高基层管理能力。

（二）娄底市燕子岩垃圾填埋场

1. 改善库区表层渗滤液导排能力，防止库区表层渗滤液外溢，做好作业面膜覆盖工作，防止雨水变污水。

2. 规范填埋作业，严格执行作业规划，控制作业面堆体坡度，保证垃圾堆体稳定。

3. 采用渗滤液应急设备紧急处置，加快推进渗滤液升级改造项目建设，处理规模达到300吨/日，并确保达标排放。

（三）湘潭市双马垃圾填埋场

1. 加强与长江经济带生态环境警示片披露湘潭市双马垃圾填埋场相关问题整改方案的衔接。

2. 科学完善回灌方案。根据双马垃圾填埋场填埋区实际情况及大坝承载能力，分设回灌点，增设回灌管路系统及提升泵，在确保大坝安全稳定的前提下，进一步优化完善浓缩液回灌处理方案。

3. 调节池清淤。合理利用调节池容量，进一步提升雨季双马垃圾填埋场渗滤液调节处理能力，确保全面收集达标处理。

（四）邵阳市大祥区蔡锷乡垃圾填埋场

1. 提升处理能力，将渗滤液处理规模提高至400吨/日，并确保达标排放。

2. 加强和规范渗滤液外运管理。按相关管理要求，渗滤液外运车辆按照既定路线，密闭运送至指定地点，杜绝二次污染。同时，实行三联单制度，做好台账管理。

（五）怀化洪江市黔城、安江垃圾填埋场

1. 完善垃圾填埋场库区雨污分流系统，严防雨水进入垃圾堆体。

2. 提升处理能力。对原有处理系统进行升级改造，确保满足渗滤液处理需求。黔城垃圾填埋场租用渗滤液移动处理设备应急处理库区积液，降低库区液位；购置1组板框式污泥压滤机，严禁未经处理达标污泥回灌；新建3500立方米应急渗滤液调节池1个。

3. 加强监督管理。完善运营单位渗滤液处理专门台账，并规范管理。严禁垃圾渗滤液擅自外运处理，同时加强监测检测，严防环境污染风险。

整改时限：2021年12月31日。

二十九、码头污染防治不到位。湘潭港是湖南省重要的内河大港，分布有铁牛埠港区、易俗河港区、九华港区三大货运港区，8座货运码头。群众曾多次向有关部门反映码头环境污染问题，但相关部门监管失职，当地政府重视不够，未能及时整改。督察发现，铁牛埠港区一期码头煤炭露天堆放，雨污水收集不到位，污水处理设施闲置，作业区雨污水、煤炭淋溶水通过管道直排湘江。采样监测显示，外排污水COD浓度高达762毫克/升，在湘江上形成明显黑色污染带。易俗河港区一期码头、九华港区宁家湾码头也存在煤炭、铁矿石露天堆放现象，作业区雨污水积存量大，大量雨污水溢流后未经有效处理排入湘江。作为港口码头主管部门和整治牵头单位，湘潭市交通运输局明知存在诸多问题，但2020年以来每月上报港口环保设施改造完善情况时，均称未发现问题，存在谎报瞒报情形。督察还发现，岳阳港岳阳林纸煤码头关闭长期不落实，趸船围堰设置不完善，作业面雨污水经简易沉淀后排入长江；湘阴县漕溪港码头污水处理设施运行不正常。株洲港建霞码头无污水处理设施，船舶油污收集罐和船舶生活污水收集罐成为摆设。

整改目标：完成铁牛埠港区、易俗河港区、九华港区码头、岳阳港岳阳林纸煤码头、湘阴县漕溪港码头、株洲港建霞码头污染整治，依法关闭拆除岳阳港岳阳林纸煤码头。

主体责任单位：湘潭市、岳阳市、株洲市党委和政府牵头督导单位：省交通运输厅

配合督导单位：省生态环境厅

整改措施：

（一）湘潭市

1. 铁牛埠港区一期码头。港区清渣清淤，检查并封堵港区外排湘江排口。建设散货堆场密闭工程（移动式棚架），建设洗车平台。实施港区雨污分流工程，生产废水、港区初期雨水和生活污水经港区废水处理站处理达标后经提升泵站进入污水处理厂，后期雨水收集排放至城市雨水收集系统。在散货船与码头之间的缝隙设置接料设施，强化抓斗维修维护。

2. 易俗河港区一期码头。港区清渣清淤，建设煤堆场密闭工程（钢架大棚），实施港区雨污分流工程，地面冲洗废水、车辆清洗废水等生产废水和初期雨水、生活污水经港区处理站处理达标后排放。在散货船与码头之间的缝隙设置接料设施，强化抓斗维修维护。

3. 九华港区宁家湾码头。港区清渣清淤，建设散货堆场密闭工程（钢架大棚），建设洗车平台，优化车辆运输路线。实施港区雨污分流工程，生产废水和港区初期雨水、生活污水经处理达标后排入滨江路污水管网，后期雨水等洁净雨水收集排放至城市雨水排放系统。在散货船与码头之间的缝隙设置接料设施，强化抓斗维修维护。

4. 配合开展责任追究调查，对相关责任单位和责任人严肃追责问责。

整改时限：2021年12月31日。

（二）岳阳市

1. 岳阳林纸煤码头。加快解决岳阳林纸股份有限公司煤炭从华能煤码头转供建设问题。岳阳林纸股份有限公司按照与华能签订的战略合作协议，加快推进水运煤卸运系统改造项目，2022年9月30日前，完成项目整改任务；项目完成投产后（2022年12月31日前）同步关停岳阳林纸煤码头，拆除复绿；加强管理，2021年9月30日前，岳阳林纸股份有限公司完成雨污分流和污水收集、处理工作。

2. 湘阴县漕溪港码头。利用盖板明沟及管道对一期陆域范围内初期雨水进行收集，在后方陆域设置沉淀池，经沉淀后排入市政排水管网。在码头前沿增设挡料板，在码头与船舶之间增加挡料板，避免漏料、撒料进入水体。加强污染防治日常监督管理工作，确保码头污水处理设施正常运转。2021年9月30日前，完成各项整改任务。

整改时限：2022年12月31日。

（三）株洲市

株洲港建霞码头。码头增设雨水收集和三级沉淀池处理设施。在作业区码头前沿东南角分别布置船舶油污收集罐和船舶生活污水收集罐，并配套建设污水上岸管线系统。通过潜水泵泵送系统将船舶油污水、船舶生活污水收集至码头分类收集罐。在港区主干道右侧及磅房旁设置标准化生活垃圾分类收集点两处。

整改时限：2021年12月31日。

三十、郴州市卓越公司废弃厂区雨水排口砷、镉、铊等重金属浓度超标；桂阳县宝山项目区违规设置固体废物堆场，堆场内多处水坑检测出砷、镉、铊浓度超标。

整改目标：郴州市卓越公司雨污混合废水收集处置达标后排放，消除环境安全隐患；桂阳县宝山项目区违规设置固体废物堆场得到清理，违规堆放的固体废物得到安全处置。

主体责任单位：郴州市委、市政府

牵头督导单位：省生态环境厅

整改措施：

1. 郴州市卓越公司整治。对卓越公司厂区雨污混合废水进行收集，确保污水处理设施正常运行，处理达标后排放。

2. 桂阳县宝山项目区整治。组织开展排查，制定处置方案。将宝山项目区违规设置固体废物堆场进行清挖转运、积水转运等安全处置。对宝山项目区违规固体废物堆场进行场地平整，填土覆盖，种植草皮，修建排水土沟，安装围栏，张贴警示标语，消除环境隐患。

整改时限：2021年12月31日。

三十一、部分历史遗留涉重废渣治理进展迟缓。张家界市慈利县部分历史遗留废渣治理工程进展滞后，重金属废水收集处理配套设施能力欠完善，数十万立方米镍钼废渣需要处置。

整改目标：历史遗留涉重废渣治理项目进展加快。慈利县大浒矿区镍钼矿开采遗留废渣得到安全处置，环境风险得到有效管控；枧潭桥断面水环境质量逐年改善，2024年实现镍浓度值稳定达标。

主体责任单位：省生态环境厅，各相关市州党委和政府

牵头督导单位：省生态环境厅

配合督导单位：省自然资源厅

整改措施：

（一）省生态环境厅

加快推进历史遗留涉重废渣治理项目，强化调度和督导力度，将项目完成情况纳入污染防治攻坚战考核，作为下年度中央土壤污染防治专项资金分配依据，对治理进展迟缓、完成情况较差的市州不予支持或调减资金。

（二）张家界市

1. 2021年12月31日前，完成慈利县大浒矿区未治理历史遗留镍钼矿废渣渣量、属性调查，摸清历史遗留镍钼矿废渣底数。

2. 根据废渣渣量、属性调查结果，结合《慈利县枧潭溪流域镍污染综合治理实施方案（2018-2025年）》，多方筹措资金，分片区、分年度组织实施。

3. 2024年12月31日前，推进完成重金属废水收集处理设施配套工程建设，对矿区遗留镍钼废渣量实施安全处置，加强重金属废水处理日常监管监测。

整改时限：2024年12月31日。

三十二、矿山开发生态环境问题严重。湖南省矿山数量多、规模小，现有在产矿山3600多座，超过九成矿权面积在0.1平方公里以下，没有规模效益，也无力做好生态环境保护工作。大部分在产砂石土矿未严格落实“边开采、边治理”要求，越界开采、侵占林地、超规模开采等问题普遍，绿色矿山创建工作不理想。一些砂石土矿也含有高毒性的重金属，衡阳长风石材场、恒兴陶瓷原料厂、金信陶瓷原料厂等企业场区积水中，均检测到较高浓度的汞、铊，在管理上还没有引起重视，矿权设置的前置条件还没有考虑矿产成分。

整改目标：完成砂石土矿专项整治，将全省砂石土矿控制在1500个以内。实施全省砂石土矿专项规划，砂石土矿采矿权面积原则上不低于0.1平方公里，违法采矿行为查处到位，生产矿山达到绿色矿山建设要求。加强矿山生态保护修复，落实“边开采、边治理”。完善矿权设置条件，加强有毒有害重金属成分管理。

主体责任单位：省自然资源厅，各市州党委和政府

牵头督导单位：省自然资源厅

配合督导单位：省生态环境厅、省林业局

整改措施：

1. 进一步淘汰落后小矿。落实《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项整治行动方案（2019-2021年）》，2021年12月31日前将砂石土矿采矿权总数控制在1500个以内，全省采矿权减少至3000个以内。关闭退出砂石土矿做到注销到位、设施拆除到位，完成矿山地质环境治理恢复关闭验收，暂时完成不了生态修复任务的，编制生态修复方案，明确生态修复责任主体和完成期限。

2. 提升在产砂石土矿规模化开采水平。进一步完善砂石土矿专项规划，规划面积不低于0.1平方公里的开采区块占总数85%以上，生产规模30万吨/年以上的砂石土矿占总数的85%以上。

3. 加大违法违规采矿打击力度。结合打击非法采矿采砂“霹雳行动”，铁腕整治无证开采、超越批准的矿区范围开采等违法采矿行为。加强露天采矿卫星监测，定期交办非法采矿任务清单，及时核实并查处到位。发现非法侵占林地和超规模生产的，依法查处。

4. 加快推进绿色矿山建设。严格落实《湖南省建设绿色矿山三年行动方案（2020-2022年）》，督促生产矿山于2022年12月31日前达到绿色矿山建设要求；对新设采矿权，在出让合同中明确按照绿色矿山标准建设，并经验收合格后方可生产。

5. 加强有毒有害重金属成分管理。依据勘查规范，加强对矿产资源勘查报告和储量核实报告中有毒有害元素分析内容的审查，在矿产资源开发利用方案中对有毒有害物质的处理提出要求。对因有毒有害重金属成分导致无法通过环境影响评价的，坚决不予办理采矿登记手续。针对衡阳长风石材场、恒兴陶瓷原料厂、金信陶瓷原料厂等厂区重金属超标问题，调查核实污染源，从源头防范重金属污染。

6. 落实“边开采、边治理”制度。生产矿山全部编制生态保护修复方案，切实做到“边开采、边治理”；组织开展年度修复任务验收，对生态修复任务验收不通过的，不予办理采矿登记手续。

整改时限：2022年12月31日。

三十三、湖南省邵阳县长阳矿区曾是邵阳县煤炭主产区之一，过去煤矿开采作业粗放，生态破坏和环境污染问题一直比较严重。2014年，随着产业政策趋紧，当地煤矿企业相继关停退出，但矿区遗留生态环境问题长期得不到治理，5.5万余吨废渣倾覆大量林地山坡，矿区淋溶水、矿涌水直排石燕水库，再加上该矿区现有的邵阳县新联环保砖厂长期占林取土非法作业，致使该地区生态环境破坏不断加剧。直到2018年，邵阳县才利用湖南省土地整理资金，简易修复了矿区不到三分之二的面积。目前，整个矿区仍有数十亩土地被2万余吨废渣侵占，6个矿洞每天超万吨酸性淋溶水、矿涌水直接排入石燕水库，造成水库铁、锰浓度较高。

整改目标：长阳矿区矿涌水经处理达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表2采煤废水污染物排放限值后排放；逐步改善石燕水库水质，保障当地居民生产用水安全；完成煤矸石堆场整治；依法打击非法占林取土、破坏生态环境等违法行为，积极开展植树造林，修复长阳矿区生态环境。

主体责任单位：邵阳市委、市政府

牵头督导单位：省自然资源厅

配合督导单位：省生态环境厅、省应急厅、省林业局

整改措施：

1. 依法查处邵阳县新联环保砖厂开山毁林问题。对新联砖厂进行拆除，实行“两断三清”，对被破坏的林地采取复垦复绿，进行生态修复，2021年9月30日前对砖厂违法生产经营行为进行查处。

2. 开展生态修复。开展长阳矿区裸露煤矸石专项调查，编制方案并实施，对已修复但未达到标准的区域进一步采取工程措施，覆土复绿，2022年6月30日前完成煤矸石堆生态修复。

3. 规范封堵矿洞，实施河渠清淤。对长阳矿区矿洞采取全面清查，规范封堵，防止地表水进入矿洞，对矿涌水实施源头减量。对矿涌水污染的河道、沟渠进行全面清淤，同时对重点地段进行生态护坡复绿，实现水环境逐步改善，生态逐步恢复。2022年12月31日前完成封堵和清淤任务。

4. 开展矿涌水综合治理。对长阳矿区的矿涌水治理进行现场踏勘，启动快速过滤反应坝建设、矿涌水点位治理、被矿涌水污染河渠脱色等三项应急工程整治，2021年12月31日前编制完成邵阳县矿涌水治理总体规划及治理方案。2023年12月31日前推进完成百富、马塘湾和伏溪河（陡山段）三个点位矿涌水治理。

5. 开展石燕水库水环境综合治理。完成石燕水库水质综合整治实施方案编制、审查及批复，2021年12月31日前启动石燕水库水质综合整治项目招标，有序推进石燕水库水质综合治理。

6. 配合开展责任追究调查，对相关责任单位和责任人严肃追责问责。

整改时限：2023年12月31日。

三十四、2020年，娄底市砂石土矿开采量为4304万吨，超出“十三五”规划要求的年开采量近1倍。82家拟保留砂石土矿中，24家产能低于30万吨/年，66家不同程度占用林地，共计占用近5000亩。

整改目标：2021年12月31日前，娄底市砂石土矿采矿权数量控制在82个以内、开采总量控制在4000万吨以内；对拟保留82家采石场进行全面清查，对非法占用耕地林地开采、破坏生态环境等问题依法依规彻底查处到位；编制关闭退出类采石场生态修复方案，对保留生产类采石场按“一矿一方案”进行“边开采、边修复”和开展污染治理。

主体责任单位：娄底市委、市政府

牵头督导单位：省自然资源厅

配合督导单位：省林业局

整改措施：

1. 严控采矿权数量。2021年12月31日前，砂石土矿采矿权数量由213个减少到82个以内，生产总量将相应减少到规划指标以内。同时，对生产规模低于30万吨/年的24个采石企业，2022年9月30日前整改达到30万吨以上，对逾期未完成的予以关闭。

2. 抓实采石企业环境整治。2021年12月31日前，依据各部门采石行业专项整治标准，对拟保留的采石企业逐一列出问题清单，督促指导采石企业在规定期限内严格对标对表整改。加大执法监督力度，开展“打非治违”联合行动，坚决依法打击采石企业破坏生态环境、非法占用耕地林地等违法违规行为。

3. 开展砂石土矿生态修复工作。编制完成县级关闭退出砂石土矿生态修复工作方案，组织力量全面调查摸底131个关闭退出砂石土矿生态修复情况，做到“一矿一方案”，按方案有序、有效推进生态修复。

4. 配合开展责任追究调查，对相关责任单位和责任人严肃追责问责。

整改时限：2022年12月31日。

三十五、怀化市溆浦县深子湖镇5家硅砂开采企业，越界开采、违法侵占林地、未履行矿山生态修复等问题较为突出，附近山体植被大面积被破坏。

整改目标：溆浦县深子湖镇硅砂企业治理到位，越界开采、违法侵占林地等违法行为查处到位，矿山生态修复到位。

主体责任单位：怀化市委、市政府

牵头督导单位：省自然资源厅

配合督导单位：省林业局

整改措施：

1. 编制实施整改方案。2021年12月31日前，开展硅砂开采企业生态环境问题排查，按照“一矿一策”编制修复方案，并清除矿山危岩体，平整场地，修建复绿平台，拆除清理地面附着物，复垦损毁耕地，依法查处越界开采、违法侵占林地行为。

2. 开展生态修复。加强指导和监管，压实企业主体责任，建立整改台账，定期监督检查整改进展情况，落实闭环管理，确保整改落地见效。2022年12月31日前，全面完成深子湖镇硅砂企业矿山生态修复。

整改时限：2022年12月31日。

三十六、张家界市现有大理石、方解石等采石制砂企业210多家，多点无序开发，非法毁林占地时有发生，生态环境问题严重，近几年仍在新上砂石土矿项目，与张家界旅游强市、生态强市的发展定位极不相称。

整改目标：完成砂石土矿专项整治，实现行业规划科学、布局合理、管理有序。

主体责任单位：张家界市委、市政府

牵头督导单位：省自然资源厅

配合督导单位：省林业局

整改措施：

1. 加快推进砂石土矿专项整治行动，2021年12月31日前，完成张家界市第四轮矿产资源规划（2021-2025年）编制，砂石土矿采矿权区块数由目前89个减至49个。

2. 严格矿权设置准入条件。制定关于进一步加强采矿权审批管理的通知，明确新设采矿权矿区范围达0.1平方公里以上（偏远乡镇满足本地砂石需求的除外），加强源头管控，做好生态环境保护工作。

3. 切实规范开发秩序。2022年6月30日前制定张家界市非煤矿山综合整治工作方案，推进非煤矿山综合整治。强化矿山日常监管，严肃查处超深越界开采，以及安全生产、环境保护、水土保持不达标等违规行为，严厉打击非法开采、毁林毁草占地、侵蚀河道等违法行为。

4. 2021年12月31日前，摸清砂石土矿生态修复底数，分门别类建立生态修复台账。明确生态修复具体技术要求和措施，规范矿山地质环境治理恢复基金计提使用，提升矿山生态修复质量。严格落实矿山生态修复属地管理原则，压实矿山企业生态修复主体责任，对拒不履行生态修复的义务人，依法提起公益诉讼。

整改时限：2022年12月31日。

三十七、全省各类废弃矿山达6950座，矿山生态环境恢复率不到45%，部分修复工程浮皮潦草。督察还发现，大部分废弃矿山没有按“谁开发、谁治理”要求实施后续治理和生态恢复，生态修复保证金标准低，基本没有起到多大作用，最后都由属地政府兜底埋单。

整改目标：完成全省废弃矿山核查，推进全省废弃矿山生态修复，历史遗留矿山土地复垦率达到60%。

主体责任单位：省自然资源厅，各市州党委和政府

牵头督导单位：省自然资源厅

整改措施：

1. 源头管控，不欠“新账”。科学编制矿产资源总体规划，加强绿色矿山建设，严格落实矿山地质环境治理恢复基金监管，实行新建和生产矿山生态保护修复年度验收制度，督促矿山企业严格履行“边生产、边修复、边治理”义务，不再欠“新账”。

2. 开展核查，摸清底数。开展废弃矿山生态损毁和修复情况核查，综合运用“遥感解译+实地核查”等技术手段，全面查明废弃矿山家底现状，明晰废弃矿山生态修复主体责任。

3. 专项行动，压实责任。以废弃矿山核查成果为基础，2022年6月30日前制定出台湖南省废弃矿山生态修复四年专项行动方案（2022-2025年），明确任务目标、工作责任、时间节点，加强统筹协调，细化工作措施，加强资金保障，严格监督考核，分类压实废弃矿山生态修复主体责任，督促有关责任主体严格履行治理恢复义务，倒逼问题整改落实。

4．因地制宜，分类推进。对不在“三区两线”范围内、没有受矿山地质灾害威胁人群的废弃矿山，按照“生态保护优先、自然恢复为主”的方针，采取自然恢复为主的方式科学合理进行修复。对生态功能区位重要、影响区域经济发展、威胁人民生命财产安全的废弃矿山，按照“属地管理、分级负责”的工作原则和“宜耕则耕、宜林则林、宜水则水、宜建则建”的治理方式，分类分步推进修复治理。2025年12月31日前，历史遗留矿山土地复垦率达到60%。

整改时限：持续推进。其中，2021年12月31日前，基本完成全省废弃矿山生态损毁和修复情况核查。

三十八、怀化市各类废弃矿山547个，70%未开展治理修复，大量酸性含重金属淋溶水直排，污染环境。其中，洪江市宏亮碳质板岩矿开采公司矿区淋溶水镉浓度严重超标，镉浓度超出《污水综合排放标准》26.8倍；辰溪县张家湾钒矿区淋溶水未做到应收尽收，丰水期大量镉、钒浓度超标淋溶废水直排。

整改目标：完成怀化市废弃矿山核查，摸清废弃矿山重金属废渣底数，推进历史遗留废弃矿山生态修复，历史遗留矿山土地复垦率达到60%。洪江市宏亮矿业公司重金属污水治理达标，公司矿区生态修复到位。辰溪县张家湾钒矿区实施污染管控和生态修复，减轻对环境的危害和影响。

主体责任单位：怀化市委、市政府

牵头督导单位：省自然资源厅

配合督导单位：省生态环境厅

整改措施：

1. 组织开展废弃矿山整治。组织开展废弃矿山底数排查，2021年12月31日前基本完成废弃矿山生态损毁和修复情况核查，2022年6月30日前按照“生态保护优先、自然恢复为主”方针科学制定怀化市废弃矿山生态修复四年专项行动方案（2022-2025年），2023年6月30日前完成历史遗留矿山整治方案编制。分类、分步高标准修复治理，2025年12月31日前历史遗留矿山土地复垦率达60%。

2．摸清废弃矿山重金属废渣底数。2022年6月30日前，完成怀化市废弃矿山重金属废渣渣量、属性调查。根据废渣渣量、属性调查结果，制定综合治理方案，分片区、分年度组织实施。

3. 推进洪江市宏亮碳质板岩矿区淋溶水镉浓度超标整治。已开展应急处理，修建淋溶水收集池，对收集池内污水进行达标处理，并在矿区外围修建截水渠道，防止雨水进入矿区。开展生态环境问题排查、勘探，2021年12月31日前完成污染治理方案编制，2022年12月31日前完成整治。

4. 推进辰溪县张家湾钒矿区淋溶水镉钒超标治理。2021年12月31日前完成钒矿区北部裸露区域生态修复和清污分流工程疏通修复工作，防止淋溶水直排，从源头上减轻污水处理站压力（预估减少淋溶废水80吨/天）。进一步加强监测，确保污水处理站处理能力及规模达到处理要求。

整改时限：2025年12月31日。

三十九、娄底市各类废弃矿山368座，超过三分之二没有开展治理修复，其中少数矿洞排放强酸性废水。

整改目标：完成娄底市废弃矿山核查，全面完成368座废弃矿山生态修复。矿洞排放强酸性废水得到有效治理。

主体责任单位：娄底市委、市政府

牵头督导单位：省自然资源厅

配合督导单位：省生态环境厅

整改措施：

1. 开展废弃矿山治理修复。全面调查摸底368个废弃矿山生态修复现状，建立整改台账，按照“生态保护优先、自然恢复为主”方针，科学制定出台娄底市废弃矿山生态修复四年专项行动方案（2022-2025年）。2022年8月31日前编制完成县级废弃矿山生态修复工作方案；2022年10月31日前对未实施生态修复的废弃矿山按照“一矿一方案”要求逐一制定具体生态修复方案，2025年12月31日前全面完成所有废弃矿山生态修复。

2. 开展矿洞排放酸性废水治理。实施《娄底市关闭煤矿废水污染治理“三年行动计划”（2019－2021年）实施方案》，2021年12月31日前，“三年行动计划”中确定关闭矿洞的废水得到初步治理。加强日常监管和环境监测工作，确保已建成矿涌水污染治理设施的正常运行和地表水各监控断面的水质达标。系统研究技术可靠、经济可行的解决方案，编制关闭煤矿废水污染治理第二个“三年行动计划”（2022-2024年）方案，有效推进关闭煤矿涌水污染治理。

整改时限：2025年12月31日。

四十、部分尾矿库环境安全隐患较为突出。湘西州需要开展治理或闭库尾矿库49座，目前仅完成闭库10座。

整改目标：分类完成49座尾矿库闭库（治理）。

主体责任单位：湘西自治州委、州政府

牵头督导单位：省应急厅

配合督导单位：省生态环境厅

整改措施：

1. 开展安全风险隐患排查。对发现的违法违规行为进行查处，对发现的安全隐患分类别、分阶段进行整改治理，确保尾矿库环境安全隐患治理到位。

2. 开展尾矿库闭库或治理。严格按照批复的尾矿库闭库工程设计进行施工，加强对治理工程进行监管。对拟保留的17座尾矿库治理到位，已闭库治理的12座尾矿库完成验收，对正在实施闭库的14座尾矿库严格落实闭库措施，对涉及行政诉讼的4座尾矿库及时消除环境安全隐患。对拟整体搬迁的1座尾矿库，搬迁前完成渗滤液处理站工艺技术升级改造，消除环境安全隐患；对拟回采的1座尾矿库，回采前及时消除环境安全隐患。

3. 积极筹措无主尾矿库闭库治理资金，加大无主尾矿库闭库治理力度，压实属地政府对无主尾矿库的管理责任。

整改时限：2022年6月30日。

四十一、邵阳市2020年底前应完成治理26座尾矿库，尚有11座未开展治理。

整改目标：完成尾矿库治理“回头看”环境问题清单任务整改。

主体责任单位：邵阳市委、市政府

牵头督导单位：省生态环境厅

配合督导单位：省应急厅

整改措施：

1. 开展整改“回头看”，建立环境问题清单。组织对32座尾矿库治理任务开展“回头看”，并建立环境问题清单。

2. 积极推进环境问题整改。根据已建立的尾矿库环境问题清单开展整治工作，2021年12月31日前，完成尾矿库治理“回头看”发现问题清单的整改任务。

整改时限：2021年12月31日。

四十二、结构性污染问题依然突出。湖南省产业结构层次偏低，重化工占比较高。2020年，全省规模以上工业中，冶金、有色、石化、建材等原材料行业营收占比仍然接近30%，六大高耗能行业增加值占规模以上工业的比重为28.5%。

整改目标：冶金、有色、石化、建材等原材料行业营收占比、六大高耗能行业增加值占规模以上工业的比重逐年下降，减少结构性污染。

主体责任单位：省发展改革委，各市州党委和政府

牵头督导单位：省发展改革委

配合督导单位：省工业和信息化厅

整改措施：

1. 加快调整优化产业结构。全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，着力打造国家重要先进制造业高地，抓好《湖南省制造强省建设“十四五”发展规划》的组织实施，制定战略性新兴产业、现代服务业发展规划，推动一二三产业融合发展，促进产业高质量发展和经济社会全面绿色转型，从源头上遏制结构性污染问题。

2. 组织编制冶金、有色、石化、建材等行业规划，科学规划布局，引导冶金、有色、石化、建材等传统产业转变发展方式，加快智能化、绿色化、安全化、高端化转型升级，2025年冶金、有色、石化、建材等原材料行业营收占比、六大高耗能行业增加值占规模以上工业的比重同比2020年均有下降。

3. 严控“两高”项目盲目发展。落实国家坚决遏制“两高”项目盲目发展的要求，研究制定严控“两高”项目的具体措施。对拟新上“两高”项目，在履行各项审批手续之前，深入论证项目建设的必要性、可行性，认真分析评估项目对能耗双控、碳排放、产业高质量发展和生态环境质量的影响。严格“两高”项目节能审查，对标国际国内能效先进水平，提高准入门槛，严禁不符合审查要求的项目上马。严禁擅自开工建设未进行节能审查或节能审查未通过的“两高”项目。对未批先建或未按能评批复要求建设的“两高”项目进行节能监察。

4. 落实碳达峰碳中和目标要求，研究制定工业领域、能源领域分行业碳达峰实施方案，加快调整优化产业结构、能源结构，推动战略性新兴产业、高技术产业、现代服务业加快发展，促进经济社会全面绿色转型。

整改时限：2025年12月31日。

四十三、天然气消费占比仅为3.1%，不仅远远低于全国8%的平均水平，也未达到湖南省规划的2020年占比提高到6%的要求，中长期低碳转型压力巨大。结构性污染加大了环境空气质量持续改善的难度。

整改目标：提高天然气在能源消费中占比，到2025年天然气消费占比提高到7.1%。

主体责任单位：省发展改革委（省能源局），各市州党委和政府

牵头督导单位：省发展改革委（省能源局）

配合督导单位：省生态环境厅

整改措施：

1. 统筹谋划全省天然气发展利用，合理布局和推进相关项目建设，“十四五”末天然气消费占比达到7.1%。

2. 努力拓宽气源渠道，提升调入能力。加快推进新粤浙广西支干线建设，与山西省开展天然气领域合作，推进“晋气入湘”。力争到2025年天然气调入能力达到150亿方以上。加快储气设施建设，督促城燃企业按要求具备相应规模储气能力。

3. 加快“气化湖南工程”建设，确保2023年12月31日前实现天然气管道市市通。做好县县通天然气管道规划，有序推进天然气管道建设。

4. 稳妥推进天然气体制改革，实现省内输气管道统一规划、统一建设、统一运营、统一调度，逐步实现全省“一张网、一个价”，为扩大利用创造良好环境。

整改时限：2025年12月31日。

四十四、交通主要依赖公路运输，2020年，湖南省公路货运量占比87.4%，比全国平均水平高出13.5个百分点，铁路、水路货运量分别比全国平均水平低7.3个百分点和6.6个百分点。

整改目标：调整优化交通运输结构，提高铁路、水路货运量。

主体责任单位：省交通运输厅、省发展改革委，各市州党委和政府

牵头督导单位：省交通运输厅、省发展改革委

整改措施：

1. 加强水运项目建设。2021年底完成水运投资35亿元。开工建设澧水石门至澧县航道建设工程、湘江永州至衡阳三级航道建设二期工程、沅水常德至鲇鱼口2000吨级航道建设工程。2021年12月31日前完成岳阳港城陵矶松阳湖铁路专用线项目基础设施建设工作，完成神华国华永州发电有限责任公司项目建设工作。

2. 推进多式联运项目建设。推动铁水、公铁、陆空等多式联运发展，加强不同运输方式转运场站和“不落地”装卸设施建设，提升一体化转运衔接能力和货物快速换装便捷性。以“全国运输结构调整”为契机，主动对接“北上广”优化大环境行动计划，深入推进湖南城陵矶新港水公铁集装箱多式联运示范工程、传化智联商品车及集装箱铁水公联运示范工程及武陵山片区四省联动共推“一带一路”、长江经济带战略集装箱公铁水联运示范工程等多式联运试点项目建设，研究项目试点阶段省级财政配套支持政策。到2025年，基本建成8个左右多式联运示范工程。

3. 实施“绿色配送”项目建设。在长沙、岳阳、怀化成功获批全国城市绿色货运配送示范工程，长沙率先完成验收工作的基础上，高标准完善“绿色配送”体制机制建设和配套建设，积极探索、推动下一批全国城市绿色货运配送示范工程试点推广工作，打造“湖南绿色配送”新高地，降低运输能耗和成本，服务经济、社会高质量发展。

整改时限：2025年12月31日。

四十五、产业转型升级乏力。2020年，湖南省十种有色金属产量215万吨，同比增长7.5%，增长率高于全国平均水平2个百分点，但有色金属矿产资源利用率低、资源依赖度高、产品附加值低、产业链短而不壮问题长期存在，资源环境压力仍然突出。

整改目标：推进有色金属行业转型升级，提高有色金属矿产资源利用率、产品附加值，逐步解决资源依赖度高、产业链短而不壮问题，减轻资源环境压力。

主体责任单位：省工业和信息化厅，各相关市州党委和政府

牵头督导单位：省工业和信息化厅

整改措施：

1. 引导有色金属行业转型升级。编制湖南省有色金属行业“十四五”发展规划，指导有色金属产业转型升级，重点推进先进有色金属材料发展，提升有色产品精深加工水平，推动产业链向下游延伸，促进产品向高端转型。

2. 推动产业集聚发展。加快先进有色金属材料产业集群建设，加大延链补链强链力度，引导产业龙头企业向园区集中，培育打造株洲先进硬质材料、望城先进有色金属材料、常宁水口山铜铅锌等产业集群。

3. 加快重点企业技术改造。支持湖南有色金属控股集团有限公司、湖南黄金集团有限责任公司、株洲硬质合金集团有限公司、晟通科技集团有限公司等重点有色企业，利用先进适用技术改造，提高智能化、绿色化水平。

4. 提高资源综合利用水平。制定关于支持有色金属资源综合利用产业延链强链的若干政策措施，加快有色金属资源综合利用产业发展，提高有色金属再生资源规模化利用水平，推动资源高效合理利用。以提高资源利用效率为核心，加快推动有色金属产业省级工业固体废物综合利用示范基地、示范企业和示范项目建设，加快建设郴州国家工业资源综合利用基地。

整改时限：持续推进。其中，2021年12月31日前出台湖南省有色金属行业“十四五”发展规划。

四十六、2017年第一轮督察就指出郴州市嘉禾县机械铸造业环境污染问题，截至此次督察进驻，相关整治工作仍未完成，嘉禾县铸造企业“散乱污”局面仍未改变。

整改目标：完成铸造行业环境污染专项整治和转型升级，解决嘉禾县铸造企业“散乱污”问题。

主体责任单位：郴州市委、市政府

牵头督导单位：省工业和信息化厅

配合督导单位：省生态环境厅

整改措施：

1. 实现铸造行业转型升级。对主动开展整改企业予以奖励，对拒不整改或整改不达标的铸造企业按程序予以停产或关闭，对无法通过技改提升达到要求的铸造企业，坚决予以淘汰退出。2021年12月31日前新上自动化或半自动化生产线10条，2023年12月31日前累计新上自动化生产线或半自动化生产线30条。2025年12月31日前完成铸造行业转型升级。

2. 引导乡镇铸造企业入园集聚发展。2021年引导5家铸造企业入园发展，2022年整合15家铸造企业入园发展，2025年12月31日前，把嘉禾县打造成为具有高中低搭配、产业链完整、配套齐全、环境安全的铸造产业集群地，解决嘉禾县铸造企业“散乱污”问题。

3. 加强执法和巡查监管。严厉打击非法铸造作坊，对经认定的“散乱污”企业进行全面整治，坚决取缔淘汰落后和家庭式作坊铸造企业。开展嘉禾县铸造行业生态环境保护专项整治，在园区试点环保设施电力监管和污染物排放自动监控等方式，严格执行大气污染物排放标准，对治污设施闲置、超标排放等环境违法行为依法严肃查处。2025年12月31日前完成铸造行业环境污染专项整治。

整改时限：2025年12月31日。

四十七、园区环境保护水平较低。湖南省产业园区普遍存在规划环评执行不严、园区环境保护基础设施建设运行管理不到位、园区企业环境违法现象时有发生等问题。全省144家省级及以上产业园区规划环评执行情况不完善，应开展跟踪评价的52家产业园区中，有8家未完成跟踪评价，占比15.4%。2019年以来，全省十余家产业园区因环境问题被省级及以上生态环境部门挂牌督办。衡阳市松木工业园区环境管理粗放，异味扰民问题突出，此次督察进驻期间，共接到群众重复投诉60余次，园区污水处理厂存在铊超标排放现象。常德市桃源县陬市工业园内企业存在直接将第一类污染物混入污水处理厂处理的现象，没有按规定在车间处理达标。株洲市攸县攸州工业园集中供热项目未发挥作用，多家企业仍使用简易锅炉燃烧煤炭、木材，无污染治理设施，黑烟滚滚。郴州市永兴县太和工业园为重金属综合回收利用企业集聚地，要求入园企业必须办理危险废物经营许可证。截至目前，11家入园企业中仅3家取得危险废物经营许可证。

整改目标：对8家未完成跟踪评价的产业园区全面实施跟踪评价工作；衡阳市松木工业园、常德市桃源县陬市工业园、株洲市攸县攸州工业园、郴州市永兴县太和工业园环境问题整改到位，园区环境保护水平有效提升。

主体责任单位：省生态环境厅、省发展改革委，各市州党委和政府

牵头督导单位：省生态环境厅、省发展改革委

整改措施：

（一）省生态环境厅、省发展改革委

1. 督促未报送跟踪评价报告书的8家园区完成跟踪评价。株洲高新技术产业开发区、君山工业集中区、安仁工业集中区、永州经开区、张家界高新区、沅陵工业集中区、溆浦工业集中区、泸溪高新技术产业开发区等8家园区，单独开展跟踪评价的，于2021年12月31日前上报环境影响跟踪评价报告书并通过相关论证；与调扩区规划环评合并开展的，于2022年6月30日前报送调扩区规划环评报告书并通过审查。

2. 开展重点产业园区规划环评落实情况核查。2023年12月31日前，完成重点产业园区规划环评落实情况核查，梳理规划环评执行过程中存在的问题，形成核查报告。

3. 建立环境影响跟踪评价长效机制，根据《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》要求，对规划实施满5年以上的园区，定期督促相关园区开展环境影响跟踪评价或重新开展园区规划环评。

4. 进一步规范和加强产业园区生态环境管理，加强园区基础设施建设，推行园区环境第三方治理，提高园区生态环境保护水平。制定省级以上产业园区推进工业污水处理全面达标排放工作实施方案，完善长效运维管理机制，全面加强工业园污水收集处理能力。强力推进园区生态环境问题整改，对整改不到位园区进行通报、约谈，采取取消当年评先评优资格、不予批准开展调区扩区、不予支持省预算内资金等措施督促整改。

整改时限：2023年12月31日。

（二）衡阳市松木工业园

加强源头管控，严把环境准入关，不再新引进重点涉气类的化工项目。2021年12月31日前，完成松木经开区内异味污染源摸排，建立异味污染源管控清单。对松木经开区的26家涉气企业，按照“一企一策”标准，继续开展企业异味污染物深度治理减排改造，大幅度降低异味污染物排放量。加强企业管控，严格分级监管，完善居民区环境空气质量综合监测体系，对群众关心的环境空气质量指标实行24小时动态监测。深入开展涉铊企业污染综合整治，全过程对铊污染物进行有效防控。加强园区排水管网整治，2022年6月30日前完成园区排水管网更新、完善，开展园区污水处理厂升级改造，落实“一企一管”。

整改时限：2022年12月31日。

（三）常德市桃源县陬市工业园

对涉水污染排放企业开展排查，摸清企业废水排放特征因子、废水污染防治设施处理工艺及效率、废水排污口设置等情况，形成企业生态环境问题排查报告，对涉及一类污染物排放企业建立专门管理台账，督促企业制定整改方案，落实整改措施，确保企业一类污染物在车间排口处理达标，其他污染物在企业总排口达标。聘请第三方环保专业服务公司为园区提供“环保管家”服务，加强对涉水污染排放的企业及工业园区污水处理厂监管，不定期开展监督性监测，发现问题及时整改。

整改时限：2021年12月31日。

（四）株洲市攸县攸州工业园

严格禁止燃煤炭、燃木材锅炉使用，做到配套供热锅炉环保设施正常运行。摸清底数，对于环评批复允许使用生物质锅炉的企业，严格要求企业使用生物质燃料及清洁能源燃料，其余企业必须按照要求实行集中供热或自行使用天然气等清洁燃料。建立完善企业供热情况管理台账。

整改时限：2021年12月31日。

（五）郴州市永兴县太和工业园

做好永兴县稀贵金属再生资源利用产业集中区（含太和工业园）规划环评编制、评审及预审，指导太和工业园有关企业依法依规申报和办理危废经营许可证、排污许可证等手续。强化园区环境监管力度，严厉打击园区企业环境违法行为，确保企业合法有序发展。

整改时限：2022年6月30日。

四十八、一些重点改革工作落实还不够到位。湖南省以下环保机构监测监察执法垂直管理体制改革（以下简称环保垂改）虽已基本完成，但落实中央环保垂改指导意见（中办发〔2016〕63号）“通过向市或跨市县区域派驻等形式实施环境监察”“配强省级环保厅（局）专职负责环境监察的领导”“探索建立环境监察专员制度”等要求不够有力，督察力量比较薄弱，与当前湖南生态环境保护形势任务和督察实际需要不相适应，省级生态环保督政体系还需完善。

整改目标：健全省级生态环保督政体系，加强生态环保督察力量，满足生态环保督察需求。

主体责任单位：省委编办、省生态环境厅

牵头督导单位：省委办公厅

整改措施：

1. 梳理生态文明体制改革事项，将重点改革工作落实到位，重点做好省以下环保机构监测监察执法垂直管理体制改革“后半篇”文章。

2. 按照优化协同高效原则，积极创新挖潜，进一步完善生态环境保护督察管理体制和督政工作体系。

3. 适应当前督察工作形势任务需要，配强省生态环境厅生态环保督察工作领导力量，加强对生态环保督察和督察整改的组织领导。

4. 根据工作需要，统筹协调机构编制资源，进一步完善生态环保督察专员制度，适当加强省级生态环境保护督察工作力量。

整改时限：2021年12月31日。

四十九、在推行排污许可方面，湖南省虽然发证数量位于全国前列，但也存在发证质量不高等问题。

整改目标：排污许可证质量审核100%，建立长效机制，全面提升排污许可证核发质量。

主体责任单位：省生态环境厅，各市州党委和政府

牵头督导单位：省生态环境厅

整改措施：

1. 全面开展质量核查。分年度组织全省开展排污许可证质量核查，省级负责重点管理企业证书核查，市州负责简化管理企业证书核查。2021年重点围绕牲畜、家禽饲养、常用有色金属矿采选、纸浆制造、造纸、纸制品制造、精炼石油产品制造、煤炭加工等22个行业开展证书质量核查。确保2023年12月31日前全省排污许可证质量核查率100%。

2. 建立长效机制。制定湖南省排污许可管理工作规程，明确排污许可发证等工作流程、责任分工和证后管理工作机制，切实提高发证质量。

整改时限：2023年12月31日。

五十、《中华人民共和国长江保护法》出台后，湖南省宣传贯彻力度还有不足，未制定贯彻落实方案。

整改目标：制定出台湖南省贯彻落实《中华人民共和国长江保护法》实施方案，营造全社会共抓长江大保护良好氛围。

主体责任单位：省发展改革委，各市州党委和政府

牵头督导单位：省发展改革委

配合督导单位：省司法厅、省工业和信息化厅、省生态环境厅

整改措施：

1. 制定出台湖南省贯彻落实《中华人民共和国长江保护法》实施方案（以下简称《方案》）。压实各级各有关部门工作责任，研究制定工作措施，重点落实生态保护补偿、标准体系、生态环境分区管控、环境应急联动体系、长江流域水量分配等相关配套制度，深化“一江一湖四水”系统联治。

2. 加强统筹协调，推进各项工作落实到位。严格落实“中央统筹、省负总责、市县抓落实”的管理体制，严格按照长江保护法的要求，落实《方案》各项工作任务。

3. 加强宣传培训。将长江保护法学习宣传纳入“八五”普法规划和“谁执法、谁普法”普法责任制考评范围，组织开展长江保护法集中宣传活动。

整改时限：2021年12月31日。

五十一、《中华人民共和国生物安全法》已正式实施，湖南省尚未制定贯彻落实方案。

整改目标：制定湖南省贯彻落实《中华人民共和国生物安全法》实施方案，推动全面贯彻落实，筑牢国家生物安全防线。

主体责任单位：省卫生健康委，各市州党委和政府

牵头督导单位：省卫生健康委

配合督导单位：省科技厅、省农业农村厅等

整改措施：

1. 制定贯彻落实方案。制定出台湖南省贯彻落实《中华人民共和国生物安全法》实施方案，并于2022年3月31日前印发实施。

2. 加强督促指导。加强统筹协调，推动各级各部门认真贯彻实施生物安全法。

3. 持续做好宣传。结合“4·15”全民国家安全教育日普法宣传活动，大力宣传生物安全法，为生物安全法实施营造良好的氛围，增强生物安全意识和风险防控能力。

整改时限：2022年3月31日。

五十二、湖南省生物多样性保护的相关基础数据有待统筹整合，观测、调查、评估等基础工作有待加强。

整改目标：开展武陵山区生物多样性监测试点，建立生物多样性基础数据平台，发布湖南省生物多样性白皮书和湖南省生物多样性红色名录。

主体责任单位：省林业局，各市州党委和政府

牵头督导单位：省林业局

配合督导单位：省自然资源厅、省生态环境厅、省农业农村厅

整改措施：

1. 编制发布湖南省生物多样性白皮书。系统、完整地归纳和收集2005年以来我省生物多样性相关数据、研究资料和保护成果，全面总结我省的生物多样性现状、经验和成效，提出新发展阶段湖南生物多样性保护的战略目标和任务。

2. 开展生物多样性资源本底调查。编制湖南省生物多样性资源本底调查技术规程等，开展资源调查技术培训，开展县域生物多样性资源本底调查。

3. 建立生物多样性监测体系。2021年12月31日前启动武陵山区生物多样性监测试点工作，实施武陵山区生物多样性监测示范，完善南山国家公园生物多样性监测体系。建立生物多样性监测评估机制。

4. 建立全省生物多样性资源基础数据平台。深化部门合作、资源共享工作机制，整合省直有关部门和市州数据，分层级、分类型、分物种探索建立开放式的全省生物多样性本底数据平台。

5. 完善生物多样性政策制度。2021年12月31日前编制发布湖南省生物多样性红色名录，调整《湖南省重点保护野生动物名录》，修改完善湖南省野生动植物资源保护管理政策制度。

整改时限：2023年12月31日。

五十三、监测网络和体系有待全面构建，离“天空地”一体化生态环境监测网络构建要求还有较大差距。

整改目标：2025年基本建成“天空地”一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络，建立健全政府主导、部门协同、企业履责、社会参与、公众监督的监测格局，基本形成科学独立权威高效监测体系，监测数据真、准、全得到有效保证，生态环境监测能力显著增强。

主体责任单位：省生态环境厅，各市州党委和政府

牵头督导单位：省生态环境厅

配合督导单位：省自然资源厅、省水利厅等

整改措施：

1. 强化工作统筹。落实我省《关于深化生态环境监测改革推进生态环境监测现代化的实施意见》，强化全省生态环境监测工作统筹，各级各有关部门切实履行生态环境监测工作责任，推动全省生态环境监测体系与监测能力现代化建设，2021年12月31日前制定县级监测能力标准，50%以上（含）县级监测站具备执法监测和应急监测能力。

2. 做好总体设计。聚焦支撑污染防治攻坚战、推进生态文明建设，编制印发湖南省“十四五”生态环境监测规划，明确全省“十四五”时期生态环境监测网络、能力、体系等方面的发展目标、主要任务、重大工程及保障措施，强化规划引领。

3. 完善监测网络。建立完善的水气土生态环境考核评价监测网络，2021年开始强化遥感监测及移动监测应用，开展遥感监测的地面校验印证、移动走航、动态点位监测；2023年12月31日前，“天空地”一体化监测网络初步形成，具备从点、线、面多维度判断环境状况能力。

4. 提高预警能力。实现市、县空气质量自动监控全覆盖，建成省级大气复合站、市州大气颗粒物组分站，2021年12月31日前基本形成空气7天预警能力；提升全省地表水监测断面自动监测水平，2021年12月31日前初步形成、2023年12月31日前基本形成水质预警预报能力。

5. 补齐监测短板。增设生态质量监测站点，加强重要生态空间的监测监控。深化执法监测及应急监测，加强污染源及工业园区排污监测监控，推动排污单位自行监测、自动监测责任落实，完善突发环境事件应急监测响应机制。

整改时限：2025年12月31日。