附件

湖南省贯彻落实第三轮中央生态环境
保护督察报告整改方案

为深入贯彻习近平生态文明思想，坚决落实党中央、国务院决策部署，不折不扣推进中央生态环境保护督察反馈问题整改工作，根据《中央生态环境保护督察整改工作办法》，制定本整改方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深学笃用习近平生态文明思想和习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、做到“两个维护”，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任，以抓好督察整改为契机，更高站位全面推进美丽湖南建设，奋力谱写中国式现代化湖南篇章。

二、工作目标

（一）推动学习贯彻习近平生态文明思想走深走实。各级党委和政府“绿水青山就是金山银山”理念树得更加牢固，生态环境保护“党政同责”“一岗双责”进一步压实，群众合理诉求得到妥善解决，人民群众的生态环境满意度稳步提升。

（二）督察反馈问题整改到位。以“污染消除、生态修复、群众满意”为总要求，结合污染防治攻坚战，统筹中央生态环境保护督察反馈问题整改工作，扎实推进督察报告反馈问题整改，确保问题逐一整改到位、系统治理到位、全面监管到位。

（三）生态环境质量持续改善。着力解决一批大气污染、洞庭湖流域污染、生态破坏、农业面源污染、环境基础设施建设滞后、环境监测数据造假等突出问题，推动环境质量持续改善。

（四）推进生态环境治理体系和治理能力现代化。坚持“当下改”与“长久立”相结合，对重点区域、行业、领域薄弱环节，深入推进生态文明体制改革，建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的全过程管理制度体系，强化环境风险防控，确保环境安全。

三、主要措施

（一）深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神

1.深学笃用习近平生态文明思想。全省各级党委和政府把深入学习贯彻习近平生态文明思想作为重要政治任务，落实“第一议题”制度，纳入各级党校（行政学院）教育教学重要内容，用好“湘江大讲堂”等理论学习品牌，通过党委（党组）理论学习中心组学习和专题宣讲、培训等形式学思践悟，增强各级党员领导干部学习贯彻习近平生态文明思想的政治自觉、思想自觉、行动自觉，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2.持续深入贯彻落实习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神。始终牢记习近平总书记作出的“守护好一江碧水”“守护好三湘大地的青山绿水、蓝天净土”等殷殷嘱托，认真落实《中共湖南省委关于深入学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神奋力谱写中国式现代化湖南篇章的决定》，切实扛牢“在推动中部地区崛起和长江经济带发展中奋勇争先”的重要使命，推动习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神落地生根、开花结果。持续深入开展污染防治攻坚，统筹推进突出生态环境问题整改，以钉钉子精神抓好贯彻落实。

3.协同推进经济高质量发展与生态环境高质量保护。认真落实《中共湖南省委湖南省人民政府关于全面推进美丽湖南建设的实施意见》，深入推进污染防治攻坚，加快构建“4×4”现代化产业体系，积极打造美丽城市、美丽乡村、绿色园区等，着力推动产业生态化、生态产业化，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，促进经济社会发展全面绿色转型，不断厚植高质量发展的绿色底色，努力建设人与自然和谐共生的美丽湖南。

（二）坚决抓好长江大保护

1.持续推进长江生态保护修复。全面贯彻落实长江保护法，持续打好长江保护修复攻坚战，扎实推进城镇污水和垃圾处理、化工、农业面源、船舶交通、尾矿库等污染治理工程。提升洞庭湖流域治理的系统性，高标准推进长江经济带重点生态区、洞庭湖区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目。积极推进重点河湖保护，加强河湖生态空间管控，全面落实“十年禁渔”，推进水生生物多样性恢复。

2.持续打好洞庭湖总磷污染治理攻坚战。持续推进实施《洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划（2022—2025年）》和《“洞庭碧水”总磷污染控制与削减重点攻坚工作方案》，继续实施一批畜禽粪污治理、水产养殖尾水循环利用或处理、入河湖排污口管控、城乡生活污染治理、重点内湖（内河）整治等重点工程项目，推动洞庭湖及内湖（内河）水生态环境持续向好。

3.加快补齐环境基础设施建设短板。严格落实《湖南省城镇污水管网建设运行管理若干规定》，强化污水收集配套管网建设，排查整治污水管网错接、漏接、混接问题，加快补齐城镇生活污水收集和处理设施短板。完善黑臭水体整治长效机制，确保已整治水体不发生返黑返臭。

4.推进山水林田湖草沙系统治理。全面推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，加强自然保护地生态环境监管。加强“千年鸟道”保护，全面完成自然保护地整合优化和勘界立标，落实生态保护红线监管措施。加强生态状况监测评估和生态保护修复成效评估，持续推进“绿盾”自然保护地强化监督。加快推进石漠化区域生态修复、历史遗留矿山生态修复治理，全面推进砂石土矿专项整治、绿色矿山建设和尾矿库治理。继续实施重点区域生态保护和修复项目、国土绿化示范项目、国家储备林等重点工程，保障自然岸线比例，恢复河湖岸线生态功能。

（三）深入打好污染防治攻坚战

1.持续深入打好蓝天保卫战。全面落实《空气质量持续改善行动计划》，以“守护蓝天”攻坚行动为抓手，突出十大重点领域，抓好八大攻坚工程。建立健全省市县三级重污染天气应急预案体系，规范重污染天气预警启动、响应、解除工作流程。完善区域大气污染联防联控机制，加强重点城市联防联控，深化应急减排措施清单化管理和绩效分级差异化管控，持续开展环境绩效“创A创B行动”。以细颗粒物控制为主线，大力推进氮氧化物和挥发性有机物减排。加强源头防控，全面推进钢铁、水泥等行业及燃煤锅炉超低排放改造，加快推进工业炉窑清洁能源替代。强化机动车排放达标监管，推动高排放柴油货车和非道路移动机械淘汰更新。推进秸秆综合利用和焚烧管控，科学防治烟花爆竹污染，强化恶臭、餐饮油烟等污染治理。

2.持续深入打好碧水保卫战。统筹水资源、水环境、水生态治理，开展水质超标或不稳定水体治理。加快推进市、县、乡级水源地规范化建设和备用水源地建设。加强畜禽水产养殖污染治理。加快推进乡镇污水处理厂管网建设，提高污水处理厂进水浓度和设施运行效率。深入开展农村环境整治，强化农村生活污水治理，开展农村黑臭水体治理示范。推行重点行业企业污水治理与排放水平绩效分级，推进产业园区水污染治理。

3.持续深入打好净土保卫战。加强重金属污染治理和源头防控。强化优先保护类耕地保护。依法加强重点建设用地生态环境监管。严格地下水污染风险管控，开展地下水污染调查评价。有序推进土壤污染防治先行区建设试点。推进在产企业和化工园区土壤及地下水污染管控修复试点。

4.加强固体废物治理。持续推进解决“锰三角”突出生态环境问题，推进锰行业环境整治。加快推进历史遗留废渣治理。持续推进焚烧发电处理设施建设，推进垃圾焚烧飞灰处置设施建设。加快建筑垃圾资源化利用设施建设，建立完善建筑垃圾全过程监管体系。全域开展“无废城市”建设，推进长沙、张家界等城市试点。推进固体废物减量化、资源化和无害化处理，强化塑料污染全链条治理。强化危险废物监管和利用处置。持续推进生活垃圾填埋场整治，建立动态管控机制。

（四）加快推动绿色低碳发展

1.积极稳妥推进碳达峰碳中和。实施碳达峰十大行动，推进长沙、湘潭碳达峰试点城市建设。加快构建以电力为基础的新型能源体系，推进“气化湖南”等工程，因地制宜积极发展非化石能源。推动能耗双控逐步转向碳排放总量和强度双控。推动工业、交通运输、城乡建设、农业、生态建设等领域减污降碳协同增效。

2.加快推进能源结构调整。科学合理控制煤炭消费总量，推动煤炭清洁高效利用。坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目上马。严格执行国家区域削减和总量控制相关项目准入要求。严格落实产能置换、能耗替代、淘汰落后产能要求。严格节能审查源头把关，加快重点行业领域节能降碳改造。开展既有建筑和市政基础设施节能降碳改造。

3.加快交通结构绿色低碳转型。强力推动《湖南省铁路物流园和专用线布局规划》实施，大力推进“公转铁”“公转水”，统筹推进铁路物流园及专用线建设，推进公共交通场所绿色化改造。新增汽车中新能源汽车占比不断提升，港口集装箱铁水联运量保持较快增长。

4.推进产业绿色转型升级。积极培育和发展新质生产力，加快构建“4×4”现代化产业体系，推进产业数字化、智能化同绿色化深度融合。加快废旧物资循环利用重点城市、大宗固废综合利用示范基地和骨干企业建设，促进废旧有色金属、风电和光伏设备、动力电池等循环利用。推进原料节约和资源循环利用。

（五）加快构建现代生态环境治理体系

1.完善生态文明基础体制。贯彻落实党的二十届三中全会精神，实施分区域、差异化、精准管控的生态环境管理制度，完善国土空间管控、自然资源资产管理等管控政策。健全生态环境监测和评价制度，提升生态环境质量与污染排放的大数据关联分析能力。

2.完善生态环境治理体系。优化生态环境监管执法体系，严厉打击监测数据弄虚作假、企业污染物超标排放、生态破坏等生态环境违法行为。落实以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，深入推进排污权有偿使用和交易制度建设。深化环境信息依法披露制度改革，构建环境信用监管体系。推动重要流域构建上下游贯通一体的生态环境治理体系。

3.完善绿色低碳发展机制。加快构建支持绿色低碳发展的相关政策和标准体系，健全绿色消费激励机制。持续优化产业结构、能源结构、交通运输结构、用地结构。健全废弃物循环利用体系，全面提高资源循环利用水平。

四、组织保障

（一）加强组织领导。全面加强党的领导，严格落实中央生态环境保护督察整改“党政同责”“一岗双责”。省生态环境保护委员会加强组织协调，统筹推进突出生态环境问题整改工作，建立健全督察整改闭环工作机制。各市州和省直有关部门进一步健全整改工作组织领导体系，主要负责同志切实扛起第一责任人责任，加强研究部署、调度推进，协调解决整改难题。

（二）强化监督指导。建立健全跟踪督办机制，定期调度整改进展，并采取专项督查、明察暗访等方式，加大对整改工作的监督检查力度，对整改推进不力、进度明显滞后、问题比较突出的，视情况采取函告、通报、约谈、挂牌督办等措施，以严格的督导推动问题整改。各地各有关部门加强日常调度检查，严格整改验收销号，确保取得实际成效。

（三）坚持举一反三。以中央生态环境保护督察反馈问题整改为突破口，全面排查水环境基础设施、自然保护地、企业非法排污等方面存在的突出生态环境问题，认真分析问题产生的深层次原因，切实推进整改落实，以问题整改带动生态环境全域治理。

（四）强化资金保障。健全政府、企业、社会多元化投入机制。省级财政结合财力状况，合理增加生态环境保护资金，督促各市州进一步加大财政对生态环境保护的投入力度。加大督察整改资金政策支持，强化企业治污主体责任，积极吸纳社会资本参与污染防治和生态修复。加强对生态环保资金使用的绩效评价，健全监管制度，提高资金使用效益。

（五）注重信息公开。坚持正确舆论导向，充分运用报刊、广播电视、门户网站等媒体平台，及时公开督察整改情况，接受社会监督。加大对督察整改正面典型的选树力度，加强宣传报道，发挥正面引导作用，为督察整改营造良好氛围。

附件：湖南省贯彻落实第三轮中央生态环

境保护督察报告整改任务清单

附件

湖南省贯彻落实第三轮中央生态环境
保护督察报告整改任务清单

一、思想认识仍不到位。一些地方和部门对生态环境保护刚性约束认识不够，生态保护责任扛得不牢，有些地方对自身优越的自然资源禀赋盲目乐观，工作放松要求。一些地方和部门对持续改善生态环境质量的重要性、紧迫性认识不足，工作拖拉散漫，监管放宽标准，“以罚代管”搞变通，为项目违规上马开绿灯。一些地方和部门面对重点难点问题担当作为的责任意识不强，工作推动不够有力，个别地方甚至弄虚作假。

整改实施主体：省委办公厅、省政府办公厅，省生态环境保护委员会成员单位（省发展改革委、省工业和信息化厅、省公安厅、省财政厅、省自然资源厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省水利厅、省农业农村厅、省商务厅、省应急管理厅、省国资委、省林业局、省市场监管局、省气象局等），各市州党委和政府。

验收单位：省委办公厅、省政府办公厅。

整改目标：深入践行习近平生态文明思想，树牢绿水青山就是金山银山的理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，进一步增强生态文明建设和生态环境保护责任感、紧迫感、使命感。

整改时限：立行立改、长期坚持。

整改措施：

1.深学笃用习近平生态文明思想。全省各级党委和政府把深入学习贯彻习近平生态文明思想作为各级党校（行政学院）教育教学的重要内容。通过党委（党组）理论学习中心组学习和专题宣讲、培训等形式学思践悟，推动学习践行习近平生态文明思想走深走实。认真落实《中共湖南省委关于深入学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神奋力谱写中国式现代化湖南篇章的决定》，推动习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神落地生根、开花结果。（完成时限：立行立改、长期坚持）

2.完善生态环境保护工作责任体系。各级党委和政府及有关部门严格落实《湖南省生态环境保护工作责任规定》《湖南省重大生态环境问题（事件）责任追究办法》和《湖南省生态环境保护督察工作实施办法》，进一步推动构建党委领导、政府主导、部门齐抓共管、社会共同参与的大环保格局，逐级落实责任，层层传导压力，形成整改合力。（完成时限：立行立改、长期坚持）

3.严守生态环境保护红线底线。坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目上马。严把项目审批关口，层层把关。优化生态环境监管执法体系，严厉打击监测数据弄虚作假、企业污染物超标排放、生态破坏等生态环境违法行为。（完成时限：立行立改、长期坚持）

4.强化考核评价及结果运用。完善领导干部考核评价体系，持续加大对生态环境保护责任落实情况考核力度。按照中央及省关于高质量发展综合绩效评价和污染防治攻坚战成效考核要求，对各市州党委和政府开展考核评价，并强化考核结果运用。（完成时限：立行立改、长期坚持）

二、长江经济带生态环境警示片多次披露湖南省非法采砂问题，但一些地方监管不严，问题依然突出，非法采砂屡禁不止，有的甚至严重破坏湿地洲滩。自然保护区条例规定，禁止在自然保护区内采石、挖沙。督察发现，2019年常德市澧县水利部门违规审批，允许2家公司在澧水河口湿地保护区的孟姜垸洲滩内进行采砂作业。2023年9月，省水利厅印发《湖南省湘资沅澧干流及洞庭湖河道采砂规划（2023—2027年）》，明确要求孟姜垸采区“在相关自然保护地范围调整方案批复前，不得采砂”，但澧县水利部门于2023年10月再次违规审批，同意4家公司开展采砂作业。截至督察进驻时，孟姜垸洲滩与周边湿地形成鲜明对比。

整改实施主体：省水利厅，常德市委、市人民政府。

验收单位：省水利厅牵头，省林业局配合。

整改目标：组织开展全省非法采砂专项整治行动，严厉打击非法采砂行为，规范采砂秩序，强化自然保护地管理；关闭孟姜垸采区并全面禁采；实施生态修复，逐步恢复孟姜垸采砂区生态系统。

整改时限：2025年6月30日。

整改措施：

（一）省水利厅

1.全面复核排查。全面复核2023—2027年洞庭湖及湘资沅澧干流采砂规划可采区与自然保护地等生态敏感区的关系，摸清底数，防范类似问题出现。（完成时限：2025年6月30日）

2.认真举一反三。组织开展全省非法采砂排查整治专项行动，严厉打击违法采砂行为。（完成时限：2024年12月31日）

3.强化日常监管。充分运用卫星遥感及全省采砂综合监管系统等手段，开展监督检查，切实维护河道采砂秩序。（完成时限：2025年6月30日）

（二）常德市

1.依法查处和全面禁采。依法查处违法采砂行为，立即对澧县孟姜垸采区实施禁采，妥善处理洲滩堆砂。（完成时限：2024年12月31日）

2.完成生态修复。对澧县孟姜垸采砂破坏湿地生态环境影响进行评估，编制生态修复方案，严格依方案组织实施生态修复，并启动生态环境损害赔偿相关工作。（完成时限：2025年6月30日）

3.开展排查整治。开展专项整治行动，在全市开展非法采砂行为全面排查，严厉打击违法采砂行为。（完成时限：2024年12月31日）

4.建立长效机制。将全市自然保护地纳入国土空间规划“一张图”监管，开展巡林、巡河，发现问题及时交办督办；健全河道采砂部门联合审批机制，提升采砂监管能力；明晰各类重要生态空间保护范围和行政区划，完善管理机制。（完成时限：2025年6月30日）

三、湘江流域仍然存在以河道清淤疏浚名义违规采砂的行为。衡阳市祁东汇鑫建材有限公司以实施湘江近尾洲二线船闸工程疏浚作业的名义，在设计范围外进行采砂，2022年6月至2023年6月盗采砂石。

整改实施主体：衡阳市委、市人民政府。

验收单位：省交通运输厅牵头，省水利厅、省生态环境厅配合。

整改目标：依法查处近尾洲非法采砂问题，对近尾洲采砂问题开展生态环境损害评估和生态修复。

整改时限：2025年12月31日。

整改措施：

1.依法查处违法行为。依法查处衡阳市祁东汇鑫建材有限公司以实施湘江近尾洲二线船闸工程疏浚作业的名义实施非法采砂行为。（完成时限：2024年12月31日）

2.开展生态环境损害评估。对地表水环境质量影响和水生生物资源损害等生态环境损害行为开展鉴定评估，并启动生态环境损害赔偿工作。（完成时限：2024年12月31日）

3.开展生态修复。编制生态修复方案，严格依方案组织实施生态修复。（完成时限：2025年12月31日）

4.开展排查整治。在全市开展非法采砂的专项排查整治行动，严厉打击违法采砂行为，并建立长效监管机制。（完成时限：2024年12月31日）

四、汨罗农业农村发展有限公司在水产种质资源特别保护期内，擅自在汨罗江河口段鲶国家级水产种质资源保护区实验区违规开展河道底泥及采砂尾堆清理作业。

整改实施主体：岳阳市委、市人民政府。

验收单位：省农业农村厅牵头，省水利厅配合。

整改目标：对保护区违规开展河道底泥及采砂尾堆清理作业问题开展生态环境损害评估和生态修复。

整改时限：2025年6月30日。

整改措施：

1.停止违规行为。停止施工作业行为，对产生的废弃物进行规范处置。（完成时限：2024年10月31日）

2.开展生态环境损害评估。组织开展生态环境、水生生物资源、水利防洪、湿地等损害评估，制定生态修复方案，启动生态环境损害赔偿工作。（完成时限：2024年12月31日）

3.开展生态修复。根据生态修复方案，推进水生生物资源、生态环境、水利防洪、湿地等损害修复。（完成时限：2025年6月30日）

4.开展全面排查。组织开展全市水产种质资源保护区内建设项目全面排查整治，严厉打击违法行为，并建立长效监管机制。（完成时限：2024年12月31日）

五、“两高”项目盲目上马管控不严。国家《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》规定，严禁建设平板玻璃等新增产能项目；确有必要建设的，须制定产能置换方案，实施产能等量或减量置换。督察发现，衡阳市湖南雁翔湘实业有限公司、郴州市湖南旗滨光能科技有限公司各有1条浮法玻璃生产线在未落实产能置换指标的情况下，违规上马投产，共涉及产能2000吨/天。衡阳市、郴州市发展和改革部门把关不严，违规为其备案。张家界市2020年引进湘西北城市固体废弃物绿色循环利用项目，配套的4000吨/日水泥生产线未按要求完成能耗替代，于2023年违规投产，但建筑垃圾处置生产线却一拖再拖，截至督察进驻时仍停留在土地平整阶段。永州市宁远红狮水泥有限公司产能替代落实不到位。2022年该公司5500吨/日水泥熟料生产线建成投运，但督察发现，产能替代方案明确要求淘汰的永州莲花水泥有限责任公司两套水泥磨仍在生产，新田县南峰水泥有限公司的水泥窑仍未拆除。此外，湖南华菱涟源钢铁有限公司新建复热式顶装焦炉批复产能为64万吨/年，但该公司在实际建设中，擅自增加焦炉炭化室长度，扩大产能。投产以来实际月均产量8.16万吨，超出批复产能53%。

整改实施主体：省发展改革委、省工业和信息化厅，衡阳市、郴州市、张家界市、永州市、娄底市党委和政府。

验收单位：省发展改革委、省工业和信息化厅、省国资委、省住房城乡建设厅。

整改目标：严格执行国家化解产能过剩政策，加强对“两高”项目的管控，杜绝违规备案、上马。指导督促湖南雁翔湘实业有限公司、湖南旗滨光能科技有限公司落实产能置换要求或依照国家有关规定调整生产工艺。按要求完成水泥生产线能耗替代，湘西北城市固体废弃物绿色循环利用项目建筑垃圾处置生产线建成投产。指导督促永州市宁远红狮水泥有限公司依法依规落实产能替代。指导督促湖南华菱涟源钢铁有限公司按照批复产能要求组织生产，严格落实产能政策。

整改时限：2026年12月31日。

整改措施：

（一）省发展改革委、省工业和信息化厅

1.全面排查整治。在全省范围内对已投产和在建的玻璃、水泥项目产能置换情况开展专项排查整治。（完成时限：2025年12月31日）

2.严格审批关口。严格落实“两高”项目审批要求，对明确需要产能置换政策的拟新上“两高”项目，严格落实产能置换要求，杜绝违规项目上马投产。（完成时限：2026年12月31日）

（二）衡阳市、郴州市（省发展改革委牵头督导验收）

- 1.依法查处违法行为。对湖南雁翔湘实业有限公司、湖南旗滨光能科技有限公司违法违规行为立案调查，依法查处到位。（完成时限：2024年12月31日）

2.落实产业政策要求。指导督促湖南雁翔湘实业有限公司、湖南旗滨光能科技有限公司采取产能置换或依照国家有关规定调整生产工艺等措施，确保满足产业政策要求。（完成时限：2026年12月31日）

3.强化监督管理。督促企业如期落实产能置换或依照国家有关规定调整生产工艺等措施。（完成时限：2026年12月31日）

（三）张家界市（省发展改革委、省住房城乡建设厅牵头督导验收）

1.落实能耗替代要求。对已经建成的项目进行节能验收，确保已经建成投产的项目完成能耗替代，并落实各项节能措施。（完成时限：2025年6月30日）

2.加快推进项目建设。加快推进湘西北城市固体废弃物绿色循环利用项目建筑垃圾处置生产线建设，确保稳定运行并形成资源化利用产能，提高全市建筑垃圾资源化利用率。（完成时限：2024年12月31日）

3.强化监督管理。对张家界辖区内湘西北城市固体废弃物绿色循环利用项目能耗替代相关项目开展核查，确保整改到位。（完成时限：2025年6月30日）

（四）永州市（省工业和信息化厅牵头督导验收）

加强监督管理。督促永州市宁远红狮水泥有限公司落实产能替代要求。（完成时限：2024年12月31日）

（五）娄底市（省国资委牵头督导验收）

1.依法查处违法行为。对湖南华菱涟源钢铁有限公司新建复热式顶装焦炉生产线未按照批复产能建设、生产违法行为进行立案查处。（完成时限：2024年12月31日）

2.加强监督管理。督促湖南华菱涟源钢铁有限公司新建复热式顶装焦炉生产线按照批复产能生产，并举一反三，督促该企业所有生产线按照符合国家产业政策的产能进行生产；建立日常巡查检查机制，确保生产行为符合政策要求，不得超批复产能生产。（完成时限：2025年12月31日）

3.全面排查整治。在全市范围内对钢铁、焦化等行业未按照批复产能生产的情况开展专项排查整治。（完成时限：2025年12月31日）

4.加强指导帮扶。指导帮扶企业推进整改，依法依规落实产能、行业准入等政策要求，采取产能置换等方式，完善相关手续，确保新建焦炉产能合法合规。（完成时限：2026年6月30日）

六、监测数据弄虚作假频发。怀化市太平溪水质长期为劣Ⅴ类，2018年以来被上级有关部门先后5次督办。怀化市整治工作推进不力，整治方案印了4次，完成时限一推再推，整治目标连年落空。目前，城区每天仍有5.8万吨生活污水直排。督察发现，为完成污水收集率和进水生化需氧量浓度的考核目标，怀化市有关部门从2021年开始，指使污水处理能力占城区总处理能力77%的全城污水处理厂编造进水生化需氧量浓度数据，弄虚作假性质恶劣。湖南中胜检测技术有限公司承担全省500余家单位委托监测业务，督察发现，该公司2021年5月运营以来，通过不如实采样、修改检测数据等方式，将超标数据修改为正常数值，并以此出具虚假的“合格”检测报告，使排污超标企业蒙混过关，逃避处罚。2023年5月，永州市有关部门在开展湘江入河排污口整治验收工作时，放任湖南中胜检测技术有限公司，修改28个排污口的水质检测数据，出具虚假达标检测报告。前期暗查还发现，永州市祁阳科技工业园污水处理厂出水在线监测设施直接从矿泉水瓶中取样，监测严重造假。

整改实施主体：省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省市场监管局，怀化市、永州市党委和政府。

验收单位：省生态环境厅、省住房城乡建设厅牵头，省市场监管局、省公安厅配合。

整改目标：指导督促怀化市实施清污分流行动，解决污水直排问题，消除太平溪劣Ⅴ类水质，逐年改善水质；加强监管，确保数据真实可靠。依法查处湖南中胜检测技术有限公司监测弄虚作假行为，在全省范围内开展生态环境监测机构专项整治行动，严厉打击环境监测弄虚作假，有效遏制违法行为。对永州市28个排污口重新开展监测；确保园区污水处理厂在线监测设施正常运行，违法行为得到查处纠正。

整改时限：2027年12月31日。

整改措施：

（一）省生态环境厅、省市场监管局

1.依法查处违法行为。指导相关市依法依规查处湖南中胜检测技术有限公司监测弄虚作假案件。（完成时限：2024年11月30日）

2.开展专项整治。开展全省生态环境监测机构专项整治行动，严厉打击环境监测弄虚作假行为。对委托湖南中胜检测技术有限公司自行监测的报告中存在弄虚作假问题的排污单位开展延伸调查，加强执法监管。（完成时限：2024年12月31日）

3.加强制度建设。将打击环境监测服务机构弄虚作假行为纳入《湖南省环境保护条例》（修订稿）的重要内容；出台《湖南省贯彻落实〈环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法〉实施细则（试行）》，强化环境监测服务机构环保信用评价工作。（完成时限：2025年6月30日）

（二）省住房城乡建设厅

强化省级统筹，加强对全省县以上生活污水处理厂的运行监督管理，指导污水处理企业规范水质化验管理规程、提升检测能力，加强对上报数据的审核把关，坚决防止弄虚作假。（完成时限：2024年12月31日）

（三）怀化市

1.开展管网深度排查。开展城区市政污水管网设施功能状况及用户接入情况排查，编制《怀化市中心城区排水与污水处理专项规划》。（完成时限：2025年6月30日）

2.实施清污分流行动。采取应急截污、临时管道等措施，逐步减少生活污水直排水量（完成时限：2025年6月30日）。完成10个临河、临溪老旧小区雨污分流改造（完成时限：2025年12月31日）；完成新源里至原市妇幼保健院合流箱渠、翻身塘水库至原烟草公司合流箱渠、怀西路杨家田片区合流箱渠等和城东片区岩背溪清污分流改造（完成时限：2026年12月31日）；积极推进老拱涵水系清污分流改造，2027年年底前彻底解决5.8万吨生活污水直排问题。（完成时限：2027年12月31日）

3.加强流域治理。2024年底前完成太平溪流域环境整治与生态修复工程；2025年底前稳定消除黑臭；2027年底前完成太平溪下游河道清淤疏浚，太平溪水质达到水功能区划目标。（完成时限：2027年12月31日）

4.打击监测数据弄虚作假。加强全市县以上城市污水处理厂监督管理和问题排查整改；督促制定审核机制，并开展随机抽查，加大监督力度，严厉打击造假行为；加强环保在线监测数据动态监管，发现问题及时处置，规范数据报送。（完成时限：2024年12月31日）

（四）永州市

1.查处违法行为。对湖南中胜检测技术有限公司出具虚假监测报告、祁阳科技工业园污水处理厂在线监测数据造假行为依法查处。（完成时限：2024年12月31日）

2.督促整改到位。对永州市28个排污口重新开展监测，对复查超标的点位，制定入河排污口整治方案并组织实施。督促祁阳科技工业园污水处理厂加强自动在线监测设备维护管理，确保在线设备正常运行、数据准确，落实日常管理制度。（完成时限：2024年12月31日）

3.加强监督管理。开展第三方环保服务机构专项检查和自动监控设施弄虚作假专项整治，严厉打击弄虚作假行为。（完成时限：2024年12月31日）

七、一些督察整改任务推进不力。湖南省第二轮督察整改任务部分任务整改工作不严不实。第二轮督察整改方案要求，推进长沙市敢胜垸污水处理厂配套管网建设，逐步提高进水浓度。长沙市已于2023年上报完成敢胜垸污水处理厂纳污片区管网改造，但督察发现，该片区高铁新城区域仍有7处管网的修复、错混接改造工程尚未完成；敢胜垸污水处理厂进水生化需氧量浓度不升反降，由2021年的33.9毫克/升下降至2023年的23.2毫克/升，整治工作落空。第二轮督察整改方案要求，湘潭钢铁集团东安石灰石矿资源综合利用项目完善节能评价报告及审批手续，地方上报已于2021年12月完成整改并销号。督察发现，该项目虽已通过节能审查，但用于其煤耗替代的3家企业均已在2019年之前关闭，不符合“被置换项目须为本地区在‘十四五’期间已关停或拟关停的项目”的要求，煤耗等量替代没有落实。

整改实施主体：省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省发展改革委，长沙市、永州市党委和政府。

验收单位：省生态环境厅牵头，省住房城乡建设厅、省发展改革委配合。

整改目标：进一步压实整改责任，完善整改“回头看”监督检查机制，推进反馈问题整改。完成敢胜垸污水处理厂纳污片区排查发现的雨污管网错接混接改造及管网病害修复整治，加快敢胜垸污水处理厂配套管网建设，将敢胜垸污水处理厂进水COD浓度提高到100毫克/升以上。严格落实湘潭钢铁集团东安石灰石矿资源综合利用项目煤耗等量替代要求。

整改时限：2027年12月31日。

（一）省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省发展改革委

- 1.加强调度考核。严格按照《湖南省生态环境保护督察整改工作实施办法》，实施月调度机制，对整改进度滞后的，采取通报、约谈、区域限批、专项督察等措施，并纳入污染防治攻坚战考核内容。（完成时限：2025年12月31日）

- 2.强化督导帮扶。加强对中央生态环境保护督察整改工作的日常督察，对重点问题、进展滞后的问题进行盯办；对已完成整改销号的，适时开展“回头看”，巩固提升整改质量。（完成时限：2025年12月31日）

- 3.推动整改落实。省住房城乡建设厅加强对长沙市敢胜垸污水处理厂配套管网建设帮扶指导，督促严格按照整改措施推动落实，根据片区开发进度，逐步完善敢胜垸污水处理厂配套管网建设，将进水COD浓度提高到100毫克/升以上（完成时限：2027年12月31日）。省发展改革委加大对东安石灰石矿资源综合利用项目煤耗等量替代工作的指导，督促严格按照本方案明确整改措施，加快推动落实，确保按时完成整改任务。（完成时限：2025年12月31日）

（二）长沙市

1.完成管网病害修复整治。完成高铁新城片区主要自排口临时截污工程，完成劳动路、画田垸撇洪渠等7处管网缺陷、错接改造。举一反三，对敢胜垸污水处理厂纳污区已建市政管网开展排查，重点排查对管网COD/BOD浓度影响大的渗漏病害缺陷、管道淤堵等问题。完成敢胜垸污水处理厂纳污区污水收集管网8处病害缺陷修复。（完成时限：2024年12月31日）

2.开展配套管网建设。完成黄兴大道（福中路—秋江路）约700米污水管网修复及改造（完成时限：2025年6月30日）；根据片区开发进展，完成黄兴市场群、黄兴镇等片区雨污分流改造、老旧污水管网修复，完善敢胜垸污水处理厂纳污片区污水管网建设。（完成时限：2027年12月31日）

3.加强排水许可管理。规范敢胜垸污水处理厂纳污区园区内企业事业单位的排水许可管理，加强对违规排水行为的监管执法。强化排水设施日常维护管理，保障排水设施正常运行。（完成时限：2025年6月30日）

（三）永州市

1.编制煤耗替代方案。编制完成煤耗等量替代方案及评审工作。（完成时限：2025年3月31日）

2.落实煤耗替代要求。依法依规完成湘潭钢铁集团东安石灰石矿资源综合利用项目1.75万吨标准煤替代相关工作，落实煤耗替代要求。督促企业按期落实煤耗替代要求。（完成时限：2025年6月30日）

3.强化监督管理。将项目纳入重点监管对象，同步配套建设能耗在线监测系统，加强事中事后监管。（完成时限：2025年6月30日）

八、水环境基础设施短板明显。湖南省城市生活污水收集管网建设改造滞后，管网老化破损、错接混接漏接现象比较普遍。全省县级以上合流制管网约7800公里，14个市州中心城区雨污管网错接混接1.4万处、各类病害缺陷12.9万处尚未完成修复。据统计，湖南全省城市生活污水处理厂进水生化需氧量浓度高于100毫克/升的规模占比远低于国家70%的要求。雨污合流普遍，雨季溢流问题突出，部分河流水环境质量恶化。2024年第一季度，湘江、沅江、澧水入洞庭湖断面总磷浓度分别同比上升，洞庭湖出口断面总磷浓度同比上升。

整改实施主体：省住房城乡建设厅，各市州党委和政府。

验收单位：省住房城乡建设厅牵头，省发展改革委、省生态环境厅配合。

整改目标：推进实施雨污分流改造、管网错混接改造及病害缺陷修复，补齐城市污水收集处理设施短板。确保城市生活污水处理厂进水生化需氧量浓度高于100毫克/升的规模占比达到国家考核要求。

整改时限：2027年12月31日。

整改措施：

1.强化统筹规划。对《湖南省“十四五”城镇生活污水处理及资源化利用设施建设行动计划》完成情况开展评估（完成时限：2026年6月30日）。各市州完善排水与污水处理专项规划，强化规划执行。（完成时限：2024年12月31日）

2.实施污水处理质效提升行动。实施全省城镇生活污水处理质效提升行动，完善体制机制，推动落实由“按量付费”转变为“按效付费”，各地对城市建成区生活污水直排口和设施空白区开展全面排查，推进污水管网建设及合流制管网改造，全省2024年、2025年每年完成新建改造污水管网800公里（完成时限：2025年12月31日）。推进雨污管网错混接及病害缺陷修复整治，完成50%的管网混错接和确需整治病害缺陷点位的改造修复整治（完成时限：2025年12月31日），基本完成已排查出的管网混错接改造和确需整治的病害缺陷修复整治（完成时限：2027年12月31日）。组织实施城市污水处理厂浓度提升项目，2025年12月31日前全省城市生活污水处理厂进水生化需氧量浓度高于100毫克/升的规模占比较2022年提高5%，达到国家考核要求（完成时限：2025年12月31日）。城市生活污水集中收集率达到73%以上。（完成时限：2027年12月31日）

3.强化资金支持。加强政策性金融、开发性金融机构协调，搭建政银企对接平台，拓宽资金渠道，加快补齐污水管网设施建设资金短板。（完成时限：2027年12月31日）

4.建立健全长效机制。摸排污水管网规划、建设、管理存在的问题，补齐污水管网设施的规划、设计、建设、验收、运维和管理制度短板。出台关于加强污水管网工程施工质量安全监督验收管理的文件；持续推进县级以上城市污水管网建设改造攻坚行动，深入推进全省房屋市政排水管网建设工程质量专项治理三年行动。（完成时限：2025年12月31日）

九、督察发现，长沙市雨季污水大量溢流直排。岳阳市城区建有大量雨污合流制箱涵，大量雨污水直排；小港河汇水区域管网改造滞后，5年时间完成改造面积不到40%，区域内罗家坡污水处理厂2023年10月设备出现故障，截至督察进驻时未得到解决，每天约7000吨污水直排。经监测，小港河氨氮浓度为9.2毫克/升，超过地表水环境质量Ⅲ类标准8.2倍，轻度黑臭。张家界市管网缺陷和混错接整改比例低，污水直排。湘西州吉首市污水直排，衡阳市、常宁市以及郴州市临武县也均发现城区污水溢流直排现象。

整改实施主体：省住房城乡建设厅，长沙市、岳阳市、衡阳市、郴州市、张家界市、湘西自治州党委和政府。

验收单位：省住房城乡建设厅牵头，省发展改革委、省生态环境厅配合。

整改目标：加快城市污水处理厂配套管网和溢流污染控制设施建设，完成新建改造污水管网150公里和24个溢流污染控制设施项目建设。

整改时限：2027年12月31日。

整改措施：

（一）省住房城乡建设厅

- 指导各城市完善排水与污水处理专项规划，推进实施污水处理质效提升行动，推动落实由“按量付费”转变为“按效付费”，推进管网错混接及病害缺陷修复整治和雨天溢流污染控制项目建设。（完成时限：2027年12月31日）

（二）长沙市

1.加大入河排污口排查整治力度。加快推进湘江干流入河排污口整治，全面完成湘江干流入河排污口“一口一策”整治任务。推进全市入河（湖）排污口排查整治全覆盖；完成全市入河（湖）排污口全覆盖排查、监测、溯源工作，制定“一口一策”整治方案，逐年推进。（完成时限：2025年12月31日）

2.推进雨天溢流污染控制项目建设。实施分流制片区雨污管网错混接改造和合流制片区排口溢流污染控制整治，建设浏阳高新片区市政污水管网配套工程等项目。完成荷塘撇洪渠（湘江新区汇水范围）排水管网改造、马桥河流域（湘江新区范围）排水管网系统改造，长沙经开区东三路（南山路—新安路段）、板仓路（南山路—新安路段）雨污分流改造工程。（完成时限：2027年12月31日）

3.优化市政排水设施管理养护。2024年12月31日前制定《长沙市市政排水设施管理养护质量标准》，2025年12月31日前制定“厂—站—网”联排联调运行方案，逐步实施污水泵站、管网低水位运行模式。建立溢流污染监测预警体系，2027年12月31日前，在主要排口、排渍泵站等关键节点安装水位、流量和水质监测设备，实时监测排水系统的运行状态。加强县级以上饮用水水源保护区水质监测预警，建立排渍泵站及入河排污口水质监测工作机制。（完成时限：2027年12月31日）

（三）岳阳市

1.完成管网错混接及病害缺陷修复整治。完成洛王路调蓄池至桐梓岭泵站塌陷的86米连通管道和王家河西岸冷水铺箱涵渗水点修复；对罗家坡污水处理厂膜组器进行更换，恢复原有污水处理能力，强化协同联动，确保污水处理厂的安全稳定运行；完成一体化磁混凝设备安装，改造现有污水直排口，完成白石岭片区污水管网错混接点排查整改，新建牛栏坡截流井1座。（完成时限：2024年11月30日）。

2.推进配套管网建设。完成高铁片区新建污水管网6.72公里和冷水铺路DN800压力管3.1公里，新建罗家坡污水处理厂尾水湿地1处，完成小港河汇水片区剩余1.5平方公里和原保留合流制的1.1平方公里雨污分流改造。（完成时限：2027年12月31日）

3.加大城镇雨洪排口排查整治力度。完成中心城区南湖（含王家河、南北港河）流域、东风湖（含吉家湖）流域、芭蕉湖流域三大流域城镇雨洪排口整治。2025年12月31日前，通过排口上游雨污分流改造、生活污水截污纳管、渗漏管网修复封堵、排口取缔等措施，完成三大流域城镇雨洪排口整治16处。2026年12月31日前，完成三大流域城镇雨洪排口整治6处。到2027年年底前，全面完成三大流域城镇雨洪排口整治任务。（完成时限：2027年12月31日）

- 4.开展合流制箱涵及管网整治工程。完成市中心城区14条合流制箱涵及56.23公里合流制管网清淤、修复、改造。对于近期保持合流制的重点溢流污染排放口和重点雨水排放口实施末端调蓄治理工程。（完成时限：2027年12月31日）

5.系统化全域推进海绵城市建设。按照《岳阳市城区海绵城市建设管理办法》要求，岳阳市城市建成区50%以上的面积达到海绵城市建设要求。（完成时限：2025年12月31日）

6.优化排水设施运营维护管理。编制“厂—站—网”联排联调运行方案，建立溢流污染监测体系，逐步实现排水系统各设施联排联调。建立全市生活污水处理厂定期巡检制度，及时发现问题，督促立即整改到位。（完成时限：2024年12月31日）

（四）衡阳市

1.加强统筹规划。完成排水与污水处理专项规划修编，逐步完善排水管网建设及排水单元接驳工作。（完成时限：2024年12月31日）

2.推进入河排污口排查整治和中心城区雨污分流改造。全面完成湘江干流入河排污口“一口一策”整治任务（完成时限：2025年12月31日）。完成衡阳市中心老城区雨污分流改造项目（完成时限：2024年12月31日）；理顺项目改造的排水系统，逐步消除雨季溢流问题。（完成时限：2025年6月30日）

3.开展排水管网排查与缺陷整治。制定衡阳市排水管网错混漏接及结构性缺陷整改方案，全面完成管网排查（完成时限：2025年6月30日）。开展管网错混漏接及结构性缺陷整改工作，分级分年度实施整改，完成督察指出的排水管网错混漏接、病害缺陷整改，2025年12月31日前完成50%的改造修复任务，2027年12月31日前基本完成修复。（完成时限：2027年12月31日）

4.实施溢流治理项目。完成华耀城箱涵污水溢流治理工程，新建污水管实现雨污分流；完成王家堰末端排水管网工程，新建排水管解决王家堰排渍站排口污水溢流问题（完成时限：2026年12月31日）。完善酃湖片区排水管网建设和排水单元接驳，解决雨季污水溢流问题。（完成时限：2027年12月31日）

5.全面解决常宁市城区污水溢流问题。完成城区内雨污管网错混接和病害缺陷问题改造、学墙红星组池塘治理工程建设、宜城小学旁污水设施建设工程（完成时限：2025年12月31日）。完成潭水南岸（潭水大桥—青阳大桥）污水主干管建设和泉峰苑一体化污水处理设施建设、南外环污水管网建设、东湖村尹家组污水管网建设工程。（完成时限：2027年6月30日）

（五）郴州市

1.加强统筹规划。制定出台《临武县中心城区排水与污水处理专项规划》。（完成时限：2024年12月31日）

2.开展溯源排查。完成临武县城区雨污管网溯源排查，形成县城区污水管网调查报告和县城区管网分布图。（完成时限：2025年6月30日）

3.实施排口整治。完成临武县三中东门污水纳管和大武路排口溯源排查工作，完成武水河、沙溪河沿河干管修复补漏和污水处理厂三期扩建工程，解决污水处理厂进水口溢流直排问题（完成时限：2024年12月31日）。完成玉石城、黄连村、慕冲村污水收集和三中旁排口、碧桂园小区前排口整治，完成城南沙溪湖、紫金苑、体育馆片区错混接点改造。（完成时限：2025年12月31日）

（六）张家界市

1.加强统筹规划。按照《张家界市中心城区排水与污水处理专项规划（2021—2035年）》逐年推进。（完成时限：2024年12月31日）

2.开展管网排查。完成市中心城区澧水两岸截污干管水质水量调查（完成时限：2025年6月30日）；逐步推进东门溪、红砂溪等重点片区主管网到支管网、入户管网的排查，完善地下排水管网问题清单。（完成时限：2026年12月31日）

3.推进管网治理。针对已排查出的11281处市政管网病害缺陷和错混接问题，逐年进行修复整治，2025年12月31日前，完成50%的管网错混接和确需整治病害缺陷点位的改造修复整治；2027年12月31日前，基本完成已排查出的管网错混接改造和确需整治的病害缺陷修复整治。（完成时限：2027年12月31日）

4.实施系统治理。分步铺排项目，有序推进系统治理，2025年12月31日前，基本完成南庄坪雨污分流改造和永定城区澧水两岸地下污水综合管网改造（一期）工程；2027年12月31日前，基本完成红砂溪、东门溪等片区综合整治。（完成时限：2027年12月31日）

5.建立长效监管机制。全面理顺市中心城区排水管理体制，出台《张家界市城镇生活污水处理质效提升行动实施方案》，推进质效提升行动。常态化做好管网维护，保障管网畅通运行。（完成时限：2026年12月31日）

（七）湘西自治州

1.加强污水排口排查。对万溶江沿岸开展污水直排口摸排，对吉祥家园以及鳌头坡片区生活污水直排排口制定专项整改方案。（完成时限：2024年12月31日）

2.加快推进项目建设。实施吉祥家园和鳌头坡污水直排口整治工程，完成新建污水管网8.9公里、雨水管网0.23公里，对鳌头坡片区生活污水进行有效收集。（完成时限：2025年12月31日）

十、益阳市白马山渠、南干渠、罗溪渠等黑臭水体整治成效不稳定，出现返黑返臭。湘潭市荷塘街道管网破损修复不及时，污水积存形成约8亩坑塘，经监测，氨氮浓度为24.4毫克/升，重度黑臭。

整改实施主体：益阳市、湘潭市党委和政府。

验收单位：省住房城乡建设厅、省生态环境厅。

整改目标：益阳市完成白马山渠城市黑臭水体深化整治，巩固治理成效，防止返黑返臭；深化城市建成区外南干渠、罗溪渠黑臭水体整治达标。湘潭市对破损的管网进行修复，消除荷塘街道坑塘黑臭水体。

整改时限：2025年12月31日。

整改措施：

（一）益阳市

1.实施白马山渠深化整治。完成资阳区山渠路截污工程建设项目；完成资阳区幸福渠路、五福路、贺家桥路管网雨污分流改造项目，削减白马山渠外源性污染。巩固城市建成区外白马山渠上游及相关联新祝傍山渠、杨树傍山渠等农村水体治理成效。（完成时限：2025年12月31日）

2.推进罗溪渠源头污染治理。完成十洲路、罗溪路城市干道以及天桥路、富民巷、松云巷、大兴巷、海苑巷、金泰路等背街小巷和十洲小区、惠民小区雨污分流管网改造，削减罗溪渠源头污染。加强罗溪渠沿线（城市建成区外）外源污染整治，完成罗溪渠沿线雨污治理，完成银天工业园雨污分流改造。（完成时限：2025年12月31日）

3.深化南干渠（城市建成区外）整治。完成茂林智能节制闸建设和南干渠沿线雨污分流治理；完成曾家坝片区雨污分流管网改造、梓山东路至曾家坝排口片区污水提升泵站污水管网新建工作，削减南干渠沿线外源污染；完成南干渠及曾家坝排口上游底泥清淤，削减南干渠内源污染。（完成时限：2025年12月31日）

4.健全巡查维护工作机制。加强统筹协调，开展水质监测评估和常态化维护管理；加强对全市黑臭水体整治情况的日常巡查，开展常态化清淤和两岸排查保洁，加强渠道沿线企业的排查巡查力度。（完成时限：2025年12月31日）

（二）湘潭市

1.开展排查整治。对督察指出的黑臭水坑周边江滨小区、滴水安置区管网进行一次全面排查，摸清底数，找准问题；对江滨小区进出口处破损污水截流井和滴水安置小区破损污水管网进行修复；对该黑臭水坑及沿线沟渠进行清淤。（完成时限：2024年12月31日）。

2.加强长效管理。加强对全市黑臭水体整治情况的日常巡查管护及周边环境整治，确保各水体水质稳定达标。（完成时限：2025年6月30日）

十一、湖南省乡镇污水处理厂普遍存在管网建设不完善、设施运行效率不高的情况。督察组抽查了43家乡镇污水处理厂，进水化学需氧量浓度低于排放标准的达36家，其中，湘潭市壶天镇污水处理厂进水化学需氧量浓度为14毫克/升，株洲市渌口区朱亭镇污水处理厂进水化学需氧量浓度为18毫克/升。

整改实施主体：省住房城乡建设厅，各市州党委和政府。

验收单位：省住房城乡建设厅牵头，省发展改革委配合。

整改目标：加强建制镇污水处理厂管网建设，逐年提高进水化学需氧量浓度。

整改时限：2027年12月31日。

整改措施：

1.全面排查，制定方案。全面排查全省建制镇污水处理厂运行情况，对存在的问题制定整改方案并推进落实。（完成时限：2024年12月31日）

2.加快配套管网建设。累计新建（改造）300公里管网，2024年完成105公里，2025年完成70公里，2026年完成65公里，2027年完成60公里；2025年底，镇区常住人口5万以上的污水处理厂进水化学需氧量月平均浓度大于一级B排放标准；2026年底，镇区常住人口1万以上的污水处理厂进水化学需氧量月平均浓度大于一级B排放标准；2027年底，镇区常住人口1万以下的污水处理厂50%进水化学需氧量月平均浓度大于一级B排放标准，并持续推动整改，逐步提高污水处理厂进水浓度。（完成时限：2027年12月31日）

3.强化监管，加强运维。将建制镇生活污水处理厂运行情况纳入省级“双随机、一公开”检查，督促加强建制镇污水处理设施运营管理。（完成时限：2024年12月31日）

十二、南洞庭湖保护不到位。为解决严重威胁洞庭湖湿地水生态安全的欧美黑杨种植问题，湖南省制定相关方案要求到2020年年底前全部清退自然保护区内欧美黑杨，并同步开展退林还湿、平沟还水等生态修复工作。督察发现，益阳市南洞庭湖省级自然保护区内欧美黑杨虽已清退，但平沟还水等生态修复工作基本未开展，仍有18.3万亩区域沟、垄密布，其中位于保护区核心区、缓冲区范围内的面积7.1万亩。益阳市沅江市水利部门2017年以来签订25份租赁合同，将保护区实验区欧美黑杨清退区域出租，违规用于枫杨、旱柳等林木种植。

整改实施主体：益阳市委、市人民政府。

验收单位：省林业局牵头，省水利厅配合。

整改目标：依规处置违规种植的林木；有序推进欧美黑杨退出区域平沟还水等生态修复工作；组织开展南洞庭湖自然保护区内违规种植专项排查整治，并建立长效监管机制。

整改时限：2027年12月31日。

整改措施：

1.制定修复方案并组织实施。2024年12月31日前制定湿地修复方案。2025年12月31日前分阶段、分区域开展湿地生态修复工作，2026年12月31日前完成核心区和缓冲区修复工作，2027年12月31日前完成保护区实验区修复工作。（完成时限：2027年12月31日）

2.依规处置违规种植林木。根据《湖南省洞庭湖区水利管理条例》有关规定，综合考虑法律法规规定、林木树种选择、种植密度符合性及行洪影响和生态影响等因素，对南洞庭湖省级自然保护区内欧美黑杨清退区域内种植的旱柳、枫杨等林木进行科学论证，甄别防浪林与非防浪林，形成论证认定报告，认定为防浪林的林木予以保留，种植过密的要进行疏伐；未认定为防浪林的林木全部予以清除。（完成时限：2024年12月31日）

3.开展全面排查并建立长效机制。完成南洞庭湖省级自然保护区范围内类似问题全面排查并及时整改；贯彻落实好《湖南省南洞庭湖省级自然保护区生态环境保护监管九条刚性措施》，建立市级层面组织领导机制、建立专家咨询机制、严格落实国土空间规划用途管控、建立新建项目审查机制、建立市级联合执法巡查机制、强化生态环境保护统一监管、加强法律法规宣传教育和培训等。（完成时限：2024年12月31日）

十三、益阳市林业部门未开展充分论证、未经洪水影响评价审批，即在车洲、铁板桥、三新村等区域填堵土石方构筑围堰，共涉及南洞庭湖省级自然保护区核心区面积1万余亩。现场督察还发现，位于核心区的新建围堰上有种植、收割油菜等人为活动，保护区管理不严不实。

整改实施主体：益阳市委、市人民政府。

验收单位：省林业局牵头，省水利厅配合。

整改目标：核实围堰的合法性和可行性，进行科学论证，明确分类处置意见并执行到位，严格类似项目的实施与管理，加强日常巡护监管。

整改时限：2025年12月31日。

整改措施：

1.强化监管责任。压实南洞庭湖相关县市区责任，落实保护区的日常监管，严禁在核心保护区再次出现种养问题。（完成时限：2024年12月31日）

2.依法分类处置。对新建围堰的合法性和可行性进行充分论证，并进行防洪影响评价，分类整改到位。（完成时限：2025年6月30日）

3.加强宣传培训。依托世界湿地日、野生动植物日等节点，加强湿地法律法规和科普知识的宣传。同时，加强工作人员业务培训，不断提高管理水平和执法能力。（完成时限：2025年12月31日）

十四、生态破坏问题仍然多发。省直有关部门对石漠化区域生态环境的脆弱性缺乏清醒认识，在娄底市冷水江市、涟源市、新化县等区域，违反《建设项目使用林地审核审批管理规范》中“临时使用林地原则上不得使用乔木林地”的要求，审批同意3家公司临时占用乔木林地。督察发现，上述公司将项目所在山头上的植被全部清理，还整理地形、翻动表土加剧水土流失。娄底市有关部门虽先后5次对生态破坏问题进行查处，但仅罚款了之，监管不到位，责任未落实。

整改实施主体：省林业局，娄底市委、市人民政府。

验收单位：省林业局牵头，省能源局、省自然资源厅配合。

整改目标：进一步提升对石漠化区域生态环境脆弱性的认识；加强事中事后监管，强化林业监督执法，依法查处娄底生态治理100万千瓦光伏项目占用乔木林地和破坏生态等问题；深入推进石漠化区域的生态系统修复和综合治理，不断提高石漠化区域的生态系统质量。

整改时限：2025年12月31日。

整改措施：

1.提高思想认识。出台《关于加强荒漠化综合治理工程的意见》，并组织开展学习与培训。（完成时限：2025年12月31日）

2.查处违法问题。对建设过程中清理植被，整理地形、翻动表土加剧水土流失，严重破坏生态等违法违规行为进行查处。（完成时限：2025年6月30日）

3.开展生态修复。组织对项目建设造成的生态破坏进行生态修复，恢复植被和林业生产条件，加强后续管护和成效监测。（完成时限：2025年6月30日）

4.规范审核审批。完善涉林审核审批管理工作制度，明确责任分工，加强业务培训和工作监督；优化审批系统，全面落实现地查验要求，及时更新林草湿资源数据，严格依法依规开展审核审批工作。（完成时限：2024年12月31日）

5.强化监督管理。组织开展全省光伏发电项目建设占用林草湿资源专项排查整治，切实加强事前选址指导和事中事后监管；持续深入推进图斑监测和林草执法工作，严格森林资源管护。（完成时限：2025年12月31日）

十五、湖南省有关部门在生态环境分区管控方面要求不严，监管不到位。湖南省要求，2020年3月底前完成全省自然保护地内矿业权处置，但工作推进滞后，2024年3月暗查发现，自然保护地内仍有多宗矿业权未按要求处置到位。督察组抽查17个自然保护地，13个存在生态破坏行为。

整改实施主体：省自然资源厅、省林业局，相关市州党委和政府。

验收单位：省自然资源厅牵头，省林业局、省生态环境厅配合。

整改目标：按照生态环境分区管控有关要求，依法依规对自然保护地内矿业权进行处置。按所涉自然保护地整合优化前的现状范围和功能区划，严格落实生态环境分区管控有关要求，对13个自然保护地生态破坏问题开展排查整治，并依法依规查处违法行为。

整改时限：2027年12月31日，并持续推进。

整改措施：

（一）省自然资源厅

- 1.全面排查核实。对全省生态红线内矿业权进行核实，针对存在的问题，制定“一矿一策”整治方案，实施分类处置。（完成时限：2024年12月31日）

2.强化监督管理。及时查处违法违规勘查开采行为。（完成时限：2027年12月31日）

3.对涉及与生态保护红线重叠的矿业权，依法依规依程序处置到位。（完成时限：2025年12月31日）

4.依法优化调整。（完成时限：2027年12月31日）

5.妥善处理涉诉和查封冻结矿业权。对涉诉和涉及查封冻结的矿业权，分别在终审判决和司法解冻后半年内处置到位。（完成时限：2027年12月31日，并持续推进）

（二）省林业局

- 1.强化督导帮扶，及时解决整改过程中的难点、堵点，确保按时优质完成整改任务。（完成时限：2026年12月31日）

- 2.加强日常监管，持续开展自然保护地全面监督工作，坚决遏制新发类似生态环境问题。（完成时限：2026年12月31日）

- 3.举一反三，开展全省各级各类自然保护地生态环境问题大排查，建立问题台账，分类处置、整改到位，并按销号办法认真履行销号程序。（完成时限：2026年12月31日）

（三）郴州市

- 1.对郴州八面山省级地质公园内相关建设项目依法依规查处。（完成时限：2025年12月31日）

2.举一反三开展排查整治。对全市各级自然保护地内生态破坏行为进行全面排查，发现问题及时整治到位。（完成时限：2025年12月31日）

（四）株洲市

1.对炎陵桃源洞国家级自然保护区内违规建设行为依法依规进行查处，对违规建设项目分类处置到位，并完成生态修复。（完成时限：2024年12月31日）

2.株洲酒埠江湿地公园问题，整改措施与第18个问题的整改措施相同。（完成时限：2024年12月31日）

3.举一反三开展排查整治。对全市各级自然保护地内生态破坏行为进行全面排查，发现问题及时整治到位。（完成时限：2025年12月31日）

（五）永州市

1.对东安独秀峰国家石漠公园内违规占用林地问题依法查处，并开展生态修复。（完成时限：2024年12月31日）

2.对东安舜皇山国家级自然保护区内有关问题进一步调查核实，处置到位。（完成时限：2024年12月31日）

3.对双牌县阳明山国家级自然保护区违建问题进行全面摸排，分类处置。（完成时限：2026年12月31日）

4.永州祁阳浯溪国家湿地公园问题，整改措施与第16个问题的整改措施相同。（完成时限：2025年12月31日）

5.举一反三开展排查整治。对全市各级自然保护地内生态破坏行为进行全面排查，发现问题及时整治到位。（完成时限：2025年12月31日）

（六）衡阳市

1.对南岳衡山国家级自然保护区衡山县东湖镇杏溪村内破坏植被问题进行全面调查核实，严肃查处违法行为，并开展生态修复和生态环境损害赔偿。（完成时限：2025年12月31日）

2.加强日常监管，建立长效监管机制，及时发现、打击破坏南岳衡山国家级自然保护区生态行为。

3.举一反三开展排查整治。对全市各级自然保护地内生态破坏行为进行全面排查，发现问题及时整治到位。（完成时限：2025年12月31日）

（七）邵阳市

1.依法查处邵东抬头冲县级候鸟自然保护区内存在的毁林种植油茶问题，并开展生态修复和生态环境损害赔偿。（完成时限：2025年6月30日）

2.举一反三开展排查整治。对全市各级自然保护地内生态破坏行为进行全面排查，发现问题及时整治到位。（完成时限：2025年12月31日）

（八）湘潭市

1.依法查处湘潭县隐山县级自然保护区存在的违规采伐种植吴茱萸问题，并组织开展生态修复和生态环境损害赔偿。（完成时限：2025年6月30日）

2.举一反三开展排查整治。对全市各级自然保护地内生态破坏行为进行全面排查，发现问题及时整治到位。（完成时限：2025年12月31日）

（九）张家界市

1.对张家界国家地质公园茅岩河园区违建问题依法查处到位。（完成时限：2024年12月31日）

2.去除张家界大鲵国家级自然保护区茅岩河迴龙观码头的旅游服务功能，并对违规开展旅游活动行为依法查处。（完成时限：2024年12月31日）

3.举一反三开展排查整治。对全市各级自然保护地内生态破坏行为进行全面排查，发现问题及时整治到位。进一步完善张家界国家地质公园的日常巡查制度，健全部门配合联动、多方协同共管制度。（完成时限：2025年12月31日）

十六、湖南祁阳浯溪国家湿地公园保育区内存在7处生活污水排放口，污水直排。其中，祁阳市城区沿江路排口于2022年公示完成整改，但仍有大量污水外排，经监测，化学需氧量、氨氮浓度分别高达245毫克/升、27.8毫克/升，整治工作流于形式。

整改实施主体：永州市委、市人民政府。

验收单位：省住房城乡建设厅牵头，省生态环境厅、省林业局配合。

整改目标：严格对照标准开展7个生活污水排放口规范化整治，实施污水治理工程，确保城市生活污水不直排湘江。

整改时限：2025年12月31日。

整改措施：

1.溯源排查，制定系统化整治方案。完成对7个排污口溯源排查，制定“一口一策”系统整治方案。同时对浯溪国家湿地公园范围内生态破坏行为开展排查整治。（完成时限：2024年12月31日）

2.落实工程措施，完成排污口截污。完成祁阳市东江桥城镇生活污水排污口截污，完成祁阳市潇湘楼城镇生活污水排污口、祁阳市新桥街城镇生活污水排污口、祁阳市沿江路家家乐副食店东南50米城镇雨洪排口、永州市祁阳市幸福路沿江路叉口湘贤亭西30米城镇生活污水排污口4个排污口截污。完成祁阳市五里路污水管道建设及该排污口污水提升泵站建设，完成祁阳市宝塔街城镇生活污水排污口新建污水提升泵站建设，完成东江污水处理厂及配套管网工程建设。（完成时限：2025年12月31日）

3.强化日常监管。建立日常巡检制度，加强对排污口和污水提升泵站的日常巡查巡检，发现问题及时整改到位。（完成时限：2024年12月31日）

十七、张家界市武陵源风景名胜区一级保护区内存在违规建设和违规经营问题。

整改实施主体：张家界市委、市人民政府。

验收单位：省林业局牵头，省住房城乡建设厅、省市场监管局配合。

整改目标：全面排查武陵源国家级风景名胜区一级保护区内违规建设和违规经营问题，依法查处违法行为，并整改到位。

整改时限：2025年12月31日。

整改措施：

1.全面开展排查。组织开展武陵源国家级风景名胜区一级保护区违规问题专项整治行动，建立问题台账，制定处置方案。（完成时限：2024年12月31日）

2.实施分类处置。关于建设项目，积极稳妥推进整改。对于违规建设行为，按照相关法律法规分类处置。（完成时限：2025年12月31日）

3.完善长效机制。编制武陵源国家级风景名胜区规划和完善相关管理制度，严格按照法律法规和相关规定开展建设活动，完善武陵源国家级风景名胜区保护管理日常巡查制度。（完成时限：2025年12月31日）

十八、株洲市攸县鸾山镇兴隆煤矿污水处理站长期闲置，大量矿涌水通过皮佳河汇入酒埠江国家湿地公园。

整改实施主体：株洲市委、市人民政府。

验收单位：省生态环境厅牵头，省林业局配合。

整改目标：依法查处违法行为，确保矿涌水污染防治设施正常运行，达标排放。

整改时限：2024年12月31日。

整改措施：

1.查处违法行为。对鸾山镇兴隆煤矿的违法行为进行立案查处，拆除并封闭暗管排口，启动生态环境损害赔偿工作。（完成时限：2024年10月31日）

2.加强日常维护。对污水处理站进行检修维护，确保污水处理站正常运行，达标排放；清理高塘小溪的污染带，消除对皮佳河及酒埠江国家湿地公园的影响。（完成时限：2024年10月31日）

3.举一反三，加强监管。全面排查全市煤矿矿涌水水污染防治设施，发现问题及时整改到位。（完成时限：2024年12月31日）

十九、养殖污染问题突出。洞庭湖区水产养殖尾水污染防治压力大。督察发现，2022年至2023年，洞庭湖区3市199万亩精养池塘中，完成尾水治理12.6万亩，仅占总面积的6%。部分完成尾水治理的精养池塘，存在标准不高、效果欠佳、超标排放等情况。

整改实施主体：省农业农村厅，岳阳市、常德市、益阳市党委和政府。

验收单位：省农业农村厅牵头，省生态环境厅配合。

整改目标：加快推进洞庭湖规模水产养殖场尾水治理，促进水产养殖尾水达标排放或循环利用。以200亩以上集中连片池塘为重点，2024—2026年洞庭湖区三市新增完成改造治理面积30万亩。

整改时限：2026年12月31日。

整改措施：

（一）省农业农村厅

1.强化池塘改造和尾水治理工作。组织洞庭湖区三市开展规模养殖场现状摸底，摸清底数，建立名册。加大对池塘改造和尾水治理投入力度，督促洞庭湖区三市以200亩以上集中连片养殖池塘为重点，完成新增30万亩改造治理任务。在洞庭湖区设置30个池塘改造治理效果定位监测点。（完成时限：2026年12月31日）

2.全面开展“回头看”。下发《关于开展洞庭湖区水产养殖池塘改造和尾水治理项目“回头看”的通知》，组织洞庭湖区三市对2020年以来获得财政资金支持的池塘改造和尾水治理项目的建设及运行情况进行全面检查，建立整改清单，实行销号制度。（完成时限：2025年6月30日）

3.推进产业绿色转型升级。在洞庭湖区全面推广水产健康养殖，编制水产养殖尾水综合治理实用技术指南，深入实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”，组织水产健康养殖技术培训，因地制宜推广生态健康养殖模式。（完成时限：2024年12月31日）

（二）岳阳市、常德市、益阳市

1.推进池塘改造和尾水治理。完成规模水产养殖场摸底工作，完成改造治理工作实施方案编制（完成时限：2024年12月31日）；2024年到2026年岳阳市分别完成1.98万亩、3.78万亩和4.42万亩改造治理任务，常德市分别完成2.56万亩、4.24万亩和5.2万亩改造治理任务，益阳市分别完成1.52万亩、2.92万亩和3.38万亩改造治理任务。（完成时限：2026年12月31日）

2.全面开展“回头看”。组织开展池塘改造和尾水治理项目效果评价，对2020年以来获得财政资金支持的池塘改造和尾水治理项目开展“回头看”，建立整改清单，实行销号制度，完成整改销号。（完成时限：2025年6月30 日）

3.推进产业转型升级。实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”，组织开展水产健康养殖技术培训。（完成时限：2026年12月31日）

4.强化监督管理。加大对水产养殖场尾水排放日常监管，督促水产养殖场对尾水进行有效处理或循环利用，加强水产养殖尾水监测，依法加大环境监管执法检查力度。（完成时限：2026年12月31日）

二十、畜禽养殖污染监管普遍不到位，群众投诉举报不断，畜禽养殖场污染问题仍时有发生。督察发现，衡阳市常宁市利福养殖专业合作社养殖污水未经处理直接外排环境。郴州市永兴县天栎农牧有限公司畜禽粪污露天堆放。益阳市安化县畜禽粪污处理利用不规范，随机抽查3家生猪养殖场，均存在粪污消纳底数不清、去向不明等问题，畜禽粪肥还田利用“最后一公里”监管存在盲区。其中，板旗养殖场台账记录显示，2023年累计转移1.1万吨粪污至集中处置中心，但实际该处置中心全年接收各类养殖企业粪污量仅5880吨。

整改实施主体：省农业农村厅、省生态环境厅，衡阳市、郴州市、益阳市党委和政府。

验收单位：省农业农村厅、省生态环境厅。

整改目标：对违法行为依法查处，全面清理粪污。完成5家生猪养殖场和1家粪污集中收集处置中心问题整改，解决畜禽粪污还田利用最后“一公里”监管盲区问题。

整改时限：2025年6月30日。

整改措施：

（一）省农业农村厅、省生态环境厅

1.全面排查整治。联合组织开展全省规模以上畜禽养殖场污染治理和畜禽粪污综合利用情况专项排查整治行动，及时查处排查发现的问题，并指导帮扶整治。（完成时限：2025年6月30日）

2.加强监督管理。聚焦污染问题突出区域，对规模以上畜禽养殖场畜禽粪污收集、转运、还田利用环节进行规范管理。（完成时限：2025年6月30日）

（二）衡阳市

1.查处违法行为。对常宁市利福养殖专业合作社环境违法行为进行立案查处。（完成时限：2024年11月30日）

2.督促整改落实。完善常宁市利福养殖专业合作社粪污收集处置设备设施建设，确保设施正常运行。（完成时限：2024年10月31日）

3.举一反三全面排查。对全市规模以上畜禽养殖场污染治理和畜禽粪污综合利用情况开展专项排查整治，及时查处排查发现的问题，并督促整治到位。（完成时限：2025年6月30日）

（三）郴州市

1.查处违法行为。对永兴县天栎农牧有限公司环境违法行为立案查处。（完成时限：2024年10月31日）

2.督促落实整改。督促永兴县天栎农牧有限公司对猪粪渣全面安全处置，对粪污堆放点开展复绿。（完成时限：2024年10月31日）

3.举一反三全面排查。对全市规模以上畜禽养殖场污染治理和畜禽粪污综合利用情况开展专项排查整治，及时查处排查发现的问题，并督促整治到位。（完成时限：2025年6月30日）

（四）益阳市

1.查处违法行为。对安化县安牧牧业有限公司、板旗养殖场、安化盛和竹田农牧有限公司等3家养殖场违法问题依法查处，督促制定整改措施并落实到位。督促湖南省山丹丹新能源科技有限责任公司依法依规规范粪污收集和处理。（完成时限：2024年12月31日）

2.强化巡查监管。制定畜禽养殖污染监管工作方案，加强日常巡查，对发现的问题立行立改，及时消除污染隐患。（完成时限：2024年12月31日）

3.举一反三全面排查。对全市规模以上畜禽养殖场污染治理和畜禽粪污综合利用情况开展专项排查整治，及时查处排查发现的问题，并督促整治到位。（完成时限：2025年6月30日）

二十一、部分地方“十年禁渔”监管不严。2024年3月暗查发现，长沙市宁乡市，湘潭市雨湖区、湘潭县，岳阳市岳阳县部分河段均存在电鱼、锚鱼，以及地笼网、丝网、拖网捕鱼等情况。岳阳市君山区、华容县，益阳市南县、沅江市在洞庭湖沿岸禁钓区内有违法垂钓行为。岳阳市华容县团洲乡湖东生态鱼产销专业合作社用洞庭湖刀鱼、棍子鱼、翘嘴鱼制作风干鱼，对外大量销售。督察进驻期间，在南洞庭湖省级自然保护区实验区内也发现多条地笼网等违规渔具。

整改实施主体：省农业农村厅，长沙市、湘潭市、岳阳市、益阳市党委和政府。

验收单位：省农业农村厅牵头，省公安厅、省林业局、省市场监管局配合。

整改目标：加强对长江“十年禁渔”落实情况的监管，严厉打击电鱼、锚鱼等违法行为，全面清理禁捕水域的地笼网、丝网、拖网等非法捕捞渔具；持续规范垂钓行为强化监管；规范市场经营行为，严厉打击销售、加工禁捕水域非法渔获物等行为。

整改时限：2025年6月30日。

整改措施：

（一）省农业农村厅

1.加强执法队伍建设。组织市县对渔业执法人员轮训一次，加强法纪知识学习，提升理论水平、提高业务能力，严查执法队伍中“不作为、慢作为、乱作为”等行为。（完成时限：2025年6月30日）

2.完善禁捕长效机制。建立厅际联席会议机制；制定《湖南省渔业资源保护行政执法与刑事司法衔接工作办法》，完善农业行政执法与刑事司法衔接机制。（完成时限：2025年6月30日）

3.加强部门协作形成合力。持续开展“渔政亮剑”“湘剑护农”“打非断链”等专项执法行动，加强涉渔“三无”船舶整治，开展禁捕水域“清船清网”行动，加强垂钓管理。（完成时限：2025年6月30日）

（二）长沙市

1.加强执法队伍建设。每年组织2次执法人员培训，强化党风廉政建设，提升理论水平、增强法纪意识、提高业务能力。（完成时限：2025年6月30日）

2.严打电鱼、锚鱼等违法行为。加大巡查频次，重点时节、重点水域采取驻守监管，坚持24小时受理禁渔举报投诉制度，组织交叉巡查执法，采取暗查暗访等方式，依法从重处罚电鱼等违法行为，涉嫌犯罪的移送司法机关依法处理。（完成时限：2025年6月30日）

3.全面开展清网行动。对禁捕水域定期开展“地毯式”排查清理，持续清理地笼网、丝网、拖网等网具，对违法行为依法查处，对收缴的渔具公开集中销毁。（完成时限：2025年6月30日）

4.举一反三抓整改。全市加强禁捕水域巡查执法，严厉打击各类非法捕捞行为，公布一批违法捕捞、违规垂钓典型案例，综合运用各类媒体加大禁渔执法宣传，以案释法、以案普法，充分发挥警示教育作用，确保长江“十年禁渔”工作取得实效。（完成时限：2025年6月30日）

（三）湘潭市

1.加强执法队伍建设。每年组织2次执法人员培训，强化党风廉政建设，提升理论水平、增强法纪意识、提高业务能力。（完成时限：2025年6月30日）

2.严打电鱼、锚鱼等违法行为。加大巡查频次，强化网格化管理，落实有奖举报制度，组织交叉巡查执法，采取暗查暗访等方式，依法从重处罚电鱼等违法行为，涉嫌犯罪的移送司法机关依法处理。（完成时限：2025年6月30日）

3.全面开展清网行动。对禁捕水域定期开展“地毯式”排查清理，持续清理地笼网、丝网、拖网等网具，对违法行为依法查处，对收缴的渔具公开集中销毁。（完成时限：2025年6月30日）

4.举一反三抓整改。全市加强禁捕水域巡查执法，严厉打击各类非法捕捞行为，公布一批违法捕捞、违规垂钓典型案例，综合运用各类媒体加大禁渔执法宣传，以案释法、以案普法，充分发挥警示教育作用，确保长江“十年禁渔”工作取得实效。（完成时限：2025年6月30日）

（四）岳阳市

1.加强执法队伍建设。每年组织2次执法人员培训，强化党风廉政建设，提升理论水平、增强法纪意识、提高业务能力。（完成时限：2025年6月30日）

2.严打电鱼、锚鱼等违法行为。加大巡查频次，落实值班值守制度，强化非法捕捞多发高发时段和重点区域管控，关键水域实行24小时值班值守。组织交叉巡查执法，采取暗查暗访等方式，依法从重处罚电鱼等违法行为，涉嫌犯罪的移送司法机关依法处理。（完成时限：2025年6月30日）

3.全面开展清网行动。对禁捕水域定期开展“地毯式”排查清理，持续清理地笼网、丝网、拖网等网具，对违法行为依法查处，对收缴的渔具公开集中销毁。（完成时限：2025年6月30日）

4.持续整治违规垂钓。加大巡查力度，严查使用视频、遥控船等辅助设备垂钓；严查使用船艇、排筏等水上漂浮物进行垂钓；严厉打击使用含有毒有害物质的钓饵、窝料和添加剂以及鱼虾类等活体水生生物（含泥鳅）饵料垂钓。（完成时限：2025年6月30日）

5.举一反三抓整改。全市加强禁捕水域巡查执法，严厉打击各类非法捕捞行为，公布一批违法捕捞、违规垂钓典型案例，综合运用各类媒体加大禁渔执法宣传，以案释法、以案普法，充分发挥警示教育作用，确保长江“十年禁渔”工作取得实效。（完成时限：2025年6月30日）

（五）益阳市

1.加强执法队伍建设。每年组织2次执法人员培训，强化党风廉政建设，提升理论水平、增强法纪意识、提高业务能力。（完成时限：2025年6月30日）

2.全面开展清网行动。林业部门协同农业农村部门、公安机关在南洞庭湖省级自然保护区禁捕水域，对地笼网等网具开展“地毯式”排查清理，对违法行为依法查处，对收缴的渔具公开集中销毁。（完成时限：2025年6月30日）

3.持续整治违规垂钓。加大巡查力度，严查使用视频、遥控船等辅助设备垂钓；严查使用船艇、排筏等水上漂浮物进行垂钓；严厉打击使用含有毒有害物质的钓饵、窝料和添加剂以及鱼虾类等活体水生生物（含泥鳅）饵料垂钓。（完成时限：2025年6月30日）

4.举一反三抓整改。全市加强禁捕水域巡查执法，严厉打击各类非法捕捞行为，公布一批违法捕捞、违规垂钓典型案例，综合运用各类媒体加大禁渔执法宣传，以案释法、以案普法，充分发挥警示教育作用，确保长江“十年禁渔”工作取得实效。（完成时限：2025年6月30日）

二十二、大气污染防治工作不力。湖南省2023年细颗粒物（PM2.5）浓度和重污染天数两项指标均未完成国家年度考核目标。PM2.5浓度36.4微克/立方米，高出全国平均水平6.4微克/立方米；重污染天数66天，较2022年增加54天。益阳、娄底、衡阳三市PM2.5浓度和重污染天数均有反弹，环境空气质量下降。

整改实施主体：省发展改革委、省工业和信息化厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省农业农村厅、省商务厅等省生态环境保护委员会成员单位，各市州党委和政府。

验收单位：省生态环境厅（省生态环境保护委员会办公室）。

整改目标：推动能源结构、产业结构、交通结构三大结构持续优化，工作机制不断健全，监管水平不断提升，环境空气质量持续改善，完成国家空气质量指标。

整改时限：2025年12月31日。

整改措施：

1.加强统筹规划。出台《湖南省空气质量持续改善行动实施方案》《湖南省水泥和焦化行业超低排放改造实施方案》《湖南省工业炉窑主要大气污染物排放标准》，建立健全“守护蓝天”部门沟通协调机制。（完成时限：2024年12月31日）

2.推进结构调整。加强“两高”项目管理，加快退出重点行业落后产能。推进燃煤锅炉整改整合和散煤替代，实施工业炉窑清洁能源替代。推动大宗货物运输“公转铁、公转水”，提升机动车清洁化水平，强化移动源综合治理，加强成品油流通领域监管。（完成时限：2025年12月31日）

3.开展专项行动。持续开展高值热点“围点打源”、重点行业“扫街行动”、环境绩效“创A创B”三大专项行动。（完成时限：2025年12月31日）

4.强化精细管理。深化扬尘污染综合治理，推进矿山生态环境综合整治，加强秸秆综合利用和露天焚烧管理，深化VOCs全流程综合治理，严格落实中心城区烟花爆竹禁限放相关政策。（完成时限：2025年12月31日）

5.加强基础支撑。建设重污染天气“一键抵达”管理系统，建立完善预警预报、重污染天气实时动态与事后复盘评估机制，进一步完善“省—市—县”三级重污染天气应急响应机制。指导各市州统一开展PM2.5成因分析，更新大气污染源排放清单。（完成时限：2025年12月31日）

二十三、湖南省以煤为主的能源结构尚未得到根本性改善，以高耗能为主的产业结构调整进展缓慢。

整改实施主体：省发展改革委，各市州党委和政府。

验收单位：省发展改革委牵头，省工业和信息化厅配合。

整改目标：逐步调整能源结构，加快高耗能产业结构调整，达到全国平均水平，并持续改善。

整改时限：2025年12月31日，并持续推进。

整改措施：

1.严格控制化石能源消费。有序推动“煤改生物质”“煤改气”，积极引导高耗能行业减煤降碳。科学有序推进清洁替代燃料发展。到2025年底，全省非化石能源消费比重达到25%左右，新能源占比逐步提高，新型电力系统建设稳步推进，电能占终端能源消费比重达到22%左右，能源利用效率稳步提升。（完成时限：2025年12月31日）

2.大力发展风电和光伏发电。坚持集中式和分布式并举，推进风电和光伏发电大规模高质量发展，健全清洁能源电力消纳保障机制，系统提升新能源消纳能力，逐年提高非水可再生能源消纳权重。到2025年，全省风电、光伏发电装机规模达到2500万千瓦以上。(完成时限：2025年12月31日)

3.加大清洁能源引入力度。加快推进遵义—吉安天然气管道建设，到2025年天然气管输调入能力达到150亿方以上（完成时限：2025年12月31日）。统筹推进省外送端电源开发和入湘通道建设，加快“宁电入湘”工程建设；优化区外电力送入结构，确保新建跨省跨区输电通道可再生能源电量占比不低于50%。（完成时限：2025年12月31日，并持续推进）

4.加快构建新型电力系统。加快推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进，大力推进电源侧、电网侧和用户侧储能发展，保障新能源消纳和电力安全稳定运行。加快推动抽水蓄能电站开工建设；加快新型储能规模化应用，支持新能源合理配置储能系统；积极推动电力系统各环节的数字化、智慧化升级改造，加强电网柔性精细管控，提高电网和各类电源的综合利用效率，保障新能源充分消纳。（完成时限：2025年12月31日，并持续推进）

5.严把项目准入关。坚决遏制“两高”项目盲目发展。（完成时限：2025年12月31日，并持续推进）

6.推动节能降碳。开展重点行业节能降碳行动，加快退出重点行业落后产能，积极推进煤电机组节能降碳改造，推动传统产业大规模设备更新和技术改造。（完成时限：2025年12月31日，并持续推进）

7.培育壮大新兴产业。加快培育壮大数字、新能源、大健康等新兴产业，促进产业高端化、智能化、绿色化发展。（完成时限：2025年12月31日，并持续推进）

二十四、交通运输结构绿色低碳转型滞后。2018年国家印发推进运输结构调整三年行动计划，明确要求加快大型工矿企业和物流园区铁路专用线建设，但湖南省直到2023年4月才出台《湖南省铁路物流园和专用线布局规划》。2023年全省铁路货运量占比仅为2.2%，不到全国平均水平的四分之一；全省公路货运量占比87.4%，高出全国平均水平13.7个百分点。

整改实施主体：省交通运输厅、省发展改革委，各市州党委和政府。

验收单位：省交通运输厅、省发展改革委。

整改目标：加快交通结构绿色低碳转型步伐，落实《湖南省铁路物流园和专用线布局规划》要求，提高铁路、水路运量比例，降低公路运输比重。

整改时限：2027年12月31日。

整改措施：

1.加快水运基础设施建设。加快推进水运重点项目建设，2024年计划开工岳阳云溪港道仁矶码头工程等项目，新建成湘阴虞公港一期工程，新建成千吨级以上航道143公里。2025年新开工桃花江航电枢纽、永州港冷水滩黄阳司作业区一期工程，建成沅水洪辰航道180公里、大唐华银株洲退城进郊2×1000兆瓦煤电项目配套码头工程。（完成时限：2025年12月31日）

2.高质量推进多式联运项目建设。深入推进湖南衡阳“陆联铁江海、湘通粤桂赣”集装箱公铁水多式联运示范工程及湖南湘潭神龙万里多式联运示范工程建设，进一步挖掘岳阳城陵矶新港水公铁集装箱多式联运示范工程、怀化武陵山片区四省联动共推“一带一路”及长江经济带战略集装箱公铁水联运示范工程联运效能。开通“洞庭湖湘江航线—长江干线联运线路、物流园区—城陵矶新港—长江港线港口公水联运线路”等联运线路。加快推进西向新疆化工原材料公铁联运和南向广州、福建公铁联运。（完成时限：2025年12月31日）

3.加快推进铁路专用线项目建设。推进湘阴虞公港、华容铁水联运、株洲金山工业园产业新城、长株潭生产服务型物流枢纽（湘潭九华）、陕煤石门2x660兆瓦扩能升级改造项目等铁路专用线建设；鼓励铁路专用线企业“走出去、请进来”与铁路货源量大的企业签订运量运能互保协议。（完成时限：2027年12月31日）

4.加快全省综合货运枢纽建设。持续推进长株潭国家综合货运枢纽补链强链，加快推进长沙铜官港水运物流园、株洲铁路综合物流基地、长株潭生产服务型国家物流枢纽（九华片区）公铁联运一期项目等16个公铁水、陆空联运型综合货运枢纽建设。实施建设湖南城陵矶新港港口物流园、怀化公铁联运物流园等12个综合货运枢纽。（完成时限：2027年12月31日）

5.推进城市绿色货运配送示范工程建设。督导衡阳、湘潭两市完成绿色货运配送示范工程城市建设。（完成时限：2025年12月31日）

二十五、部分企业违法排污问题突出。娄底市冷水江钢铁有限责任公司高炉煤气发电锅炉烟气脱硫系统故障，2024年2月以来近80天未投加脱硫剂，二氧化硫浓度长期超标，最高超标5.6倍。

整改实施主体：娄底市委、市人民政府。

验收单位：省生态环境厅。

整改目标：依法查处冷水江钢铁有限公司违法排污问题，并督促整改到位。

整改时限：2025年12月31日。

整改措施：

1.查处违法行为。依法查处冷水江钢铁有限公司污染防治设施运行不正常、污染物超标排放等环境违法行为，督促企业稳定运行污染防治设施，确保达标排放。（完成时限：2024年12月31日）

2.督促整改到位。督促冷水江钢铁有限公司完成高炉煤气发电锅炉烟气脱硫系统故障快速修复和更换（完成时限：2024年10月31日）；加快《冷水江钢铁有限责任公司全过程整治提升方案》实施进程，完成全厂超低排放改造。（完成时限：2025年12月31日）

3.举一反三开展排查。开展全市重点排污单位大气污染治理设施排查整治工作，对发现的问题实施清单化管理，指导企业逐一整改销号。（完成时限：2025年7月31日）

二十六、湖南华菱湘潭钢铁有限公司“新二烧”烧结机虽于2022年5月完成烟气超低排放改造，但烧结机头外排烟气不能稳定达到超低排放限值，在2023年1月1日至2024年5月23日期间，颗粒物和氮氧化物浓度超标时长分别达943小时和3356小时，分别占比7.8%和27.6%。

整改实施主体：湘潭市委、市人民政府。

验收单位：省国资委牵头，省生态环境厅配合。

整改目标：依法查处湖南华菱湘潭钢铁有限公司（湘潭钢铁集团）生态环境违法行为，确保“新二烧”烧结机外排烟气达标排放。

整改时限：2025年12月31日。

整改措施：

1.查处违法行为。对企业生态环境违法行为立案调查，督促立即采取有效措施，确保“新二烧”烧结机机头烟气各项大气污染物达到超低排放限值。并加强环保设备运行管控，确保设备稳定运行。（完成时限：2024年10月31日）

2.开展生态环境损害赔偿。督促企业履行生态环境损害赔偿责任。（完成时限：2024年12月31日）

3.加快超低排放改造。督促企业完成各超低排放改造项目的建设，并完成超低排放改造的评估监测。（完成时限：2025年12月31日）

4.举一反三开展排查。开展全市重点排污单位大气污染治理设施排查整治工作，依法查处违法行为，督促突出问题整改，督促企业稳定达标排放。（完成时限：2025年6月30日）

二十七、益阳市沧水铺塑料加工集聚区内14家塑料加工企业中，5家无废气治理设施，7家废气治理设施运行不正常，废气大量直排。

整改实施主体：益阳市委、市人民政府。

验收单位：省生态环境厅。

整改目标：严肃查处违法行为，督促问题整改到位。

整改时限：2025年6月30日。

整改措施：

1.查处违法行为。依法对企业违法违规问题查处到位。（完成时限：2025年6月30日）

2.推进问题整改。指导企业制定“一企一策”整改方案，全面推进整改。（完成时限：2025年3月31日）

3.强化日常监管。加强对涉气企业日常监督检查，严厉打击违法排污行为；理顺沧水铺塑料加工集聚区管理体制机制，压实属地监管责任。（完成时限：2025年6月30日）

4.全面开展专项排查。组织开展全市塑料加工企业全面摸底排查，针对排查出的问题，扎实推进整改到位。（完成时限：2024年12月31日）

二十八、重污染天气应急响应不力。2024年以来，娄底市3次启动重污染天气黄色预警，但湖南华菱涟源钢铁有限公司转炉、烧结、焦炉等主要排污工序限产措施均未落实到位。2023年12月28—31日重污染橙色预警期间，株洲长江特种材料有限公司减排措施启动不及时，南方宇航高精传动有限公司未按要求限产减产，废气处理设施不正常运行。湘潭钢铁集团有限公司未经相关部门同意，擅自降低应急响应等级，调低相关工序限产比例。

整改实施主体：省生态环境厅，娄底市、株洲市、湘潭市党委和政府。

验收单位：省生态环境厅牵头，省国资委配合。

整改目标：对问题企业进行调查，督导企业严格落实重污染天气应急响应要求，并对违法违规行为查处到位。

整改时限：2025年7月31日。

整改措施：

1.查处违法行为。依法查处湖南华菱涟源钢铁有限公司、株洲长江特种材料有限公司、南方宇航高精传动有限公司、湘潭钢铁集团有限公司未落实重污染天气应急响应措施违法行为。（完成时限：2024年12月31日）

2.完善重污染天气应急方案。督导问题企业修订完善重污染天气“一厂一策”应急预案，明确各生产工序重污染天气应急减排措施，并督促落实。（完成时限：2024年12月31日）

3.加强重污染天气应急响应监管。建设重污染天气应急响应“一键抵达”信息系统，综合运用在线监控、雷达扫描等非现场手段和现场巡查排查方式，督促企业落实重污染天气应急减排措施。（完成时限：2025年7月31日）

4.加强联防联控。结合污染过程研判情况，服从指挥、统一步调、快速推进，切实落实精准应对措施，做到共治共享。（完成时限：2025年7月31日）

二十九、督察发现，湖南省耕地土壤重金属污染成因排查工作“十四五”期间共需完成47个县区，但截至督察进驻时，仅完成5个。

整改实施主体：省生态环境厅，各市州党委和政府。

验收单位：省生态环境厅牵头，省农业农村厅配合。

整改目标：全面完成47个重点县市区耕地土壤重金属污染成因排查工作。

整改时限：2025年12月31日。

整改措施：

1.加强督导帮扶。加强进展调度、经验交流和现场调研指导，督促指导各地加快推进污染源排查、污染源清单建立、成果报告编制等任务。（完成时限：2025年12月31日）

2.压实工作责任。将耕地土壤重金属污染成因排查工作纳入省级污染防治攻坚战成效考核、粮食安全考核，督促地方按期完成成因排查任务，有序有效开展耕地土壤重金属污染源整治。（完成时限：2025年12月31日）

3.强化支持保障。邀请国家技术团队对湖南省成因排查工作加强指导，充分利用省内相关科研院校技术力量，分区域、分类型开展成因排查技术指导。强化资金保障，积极申报项目资金，确保工作有序推进。（完成时限：2025年10月31日）

三十、娄底市锡矿山仍有大量历史遗留砷碱渣未有效处理。

整改实施主体：娄底市委、市人民政府。

验收单位：省生态环境厅。

整改目标：推进锡矿山历史遗留砷碱渣有效处理。

整改时限：2028年12月31日。

整改措施：

1.加快推进遗留无主砷碱渣处置。强化砷碱渣环境风险管控，常规化对集中砷碱渣库和冷水江锑都环保有限责任公司危险废物暂存场所开展巡查，确保全部入库安全贮存。持续优化冷水江锑都环保有限责任公司处置工艺，确保2028年底全部处置完成。（完成时限：2028年12月31日）

2.及时处置新增砷碱渣。督促民营锑冶炼企业有主砷碱渣全部处置完毕，新增砷碱渣做到季结年清。（完成时限：2027年12月31日）

三十一、建筑垃圾混堆乱倒。湖南省122个县市区和经开区中，85个县市区和经开区未出台建筑垃圾污染环境防治工作规划，95个县市区和经开区未实行建筑垃圾联单制度，56个县市区和经开区未建成建筑垃圾信息管理平台。张家界市、永州市、邵阳市2023年建筑垃圾资源化利用率分别为0、9%、12.6%，建筑垃圾乱堆乱倒多发频发。

整改实施主体：省住房城乡建设厅，各市州党委和政府。

验收单位：省住房城乡建设厅。

整改目标：完成建筑垃圾污染环境防治工作规划编制，实行建筑垃圾联单管理制度，建立建筑垃圾管理平台。加快建筑垃圾资源化利用厂建设并投产运行，提高资源化利用率；强化监管执法，严厉打击建筑垃圾私拉乱倒、乱堆乱放等违法违规行为。

整改时限：2026年12月31日。

整改措施：

1.科学编制规划。全面推进建筑垃圾有关规划编制与实施，指导督促85个县市区和经开区出台建筑垃圾污染环境防治工作规划。（完成时限：2026年12月31日）

2.实行建筑垃圾联单制度。指导督促95个县市区和经开区建立并实行建筑垃圾联单制度。（完成时限：2025年12月31日）

3.建设信息管理平台。指导督促56个县市区和经开区建成并运行建筑垃圾信息管理平台，全面提升建筑垃圾信息监管能力。加强建筑垃圾监管执法，强化全过程监督管理，依法查处建筑垃圾私拉乱倒、乱堆乱放等违法违规行为。（完成时限：2026年12月31日）

4.加大资源化利用项目推进力度。督促各市州加大推进建筑垃圾资源化利用项目建设与运行力度，进一步提高全省建筑垃圾资源化利用率。（完成时限：2026年12月31日）

5.张家界市加快推进湘西北城市固体废弃物绿色循环利用项目、慈利县万福建筑垃圾资源化利用综合治理项目建设，提升建筑垃圾资源化利用水平。（完成时限：2024年12月31日）

6.永州市加快建设零陵区建筑垃圾资源化利用设施，提升资源化利用能力。（完成时限：2025年12月31日）

7.邵阳市加快推进建筑垃圾资源化利用项目建设，提升建筑垃圾资源化利用水平。（完成时限：2026年12月31日）

三十二、张家界市花沐湾建筑渣土弃置场设计上只允许接收建筑渣土，却违规接收拆除垃圾、装修垃圾和生活垃圾达29万立方米，场内积水化学需氧量浓度为55毫克/升，超地表水环境质量Ⅲ类标准1.7倍；魏家湾渣土场2022年停运，长期无人监管，成为生活垃圾等各类垃圾的倾倒点，场内积水的化学需氧量浓度为227毫克/升，超地表水环境质量Ⅲ类标准10.4倍。

整改实施主体：张家界市委、市人民政府。

验收单位：省住房城乡建设厅牵头，省生态环境厅配合。

整改目标：花沐湾、魏家湾建筑渣土弃置场违规接收拆除垃圾、装修垃圾和生活垃圾问题整改到位，场内安全和环境风险隐患基本消除。

整改时限：2025年12月31日。

整改措施：

1.推进问题整改。针对花沐湾、魏家湾建筑渣土弃置场存在的违规接收拆除垃圾、装修垃圾、生活垃圾和污染周边环境等问题进行整改，对违规接收拆除垃圾、装修垃圾、生活垃圾进行安全处置，开展场地环境调查，摸清污染风险，根据调查结果采取污染控制和生态修复措施，降低环境风险。（完成时限：2025年12月31日）

2.举一反三开展全面排查。排查全市范围内非法建筑垃圾倾倒点，对排查发现的问题整改到位。（完成时限：2024年12月31日）

三十三、一些建筑垃圾渣土场违规占用林地，张家界市桑植县西界建筑垃圾渣土场未办理林地手续，占用林地16.7亩；永州市冷水滩区珍珠塘村内、郴州市临武县新力渣土场周边分别有16.2亩、10.8亩林地被建筑垃圾侵占。

整改实施主体：张家界市、永州市、郴州市党委和政府。

验收单位：省住房城乡建设厅牵头，省林业局配合。

整改目标：依法对违法占用林地问题查处，完成建筑垃圾违规占用林地问题整改，完成复林复绿；加强多部门协同监管和联合执法，严厉打击非法倾倒建筑垃圾的违法违规行为。

整改时限：2026年12月31日。

整改措施：

（一）张家界市

1.查处违法占用林地行为。依法查处桑植县西界建筑垃圾渣土场占用林地的违法行为，并按要求完善相关林业手续。（完成时限：2025年12月31日）

2.开展建筑垃圾清理。对现场倾倒的装修垃圾等进行分类清理并安全处置。（完成时限：2024年12月31日）

3.开展场地环境调查。组织开展场地环境调查，编制修复方案，按照要求开展复林、复绿工作。（完成时限：2025年12月31日）

4.建立长效机制。加强多部门协同监管和联合执法，严厉打击非法倾倒建筑垃圾的违法违规行为。（完成时限：2026年12月31日）

（二）永州市

1.查处违法占用林地行为。依法查处冷水滩区珍珠塘村内建筑垃圾渣土场占用林地的违法行为。（完成时限：2025年3月31日）

2.开展建筑垃圾清理。对点位及周边表层的生活垃圾、拆除垃圾、装修垃圾进行分类清理；在点位出入口设置围挡，设立禁止乱倒警示牌，防止建筑垃圾乱倒现象再次发生。（完成时限：2024年12月31日）

3.开展场地环境调查。组织开展场地环境调查，制定整改方案并组织实施，按照要求开展复林、复绿工作。（完成时限：2025年12月31日）

4.建立长效机制。加强多部门协同监管和联合执法，严厉打击非法倾倒建筑垃圾的违法违规行为。（完成时限：2026年12月31日）

（三）郴州市

1.查处违法占用林地行为。依法查处郴州市临武县新力渣土场占用周边林地的违法行为。（完成时限：2025年12月31日）

2.开展建筑垃圾清理。完成对消纳场周边越界区域和占用林地的建筑垃圾处理。（完成时限：2024年12月31日）

3.开展水体监测。组织开展周边水体采样监测，根据监测情况制定整改方案并组织实施，按照要求开展复林、复绿工作。（完成时限：2025年12月31日）

4.建立长效机制。加强多部门协同监管和联合执法，严厉打击非法倾倒建筑垃圾的违法违规行为。（完成时限：2026年12月31日）

三十四、历史遗留废渣治理迟缓。湖南省历史遗留矿山中，尚有部分未治理，大量废渣随意堆存。邵阳市新邵县龙山矿区现有历史遗留废渣79处，总量约15.6万立方米，雨季大量淋溶水外排。永州市零陵区程家-刘家矿区内堆放废渣约2万余吨；蓝山县云冰山区域历史遗留废渣清理不彻底。郴州市大坪镇破损厂房内随意堆放多处工业废渣。

整改实施主体：省生态环境厅，各市州党委和政府。

验收单位：省生态环境厅牵头，省自然资源厅配合。

整改目标：加快推进历史遗留废渣、历史遗留矿山、尾矿库、矿涌水等重点领域污染问题治理，持续开展重点流域污染整治，建立健全污染防控长效机制，环境风险得到有效管控。

整改时限：2026年12月31日，并持续推进。

整改措施：

1.开展历史遗留废渣调查排查。组织开展全省相关历史遗留废渣、历史遗留矿山调查排查工作；完成15个重点县市区的历史遗留废渣等污染问题调查排查工作，建立源头管控清单和优先整治清单（完成时限：2025年12月31日）。按照“十五五”规划，分年度逐步推进废渣排查工作。（完成时限：2026年12月31日，并持续推进）

2.推进历史遗留废渣整治。分步开展相关历史遗留废渣治理、历史遗留矿山生态修复工作；推进实施30个历史遗留污染源整治项目；2025年年底前完成7000公顷历史遗留矿山生态修复（完成时限：2025年12月31日）。加大资金投入，分年度稳步推进历史遗留废渣整治工作。（完成时限：2026年12月31日，并持续推进）

3.建立相关污染管控长效机制。完善污染监控预警体系，建立总量管控制度，加大执法监督力度，强化污染应急管理，确保环境风险得到全面有效管控。（完成时限：2026年12月31日）

4.邵阳市加快推进龙山矿区项目治理，完成潭溪镇礼坪河流域遗留渣场风险管控（完成时限：2024年12月31日）；完成新龙矿业矿区930废石堆封场、880废石堆整改（完成时限：2025年6月30日）；完成原礼坪矿一三四工区遗留废渣场风险管控（完成时限：2025年12月31日）；启动龙山河流域源头历史遗留污染综合治理项目前期工作，科学编制治理方案，推进治理项目实施，并积极争取中央专项资金支持；加强对新龙矿业有限公司的日常监管，杜绝废渣乱堆乱放。（完成时限：2026年12月31日）

5.永州市开展零陵区程家—刘家矿区内废渣及周边环境调查和成因分析，制定处置方案。完成永州市零陵区程家—刘家矿区内废渣清运和安全处置；对原堆放区域采取相应的治理或风险管控措施。（完成时限：2026年6月30日）

开展蓝山县云冰山区域历史遗留废渣应急监测工作，根据监测结果，对云冰山区域历史遗留废渣采取应急处置措施，有效处置渗滤水；完成场地周边环境现状调查评估工作(完成时限：2024年12月31日)；编制云冰山区域历史遗留废渣治理工程项目实施方案，组织项目施工，对受污染区域进行生态修复。（完成时限：2026年6月30日）

6.郴州市对大坪镇破损厂房内随意堆放的多处工业废渣、固体废物进行鉴别，对周边积水实施应急处置；安全处置破损厂房内贮存的工业废渣和积水底泥；对将破损的厂房进行整改并覆土植绿；加强监管，防止问题反弹。（完成时限：2025年3月31日）

三十五、衡阳市常宁市南阳村附近、耒阳市长乐冶炼有限公司附近、岳阳市岳阳县大坳采石场、娄底市冷水江市九华钢渣精选厂均违规堆存大量废渣。

整改实施主体：衡阳市、岳阳市、娄底市党委和政府。

验收单位：省生态环境厅。

整改目标：对违规堆存的废渣进行安全处置，依法查处环境违法行为，严防类似问题、类似事件再次发生。

整改时限：2025年12月31日。

整改措施：

1.衡阳市依法查处企业环境违法行为，对违规堆存废渣进行鉴定，对露天堆放的废渣进行安全处置，对原场地开展生态恢复。（完成时限：2025年6月30日）

2.岳阳市查明废渣来源、堆存的数量，对废渣属性进行鉴定，对现场废弃物进行安全处置，对原场地开展生态恢复。（完成时限：2024年12月31日）

3.娄底市依法查处企业环境违法行为，对堆存钢渣进行全面清理，对企业红线范围内的部分进行覆土，按要求对占用林地开展生态修复。（完成时限：2025年6月30日）

三十六、飞灰处置能力不足，全省26座垃圾焚烧发电厂飞灰在厂内不规范堆存，累计达4.7万吨。

整改实施主体：省住房城乡建设厅，各市州党委和政府（益阳市、张家界市除外）。

验收单位：省住房城乡建设厅牵头，省生态环境厅配合。

整改目标：加快推进生活垃圾焚烧发电项目配套飞灰处置设施建设，新建11座焚烧飞灰处理设施；规范厂区内飞灰贮存车间建设，确保飞灰规范堆存和安全处置。

整改时限：2026年12月31日。

整改措施：

1.全面摸底排查。全面摸排全省生活垃圾焚烧飞灰收集、贮存、处置处理情况，对存在的问题，制定“一厂一策”整治方案。（完成时限：2024年12月31日）

2.加快堆存飞灰处置。完成26座生活垃圾焚烧发电厂厂区内堆存飞灰处置，确保飞灰规范堆存和安全处置。（完成时限：2024年12月31日）

3.加快推进项目建设。规范全省垃圾焚烧发电厂飞灰贮存车间建设，实现厂区规范堆存（完成时限：2024年12月31日）。推动全省垃圾焚烧飞灰处置项目建设，提升飞灰处置能力。（完成时限：2026年12月31日）

- 4.加强全过程监管。落实危险废物转移联单管理制度，加强对飞灰处置设施环境监测和日常管理，确保处置设施规范运行。（完成时限：2025年6月30日）

- 5.建立长效机制。制定生活垃圾焚烧发电项目飞灰统筹处置方案，完善生活垃圾焚烧发电厂飞灰处置项目的规划和建设，建立健全焚烧飞灰监管和巡查制度。（完成时限：2026年12月31日）

三十七、部分尾矿库渗滤液外排。全省648座尾矿库中，部分尾矿库渗滤液收集处理不到位，废水直排外环境。怀化市溆浦金正锰业有限责任公司尾矿库坝下雨水管外排废水；鹤城区分水坳厚长矿区尾矿库渗滤液收集不到位。衡阳市常宁市大禹矿业有限责任公司尾矿库渗滤液长期溢流。郴州市桂阳县方元镇废弃选厂尾矿库未设置撇洪沟，无任何防渗措施，尾矿库内积存大量雨水。

整改实施主体：省生态环境厅，各市州党委和政府（湘潭市、张家界市除外）。

验收单位：省生态环境厅牵头，省应急管理厅配合。

整改目标：加强尾矿库环境管理，确保渗滤液收集处理到位，环境风险隐患管控到位。

整改时限：2026年12月31日。

整改措施：

1.开展隐患排查。组织各市州开展尾矿库污染隐患排查，重点排查尾矿库渗滤液收集及处理情况、外排废水和地下水监测频次及超标情况、排放口设置规范情况、管线“跑冒滴漏”等，坚决打击渗滤液违法排放行为。对排查发现的重大环境问题，督促制定“一库一策”整治方案。（完成时限：2024年12月31日）

2.加快推进整治。督促各责任主体单位按照整治方案，落实整治措施，消除环境安全隐患。（完成时限：2025年6月30日）

3.加强监督管理。加强尾矿库污染隐患日常监督，对一级和二级尾矿库开展全覆盖监督指导，对三级尾矿库开展随机抽查，发现问题及时整改到位。（完成时限：2025年12月31日）

4.怀化市开展溆浦县红阳片区（含怀化市溆浦金正锰业有限责任公司锰渣库）污染调查，编制污染治理方案，逐步推进整改；加强监督管理，定期对周边纳污水体进行监测，及时消除环境安全隐患。（完成时限：2025年12月31日）

完善鹤城区分水坳厚长矿区雨水导流系统建设，恢复修整加固排洪沟，完成废水站收集池前端汇水处的防渗结构加固，查明枯水期水量，对超标废水进行收集，经处理后达标排放；并对因洪水冲刷堆积的废石进行安全处置，对场地进行平整复绿。（完成时限：2025年12月31日）

5.衡阳市对大禹矿业有限责任公司矿区开展污染隐患排查，制定整治方案并组织实施。在渣堆周边建设截洪沟和导排沟，实现雨污分流，确保渗滤液收集到位；建设污水处理站，确保外排废水达标，并对外排水和周边环境等开展常态化监测，及时消除环境安全隐患。（完成时限：2025年12月31日）

6.郴州市完成桂阳县方元镇废弃选厂遗留渣场应急管控，在遗留渣场周边设置撇洪沟，对渣场下方污水处理站进行提质改造并规范运行（完成时限：2024年12月31日）。启动桂阳县原方元选厂历史遗留废渣库污染综合治理项目实施（完成时限：2025年12月31日）。将受污染河道底泥和废渣库污染土壤清挖转运至废渣库进行原位管控，按照治理方案要求建设顶部防渗和垂直帷幕，完善渗滤液收集处置设施。（完成时限：2026年12月31日）

三十八、锰行业环境问题依然突出。湖南省“锰三角”污染综合整治取得阶段性成效，但锰渣资源化利用进展缓慢，历史遗留锰渣仍大量堆存，部分锰渣库存在渗滤液渗漏和溢流污染环境风险。

整改实施主体：省发展改革委，湘西自治州委、州人民政府。

验收单位：省发展改革委牵头，省工业和信息化厅、省生态环境厅、省应急管理厅配合。

整改目标：新增锰渣无害化处理率达100%，持续推进存量锰渣的综合利用，强化锰渣库环境风险管控。

整改时限：2025年12月31日。

整改措施：

1.加快推进项目建设。积极抓好项目立项、能评等前期手续办理，推进锰渣无害化资源化利用项目落地，提升锰渣综合利用能力。（完成时限：2025年12月31日）

2.强化渗滤液收集处理。推进“锰三角”花垣县锰渣库环境风险防控治理工程，实施地下水阻断导排、渗滤液收集处理等措施进行治理。（完成时限：2025年10月31日）

3.强化监督管理。强化对现有锰渣库监督管理，加强巡查检查，发现问题及时整改，严控环境风险隐患。（完成时限：2025年10月31日）

三十九、湖南东方矿业有限责任公司电解锰车间未安装氨气无组织排放收集处理设施，车间腐蚀严重。

整改实施主体：湘西自治州委、州人民政府。

验收单位：省生态环境厅。

整改目标：督促企业完善污染防治设施，确保氨气达标排放。

整改时限：2025年12月31日。

整改措施：

1.核查处理。对湖南东方矿业有限责任公司未安装氨气无组织排放收集处理设施问题进行核查处理。（完成时限：2025年4月30日）

2.督促整改到位。督促企业开展清洁生产审核，制定落实氨气无组织排放管控措施，减少氨气无组织排放，确保达标排放。（完成时限：2025年12月31日）

四十、湖南省“锰三角”以外区域锰行业污染治理举一反三不够，依然存在产业淘汰和整合工作推进不力等问题。湘西州古丈县、保靖县3家涉及落后产能的电解锰企业整改工作长期滞后，直至督察进驻前地方才完成。

整改实施主体：省工业和信息化厅，湘西自治州委、州人民政府。

验收单位：省工业和信息化厅牵头，省发展改革委配合。

整改目标：开展全省电解锰企业全面排查，按要求淘汰落后产能；完成保靖县、古丈县3家涉及落后产能的电解锰企业淘汰退出。

整改时限：2025年12月31日。

整改措施：

（一）省工业和信息化厅

组织有电解锰企业的市州开展电解锰落后产能全面排查，依法依规淘汰落后产能。（完成时限：2025年12月31日）

（二）湘西自治州

- 1.开展全面排查。开展全州电解锰企业落后产能淘汰整治行动，按照《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，依法淘汰落后产能工艺设备。（完成时限：2025年6月30日）

2.落实产业政策。完成保靖县天和锰业公司、古丈县宏泰电解锰厂、湘西州锰业公司产能退出和厂区整改。（完成时限：2024年12月31日）

四十一、湖南省“锰三角”以外区域锰行业污染治理举一反三不够，依然存在锰渣处理处置不到位等问题。怀化市湖南省洪江市锰业有限责任公司尾矿库渗漏。邵阳市绥宁县东锐锰业有限责任公司约18万吨锰渣在厂区露天堆放。邵东市原国营锰矿区，以及民范村、寻柳村锰矿区历史遗留大量废渣。一些电解锰企业无组织排放治理不到位，怀化市溆浦江龙锰业有限责任公司等9家电解锰企业均未安装氨气无组织排放收集处理设施。

整改实施主体：省生态环境厅，邵阳市、怀化市、益阳市、永州市、湘西自治州党委和政府。

验收单位：省生态环境厅牵头，省发展改革委配合。

整改目标：加快推进锰渣处理，完善锰渣库“一库一策”，落实锰渣库渗滤液收集处理要求；电解锰行业企业氨气无组织排放得到有效处理；全面开展锰行业环境风险隐患排查，及时消除环境风险隐患。

整改时限：2026年12月31日，并持续推进。

整改措施：

（一）省生态环境厅

1.全面调查排查。组织开展全省电解锰企业、锰渣库和历史遗留锰渣堆场调查，建立问题台账，督促地方政府明确整改任务、责任主体和时限要求。（完成时限：2025年12月31日）

2.推进污染治理。严格落实渗滤液收集处理、监测等要求，“一库一策”推动锰渣库治理，切实做到锰渣库渗滤液锰、氨氮达标排放。结合实际情况，分级分类推动历史遗留锰渣堆场环境风险管控和治理。（完成时限：2026年12月31日，并持续推进）

3.强化执法监管。督促电解锰企业履行污染治理主体责任，新产生锰渣严格落实《一般工业固体废物贮存与填埋控制标准》和《锰渣污染控制技术规范》要求，进行无害化处理；对怀化市溆浦江龙锰业有限责任公司等9家电解锰企业未建设氨气收集处理设施问题核查处理，督促企业开展清洁生产审核，制定落实氨气无组织排放管控措施，减少氨气无组织排放，确保达标排放。（完成时限：2025年12月31日）

（二）怀化市

1.查处违法行为。依法对洪江市锰业有限责任公司锰渣库渗漏违法问题进行立案查处；对怀化市溆浦江龙锰业有限责任公司和洪江市锰业有限责任公司未建设氨气收集处理设施问题核查处理。（完成时限：2024年12月31日）

2.落实问题整改。督促洪江市锰业有限责任公司完成锰渣库的截洪沟防渗和修复，加强渣场车辆冲洗废水的收集处理，确保达标排放（完成时限：2024年12月31日）。督促怀化市溆浦江龙锰业有限责任公司、洪江市锰业有限责任公司开展清洁生产审核，制定落实氨气无组织排放管控措施，减少氨气无组织排放，确保达标排放。（完成时限：2025年12月31日）

3.举一反三开展排查。全面开展锰行业环境风险隐患排查，建立问题清单，对存在环境风险的企业进行全面整改。（完成时限：2025年12月31日）

（三）邵阳市

1.依法查处绥宁县东锐锰业有限责任公司违法行为，督促开展锰渣应急管控，做好场区遗留废弃物的分类识别和转运，开展场区截排水雨污分流、场区裸露废渣和废弃设备的临时覆盖、渗滤液应急加药处理等整治工作。（完成时限：2024年12月31日）

2.督促绥宁县东锐锰业有限责任公司开展场地环境调查及整改。编制规范化整治技术方案，新建规范化填埋场，对原有锰渣堆场及厂区进行生态恢复。针对锰渣堆放造成的地下水污染问题，因地制宜采取风险管控和修复措施，确保地下水污染不加重、不扩散。（完成时限：2026年8月31日）

3.对邵东市原国营锰矿区以及民范村、寻柳村锰矿区的废渣以及矿坑底泥脱水后通过集中填埋管控区进行填埋处置。新建废水处理设施，将渗滤液、矿坑积水等废水集中收集处理。对区域内裸露岩壁完成复绿；对废渣集中管控区、废渣清理区和取土场进行生态恢复。（完成时限：2025年12月31日）

4.对长期停产的湖南阳光电化有限公司（原新邵七零三厂）、洞口华兴锰业有限责任公司进行有序退出。（完成时限：2025年12月31日）

5.全面开展锰行业环境风险隐患排查，对存在环境风险的企业进行全面整改。（完成时限：2025年12月31日）

（四）益阳市

1.核查处理。对安化县圣德锰业有限公司未建设氨气收集处理设施问题核查处理。（完成时限：2024年12月31日）

2.督促整改到位。开展清洁生产审核，制定落实氨气无组织排放管控措施，减少氨气无组织排放，确保达标排放。（完成时限：2025年12月31日）

3.举一反三开展排查。全面开展锰行业环境风险隐患排查，建立问题清单，对存在环境风险的企业进行全面整改。（完成时限：2025年12月31日）

（五）永州市

1.核查处理。对永州市鑫城锰业有限公司未建设氨气收集处理设施问题核查处理。（完成时限：2024年12月31日）

2.督促整改到位。开展清洁生产审核，制定落实氨气无组织排放管控措施，减少氨气无组织排放，确保达标排放。（完成时限：2025年12月31日）

3.开展全面排查整治。全面开展锰行业环境风险隐患排查，对存在环境风险的企业进行全面整改。（完成时限：2025年12月31日）

（六）湘西自治州

1.核查处理。对泸溪县金瑞冶化有限责任公司、泸溪县鑫兴冶化有限公司未建设氨气收集处理设施问题进行核查处理。（完成时限：2024年12月31日）

2.督促整改到位。开展清洁生产审核，制定落实氨气无组织排放管控措施，减少氨气无组织排放，确保达标排放（完成时限：2025年12月31日）。督促长期停产的凤凰县昊通工贸有限责任公司进行厂区设备整改。（完成时限：2025年12月31日）

3.开展全面排查整治。全面开展锰行业环境风险隐患排查，对存在环境风险隐患的企业进行全面整改。（完成时限：2025年12月31日）