HNPR-2017-12030

湖南省财政厅

文件

湖南省发展和改革委员会

湘财建〔2017〕38号

湖南省财政厅 湖南省发展和改革委员会关于

印发《湖南省“十三五”新一轮农网改造

升级工程贴息资金管理办法》的通知

各市州、省直管县市财政局、发改委（局）：

为加快推进我省农村电网改造升级建设进程，完成“十三五”新一轮农网改造任务，根据省政府办公厅《关于转发省发改委<“十三五”期间新一轮农村电网改造升级工程实施方案>的通知》（湘政办发〔2016〕60号）要求和我省实际情况，省财政厅、省发改委制定了《湖南省“十三五”新一轮农网改造升级工程贴息资金管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：湖南省“十三五”新一轮农网改造升级工程贴息资金

管理办法

湖南省财政厅                湖南省发展和改革委员会

2017年8月14日

附件：

湖南省“十三五”新一轮农网改造升级工程

贴息资金管理办法

第一章  总则

第一条  为贯彻落实国家“十三五”期间开展新一轮农网改造升级工程有关精神和省委省政府脱贫攻坚有关决策部署，激发电网企业实施农网改造升级的积极性，加快推进我省农网改造升级工程实施，为实现全面脱贫、全面建成小康社会奠定良好基础，省人民政府决定对“十三五”新一轮农网改造升级工程予以贴息补助。为加强贴息资金管理，确保资金分配科学合理，提高资金使用效益，根据省政府办公厅《关于转发省发改委〈"十三五"期间新一轮农村电网改造升级工程实施方案〉的通知》（湘政办发〔2016〕60号）和《关于全省能源发展重点工作有关问题的会议纪要》（湘府阅〔2016〕24号）要求及相关法律法规，制定本办法。

第二条  本办法所称“十三五”新一轮农网改造升级工程贴息资金，是指省人民政府为鼓励电网企业在“十三五”期间加大农网改造升级工程投资力度而专门安排的省级财政贴息资金（以下简称贴息资金）。

第三条  贴息资金的使用和管理应当依法依规依程序，突出民生，注重绩效，并遵循公开、公平、公正的原则，实行制度办法、申报流程、评审结果、分配结果、绩效评价等全过程公开。

第二章  支持范围和贴息条件

第四条  贴息对象。包括国网省电力公司、郴电国际、新华供电公司（以下统称大电网）和其他在“十三五”期间实施了农网改造升级工程的电网企业（以下统称自供区）。

第五条  贴息范围。“十三五”期间非中央预算内投资项目，包括使用专项建设基金和自筹资金等渠道筹措资本金实施的农网改造升级项目。其中自筹资金项目等无法明确资本金比例的项目，按总投资的80%视为银行贷款予以贴息。

第六条  贴息条件：

（一）项目已纳入省“十三五”农网改造升级规划；

（二）年度实施方案和项目可研已经省发改委批复；

（三）项目资金不含中央预算内投资；

（四）项目通过省发改委组织的验收。

第三章  贴息办法

第七条  按照“快建多贴、慢建少贴、不建不贴”的总体思路，实行先规划后建设、先预拨后核算。各企业将“十三五”规划投资分解到各年度，且前三年总投资不低于五年总投资的60%。省财政根据工程建设进度和贷款量确定每年度贴息资金规模列入省级预算。

第八条  贴息年限和比例。

（一）对于大电网，各年度项目的贴息比例与年度实施方案完成情况挂钩，实行按年度贴息。任务完成率100%及以上的，2016-2018年项目按利息的100%贴息，2019年项目按利息的80%贴息，2020年项目按利息的60%贴息；任务完成率50%以上（含）不足100%的，贴息比例减半；任务完成率50%以下的，不予贴息。

（二）对于自供区非贫困村项目，享受与大电网相同的贴息政策。

（三）对于自供区贫困村项目，在2018年以前完成改造任务的，贴息补助总额按项目总投资额的50%确定，在与银行正式签订贷款合同后予以一次性预拨。贫困村项目投资额度参照省发改委、省扶贫办《关于印发《湖南省贫困地区脱贫攻坚农网改造升级实施方案（2016～2018年）》的通知》（湘发改能源〔2016〕441号），原则上投资调整幅度不超过10%。

（四）贴息年利率统一按同期人民银行五年期以上贷款基准利率计算。

（五）鼓励通过政府和社会资本合作（PPP）等模式，运用商业机制引入社会资本参与农村电网建设改造，省财政将视情况予以适当奖励。

第四章  申报与审核程序

第九条  申报单位（电网企业或市州）根据当年的农网改造升级项目投资计划，于每年3月30日前将年度实施方案报省发改委，省发改委组织审查后出具批复文件，逾期不予受理。其中，中央在湘企业直接向省发改委申报，其余企业通过所在市州发改部门申报。申报单位对项目和申报材料的真实性、完整性、合法性承担法律责任。

第十条  贴息资金的审核一般应包含以下程序：

（一）市州发改部门会同财政部门对电网企业所报送的贴息申报资料进行审核，将符合条件、资料齐备的项目汇总报省发改委和省财政厅。

（二）省发改委对各电网企业和市州发改、财政部门报送的农网改造财政贴息申请资料进行复核，并会同省财政厅按规定委托中介机构进行贴息资金核算。

（三）根据年度资金预算规模，结合复核情况及专家评审意见，省发改委会同省财政厅确定拟支持项目和资金安排方案，并在省发改委门户网站进行公示。

第五章  资金下达及监督检查

第十一条  省发改委对公示后无异议的资金安排方案下达资金计划，省财政厅根据计划文件下达资金。贴息资金分配结果在省发改委、省财政厅门户网站或相关媒体上公开。

第十二条  各市县财政部门应当及时拨付贴息资金至相关企业。对于自供区项目的贴息资金，市县财政部门应查验相关电力企业的贷款到款凭证后，再予以拨付。

第十三条  省发改委负责项目的综合管理和稽察，组织电力企业制定年度建设计划，批复项目可研报告，下达年度投资计划，组织项目竣工验收等，并会同省财政厅对项目实施情况进行抽查。省财政厅负责贴息资金的预算安排和资金拨付，会同省发改委建立项目绩效评价制度并组织开展绩效评价工作，提出评价意见，绩效评价结果在省发改委、省财政厅门户网站或相关媒体上公开。各市州发改部门参与农网改造升级项目的可研审查、项目稽察、竣工验收，监督电网企业按时完成项目建设。

第十四条  电力企业应当按时向省财政厅、省发改委和所属市州财政、发改部门报告项目实施及资金使用情况。

第十五条  项目单位应当自觉接受发改、财政、审计、监察部门依据职责分工进行的监督检查。对截留、挪用、骗取专项资金以及其他违法使用专项资金的行为，依照国家相关法律法规进行处理，同时，取消涉事企业申请贴息资金资格；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

对审核把关不严、核查工作组织不力，甚至协助企业骗取财政资金及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照《预算法》《公务员法》《行政监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等相关法律法规依法追究相关责任人员的法律责任。

第六章  附则

第十六条  本办法自公布之日起施行。

信息公开选项:主动公开

湖南省财政厅办公室                        2017年8月14日印发