附件2

湖南省农业综合开发

土地治理项目工程施工监理合同

示范文本

湖南省财政厅

说  明

为进一步规范农业综合开发土地治理项目工程施工监理，提高监理水平，保障监理合同双方的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规和土地治理项目工程施工监理有关规定，结合现阶段我省土地治理项目工程施工监理实际，湖南省财政厅颁发《农业综合开发土地治理项目工程施工监理合同示范文本》。

《合同文本》包括“监理合同书”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“附件”四个部分。在使用本《合同文本》时，“监理合同书”应由委托人与监理人平等协商一致后签署；“通用合同条款”、“专用合同条款”是一个有机整体，“通用合同条款”不得修改，“专用合同条款”是针对具体工程项目特定条件对“通用合同条款”的补充和具体说明，应根据工程监理实际情况进行修改和补充；“附件”所列监理服务的工作内容及相关要求，供委托人和监理人签订合同时参考。

农业综合开发土地治理项目工程施工监理合同书

委 托 人：

监 理 人：

合同编号：

合同名称：

为顺利完成    市    年度农业综合开发土地治理项目工程建设任务，委托人通过国内公开招标确定监理人为    市    年度农业综合开发土地治理项目工程施工监理单位（招标编号                 ）。根据《中华人民共和国合同法》、《湖南省农业综合开发土地治理项目工程施工监理监督管理规定》，经双方协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：    市    年度农业综合开发土地治理项目。

2、建设地点：    市所辖开发县（详列名单）。

3、项目财政总投资(人民币，下同)：             万元。

4、工期：              。

二、监理范围

1、监理项目名称：湖南省财政厅有关    市所辖开发县   年度农业综合开发土地治理项目计划批复中土建及设备安装工程。

2、监理项目投资：土建及设备安装工程财政投资        万元。

3、监理阶段：施工阶段。

三、监理服务内容、期限

1、监理服务内容： 按专用合同条款约定。

2、监理服务期限：

自      年   月   日至      年    月    日。

四、监理服务酬金

监理服务酬金为（大写）                     元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

五、监理合同的组成文件及解释顺序

1、监理合同书（含补充协议）；

2、中标通知书；

3、投标报价书；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、监理大纲；

7、双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本    份，委托人执  份，监理人执  份。

委托人：        （盖章）    监理人：       （盖章）

法定代表人：    （签名）    法定代表人：    （签名）

或授权代表人：  （签名）    或授权代表人：  （签名）

单位地址：                  单位地址：

邮政编码：                  邮政编码：

电    话：                  电    话：

电子信箱：                  电子信箱：

传    真：                  传    真：

开户银行：                  开户银行：

- 帐    号：                  帐    号：

签订地点：

签订时间：      年   月   日

- 第一部分   通用合同条款

- 词语涵义及适用语言

第一条 下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：

一、“委托人”指市州财政部门。

二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人。

三、“承包人”指与具有独立法人资格的开发县农业综合开发管理机构签订了施工合同，承担工程施工的法人或其授权委托人。

四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、专业监理工程师和监理员以及其他人员组成。

五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施施工监理的工程建设项目。

六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作。

- 七、“服务酬金”指本合同中监理人完成服务应得到的服务酬金。

八、“天”指日历天。

九、“现场”指监理项目实施的场所。

第二条 本合同适用的语言文字为汉语文字。

- 监理依据

第三条 监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的项目实施计划文件；工程勘察设计文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。

- 通知和联系

第四条 委托人应指定一名市州农业综合开发管理机构联系人，各开发县农业综合开发管理机构明确一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。

第五条 在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。

第六条 委托人、开发县农业综合开发管理机构对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。

- 委托人的权利

- 委托人享有如下权利：

一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；

二、和开发县农业综合开发管理机构对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；

三、委托开发县农业综合开发管理机构核定监理人签发的工程计量、付款证书；

四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；

五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。

六、专用合同条款约定的其他权利。

- 监理人的权利

第八条 委托人赋予监理人如下权利：

一、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；

二、核查并签发施工图纸；

三、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得开发县农业综合开发管理机构同意；签发进场通知、复工通知；

四、核定工程计量，开发县农业综合开发管理机构凭监理机构的签证付工程进度款；

五、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；

六、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；

七、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；

八、专用合同条款约定的其他权利。

- 委托人的义务

第九条 委托开发县农业综合开发管理机构负责工程建设外部环境的协调工作。

第十条 按专用合同条款约定的时间、数量、方式，开发县农业综合开发管理机构免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。

第十一条 在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定或者委托开发县农业综合开发管理机构作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人或者开发县农业综合开发管理机构的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

第十二条 督促开发县农业综合开发管理机构与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、监理人员通知开发县农业综合开发管理机构和工程施工承包人。

第十三条 要求开发县农业综合开发管理机构提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。

第十四条 按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。

第十五条 维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，开发县农业综合开发管理机构不得支付工程款。

第十六条 未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。

- 监理人的义务

第十七条 本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。

第十八条 监理人应按照国家的有关规定给工程现场监理人员购买人身意外保险及其他有关险种。

第十九条 在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知开发县农业综合开发管理机构和施工承包人；实施期间有变化的，应当及时通知委托人和承包人。

第二十条 发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

- 第二十一条 核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

第二十二条 监督、检查工程施工进度。

第二十三条 协调施工合同各方之间的关系。

第二十四条 按照施工作业程序，采取旁站、巡视检验、跟踪检验、质量评定检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。

第二十五条 按照质量评定检测的统筹安排进行工程质量鉴定，由具有检验、试验资质的机构检测，承包人承担检验、试验相关费用，据实列入工程间接费成本。

第二十六条 及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

第二十七条 编制《监理日志》，并向委托人和开发县农业综合开发管理机构提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。

第二十八条 按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。

第二十九条 妥善做好委托人和开发县农业综合开发管理机构所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。

- 监理服务酬金

第三十条 监理服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。

第三十一条 当年新增项目工程的施工监理，由此引起监理工作量增加或服务期限延长，委托人可依法与监理人签订补充协议，监理人完成附加服务应得到的酬金，按监理补充协议计取和支付。

第三十二条 委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十条的约定支付。

- 合同变更与终止

第三十三条 因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。

第三十四条 当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。

第三十五条 本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。

- 违约责任

第三十六条 委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

第三十七条 委托人未按合同条款第三十条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。

- 第三十八条 监理人未履行合同条款第十八条、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

- 争议的解决

第三十九条 本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由上级主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。

第四十条 在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。

第二部分  专用合同条款

- 监理依据

- 第三条 本合同的监理依据为：

1、国家有关工程建设的法律、法规和规章；

2、工程建设有关技术标准及其强制性条文（水利工程部分）；

3、项目实施计划批复文件；

4、工程勘察设计文件；

5、监理合同、施工合同等合同文件。

- 委托人的权利

第七条

1、委托人对监理人的工作进行监督管理，对不称职监理人员，有权

要求调整。

2、委托人要求监理人选派投标文件中承诺的1名总监，    名现场监理人员开展监理工作。所有监理人员年龄均应在65周岁以下、身体健康、具有监理技术资质、从事类似工程监理3年以上工作经验。合同履行期间，更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意，且更换的监理人员素质不能低于前任。要求监理机构派驻现场的监理人员实行本籍回避制。开发县农业综合开发管理机构认定监理人员不能胜任本职工作，委托人要求监理单位从备选人员中及时更换不称职监理人员。

3、委托人要求监理人必须保证监理时间，现场监理人员从合同签订

之日起至工程施工完成，每月除正常休假5天外，必须驻守工程现场，因特殊原因需要请假的，应先向监理机构请假，再由监理机构报告委托人。

4、要求监理人员施工期不得同时在县域外或者行业外的工地从事监理业务，不得与被监理单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位发生经济利益关系。因监理人的过失造成委托人、开发县农业综合开发管理机构的经济损失，应予赔偿。

- 监理人的权利

第八条

除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：

- 1、由于委托人、开发县农业综合开发管理机构、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；

2、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务，如当年新增项目工程的施工监理，委托人依法与中标监理单位签订补充协议，完成新增项目施工监理工作；

- 3、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

监理人完成附加服务应得到的酬金，按实际发生费用计取和支付。

- 委托人的义务

- 第十条 委托人要求开发县农业综合开发管理机构向监理机构免费提供的资料为：

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 提供时间 | 收回时间 | 保存和保密要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工合同 | 1 | 监理合同签定后 天 | 竣工后 天 | 保存、保密 |
| 2 | 招投标文件 | 1 | 监理合同签定后 天 | 竣工后 天 | 保存、保密 |
| 3 | 设计文件 | 1 | 监理合同签定后 天 | 竣工后 天 | 保存 |
| 4 | 其他资料 | 1 | 及时提供 | 竣工后 天 | 保存 |

注：“其它资料”指勘探资料、合同附件以及修改设计补充图纸资料等。

第十一条 委托人、开发县农业综合开发管理机构对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：

- 一般文件      天；紧急事项       天；变更文件        天。

第十三条 委托人要求开发县农业综合开发管理机构向监理机构提供的工作、生活条件为：

统一安排现场监理人员的住宿及必要的办公场所，监理机构自理食宿及交通费用。提供开发县工程指挥部及施工现场负责人人员名单。

上述条件提供的时间： 现场监理人员进场时。

- 监理人的义务

第十七条 监理服务内容：参照附件要求。

第十八条 监理人需自己参加保险的种类：人身意外伤害险。

第十九条 监理人应当在本合同生效后    天内组建监理机构，向委托人提交监理规划、监理机构以及投标文件承诺委派的总监理工程师和主要监理人员的名单、简历，并按委托人要求的时间进驻现场。

监理机构应当建立岗位职责，实行总监理工程师负责制。总监理工程师负责全面履行监理合同约定的监理单位职责，发布有关指令，签署监理文件，协调有关各方之间的关系。专业监理工程师在总监理工程师授权范围内开展监理工作，具体负责所承担的监理工作，并对总监理工程师负责。监理员在专业监理工程师或者总监理工程师授权范围内从事监理专项工作。

第二十一条　监理机构应按照有关工程建设标准和强制性条文及施工合同约定，对所有施工质量活动及与质量活动相关的人员、材料、工程设备和施工设备、施工方法和施工环境进行监督和控制。

监理机构总监理工程师必须保证每月巡视各开发县项目区，监理员应经常对各标段工程施工进行全程巡视检验，检查监督工程质量。

监理机构应对项目工程施工用原材料及施工工序进行跟踪检验。查验工程中使用的材料、构配件的材质证明和产品合格证，采用现场察看、查阅施工记录以及对材料、构配件等进行抽检的方式对施工质量进行严格控制。

监理机构应对施工过程中出现的质量问题及其处理措施或遗留问题进行详细记录和拍照，保存好照片或音像片等相关资料。

第二十二条　监理机构应依据施工合同约定审批各单项工程进度计划，督促承包人做好施工组织管理，确保施工资源的投入，按批准的施工进度计划实施。

监理机构应审批承包人提交的资金流计划，协助开发县农业综合开发管理机构编制合同项目的付款计划，审核工程付款申请，按照合同约定核定工程量，根据授权处理工程变更所引起的工程费用变化事宜，签发付款证书。未经监理机构签字确认，开发县农业综合开发管理机构不得支付任何工程款项。

第二十四条 涉及安全的重点单项工程应设置旁站。新建和改扩建小型水库、河坝、山塘，通过居民区的骨干引水渠道，隧洞、渡槽及交通用桥、涵、闸等工程应设置旁站。监理机构应对工程项目的重要部位和关键工序的施工实施连续性的全过程检查监督，特别注重对易引起渗漏、冻融、冲刷、汽蚀等部位的质量控制。重点单项工程的关键单元工程（或工序）未经监理机构检验或检验不合格，承包人不得开始下一单元工程（或工序）的施工，需覆盖的隐蔽工程、工程的隐蔽部位，应经监理机构验收合格后方可覆盖。

第二十五条 根据各开发县主体工程情况和工程质量评定要求开展质量检测工作。监理人与委托人共同确定质量评定检测的主体工程及检测试件数量规模。在施工过程中进行试件取样，其检测结果运用于标段工程质量评定。

监理机构应监督承包人真实、齐全、完善、规范地填写质量评定表，对承包人的工程质量等级自评结果进行复核。监理机构应按规定参与标段工程和全部工程竣工验收的外观质量评定和施工质量评定工作。

第二十八条　监理机构应按照有关规定做好各时段工程验收的监理工作，协助开发县农业综合开发管理机构制定各时段验收工作计划，参加阶段验收、单项工程验收、标段工程竣工验收。

第二十九条 在本合同终止后     天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

- 监理服务酬金

第三十条 监理服务酬金支付方法：

一、监理报酬为：      （大写）  万元  。

二、监理报酬的支付方式为：银行转帐支付。

监理报酬的支付时间为：在本合同签订后  天内拨付监理费用总额的 ％，即     万元整，工程验收后   天内支付     %，即     万元整。

- 违约责任

第三十六条 委托人违约，应支付给监理人违约金或赔偿经济损失。

一、违约金：委托人应支付监理单位违约金比例：按施工监理报酬％计取。

二、经济损失：按实际发生费用计取。

第三十八条 监理人违约，应支付给委托人违约金或赔偿经济损失。

一、 违约金：

1、监理人员配备不满足本合同的最低数量标准，按不满足要求的开发县的中标监理费额度10%的处违约金；

2、工程施工期间，未经委托人同意或者更换的监理人员素质低于前任的，更换总监理工程师一次处5万元以内的违约金；更换专业监理工程师一次处5000元以内的违约金；更换监理员一次处1000元以内的违约金。

3、监理人员被开发县农业综合开发管理机构连续两次查实不在岗的；应设置旁站未设置的；与承包人串通，弄虚作假、降低工程质量的；将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的；工程存在明显质量问题或安全隐患未及时发现的；监理资料虚假或缺失，问题处理不闭合，施工单位报审报验资料不及时审查，监理人员越级签字的；未按时报送监理月报的。根据情节严重程度按每项次处500元至2000元违约金。

二、经济损失：因监理人的过失造成委托人、开发县农业综合开发管理机构的经济损失应负赔偿责任。

赔偿金=实际发生经济损失，但累计赔偿额不超过监理报酬总额（扣除税金）。

- 争议的解决

第三十九条 争议调解、仲裁机构：

一、争议调解机构为：                      。

二、仲裁机构为：                          。

第三部分   附件

一、监理内容（以下内容供委托人、监理人双方签订合同时参照采用，可由委托人或监理人提出，双方协商决定）

1、协助开发县农业综合开发管理机构进行工程施工招标和签订工程施工合同。

2、督促开发县农业综合开发管理机构按工程施工合同的规定，落实必须提供的施工条件，检查工程施工单位的开工准备工作，并在检查与审查合格后签发工程开工令。

3、审批承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工技术措施、作业规程、临建工程设计以及使用的原材料等。

4、签发补充设计文件、技术规范等，答复工程施工单位提出的建议和意见。

5、工程进度控制：根据工程施工合同，协助开发县农业综合开发管理机构编制总进度目标和年度施工计划，审查批准承包人提出的施工实施进度计划和检查其实施情况。督促承包人采取切实措施，实现合同的工期目标要求。当实施进度发生较大偏差时，及时向开发县农业综合开发管理机构提出调整控制性进度计划的建设意见，经开发县农业综合开发管理机构批准后，完成进度计划的调整。

6、施工质量控制：审查承包人的质量保证体系和措施，核实质量文件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工的全过程进行检查，对重要工程部位和主要工序进行跟踪监督。按照与委托人共同确定跟踪检测的主体工程及检测试件数量规模，与相关资质机构共同进行检验、试验工作，按水利部《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》和《水利水电工程施工质量评定规程》的要求，进行工程施工质量评定。

7、工程投资控制：协助开发县农业综合开发管理机构编制投资控制目标和计划；审查承包人提交的资金流计划；审核承包人完成的工程量和单价费用，并签发计量和支付证书；受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，并提出处理意见；处理工程变更，下达工程变更令。

8、施工安全监督：检查施工安全措施、劳动保护和环境保护措施，并提出建议；检查防洪度汛措施并提出建议；参加重大的安全事故调查。

9、主持监理合同授权范围内工程建设各方的协调工作，编制施工协调会议纪要。

10、协助委托人、开发县农业综合开发管理机构按国家规定进行工程各阶段验收及竣工验收，审查设计单位和施工单位编制的竣工图纸和资料。

11、信息管理：做好施工现场记录与信息反馈；按照监理合同附件的要求编制监理月报；按期整编工程资料和工程档案，做好文、录、表、单的日常管理，并在期限届满时移交委托人、开发县农业综合开发管理机构。

12、其他相关工作。

二、监理机构应向委托人提供的信息和文件

（一）定期的信息文件-监理月报（每月5日前报上月监理月报）

开发县监理月报的主要内容：

1、完成工程量。

2、工程款支付。

3、抽验工程情况。

4、工程变更情况。

5、抽检取样情况。

6、监理工作统计。

7、本月监理工作小结及下月监理工作计划。

市州监理月报的主要内容：

1、开发县工程形象进度及工程款支付。

2、开发县工程质量情况。

3、开发县计划调整与变更情况。

4、开发县监理人员情况。

5、监理工作统计。

6、本月监理工作小结及下月监理工作计划。

（二）不定期的监理工作报告

1、关于工程优化设计、工程变更的建议。

2、投资情况分析预测及资金、资源的合理配置和投入的建议。

3、工程进度预测分析报告。

4、工程质量评定、质量分析、质量事故处理报告。

5、合同变更、索赔和违约报告。

6、工程进展图片。

7、承包人情况报告。包括劳动力的动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。

8、安全和环境保护。

9、大事记。

（三）文件报送份数： 贰份

年度农业综合开发土地治理项目财政投资及监理费情况表

| 序号 | 开发县名称 | 土建及设备安装工程财政投资(万元) | 中标监理费（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

XX市农业综合开发土地治理项目工程施工

监理月报

- 年  月  日至  月  日

- 【 第  期 】

总监理工程师：

审查：

编制：

监理单位（章）：

填报日期：  年   月  日

附表1           工程形象进度及工程款支付表

| 开发县 | 至本月累计完成工程量形象进度 （%） | 财政投资 总额 （万元） | 其中工程施工合同财政投资 总额 （万元） | 至本月累计支付工程款 （万元） | 支付工程款占工程合同财政资金 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表2               工程质量情况统计表

| 开发县 | 存在的主要问题 | 处理措施与结果 |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |

- 附表3             计划调整与变更统计表

| 开发县 | 本月调整及变更 单项工程数量（处） | 至本月累计调整及变更 单项工程数量（处） | 涉及调增或调减 财政资金估算额度 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

- 附表4               监理人员情况表

| 开发县 | 姓 名 | 专 业 | 岗位职务 | 职称 | 联系电话 | 月出勤（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表5                 监理工作统计表

| 序号 | 项目名称 | 单 位 | 本 期 | 开工以来总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理组织(参加)会议 | 次 |  |  |
| 2 | 审批施工组织设计（方案） | 次 |  |  |
| 3 | 审批施工进度计划 | 次 |  |  |
| 4 | 审核施工图纸 | 张 |  |  |
| 5 | 原材料、构配件审批 | 件 |  |  |
| 6 | 设备审批 | 件 |  |  |
| 7 | 发出监理通知、指令 | 个 |  |  |
| 8 | 发出质量整改通知 | 个 |  |  |
| 9 | 发出暂停施工指令 | 个 |  |  |
| 10 | 监理见证取样 | 次 |  |  |
| 11 | 施工单位测量检查 | 次 |  |  |
| 12 | 考察生产厂家 | 次 |  |  |
| 13 | 分项工程质量签证 | 个 |  |  |
| 14 | 分部工程质量签证 | 个 |  |  |
| 15 | 提出建议和意见 | 条 |  |  |
| 16 | 工程计量、支付签证 | 次 |  |  |

- 附表6                 监理工作小结及计划

- 本月监理工作小结 - 下月监理工作计划

XX开发县农业综合开发土地治理项目工程施工

监理月报

- 年  月  日至  月  日

- 【 第  期 】

项目名称：

监理工程师：

审查：

编制：

监理单位（章）：

填报日期：  年   月  日

附表1             完成工程量月统计表

| 标段序号 | 单项工程名称 | 分部工程 建设内容 | 单位 | 工程量 | 本月完成 工程量 | 至本月累计完成工程量 | 累计完成占工程量 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：本表一式两份，由监理机构填写，作为监理机构存档及月报时使用

附表2                  工程款支付表

| 标段 序号 | 合同价款 （万元） | 预付 工程款 （万元） | 本月支付 工程款 （万元） | 至本月累计 支付工程款 （万元） | 累计支付占 合同价款 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

说明：本表一式两份，由监理机构填写，作为监理机构存档及月报时使用

附表3                             监理抽验情况月汇总表

| 序号 | 分部、分项 工程名称 | 抽验日期 | 抽验内容 及方法 | 抽验结果 |  | 抽验人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理机构 |  | 监理 工程师 |  | 日 期 | 年 月 日 |  |

说明：本表一式两份，由监理机构填写，作为监理机构存档及月报时使用。

附表4                                        工程变更月报表

| 标段序号 | 变更工程名称 |  | 变更及洽商概述 |  | 变更及洽商理由 |  |  | 监理签证情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理机构 |  |  |  | 监理 工程师 |  | 日期 | 年 月 日 |  |

说明：本表一式两份，由监理机构填写，作为监理机构存档及月报时使用。

附表5                                 监理抽检取样样品月登记表

| 材料及试件名称 | 来源 |  | 地点 | 部位 |  | 说明 |  | 样品 编号 | 取样日期 |  | 试验地点 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理机构 |  |  |  |  | 监理 工程师 |  |  |  | 日期 | 年 月 日 |  |  |

说明：本表供监理现场及试验室取样签证使用。

附表6                监理工作统计表

| 序号 | 项目名称 | 单 位 | 本 期 | 开工以来总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理组织(参加)会议 | 次 |  |  |
| 2 | 审批施工组织设计（方案） | 次 |  |  |
| 3 | 审批施工进度计划 | 次 |  |  |
| 4 | 审核施工图纸 | 张 |  |  |
| 5 | 原材料、构配件审批 | 件 |  |  |
| 6 | 设备审批 | 件 |  |  |
| 7 | 发出监理通知、指令 | 个 |  |  |
| 8 | 发出质量整改通知 | 个 |  |  |
| 9 | 发出暂停施工指令 | 个 |  |  |
| 10 | 监理见证取样 | 次 |  |  |
| 11 | 施工单位测量检查 | 次 |  |  |
| 12 | 考察生产厂家 | 次 |  |  |
| 13 | 分项工程质量签证 | 个 |  |  |
| 14 | 分部工程质量签证 | 个 |  |  |
| 15 | 提出建议和意见 | 条 |  |  |
| 16 | 工程计量、支付签证 | 次 |  |  |

说明：本表一式叁份，每月25日前报当月统计表

审核人：                          填报人：                  填报日期：     年    月    日

- 附表7                 监理工作小结及计划

一、本月监理工作小结 二、下月监理工作计划 监理机构： 监理工程师： 年 月 日

监  理  日  志

| 天气： |  | 气温： |  | 风力： | 风向： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员、材料 施工设备动态 |  |  |  |  |  |
| 主要施工内容 |  |  |  |  |  |
| 存在的问题 |  |  |  |  |  |
| 承包人处理意 见及处理措 施、处理效果 |  |  |  |  |  |
| 监理机构签发 的意见、通知 |  |  |  |  |  |
| 会议情况 |  |  |  |  |  |
| 发包人的要求 或决定 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 记 录 人： 日 期： 年 月 日 |  |  | 监理工程师： 日 期： 年 月 日 |  |  |

说明：本表按月装订成册，不进入监理月报。