HNPR—2014—12008

湖南省财政厅

文件

湖南省粮食局

湘财建〔2014〕8号

湖南省财政厅 湖南省粮食局关于印发

《湖南省粮油仓储设施维修改造资金

和项目管理办法》的通知

各市州、省直管县市财政局、粮食局：

为规范我省粮油仓储设施维修改造资金和项目管理，进一步做好粮油仓储设施维修改造工作，结合我省粮食仓储管理实际，省财政厅、省粮食局制定了《湖南省粮油仓储设施维修改造资金和项目管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：湖南省粮油仓储设施维修改造资金和项目管理办法

湖南省财政厅              湖南省粮食局

2014年1月29日

附件

湖南省粮油仓储设施维修改造资金和项目管理办法

第一章  总  则

第一条  为进一步加强粮油仓储设施维修改造，促进粮油仓储设施维修改造资金管理科学化、制度化、规范化，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和有关财政财务管理规定，特制定本办法。

第二条  粮油仓储设施维修改造专项资金（以下简称维修资金），是指中央财政和省级财政预算安排的，用于我省承担政策性粮食收储任务的粮食仓储企业仓库维修改造的专项资金。

第三条  维修资金按照“政策透明、突出重点、科学评审、规范有序”的原则进行分配和使用。

第四条  维修资金以库点为单位，采取项目管理方式。各级粮食部门要建立仓库维修项目库，根据当地粮油仓储设施实际情况，通过实地调研和评测，将符合省骨干粮库建设“十二五规划”和省“危仓老库”修复改造规划要求、确需维修的项目，区分轻重缓急纳入项目库实行滚动管理。

第二章 资金支持对象与方式

第五条 维修资金支持对象为全省范围内执行政策性收储任务的国有或国有控股的粮油仓储企业（不包括中储粮油总公司直属库及中央储备粮油承储库点）。

第六条  维修资金实行组织申报和项目管理制，采取财政补助的支持方式，根据需维修仓容大小、上年粮食收购总量及破损程度等因素给予定额补助。

第七条  维修资金的使用范围：用于维修工程、材料、设施设备购置以及相关的人工成本等费用支出，不得用于管理性支出。

（一）危仓老库一般性维修。主要包括仓顶维修、墙体修补、仓内地面维护、门窗及通风系统的改造、仓库晒场地坪维修等。

（二）现代粮油仓库设施重点维修。主要包括老旧仓库的修复，部分骨干粮库的维修及改扩建、主要粮食物流节点、粮食物流园区中转仓维修及改扩建。

（三）现有仓库功能提升。根据粮库设施条件，配置先进实用的技术设备，实现省局直属粮库、市州中心库、县级骨干库进出仓传输设备、机械通风设备、环流熏蒸、粮情测控设备全覆盖。

第八条 维修库点的申报主体是国有或国有控股的粮油仓储企业。享受了维修资金补助的粮库库点，三年内不得再享受省级以上财政资金补助。

第三章   项目和资金管理

第九条  省财政厅会同省粮食局每年年初下达年度项目申报指南，明确项目申报计划。

各级粮食、财政部门要根据实际需要，结合当地粮食仓储设施建设、维修计划重点，以及粮食仓储的区域分布、地理环境等，从项目库中合理确定当年维修改造的仓储库点，制定粮油仓库维修改造年度实施计划报省粮食局、省财政厅。申请维修专项项目，须按照属地原则由同级财政、粮食部门逐级上报维修项目和资金申请报告。资金申请报告应包括：项目单位（全称）、基本情况，维修内容（具体到库点）、预算费用、资金来源、实施措施、竣工时间、验收办法等情况。

第十条 省财政厅会同省粮食局根据国家要求和全省骨干粮库建设“十二五”规划，以及各地粮食总产量、粮食收购量、有效仓容量、省级储备粮油承储量、需要维修仓容量、地方财力、上年项目实施效果等情况，按程序批准后，由省财政厅结合当年资金额度确定补助标准，下达维修资金文件。

第十一条 各级财政部门收到维修资金文件后，应协同各级粮食部门积极组织项目实施。

（一）粮食部门在维修资金下达后应尽快组织项目实施，按照有关规定和要求，实行项目法人责任制、施工合同制，对依法应当进行公开招标或政府采购的，实行公开招标或政府采购。

（二）财政部门应根据项目实施进度及时拨付维修资金，其中维修资金的10%部分待项目竣工验收后拨付。

第十二条  维修资金必须专款专用，单独核算。资金下达后必须严格执行，不得随意改变资金用途和扩大使用范围。因特殊情况需要调整项目用途和扩大使用范围，必须履行项目申报和审批程序。

第十三条  仓库维修项目除遇到重大自然灾害等不可抗力外，原则上当年安排实施的项目必须当年完成。

第十四条  项目完工后，各级粮食、财政部门负责组织验收。验收内容包括：维修改造具体内容、维修改造工程量、资金使用、工期、施工管理及完成情况等。各级粮食部门对维修改造项目档案要严格按照档案管理要求整理归档并妥善保管。省财政厅、省粮食局负责必要的抽查和监督。

第十五条  各级财政、粮食部门要对项目进行绩效评价，重点评价维修工作量完成情况、工程质量情况、资金使用情况、项目实施产生的效益等。评价结果报省财政厅、省粮食局备案，并作为以后年度分配专项资金的依据。

第十六条  年度维修改造工作完成后，各级粮食、财政部门应在年度终了后的一个月内，将工作总结分别报送省粮食局、省财政厅。

第四章  监督检查

第十七条 各级财政、粮食部门要加强对项目实施和维修资金使用的监督检查，及时跟踪项目实施进度和资金使用情况，发现问题及时纠正，确保维修资金按规定用途使用。

第十八条  各级财政、粮食部门和项目实施单位要自觉接受审计、监察机关的监督检查，并自觉接受社会监督。

第十九条  对利用虚假材料骗取维修资金、截留或者挪用维修资金的财政违法行为，一经查实，省财政厅除收回维修资金外，取消该市、县下一年度申报维修资金资格，并依照《财政违法行为处罚处分条例》的规定予以处理处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

第五章  附则

第二十条  本办法自公布之日起30日后施行。

信息公开选项：依申请公开

湖南省财政厅办公室                         2014年2月7日印发