HNPR-2018-17014

湘交综规〔2018〕112号

湖南省交通运输厅

关于印发《湖南省交通运输厅普通国省道

建设项目工可报告审查技术咨询

服务管理办法》的通知

各市州、县市区交通运输局，厅直相关单位，厅机关相关处室：

现将《湖南省交通运输厅普通国省道建设项目工可报告审查技术咨询服务管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。

湖南省交通运输厅

2018年7月4日

湖南省交通运输厅普通国省道建设项目

工可报告审查技术咨询服务管理办法

第一章  总  则

第一条  为进一步规范省厅普通国省道建设项目可行性研究报告审查过程中委托开展的技术咨询服务活动，强化行业监督管理，根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）、《国务院办公厅关于清理规范国务院部门行政审批中介服务的通知》（国办发〔2015〕31号）和《交通运输部关于印发建设项目委托技术咨询服务管理办法的通知》（交规划发〔2016〕20号）,制定本办法。

第二条  省厅在项目审查及出具工可审查意见的过程中，委托相关机构开展的技术咨询工作，适用本办法。

第三条  费用在政府分散采购限额标准（以省财政厅发布的最新的《省级政府集中采购目录及政府采购限额标准》为准）以内的，按照本办法规定确定技术咨询机构。由于特殊原因，费用在政府分散采购限额标准以上的，按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定确定技术咨询机构。

第二章 技术咨询机构

第四条  省厅通过竞争方式，按照公开、公平、公正原则，组织有关机构和专家，对自愿提出申请并满足要求的技术咨询机构进行审查，择优确定技术咨询机构名录。根据审查咨询工作质量和监督检查情况，对技术咨询机构进行年度信用评价，对技术咨询机构名单进行动态管理。

第五条  申请成为省厅委托行业审查技术咨询机构应当具备相应资质、人员和业绩条件，具体要求见附件1。

第三章  委托程序

第六条  委托程序主要包括地方（业主）提出申请、符合性审查、选择技术咨询机构、签订委托合同书等环节。

第七条  省厅收到需要审查出具意见的事项申请后，进行文件登记和符合性审查后，转厅规划与项目办公室进行初审，主要审查所报事项是否符合相关规划、编制格式和编制单位是否符合要求、所附要件是否齐全等。初审结果报省厅，满足条件的，由厅规划与项目办公室提出委托任务；不满足条件的，由厅规划与项目办公室通知申请单位并退回修改。

第八条  省厅在选择审查咨询机构时，应当核查技术咨询机构、项目编制单位和项目业主之间的关联关系。承担工可报告编制任务的单位，不得承担同一项目审查咨询任务。承担某一项目技术咨询机构，与同一项目工可报告编制单位、业主单位之间不得存在控股、管理关系或者负责人为同一人的重大关联关系。技术咨询机构如存在上述情形，应当主动提出回避。

第九条  省厅委托审查咨询任务时，按照以下要求和程序进行：

（一）对技术咨询机构进行初始随机排队；

（二）按照初始随机排队的先后顺序选择6家(即一半数量)技术咨询单位对项目进行密封报价，因关联关系需回避的单位相应排在未选择单位的首位。

（三）省厅根据各单位报价计算得分，得分计算公式为：

（1）如果投标人的报价＞平均报价，则报价得分＝10-｜偏差率｜×100×E1（E1是报价每高于平均报价一个百分点的扣分值，E1＝0.2）;

（2）如果投标人的投标价≤平均报价，则报价得分＝10-｜偏差率｜×100×E2（E2是报价每低于平均报价一个百分点的扣分值，E2＝0.1）。

报价得分最高者承担本项目的审查咨询任务，并排到队伍的末尾，相应的报价即为本项目的审查咨询费用。

（四）由厅规划与项目办公室与承担审查咨询任务的机构签订审查咨询合同（一式两份），样式见附件2。

第十条  合同中应明确委托审查项目名称、审查咨询重点、工作时限、费用等内容。审查咨询技术服务委托执行单位为省交通运输厅规划与项目办公室，监督管理单位为省厅。

第四章  审查咨询工作要求

第十一条  技术咨询机构应当建立和完善内部管理制度，优化审查咨询工作流程，保证独立、公正、客观、科学地开展工作。

技术咨询机构不得利用承担审查咨询任务之便利承揽与委托任务相关的设计、造价咨询、招标代理、施工、监理等业务。

第十二条  接受委托任务后，技术咨询机构应当尽快明确项目负责人，拟定项目审查咨询专家，制定工作计划，在规定的时限内完成审查咨询任务，定期反馈审查咨询工作进度等情况。

因特殊情况难以在规定时限内完成的，应当在规定时限到期5个工作日之前向厅规划与项目办公室书面报告，征得书面同意后，应当在厅规划与项目办公室同意的延期时限内完成审查咨询任务。3次不能承担（因利益关联按要求需回避的除外）或不愿承担咨询任务的，自动从咨询机构库中淘汰。

第十三条  接受委托的技术咨询机构对技术咨询工作负总责。项目负责人应当由参加过同类项目工程可行性研究报告编制或审查咨询工作、具有较高专业技术水平的高级职称人员担任。其他专业技术人员应当具有较高的专业技术水平，熟悉国省有关政策、法规、基本建设程序和有关编制办法、标准规范，了解相关规划和同类项目建设情况。

第十四条  技术咨询机构应当根据合同的要求，按照规定的工作流程开展审查咨询工作。具体要求见附件1。

第十五条  技术咨询机构应当充分了解委托项目的建设条件和各方面意见，客观、公正、及时完成审查咨询报告。报告应当重点突出、数据翔实、观点鲜明、结论明确，重大分歧意见应当在报告中反映并有结论性意见。

第十六条  审查咨询报告应当以技术咨询机构的名义提交省厅（抄送相关市县交通运输局），上报文件一式两份并附电子版文件。

第十七条  省厅及市县交通运输局可以对审查咨询的过程进行检查，并组织专家或者通过后评价，对审查咨询报告的质量进行评价。

第五章  审查咨询费用

第十八条  按照“谁委托，谁付费”的原则，厅规划与项目办公室向接受委托的技术咨询机构支付审查咨询费。技术咨询机构及其工作人员不得收取编制单位、项目业主的任何相关费用。

第十九条  审查咨询费用根据市场竞价确定，咨询费的申请和支付按照部门经费管理相关规定执行。

第二十条  技术咨询机构及其工作人员应当按照国家相关规定管理和使用审查咨询费用，并接受财政、审计等部门的监督检查。

第六章  监督管理

第二十一条  省厅负责受理对技术咨询机构的举报、投诉，并组织或委托有关机构进行检查核实，对查实的问题进行相应处理。

第二十二条  技术咨询机构有下列情形之一的，省厅可以依据情节轻重对其进行约谈、通报、除名等处理，并建议资质、资格管理部门按有关规定做出相应处理：

- 审查咨询报告有重大失误或者质量低劣；

- 审查咨询结论出现错误；

- 审查咨询过程中存在违反本办法规定的行为；

- 无正当理由拒绝接受委托任务；

- 一年内累计两次未在规定时限或者经批准的延

期时限内完成审查咨询任务；

- 其他违反国家法律法规的行为。

第二十三条  省厅负责对技术咨询机构进行年度信用评价（具体办法另行制定），信用评价排名最后的两家单位和信用评价为D级的单位自动淘汰，补录相应数量的单位。每三年重新建立备选单位名录库。

第七章  附  则

第二十四条  本办法自2018年8月1日起施行，有效期五年。

第二十五条  纳入省五年建设规划并予以国省补助资金支持的非国省道项目参照执行。

附件：1.审查咨询机构应当具备的条件、审查咨询工作流程及要求、2017年-2018年工可报告审查技术咨询服务单位名录库

2.省交通运输厅建设项目可行性研究报告审查咨询合同

附件1

审查咨询机构应当具备的条件、审查咨询工作流程及要求

| 审查咨询机构资质条件 | 工作流程及要求 |
| --- | --- |
| 1.具有独立企业法人或事业单位法人资格； 2. 具有国家发改委工程咨询甲级或湖南省咨询业协会工程咨询、工程技术咨询甲级资质； 3. 专职从事工程咨询业务的技术人员不得少于10人，其中具有高级专业技术职称、经济职称的人员不少于50％； 4.近三年承担过三条二级及以上公路建设项目的可行性研究报告编制或勘察设计及相应的审查技术咨询服务，且技术服务质量及信誉良好。 | 一般包括预审、会审和复审三个阶段 - 预审是对上报文件依据文件和资料、建设需 求、必要性和建设方案等主要内容进行审核，把握项目是否有重大技术问题和依据疏失，同时审核送审文件的质量是否满足相关要求等。 - 会审是以会议形式对项目进行审核。会审前 应组织专家及相关部门进行现场踏勘。会审一般应当邀请熟悉该领域的专家和相关单位的代表参加，参会专家应当出具个人书面意见，审查会议应对现场踏勘情况进行总结并就项目起、终点、路线方案、技术标准等重大问题形成会议审查意见。 - 复审是对会审后修改完善的报告进行复核， 重点复核报告是否符合预审和复审要求等，如不符合应当及时告知项目业主（或编制单位），项目业主（或编制单位）应当按要求重新补充报告。 各阶段审核意见应当以书面形式反馈项目业 主（或编制单位），项目业主（或编制单位）应当根据审核意见修改完善项目文件，并以书面形式向审查咨询机构说明修改情况。 |

2017年-2018年工可报告审查技术咨询服务单位名录库

| 1.湖南省交通科学研究院 | 2．湖南天智交通建设技术有限公司 |
| --- | --- |
| 3．湖南省湘通交通工程技术咨询公司 | 4．湖南华罡规划设计研究院有限公司 |
| 5．湖南中大设计院有限公司 | 6．湖南省公路学会 |
| 7．长沙天翔公路技术咨询有限公司 | 8．天津市市政工程设计研究院 |
| 9．中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 10．福州市规划设计研究院 |
| 11.湖南省公路设计有限公司 | 12.长沙中路虎臣工程技术咨询有限公司 |

附件2

省交通运输厅建设项目

可行性研究报告审查咨询合同

委托人（全称）：湖南省交通运输厅规划与项目办公室（甲方）

受托人（全称）：                                （乙方）

- 为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

- 1.项目管理信息

- （1）项目名称：

- （2）项目规模：里程：    公里  总造价：    万元

2.合同标的及金额

| 序号 | 合同名称 | 服务内容 | 服务期限 | 合同价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路可行性研究报告审查咨询 | 项目可行性研究报告审查咨询工作 | 合同生效之日起至工可审查咨询完成 | ￥ 元 |  |
| 合同金额小写：￥ 元 大写： |  |  |  |  |  |

3.履行合同的时间、地点及方式：经甲、乙双方签字盖章后生效。

4.付款：合同签订后10个工作日内支付合同价款的20%作为预付款，提交工可评估咨询报告后10个工作日内，一次性支付至合同金额的100%。

- 5.解决合同纠纷方式

- 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

- ■ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

- 6.组成合同的文件

- 合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- （1）在合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

- （2）本合同协议书

- （3）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：      年   月   日

合同订立地点： 湖南省长沙市

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

部门负责人：                        法定代表人或授权委托人：

法定代表人或授权委托人：            电话：

电话：                              开户银行：

湖南省交通运输厅办公室                2018年7月30日印制