HNPR-2021-15013

湘交综规规〔2021〕8号

湖南省交通运输厅

关于印发《湖南省公路工程工可咨询单位

信用管理办法（试行）》的通知

各市州交通运输局、省直管试点县交通运输局，厅直各单位、厅机关各处室：

《湖南省公路工程工可咨询单位信用管理办法（试行）》已经厅党组研究同意，现印发给你们，请遵照执行。

湖南省交通运输厅

2021年8月4日

湖南省公路工程工可咨询单位信用管理办法（试行）

- 总  则

- 为加强我省公路咨询行业信用信息管理，完善公路建设市场信用体系建设，规范公路工程工可编制和行业审查单位（以下统称为咨询单位）信用评价工作，统一评价方法和标准，增强咨询单位诚信履约意识，根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发〔2016〕33号)、《公路建设市场信用信息管理办法》(交公路发〔2009〕731号)、《湖南省交通运输厅普通国省道建设项目工可报告审查技术咨询服务管理办法》（湘交综规〔2018〕112号）等有关规定，结合我省实际，制定本办法。

- 本办法所称信用管理包括信用信息管理和信用评价。其中信用信息管理是指省交通运输厅及其委托机构根据《湖南省交通运输厅交通运输行业信用信息管理办法（试行）》对公路建设项目工可咨询从业单位和个人从业行为信用信息的归集、共享公开、应用及其监督等活动所进行的管理行为。所称信用评价是指信用评价机构依据相关法律法规、文件制度、标准规范、合同文件和本办法，对咨询单位在本省行政区域内从事公路建设项目工可咨询从业行为所进行的评价。

- 本办法适用于在本省行政区域内从事国、省、市州立项的高速公路新建、改（扩）建及大修项目、国省干线公路项目和省全额补助项目工可咨询单位的信用管理工作，其它公路项目和水运项目可参照执行。

信用评价适用范围为评价年度内在湖南省至少有一个项目处于工可已批复（或已出具行业审查意见）的咨询单位；评价年度内在湖南省有严重失信行为（扣分等于大于25分或被直接定为D级）的咨询单位。

- 信用管理工作遵循客观、公平、公正、公开的原则，信用评价结果实行公示公告制度。

- 职责划分

- 信用管理工作实行统一管理、分级负责。

- 信用管理工作职责划分如下：

（一）省交通运输厅

负责全省公路工程工可咨询项目的信用信息管理和工可咨询单位信用评价管理工作，主要职责为：

1.组织制订、修订全省公路工程工可咨询信用信息与信用评价管理制度和实施细则，督促指导相关部门的信用管理工作；

2.汇总并发布当年信用评价参评项目；

3.管理工可咨询单位的信用档案，组织信用评价，发布信用评价结果；

4.按照交通运输部和省有关要求完成信用管理的其他工作。

（二）省级交通行业发展机构

1.省交通运输厅规划与项目办公室（以下简称厅规划办）：管理本部门对从业主体出具的信用信息并及时录入信用信息系统；负责工可咨询单位省级信用初评；在职责分工范围内协助省交通运输厅开展公路工程工可咨询信用管理工作;按省交通运输厅要求完成信用管理的其他工作。

2.省公路事务中心：管理本部门对从业主体出具的信用信息并及时录入信用信息系统；在职责分工范围内参与工可咨询单位其他行为的信用评价;按省交通运输厅要求完成信用管理的其他工作。

3.省交通运输厅造价站：管理本部门对从业主体出具的信用信息并及时录入信用信息系统；在职责分工范围内对咨询单位履约行为中的造价工作质量进行评价；参与工可咨询单位其他行为的信用评价，按省交通运输厅要求完成信用管理的其他工作。

（三）市州交通运输行业主管部门

负责协助省交通运输厅进行辖区内工可咨询单位信用管理工作，主要职责为：

1.按照信用管理办法要求，督促指导辖区公路建设养护中心、造价站等市级交通行业管理机构和项目建设单位的信用管理工作；

2.负责审核辖区内相关部门填报的信用评价数据；

3.对咨询单位进行市级信用初评，初评结果报厅规划办；

4.管理市域范围内工可咨询单位的信用档案；

5.按省交通运输厅要求完成信用管理的其他工作。

（四）市级交通行业发展机构

市级交通行业管理机构包括市州公路建设养护中心（具体名称以编办批复为准）、市州造价站等，主要职责为：

1.按照管理办法的要求，在职责分工范围内协助市州交通运输局开展信用管理工作；

2.在职责分工范围内协助市州交通运输局建立咨询单位信用档案，管理信用信息；

3.按上级交通管理部门要求完成信用管理的其他工作。

（五）项目委托方（建设单位）

负责建设项目工可咨询单位的相关信用管理工作，主要职责为：

1.按照本办法有关要求，负责对咨询单位在工可编制和审查阶段的承揽、履约和其他等行为进行评价打分；

2.负责填报咨询单位在本项目的相关信用信息和信用评价数据；

3.按要求将咨询单位信用评价数据报送市州交通运输主管部门审核。

- 信用信息管理

- 信用信息管理应遵循客观、公正的原则，确保信用信息的真实性、完整性、及时性和准确性。

- 省交通运输厅负责工可咨询单位信用信息的管理和维护，通过湖南省公路、水运信用信息管理系统及时记录、审核、发布、更新咨询单位信用信息。

- 公路工程工可咨询市场信用信息实行动态更新，各交通运输主管部门和行业管理机构、项目建设单位应自信息产生或变更之日起7个工作日内完成填报，并按要求向湖南省公路、水运信用信息管理系统推送。

- 咨询单位及从业人员信用信息分类执行《公路建设市场信用信息管理办法（试行）》（交公路发〔2009〕731号）第三章第八～十二条的规定。

- 公路工程项目信用信息按以下方式征集：

（一）咨询单位及其所属咨询人员基本信息由咨询单位自行登录填报，咨询单位应对信息真实性负责。

（二）表彰奖励类的良好行为信息由咨询单位录入，并附相关交通运输主管部门或其他政府部门出具的表彰奖励文件，由各级交通运输主管部门审核。

（三）不良行为信息由对咨询单位出具不良行为信息记录文件的部门或相应的交通运输主管部门录入并审核。

（四）信用评价信息由相关评价主体单位按照国家或我省信用评价政策及规定逐级分别录入。

（五）项目信息由项目委托方（招标人）录入，并由省交通运输厅负责审核。

- 信用信息变更需向省交通运输厅在线提交申请，并获得审核通过。咨询单位因发生合并、分立、重组、改制等重大事项变更的，需按有关规则规定通过全国或省级公路建设市场信用信息管理系统办理信用信息转移事项。

- 信用评价单位应加强信用台账管理，及时收集评标报告和检查、通报等相关文件，记录咨询单位和咨询人员的失信行为信息，形成信用评价书面台账和电子台账。

- 评价依据、方式及内容

- 信用评价应以下列书面文字材料作为评价依据：

  - 市级及以上发改委（局）、交通运输主管部门及其职能部门行业管理、造价管理等机构评审、督查、检查结果或奖罚通报、决定；

  - 项目法人（项目委托单位）工作中的正式文件；

  - 举报、投诉或质量安全事故调查处理结果；

  - 司法机关做出的司法认定、纪检监察机关的有关党纪、政纪处分意见及审计部门的审计意见；

  - 其他可以认定不良信用行为的有关资料；

  - 上述材料以颁发或出具日期为准，计入年度信用信息。

- 咨询单位信用评价工作实行定期评价与动态评价相结合的方式。

（一）定期评价是指省交通运输厅对咨询单位上一年度（1月1日至12月31日期间）的信用行为进行周期性评价，一般每年开展一次，每年1月10日开始。主要时间节点如下：

1.省交通运输厅每年1月10日前发布上年度信用评价项目清单。

2.委托单位（招标单位）应在每年1月15日前将本项目咨询单位的评定结论及相关依据材料报送市州交通运输主管部门（省交通运输厅直接委托的除外）。

3.市州交通运输主管部门应在每年1月25日前将各参评咨询单位的各评价单元评定结论及相关依据材料汇总后报厅规划办；

4.其他评价单位（省公路事务中心、厅造价站）应在每年1月31日前直接将各参评咨询单位的各评价单元评定结论及相关依据材料报送厅规划办。

5.厅规划办对咨询单位的多个评价单元进行倒权重加权计算得出其综合评价得分，依据综合评价得分对工可编制单位和审查咨询单位信用等级进行综合评定，并于2月20日前将初评结果报厅审批，经省交通运输厅审批通过后及时公示。

（二）动态评价是指咨询单位发生严重失信行为时，省交通运输厅直接确定咨询单位信用等级为D级的信用评价工作。

委托单位及项目监管机构发现咨询单位存在直接定为D级信用等级的严重失信行为时，应及时报省交通运输厅。被省交通运输厅动态评价为D级的咨询单位，自认定之日起，一年内在湖南省公路咨询市场的信用评价等级为D级。

- 工可咨询阶段评价内容包括承揽（委托或投标）行为、履约行为和其他行为。

（一）承揽行为评价。委托人（或招标人）完成每次委托或招标工作后，对承揽过程中是否存在不良承揽行为进行记录评价，经签认后记入信用管理台账。承揽行为结束后被投诉举报并经查实承揽过程中存在违法或失当行为的，应追溯进行承揽行为评价。

（二）履约行为评价。合同有效期内，各评价机构分别对工可编制和审查咨询单位的履约行为实时记入信用管理台账并进行评价。

（三）其他行为评价。高速公路、普通国道和省全额补助项目的其他行为评价由省交通运输厅负责核定，省道项目的由市州交通运输主管部门负责核定。

（四）省级综合评价。省交通运输厅对在本行政区域从事高速公路、普通国省道和省全额补助项目工可咨询的单位进行省级信用评价，计算其省级综合评价得分，根据得分确定信用等级。省级综合评价结果应公示、公告，公示期不少于10个工作日，公示通过后，应公开发布湖南省公路工程省级工可咨询单位信用评价结果。

- 评价等级及方法

- 咨询单位信用评价等级分为AA、A、B、C、D五个等级，工可编制单位和行业审查单位分别评定。

（一）各信用等级对应的咨询单位信用评分X分别为：

AA级：95分≤X≤100分，信用好；

A级：85分≤X＜95分，信用较好；

B级：75分≤X＜85分，信用一般；

C级：60分≤X＜75分，信用较差；

D级：X＜60分，或存在严重失信行为，信用差。

（二）被评为AA级的咨询单位还应符合下列条件：

1.咨询单位当年度应分别有三个及以上参评单元。参与工可编制单位信用评价的，当年度工可编制累计合同额不少于100万元；参与工可审查单位信用评价的，当年度审查累计合同额不少于50万元；

2.当年度所有评价单元得分均大于等于85分；

3.上一年度信用评价等级不低于A级。

（三）被评为A级的咨询单位还应符合下列条件：

1.咨询单位当年度分别应有二个及以上参评单元。参与工可编制单位信用评价的，当年度工可编制累计合同额不少于60万元；参与工可审查单位信用评价的，当年度审查累计合同额不少于30万元；

2.当年度所有评价单元得分均大于等于75分；

3.上一年度信用评价等级不低于B级。

- 咨询单位资信升级的，其信用评价等级不变。分立的，按照新设立单位确定信用评价等级，但不高于原评价等级。单位合并的，按照等级较低的确定信用评价等级。

- 参评单元咨询单位为联合体的，该单元信用评价结果适用于联合体每位成员。

- 工可咨询单位信用评价以单个工可项目为评价单元，承揽行为和履约行为初始分值均为100分，实行累计扣分制。其中承揽行为评价得分的权重系数为0.1，履约行为的权重系数为0.9。其他行为以咨询单位为评价单元，实行直接累计扣分加分制。咨询单位发生附件1所列其他行为扣分项的，直接在综合评价得分中扣除相应分，涉及到其他行为加分项的，由咨询单位向省交通运输厅提供相应的证明文件，在综合评价得分中相应加分。咨询单位的综合评价得分为该单位多个评价单元承揽行为和履约行为得分的倒权重计算值与其他行为得分之和。具体评分计算方法见《工可咨询单位信用行为评价计算方法》（附件2）。省交通运输厅组织最后合成相应得分（附件3）。

- 咨询单位承揽行为由委托人进行评价，履约行为由委托方和各评价机构评定，其他行为由交通行业主管部门和行业管理机构评定，各评价单位对评价签认负责。

承揽行为、履约行为、其他行为在当次评价年度（1月1日至12月31日期间）内适用。

- 评价结果质疑处理

- 咨询单位对信用评价结果有异议的，可依法向作出评价的交通运输主管部门提出申诉。交通运输主管部门应在收到申诉后30个工作日内完成调查核实工作，并及时将处理结果告知申诉人。

- 任何单位和个人可在综合评价得分公示期内，对咨询单位的失信行为以及信用评价工作中的违纪、违规行为等向省交通运输厅进行举报。举报应采取实名、书面方式，举报材料中应包括以下内容：

（一）举报人的姓名或单位名称、地址及有效联系方式；

（二）被举报人的单位名称或姓名；

（三）举报事项的基本事实；

（四）举报人相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料；

（六）举报人为单位的，应由法定代表人签名并加盖法人单位公章。

省交通运输厅在收到举报后，将及时组织相关单位进行调查、核查，并在30个工作日内将处理结果告知举报人。

- 评价结果运用

- 建立激励和惩罚机制，根据信用评定等级，对咨询单位进行下列奖惩：

- 对评为AA级或连续评为AA级、A级的守法诚信咨询单位，招标人或者项目业主在项目委托或招投标方面可以给予适当倾斜支持，具体支持办法在招标文件或者评标办法中予以明确。

- 对未连续获得A级和评为B级的，当采用遴选、招标方式选择咨询单位时，不加分也不减分；C级的在评分中总分减1分；D级的在评分中总分减3分。

- 年度得分排名最后的两家咨询单位及评级低于B级的，列入“信用黑名单”进行重点监管。

- 咨询单位信用评价结果有效期原则上为1年。下一年度咨询单位在省内市场无信用评价结果的，其信用评价等级按以下原则延用1年：

（一）上一年度信用等级为AA级的，按A级延用；

（二）上一年度信用等级为A、B、C级的，按原等级延用。

（三）上一年度信用等级为D级的，按C级延用。

延续1年后仍无信用评价结果的，按照初次进入省内市场确定，但不高于其在湖南省咨询市场原评价等级的上一等级。

咨询单位有严重失信行为被行政处罚直接定为D级的，至下一年度信用评价时，定为D级未满12个月，则下一年度信用等级仍定为D级，满12个月后，自第13个月开始信用等级从D级上升至C级。如行政处罚期限大于12个月，自行政处罚期满后信用等级从D级上升至C级。

- 初次进入湖南市场的咨询单位，在注册省份（或直辖市、自治区）具有咨询信用等级的，按相应等级对待。无咨询信用等级但具有设计信用等级的，AA级的按A级咨询信用等级对待，其他等级的按同等对待；具有全国综合设计信用等级的，按相应的信用等级对待；无咨询、设计信用等级的，按相应的资信等级取同等信用等级对待。咨询单位组成联合体参与投标的，其信用等级按照联合体成员中最低信用等级方认定。

- 监督管理

- 各评价单位应建立咨询单位信用管理台账，及时、客观、公正地予以记录，必要时应将信用记录及时告知有关机构或在网站公示。

- 各评价单位应实事求是，按照评定标准及时、客观、公正地评分，不得徇私舞弊，不得随意扣分或规避扣分。主管部门应加强信用评价工作的监督管理，结合日常督查工作对信用管理工作进行检查、对咨询单位的从业行为进行抽查，发现存在严重问题的，应报省交通运输厅。

- 附  则

- 本办法自公布之日起施行。

- 附件1

湖南省公路工程工可编制单位信用评价标准（适用于普通国省道）

| 评定阶段及评定内容 | 具体行为 | 行为代码 | 信用行为 | 行为等级或扣分标准 | 评价单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承揽行为 | 严重失信行为(GKBZ1-1) | GKBZ1-1-1 | 超越备案的专业和服务范围承揽工可编制任务 | 直接定为D级 | 委托单位或招标人（以下统称委托方） |  |
|  |  | GKBZ1-1-2 | 出借资信，允许以本单位名义承揽工可编制任务 | 直接定为D级 |  |  |
|  |  | GKBZ1-1-3 | 受让或借用资信，以他人名义承揽工可编制任务 | 直接定为D级 |  |  |
|  |  | GKBZ1-1-4 | 与招标人或其他投标人串通投标 | 直接定为D级 |  |  |
|  |  | GKBZ1-1-5 | 资审文件或投标文件虚假 | 直接定为D级 |  |  |
|  |  | GKBZ1-1-6 | 因违反法律、法规、规章被禁止从业后.在禁止期内仍继续从业 | 直接定为D级 |  |  |
|  | 其他失信行为(GKBZ1-2) | GKBZ1-2-1 | 中标（受委托）后无正当理由放弃中标 | 20分/次 |  |  |
|  |  | GKBZ1-2-2 | 无正当理由未在规定时间内签定合同 | 10分/次 |  |  |
| 履约行为 | 严重失信行为(GKBZ2-1) | GKBZ2-1-1 | 将合同转包或违法分包 | 直接定为D级 | 委托方 |  |
|  |  | GKBZ2-1-2 | 因研究深度不到位造成下阶段技术标准或推荐方案完全改变需重编工可或取消立项的 | 30分/次 | 委托方 |  |
|  | 人员管理行为(GKBZ2-2) | GKBZ2-2-1 | 未经同意更换合同确定（投标书承诺）的项目负责人 | 5分/次 | 委托方 |  |
|  |  | GKBZ2-2-2 | 未经同意更换合同确定（投标书承诺）的专项负责人 | 2分/次 | 委托方 |  |
|  | 进度管理行为(GKBZ2-3) | GKBZ2-3-1 | 因编制单位原因未按合同约定时间提交可研报告 | 8分/次 | 委托方 |  |
|  |  | GKBZ2-3-2 | 因编制单位原因未按合同约定时间开展研究工作 | 4分/次 | 委托方 |  |
|  |  | GKBZ2-3-3 | 因编制单位原因未及时做好上传下达的沟通工作,导致工可研究工作进度滞后 | 3分/次 | 委托方 | 以送审报告、修编后正式报告以及专家意见和机构部门意见为依据 |
|  | 成果质量(GKBZ2-4) | GKBZ2-4-1 | 现场踏勘未按要求提供踏勘内容的基本信息，未按要求准备看线图并做好回复、查验、解答 | 2分/项次 | 省交通运输厅委托的咨询项目，由省交通运输厅和省级交通行业管理机构进行评价，采用加权平均值计算综合得分；市州委托的咨询项目，由市州交通运输管理局和市级交通行业管理机构进行评价 |  |
|  |  | GKBZ2-4-2 | 送审报告经审查发现有不满足行业规范、强制性标准的内容,且未对其进行合理性论证 | 6分/处 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-3 | 送审报告经专家审查发现未按审查要点的要求进行综合论证 | 2分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-4 | 技术标准论证不充分（如未从项目功能及与交通量预测成果相适应论证技术标准采用的合理性），采用不合理，未得到专家审查通过 | 6分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-5 | 项目起终点论证不充分，专家意见未通过 | 2分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-6 | 路线方案比选不充分或遗漏重大有价值的路线比选方案，导致专家审查未通过 | 2分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-7 | 老路改建项目，老路现状调查不到位，老路利用不充分，导致专家审查未通过 | 2分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-8 | 路面结构不合理或未严格执行厅相关文件，导致专家审查未通过 | 2分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-9 | 特大桥和复杂大桥未进行桥位和桥型方案比选，导致专家审查未通过 | 2分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-10 | 特长隧道和复杂隧道方案比选不充分 | 2分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-11 | 项目与"三区三线"关系论证不充分、不详实，导致需重新调整线路等 | 2分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-12 | 未根据补助标准对项目国省补助资金进行测算，投资估算及配套资金方案不具体、不落实 | 2分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-13 | 投资估算与审查估算结果差别较大（相差3%以内不扣分，每超出1%扣1分） | 1分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-14 | 因工可原因导致后续阶段设计投资额度超过估算允许偏差范围 | 10分/次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-15 | 工可报告内容不完整、章节缺失、相关资料不齐全 | 2分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-16 | 签章不全、未授权代签或借用他人资格签章 | 0.05分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-17 | 送审报告未通过审查，需修编重新上会 | 10分/次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-18 | 理由不充分未经同意未落实工可审查意见 | 4分/项次 |  |  |
|  | 其他失信行为(GKBZ2-5) | GKBZ2-5-1 | 在编制过程中,违规谋取非法利益 | 15分/次 | 委托方 |  |
|  |  | GKBZ2-5-2 | 指定介绍供应商 | 10分/次 | 委托方 |  |
| 其他行为 |  | GKBZ3-1-1 | 被国务院交通运输主管部门通报批评 | 20分/项次 | 委托方 |  |
|  |  | GKBZ3-1-2 | 被省级交通运输主管部门通报批评 | 10分/项次 | 委托方 |  |
|  |  | GKBZ3-1-3 | 被市级交通运输主管部门通报批评 | 5分/项次 | 委托方 |  |
|  |  | GKBZ3-1-4 | 获国务院交通运输主管部门通报表扬 | 3分/项次 | 自己申报 |  |
|  |  | GKBZ3-1-5 | 获省交通运输厅通报表扬 | 2分/项次 | 自己申报 |  |
|  |  | GKBZ3-1-6 | 获市级交通运输主管部门通报表扬 | 1分/项次 | 自己申报 |  |
|  |  | GKBZ3-1-7 | 获全国优秀工程咨询成果一等奖 | 3分/项次 | 自己申报 |  |
|  |  | GKBZ3-1-8 | 获全国优秀工程咨询成果二等奖或省部级优秀咨询成果奖一等奖 | 2分/项次 | 自己申报 |  |
|  |  | GKBZ3-1-9 | 获全国优秀工程咨询成果三等奖或省部级优秀咨询成果奖二等奖 | 1分/项次 | 自己申报 |  |
|  |  | GKBZ3-1-10 | 发生廉政问题，但未触犯刑事法律 | 20分/项次 | 委托方 |  |
|  |  | GKBZ3-1-11 | 发生廉政问题，被司法机关认定有单位行贿、受贿行为，并构成犯罪 | 直接定为D级 | 委托方 |  |
| 说明： 1、由省交通运输厅委托（或招标）的项目，相关管理部门为省公路事务中心、厅造价站、市州交通运输局；非省交通运输厅委托（或招标）的项目，相关管理部门为市州公路事务中心、市州造价站、市州交通运输局。 2、评价单位在评价过程中发现有本表未列入的失信行为，可根据需要补充扣分项。 |  |  |  |  |  |  |

湖南省公路工程工可编制单位信用评价标准（适用于高速公路）

| 评定阶段及评定内容 | 具体行为 | 行为代码 | 信用行为 | 行为等级或扣分标准 | 评价单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承揽行为 | 严重失信行为(GKBZ1-1) | GKBZ1-1-1 | 超越备案的专业和服务范围承揽工可编制任务 | 直接定为D级 | 委托单位或招标人（以下统称委托方） |  |
|  |  | GKBZ1-1-2 | 出借资信，允许以本单位名义承揽工可编制任务 | 直接定为D级 |  |  |
|  |  | GKBZ1-1-3 | 受让或借用资信，以他人名义承揽工可编制任务 | 直接定为D级 |  |  |
|  |  | GKBZ1-1-4 | 与招标人或其他投标人串通投标 | 直接定为D级 |  |  |
|  |  | GKBZ1-1-5 | 资审文件或投标文件虚假 | 直接定为D级 |  |  |
|  |  | GKBZ1-1-6 | 因违反法律、法规、规章被禁止从业后.在禁止期内仍继续从业 | 直接定为D级 |  |  |
|  | 其他失信行为(GKBZ1-2) | GKBZ1-2-1 | 中标（受委托）后无正当理由放弃中标 | 20分/次 |  |  |
|  |  | GKBZ1-2-2 | 无正当理由未在规定时间内签定合同 | 10分/次 |  |  |
| 履约行为 | 严重失信行为(GKBZ2-1) | GKBZ2-1-1 | 将合同转包或违法分包 | 直接定为D级 | 委托方 |  |
|  |  | GKBZ2-1-2 | 因研究深度不到位造成下阶段技术标准或推荐方案完全改变需重编工可或取消立项的 | 30分/次 | 委托方 |  |
|  | 人员管理行为(GKBZ2-2) | GKBZ2-2-1 | 未经同意更换合同确定（投标书承诺）的项目负责人 | 5分/次 | 委托方 |  |
|  |  | GKBZ2-2-2 | 未经同意更换合同确定（投标书承诺）的专项负责人 | 2分/次 | 委托方 |  |
|  | 进度管理行为(GKBZ2-3) | GKBZ2-3-1 | 因编制单位原因未按合同约定时间提交可研报告 | 8分/次 | 委托方 |  |
|  |  | GKBZ2-3-2 | 因编制单位原因未按合同约定时间开展研究工作 | 4分/次 | 委托方 |  |
|  |  | GKBZ2-3-3 | 因编制单位原因未及时做好上传下达的沟通工作,导致工可研究工作进度滞后 | 3分/次 | 委托方 | 以送审报告和修编后正式报告为依据 |
|  | 成果质量(GKBZ2-4) | GKBZ2-4-1 | 现场踏勘未按要求提供踏勘内容的基本信息，未按要求准备看线图并做好回复、查验、解答 | 2分/处 | 省交通运输厅委托的咨询项目，由省交通运输厅和省级交通行业管理机构进行评价；市州委托的咨询项目，由市州交通运输管理局和市级交通行业管理机构进行评价 |  |
|  |  | GKBZ2-4-2 | 项目建设必要性和迫切性论证不充分，项目与建设规划的符合性，在交通运输网络中的地位和作用论证不到位 | 2分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-3 | 交通量预测基础数据（国内生产总值、人口、公路客货运输量、汽车保有量、历史道路交通量等）应有8年以上延续数据 | 2分/处 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-4 | 未进行OD调查，未采用“四阶段法”进行交通量预测。预测结果未被审查专家接受。 | 2分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-5 | 技术标准论证不充分（如未从项目功能及与交通量预测成果相适应论证技术标准采用的合理性），采用不合理，未得到专家审查通过 | 2分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-6 | 项目起终点论证不充分，未得到专家审查通过 | 2分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-7 | 路线方案比选不充分或遗漏重大有价值的路线比选方案，导致专家审查未通过 | 2分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-8 | 特大桥和复杂大桥、特长隧道和复杂隧道方案方案比选不充分，导致专家审查未通过 | 2分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-9 | 项目与相交、相接的在建或建成高速公路衔接不合理，所设置的互通立交型式比选不充分，导致专家审查未通过 | 2分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-10 | 对项目建设条件认识不到位，工程方案在下阶段因重大地质灾害、压矿、采空区影响等发生3km以上改线 | 2分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-11 | 改扩建、大修项目未提出施工期间的保通方案 | 2分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-12 | 连接线设置不合理（等级、规模） | 2分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-13 | 出省通道项目未与邻省衔接取得书面意见 | 2分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-14 | 项目与"三区三线"关系论证不充分、不详实，导致需重新调整线路等 | 2分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-15 | 路线方案、互通设置、分离式交叉、涉河涉路构造物、高压杆线动迁等未全部取得地方政府和相关管理部门的书面协议 | 2分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-16 | 投资估算与审查估算结果差别较大（相差3%以内不扣分，每超出1%扣1分） | 1分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-17 | 因工可原因导致后续阶段设计投资额度超过估算允许偏差范围 | 10分/次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-18 | 经济评价、财务评价的方法不正确，评价的内容不完整，评价结果不可信 | 2分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-19 | 章节内容和附件不齐，被出具了内容不完整、章节缺失的审查意见 | 2分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-20 | 签章不全、未授权代签或借用他人资格签章 | 0.05分/项次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-21 | 送审报告审查未通过，需修编重新上会 | 15分/次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-22 | 报部审查报告被退回修改 | 20分/次 |  |  |
|  |  | GKBZ2-4-23 | 理由不充分未经同意未落实工可审查意见 | 4分/项次 |  |  |
|  | 其他失信行为(GKBZ2-5) | GKBZ2-5-1 | 在编制过程中,违规谋取非法利益 | 15分/次 | 委托方 |  |
|  |  | GKBZ2-5-2 | 指定介绍供应商 | 10分/次 | 委托方 |  |
| 其他行为 |  | GKBZ3-1-1 | 被国务院交通运输主管部门通报批评 | 20分/项次 | 委托方 |  |
|  |  | GKBZ3-1-2 | 被省级交通运输主管部门通报批评 | 10分/项次 | 委托方 |  |
|  |  | GKBZ3-1-3 | 被市级交通运输主管部门通报批评 | 5分/项次 | 委托方 |  |
|  |  | GKBZ3-1-4 | 获国务院交通运输主管部门通报表扬 | 3分/项次 | 自己申报 |  |
|  |  | GKBZ3-1-5 | 获省交通运输厅通报表扬 | 2分/项次 | 自己申报 |  |
|  |  | GKBZ3-1-6 | 获市级交通运输主管部门通报表扬 | 1分/项次 | 自己申报 |  |
|  |  | GKBZ3-1-7 | 获全国优秀工程咨询成果一等奖 | 3分/项次 | 自己申报 |  |
|  |  | GKBZ3-1-8 | 获全国优秀工程咨询成果二等奖或省部级优秀咨询成果奖一等奖 | 2分/项次 | 自己申报 |  |
|  |  | GKBZ3-1-9 | 获全国优秀工程咨询成果三等奖或省部级优秀咨询成果奖二等奖 | 1分/项次 | 自己申报 |  |
|  |  | GKBZ3-1-10 | 发生廉政问题，但未触犯刑事法律 | 20分/项次 | 委托方 |  |
|  |  | GKBZ3-1-11 | 发生廉政问题，被司法机关认定有单位行贿、受贿行为，并构成犯罪 | 直接定为D级 | 委托方 |  |
| 说明： 1、由省交通运输厅委托（或招标）的项目，相关管理部门为省公路事务中心、厅造价站、市州交通运输局；非省交通运输厅委托（或招标）的项目，相关管理部门为市州公路事务中心、市州造价站、市州交通运输局。 2、评价单位在评价过程中发现有本表未列入的失信行为，可根据需要补充扣分项。 |  |  |  |  |  |  |

附件1

湖南公路工程工可审查单位信用评价标准（普通国省道）

| 评定阶段及评定内容 | 具体行为 | 行为代码 | 信用行为 | 行为等级或扣分标准 | 评价单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承揽阶段的行为 | 严重失信行为(GKSC1-1) | GKSC1-1-1 | 超越备案的专业和服务范围承揽工可审查任务 | 直接定为D级 | 委托单位或招标人（以下统称委托方） |  |
|  |  | GKSC1-1-2 | 允许其他单位或个人以本单位名义承揽工可审查工作 | 直接定为D级 |  |  |
|  |  | GKSC1-1-3 | 受让或借用他人名义承揽审查工作 | 直接定为D级 |  |  |
|  |  | GKSC1-1-4 | 与招标人或其他投标人串通投标 | 直接定为D级 |  |  |
|  |  | GKSC1-1-5 | 资审文件或投标文件虚假 | 直接定为D级 |  |  |
|  |  | GKSC1-1-6 | 因违反法律、法规、规章被禁止从业后.在禁止期内仍继续从业 | 直接定为D级 |  |  |
|  | 其他失信行为(GKSC1-2) | GKSC1-2-1 | 接受委托或中标后无正当理由放弃项目 | 20分/次 |  |  |
|  |  | GKSC1-2-2 | 无正当理由未在规定时间内签定合同 | 10分/次 |  |  |
| 审查阶段的履约行为 | 严重失信行为(GKSC2-1) | GKSC2-1-1 | 将委托或中标项目转包或违法分包 | 直接定为D级 | 委托方 |  |
|  |  | GKSC2-1-2 | 项目负责人非本单位正式员工 | 20分/次 | 委托方 |  |
|  |  | GKSC2-1-3 | 因咨询深度不到位未发现工可存在的重大问题导致下阶段技术标准或推荐方案完全改变需重编工可或取消立项的 | 30分/次 | 委托方 |  |
|  | 人员管理行为(GKSC2-2) | GKSC2-2-1 | 未经同意更换合同确定（投标书承诺）的项目负责人 | 5分/次 |  |  |
|  |  | GKSC2-2-2 | 审查人员不具备审查资格条件,如未取得高级工程师职称(与之相对应的职称)或某专业领域的注册工程师以及从事该专业工作未满8年的人员,则不具备审查专家资格 | 2分/人次 | 委托方 |  |
|  | 进度管理行为(GKSC2-3) | GKSC2-3-1 | 因审查单位原因未按合同约定时间提交审查报告 | 8分/次 | 委托方 |  |
|  |  | GKSC2-3-2 | 因审查单位原因未按要求时间开评审会 | 6分/次 | 委托方 |  |
|  | 质量管理行为(GKSC2-4) | GKSC2-4-1 | 未按《湖南省普通国省道工程可行性研究报告审查工作制度》组织现场踏勘，未形成现场踏勘报告 | 5分/项次 | 委托方 |  |
|  |  | GKSC2-4-2 | 上会前未严格审查工可文件，导致上会出现技术标准、重大路线方案调整等原则性问题 | 5分/项次 | 委托方 |  |
|  |  | GKSC2-4-3 | 上会后未及时总结形成审查会议意见，或审查意见内容不完整、意见缺失较多，被管理部门要求重新编写 | 5分/项次 | 委托方、相关管理部门 |  |
|  |  | GKSC2-4-4 | 改建项目未对工可利用老路的合理性提出审查意见 | 2分/项次 | 委托方、相关管理部门 |  |
|  |  | GKSC2-4-5 | 未对项目与"三区三线"的关系提出审查意见 | 2分/项次 | 委托方、相关管理部门 |  |
|  |  | GKSC2-4-6 | 未对工可研究工程方案应注意的关键点如项目起终点、特大、大桥桥位、隧道进出口位置、重要交叉点位置、拆迁集中的居民聚居点、高压杆线、地形地质特别复杂路段提出审查意见 | 1分/项次 | 委托方、相关管理部门 |  |
|  |  | GKSC2-4-7 | 无正当理由同意编制单位不落实专家意见 | 2分/项次 | 委托方、相关管理部门 |  |
|  |  | GKSC2-4-8 | 未发现工可存在的重大遗漏和严重错误，导致后续设计工作出现重大变化 | 10分/次 | 委托方、相关管理部门 |  |
|  |  | GKSC2-4-9 | 造价审查工作不到位，造价偏差大，导致后续工作造价难以得到有效控制需重新调整估算 | 10分/次 | 委托方、相关管理部门 |  |
|  |  | GKSC2-4-10 | 审查报告内容不符合《湖南省普通国省道工程可行性研究报告审查工作制度》中相关格式、内容要求，未严格执行审查要点要求，因质量问题被管理部门退回修改 | 10分/项次 | 相关管理部门 |  |
|  |  | GKSC2-4-11 | 签章不全、未授权代签或借用他人资格签章 | 1分/项次 | 委托方 |  |
|  | 其他失信行为(GKSC2-5) | GKSC2-5-1 | 在审查过程中,违规谋取非法利益 | 15分/次 | 委托方 |  |
|  |  | GKSC2-5-2 | 指定介绍供应商 | 10分/次 | 委托方 |  |
| 其他行为 |  | GKSC3-1-1 | 被国务院交通运输主管部门通报批评 | 20分/项次 | 委托方 |  |
|  |  | GKSC3-1-2 | 被省级交通运输主管部门通报批评 | 10分/项次 | 委托方 |  |
|  |  | GKSC3-1-3 | 被市级交通运输主管部门通报批评 | 5分/项次 | 委托方 |  |
|  |  | GKSC3-1-4 | 获国务院交通运输主管部门通报表扬 | 5分/项次 | 自己申报 | 加分项 |
|  |  | GKSC3-1-5 | 获省交通运输厅通报表扬 | 2分/项次 | 自己申报 | 加分项 |
|  |  | GKSC3-1-6 | 获市级交通运输主管部门通报表扬 | 1分/项次 | 自己申报 | 加分项 |
|  |  | GKSC3-1-7 | 获全国优秀工程咨询成果一等奖 | 3分/项次 | 自己申报 | 加分项 |
|  |  | GKSC3-1-8 | 获全国优秀工程咨询成果二等奖或省部级优秀咨询成果奖一等奖 | 2分/项次 | 自己申报 | 加分项 |
|  |  | GKSC3-1-9 | 获全国优秀工程咨询成果三等奖或省部级优秀咨询成果奖二等奖 | 1分/项次 | 委托方 | 加分项 |
|  |  | GKSC3-1-10 | 发生廉政问题，但未触犯刑事法律 | 20分/项次 | 相关管理部门 | 扣分项 |
|  |  | GKSC3-1-11 | 发生廉政问题，被司法机关认定有单位行贿、受贿行为，并构成犯罪 | 直接定为D级 | 相关管理部门 |  |
| 说明： 1、由省交通运输厅委托（或招标）的项目，相关管理部门为省公路事务中心、厅造价站、市州交通运输局；非省交通运输厅委托（或招标）的项目，相关管理部门为市州公路事务中心、市州造价站、市州交通运输局。 2、评价单位在评价过程中发现有本表未列入的失信行为，可根据需要补充扣分项。 |  |  |  |  |  |  |

湖南公路工程工可审查单位信用评价标准（高速公路）

| 评定阶段及评定内容 | 具体行为 | 行为代码 | 信用行为 | 行为等级或扣分标准 | 评价单位 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承揽阶段的行为 | 严重失信行为(GKSC1-1) | GKSC1-1-1 | 超越备案的专业和服务范围承揽工可审查任务 | 直接定为D级 | 委托单位或招标人（以下统称委托方） |  |  |
|  |  | GKSC1-1-2 | 允许其他单位或个人以本单位名义承揽工可审查工作 | 直接定为D级 |  |  |  |
|  |  | GKSC1-1-3 | 受让或借用他人名义承揽审查工作 | 直接定为D级 |  |  |  |
|  |  | GKSC1-1-4 | 与招标人或其他投标人串通投标 | 直接定为D级 |  |  |  |
|  |  | GKSC1-1-5 | 资审文件或投标文件虚假 | 直接定为D级 |  |  |  |
|  |  | GKSC1-1-6 | 因违反法律、法规、规章被禁止从业后.在禁止期内仍继续从业 | 直接定为D级 |  |  |  |
|  | 其他失信行为(GKSC1-2) | GKSC1-2-1 | 接受委托或中标后无正当理由放弃项目 | 30分/次 |  |  |  |
|  |  | GKSC1-2-2 | 无正当理由未在规定时间内签定合同 | 15分/次 |  |  |  |
| 审查阶段的履约行为 | 严重失信行为(GKSC2-1) | GKSC2-1-1 | 将委托或中标项目转包或违法分包 | 直接定为D级 | 委托方 |  |  |
|  |  | GKSC2-1-2 | 项目负责人非本单位正式员工 | 20分/次 | 委托方 |  |  |
|  |  | GKSC2-1-3 | 因咨询深度不到位未发现工可存在的重大问题导致下阶段技术标准或推荐方案完全改变需重编工可或取消立项的 | 30分/次 | 委托方 |  |  |
|  | 人员管理行为(GKSC2-2) | GKSC2-2-1 | 未经同意更换合同确定（投标书承诺）的项目负责人 | 5分/次 |  |  |  |
|  |  | GKSC2-2-2 | 审查人员不具备审查资格条件,如未取得高级工程师职称(与之相对应的职称)或某专业领域的注册工程师以及从事该专业工作未满8年的人员,则不具备审查专家资格 | 2分/人次 | 委托方 |  |  |
|  | 进度管理行为(GKSC2-3) | GKSC2-3-1 | 因审查单位原因未按合同约定时间提交审查报告 | 8分/次 | 委托方 |  |  |
|  |  | GKSC2-3-2 | 因审查单位原因未按要求时间开评审会 | 6分/次 | 委托方 |  |  |
|  | 质量管理行为(GKSC2-4) | GKSC2-4-1 | 未督查工可报告是否严格执行《公路建设项目可行性报告研究编制办法》 | 5分/次 | 委托方 |  |  |
|  |  | GKSC2-4-2 | 审查报告内容欠完整，未对工可报告提出符合性审查意见，未对项目的建设必要性、技术可行性、经济合理性和实施可能性进行综合、全面的审查，并按审查要点的要求提出明确的审查意见 | 2分/项次 | 委托方 |  |  |
|  |  | GKSC2-4-3 | 未对工可研究工程方案应注意的关键点如项目起终点、特大、大桥桥位、隧道进出口位置、重要交叉点位置、拆迁集中的居民聚居点、高压杆线、地形地质特别复杂路段提出审查意见 | 2分/次 | 委托方、相关管理部门 |  |  |
|  |  | GKSC2-4-4 | 未发现工可存在的重大遗漏和严重错误，导致后续设计工作出现重大变化 | 10分/次 | 委托方、相关管理部门 |  |  |
|  |  | GKSC2-4-5 | 未发现工可对项目建设条件认识的重大偏差或工程风险，导致工程方案在下阶段因重大地质灾害、压矿、采空区影响等发生3km以上改线 | 2分/项次 | 委托方、相关管理部门 |  |  |
|  |  | GKSC2-4-6 | 改扩建项目未对工可保通措施的合理性提出审查意见 | 2分/项次 | 委托方、相关管理部门 |  |  |
|  |  | GKSC2-4-7 | 未对工可经济效益和财务评价的合理性提出审查意见 | 2分/项次 | 委托方、相关管理部门 |  |  |
|  |  | GKSC2-4-8 | 未对项目与"三区三线"的关系提出审查意见 | 2分/项次 | 委托方、相关管理部门 |  |  |
|  |  | GKSC2-4-9 | 无正当理由放过未落实的专家意见 | 4分/项次 | 委托方、相关管理部门 |  |  |
|  |  | GKSC2-4-10 | 造价审查工作不到位，导致后续工作造价难以得到有效控制 | 10分/次 | 委托方、相关管理部门 |  |  |
|  |  | GKSC2-4-11 | 咨询报告因质量问题被管理部门退回修改 | 20分/次 | 相关管理部门 |  |  |
|  |  | GKSC2-4-12 | 报部工可报告因质量问题被部审单位退回修改 | 20分/次 | 相关管理部门 |  |  |
|  |  | GKSC2-4-13 | 签章不全、未授权代签或借用他人资格签章 | 1分/项次 | 委托方 |  |  |
|  | 其他失信行为(GKSC2-5) | GKSC2-5-1 | 在审查过程中,违规谋取非法利益 | 15分/次 | 委托方 |  |  |
|  |  | GKSC2-5-2 | 指定介绍供应商 | 10分/次 | 委托方 |  |  |
| 其他行为 |  | GKSC3-1-1 | 被国务院交通运输主管部门通报批评 | 20分/项次 | 委托方 |  |  |
|  |  | GKSC3-1-2 | 被省级交通运输主管部门通报批评 | 10分/项次 | 委托方 |  |  |
|  |  | GKSC3-1-3 | 被市级交通运输主管部门通报批评 | 5分/项次 | 委托方 |  |  |
|  |  | GKSC3-1-4 | 获国务院交通运输主管部门通报表扬 | 5分/项次 | 自己申报 |  | 加分项 |
|  |  | GKSC3-1-5 | 获省交通运输厅通报表扬 | 2分/项次 | 自己申报 |  | 加分项 |
|  |  | GKSC3-1-6 | 获市级交通运输主管部门通报表扬 | 1分/项次 | 自己申报 |  | 加分项 |
|  |  | GKSC3-1-7 | 获全国优秀工程咨询成果一等奖 | 3分/项次 | 自己申报 |  | 加分项 |  |
|  |  | GKSC3-1-8 | 获全国优秀工程咨询成果二等奖或省部级优秀咨询成果奖一等奖 | 2分/项次 | 自己申报 |  | 加分项 |  |
|  |  | GKSC3-1-9 | 获全国优秀工程咨询成果三等奖或省部级优秀咨询成果奖二等奖 | 1分/项次 | 委托方 |  | 加分项 |  |
|  |  | GKSC3-1-10 | 发生廉政问题，但未触犯刑事法律 | 20分/项次 | 相关管理部门 |  | 扣分项 |  |
|  |  | GKSC3-1-11 | 发生廉政问题，被司法机关认定有单位行贿、受贿行为，并构成犯罪 | 直接定为D级 | 相关管理部门 |  |  |  |
| 说明： 1、由省交通运输厅委托（或招标）的项目，相关管理部门为省公路事务中心、厅造价站、市州交通运输局；非省交通运输厅委托（或招标）的项目，相关管理部门为市州公路事务中心、市州造价站、市州交通运输局。 2、评价单位在评价过程中发现有本表未列入的失信行为，可根据需要补充扣分项。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件2

工可咨询单位信用行为评价计算办法

一、单项评价

（一）承揽行为

以单次接受委托或投标为评价单元，每评价单元信用评价得分T计算方法如下：

T=100-

i：不良承揽行为数量；

Ai:不良承揽行为对应的扣分标准。

（二）履约行为

以每个工可项目为评价单元，每单元信用评价得分L计算方法如下：

L=100-

i：不良履约行为数量；

Bi:不良履约行为对应的扣分标准。

二、省级综合评价

省级综合评价承揽行为、履约行为均采用倒权重法评价。

（一）承揽、履约行为

T（L）=

T（L）：承揽（履约）行为的综合评分；

i：为咨询单位在湖南省进行工可咨询承揽（履约）行为不同评价单元的得分名次，i=1、2、…n；

T（L）i: 为咨询单位在湖南省进行工可咨询承揽（履约）行为不同评价单元的信用评价得分，且T（L）1≥T（L）2≥…≥T（L）n。

（二）其他行为

Q=

Q：其他行为的累计得分；

i：其他行为计分数量；

Qi: 其他行为对应的计分标准，扣分项计为负数，加分项计为正数。

（三）综合评分

X=aT+bL+Q

X：某评价周期内咨询单位的综合评分；

a、b为评分权重系数，当评价周期内某咨询单位在湖南省只存在项目承揽行为时，该咨询单位不参与年度评价；当评价周期内某咨询单位在湖南省只存在履约行为时，a=0，b=1；当评价周期内某咨询单位在湖南省同时存在项目承揽行为和履约行为时，a=0.1，b=0.9。

- 附件3

工可咨询单位信用评价得分表

咨询单位名称：

| 承揽行为得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价单元 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | … | 备注 |
| 评价单元承揽行为得分 |  |  |  |  |  |  |  | … |  |
| 承揽行为总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约行为得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价单元 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | … | 备注 |
| 厅规划办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省公路事务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厅造价站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市州交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目业主 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价单元履约行为得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约行为总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他行为得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分项描述 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | … |  | 备注 |
| 其他行为合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计得分 （0.1×承揽行为得分+0.9×履约行为得分+其他行为得分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

参评单元信用评价得分表

评价机构：

| 参评单元基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 公路等级 |  |  | 设计速度（km/h） |  |  |  |
| 建设里程（km） |  |  | 建设规模（万元） |  |  |  |
| 编制（审查）单位基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| 编制（审查）单位 |  |  |  |  |  |  |
| 机构信用代码 |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| 信用评价内容及标准 |  |  |  |  |  |  |
| 评定阶段 | 具体行为 | 行为代码 | 扣（加）分信用行为 | 行为等级或扣分标准 | 得分或定级 | 项目得分或定级 |
| 承揽行为(100分) | 严重失信行为(GKBZ1-1) |  |  |  |  |  |
|  | 其他失信行为（GKBZ1-2) |  |  |  |  |  |
| 履约行为(100分) | 严重失信行为(GKBZ2-1) |  |  |  |  |  |
|  | 人员管理（GKBZ2-2) |  |  |  |  |  |
|  | 进度管理(GKBZ2-3) |  |  |  |  |  |
|  | 成果质量（GKBZ2-4) |  |  |  |  |  |
|  | 其他失信行为（GKBZ2-5) |  |  |  |  |  |
| 其他行为 |  |  |  |  |  |  |

湖南省交通运输厅办公室                  2021年9月30日印制