HNPR－2023－03008

湘教发〔2023〕12号

湖南省教育厅 湖南省发展和改革委员会

湖南省财政厅 湖南省自然资源厅 湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省县域普通高中“徐特立项目”建设实施方案》的通知

各市州及县市区教育（体）局、发展改革委（局）、财政局、自然资源主管部门、住房和城乡建设局：

经省人民政府同意，现将《湖南省县域普通高中“徐特立项目”建设实施方案》印发给你们，请结合实际认真组织实施。

|  |
| --- |
| 湖南省教育厅  湖南省发展和改革委员会  湖南省财政厅  湖南省自然资源厅  湖南省住房和城乡建设厅 |

2023年4月12日

湖南省县域普通高中“徐特立项目”

建 设 实 施 方 案

为深入贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排，按照教育部等九部门印发的《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》（教基〔2021〕8号）和省政府办公厅印发的《湖南省打好发展“六仗”总体方案》（湘政办发〔2023〕2号）等文件精神和2023年全省重点民生实事项目工作要求，特制定全省县域普通高中“徐特立项目”建设实施方案如下。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持教育优先发展，改善办学条件，提高办学质量，扩大优质公办高中教育资源供给，在推进县域普通高中标准化建设中起示范引领作用，打造县域普通高中高质量发展的新标杆。

二、目标任务和实施范围

从2023年开始，在两年时间内，通过支持全省100所县域普通高中“徐特立项目”建设，2024年全面建成，推动项目学校建设成为硬件设施达标，软件条件较好，具有先进教学理念和较高管理水平，在当地形成辐射带动作用的优质学校。项目实施范围包括全省县、县级市举办的普通高中，适当扩大到洪江区、鹤城区、永定区、武陵源区等4个脱贫区，以及第二届、第三届省旅发大会承办市州所属县市举办的普通高中。

三、项目内容

（一）建设内容。对标国家和湖南省中学建设标准，按照“实施一所、达标一所、用好一所”的原则，确定“徐特立项目”建设内容。每所项目学校至少应包括一栋标志性的新建建筑（限教学楼、科教楼、体艺馆或图书馆等教学实验体育用房），土建投资规模原则上不低于2500万元，新建项目应彰显学校文化特色，满足学校多样化、特色化发展需求，建设品质优良，不建超标准的豪华项目。除新建项目外，对照标准化学校建设的要求，按照“缺什么、补什么”的原则，可同步建设学生宿舍、食堂、运动场等教学辅助用房和生活服务用房，以及水电、道路、绿化等配套设施，添置信息化和实验教育教学设施设备等。

（二）名称风格。为纪念著名教育家徐特立先生，新建项目统一命名为“特立教学楼”“特立科教楼”“特立体艺馆”“特立图书馆”等。加强新建项目建设方案顶层设计，统一建筑风貌设计、功能设计、LOGO标识等特色元素设计标准要求，各地根据国家和省建设标准组织开展初步设计和施工图设计、施工和竣工验收，确保项目建筑既与学校风貌相协调，又体现“徐特立项目”的品质。

四、资金筹措

县域普通高中“徐特立项目”建设资金由省、市县政府资金和其他投资等多渠道投入组成。其中，省财政统筹安排中央和省级补助资金23亿元，20亿元按照每所项目校2000万元的基准标准进行补助（分2年落实到位），3亿元待2024年项目完成并经评估验收后，按照县（市、区）项目完成质量与进度、投资规模（限土建投资）等因素予以奖励。对虚报投资规模、未达到建设要求的县（市、区），省财政将扣回部分补助资金。

各项目县（市、区）要落实建设资金筹措的主体责任，在保证质量的前提下节约建设成本。发改、财政、自然资源、住建等部门要对项目建设予以资金和政策方面的支持，在项目规划、立项、设计审批、报建等前期工作中简化审批流程，加快审批进度。

五、组织实施

（一）项目方案。各项目县（市、区）要按照县域普通高中“徐特立项目”建设要求，在充分调研论证的基础上，科学遴选确定项目实施学校，制定建设方案和项目实施计划。项目建设方案主要包括学校选择、项目选择、建设条件、概念方案、投资估算及资金筹措，以及组织实施计划、时间节点、具体保障措施等内容。

（二）项目申报。根据实施范围，按照全省86个县（含县级市）和4个脱贫区原则上每县申报1所，第二届、第三届省旅发大会承办市州各增加1所申报指标（由承办市州自行确定项目县市，市辖区不纳入），另对普通高中在校生人数8000人以上的8个乡村振兴重点帮扶县，以及在校生人数1.4万人以上的20个财力分档为二档、三档县，每县增加1所申报指标，全省申报指标总数控制在120所以内（见附件）。各地要坚持因地制宜、实事求是的原则，组织项目申报。申报项目学校应符合以下基本条件：一是根据县域普通高中布局规划，长期保留的优质高中学校；二是对照未来办学规模、办学标准，有条件缺口、迫切需求和符合建设要求的项目；三是项目建设基本条件成熟，原则上项目用地具有土地使用权证，不存在征地拆迁、手续办理等相关困难与问题；四是财政资金投入有保障，2023年底前可确保开工建设，2024年底前可建成投入使用的项目。各县市在申报项目时，要对照申报条件严格把关，可申报2个项目的县，要按照轻重缓急的原则进行排序。各市州要做好业务指导，督促县（市、区）将最紧迫、最急需的项目学校纳入申报范围。

（三）项目遴选。省教育厅联合省发展改革委、省财政厅、省自然资源厅、省住房和城乡建设厅等部门，严格审核项目的基本条件和建设内容，综合考虑“十三五”中央预算内投资普通高中建设项目安排、办学规模、生源增长、县级财力、需求迫切和项目成熟度高等因素，遴选提出100所县域普通高中“徐特立项目”建设名单，按程序报请省政府批准后实施。

（四）项目实施。项目学校和建设内容经审核确定后，各项目县（市、区）要按照既定的建设方案组织开展项目建设。鼓励采用全过程工程咨询、工程总承包模式组织项目建设。各地要切实提高工程质量，不得随意扩大建设规模，改变建设内容，缩减项目投资。各建设项目必须遵从国家和省有关建设标准和相关标准设计图集，项目建成后按要求统一命名，并悬挂统一标识。相关标准设计图集，由省教育厅商省住房和城乡建设厅组织编制，各地教育和住建部门具体组织实施。

（五）评估验收。项目完成后，各地应严格组织竣工验收。省教育厅联合省发展改革委、省财政厅、省自然资源厅、省住房和城乡建设厅等部门组织专家逐校进行评估验收。

六、保障措施

（一）完善工作机制，打造民生工程。县域普通高中“徐特立项目”建设工程由省统一组织，项目县（市、区）承担主体责任，以县（市、区）为主组织实施。项目要坚持徐特立“群众本位”的教育思想，切实满足人民群众对优质普通高中教育的需求。各项目县（市、区）教育部门要做好项目建设的方案制定、组织实施和综合协调工作；发改部门要做好项目立项审批工作；财政部门要做好建设资金筹措工作；自然资源部门要做好用地保障等工作；住建部门要做好设计审批、施工许可、质量安全监督、竣工验收等工作，并加强对项目建筑设计和工程施工的监督指导。

（二）严格项目管理，打造优质工程。各地要严格按照基本建设程序及有关法律、法规规定开展项目建设，项目勘察、设计、施工、监理等建设责任主体均应由具有相应资质的单位承担。各项目县（市、区）住建部门要将“徐特立项目”纳入重点监督范围，在项目建设过程中加强监督检查和业务指导，确保工程质量安全。“徐特立项目”原则上应达到优质工程标准，对创省部优质工程奖的项目，在评估验收时给予加分。

## （三）强化监管考核，打造廉洁工程。省级专项资金必须专款专用，资金支付按照财政国库管理制度的有关规定执行。各地要根据政府性债务管理有关要求，在财力允许范围内，审慎做好风险防范，严禁违规举债。要切实加强对项目实施和资金使用等情况的监督检查，做好信息公开，自觉接受审计、监察部门的监督。从2023年起，县域普通高中“徐特立项目”纳入省政府重点民生实事项目和省重点建设项目，在项目建设实施过程中，省教育厅将会同有关部门建立进展情况定期通报制度，并开展联合督导检查。对发现违纪违规招标、质量安全事故等情况的，一律取消项目资格，并追回省级专项资金。

（四）加强软件建设，打造品牌工程。项目学校建成后，省教育厅将通过公费定向师范生培养、“国培计划”“省培计划”“网络名师工作室”等项目，倾斜支持学校配优建强教师队伍，确保项目学校有“好校长”“好教师”，确保培养出一大批“好学生”。通过在教育信息化专项资金中倾斜安排，支持学校提高信息化水平。通过组织优质学校对口帮扶等措施，提高学校办学质量。指导学校建立健全规章制度，推进教育教学改革，积极探索有利于立德树人的育人机制和教育教学模式，不断推动学校内涵建设与发展。加强新闻宣传，大力弘扬徐特立等老一辈革命教育家为党育人、为国育才的教育精神。

本实施方案自2023年4月12日起施行，有效期2年。

附件：县域普通高中“徐特立项目”申报指标分配表

附件

县域普通高中“徐特立项目”

申报指标分配表

| 序号 | 县市 | 类别 | 2022年学校数 | | | 在校生（人） | 申报学校指标（所） | 备　注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公办 | 民办 | 合计 |
| 全省合计 | | | 345 | 159 | 504 | 1057898 | 120 |  |
| 1 | 长沙县 | 县域1 | 9 | 6 | 15 | 23436 | 1 |  |
| 2 | 浏阳市 | 县域1 | 13 | 6 | 19 | 32765 | 1 |  |
| 3 | 宁乡市 | 县域1 | 11 | 4 | 15 | 27022 | 1 |  |
| 4 | 攸县 | 县域1 | 4 | 3 | 7 | 13967 | 1 |  |
| 5 | 茶陵县 | 县域23 | 3 | 2 | 5 | 10473 | 1 |  |
| 6 | 炎陵县 | 县域23 | 1 | 1 | 2 | 2719 | 1 |  |
| 7 | 醴陵市 | 县域1 | 7 | 2 | 9 | 14914 | 1 |  |
| 8 | 湘潭县 | 县域23 | 8 | 2 | 10 | 16961 | 2 | 在校生1.4万人以上 |
| 9 | 湘乡市 | 县域23 | 4 | 5 | 9 | 13573 | 1 |  |
| 10 | 韶山市 | 县域23 | 1 | 0 | 1 | 843 | 1 |  |
| 11 | 衡阳县 | 县域23 | 5 | 1 | 6 | 16947 | 2 | 在校生1.4万人以上 |
| 12 | 衡南县 | 县域23 | 6 | 4 | 10 | 25471 | 2 | 在校生1.4万人以上 |
| 13 | 衡山县 | 县域23 | 3 | 1 | 4 | 7353 | 1 |  |
| 14 | 衡东县 | 县域23 | 5 | 1 | 6 | 12754 | 1 |  |
| 15 | 祁东县 | 县域23 | 4 | 4 | 8 | 20577 | 2 | 在校生1.4万人以上 |
| 16 | 耒阳市 | 县域23 | 6 | 8 | 14 | 34909 | 2 | 在校生1.4万人以上 |
| 17 | 常宁市 | 县域23 | 4 | 5 | 9 | 20949 | 2 | 在校生1.4万人以上 |
| 18 | 新邵县 | 县域23 | 6 | 4 | 10 | 15110 | 2 | 在校生1.4万人以上 |
| 19 | 邵阳县 | 县域23 | 3 | 3 | 6 | 14364 | 2 | 在校生1.4万人以上乡村振兴重点帮扶县 |
| 20 | 隆回县 | 县域23 | 4 | 5 | 9 | 28598 | 2 | 在校生1.4万人以上 |
| 21 | 洞口县 | 县域23 | 6 | 1 | 7 | 16988 | 2 | 在校生1.4万人以上 |
| 22 | 绥宁县 | 县域23 | 2 | 2 | 4 | 5637 | 1 |  |
| 23 | 新宁县 | 县域23 | 4 | 1 | 5 | 12394 | 1 |  |
| 24 | 城步苗族自治县 | 县域23 | 2 | 0 | 2 | 3779 | 1 |  |
| 25 | 武冈市 | 县域23 | 3 | 7 | 10 | 19846 | 2 | 在校生1.4万人以上 |
| 26 | 邵东市 | 县域23 | 6 | 2 | 8 | 25352 | 2 | 在校生1.4万人以上 |
| 27 | 岳阳县 | 县域23 | 4 | 1 | 5 | 10098 | 1 |  |
| 28 | 华容县 | 县域23 | 5 | 1 | 6 | 8164 | 1 |  |
| 29 | 湘阴县 | 县域23 | 2 | 2 | 4 | 12383 | 1 |  |
| 30 | 平江县 | 县域23 | 7 | 1 | 8 | 18621 | 2 | 在校生1.4万人以上 |
| 31 | 汨罗市 | 县域23 | 4 | 1 | 5 | 10748 | 1 |  |
| 32 | 临湘市 | 县域23 | 3 | 0 | 3 | 9122 | 1 |  |
| 33 | 安乡县 | 县域23 | 3 | 1 | 4 | 5541 | 1 |  |
| 34 | 汉寿县 | 县域23 | 4 | 0 | 4 | 11515 | 1 |  |
| 35 | 澧县 | 县域23 | 3 | 0 | 3 | 12093 | 1 |  |
| 36 | 临澧县 | 县域23 | 2 | 1 | 3 | 6680 | 1 |  |
| 37 | 桃源县 | 县域23 | 4 | 0 | 4 | 13296 | 1 |  |
| 38 | 石门县 | 县域23 | 4 | 1 | 5 | 9213 | 1 |  |
| 39 | 津市市 | 县域23 | 2 | 0 | 2 | 2225 | 1 |  |
| 40 | 慈利县 | 县域23 | 4 | 1 | 5 | 9940 | 1 |  |
| 41 | 桑植县 | 县域23 | 3 | 1 | 4 | 8897 | 2 | 在校生0.8万人以上乡村振兴重点帮扶县 |
| 42 | 南县 | 县域23 | 6 | 1 | 7 | 7708 | 1 |  |
| 43 | 桃江县 | 县域23 | 5 | 1 | 6 | 13378 | 1 |  |
| 44 | 安化县 | 县域23 | 6 | 2 | 8 | 12085 | 2 | 在校生0.8万人以上乡村振兴重点帮扶县 |
| 45 | 沅江市 | 县域23 | 5 | 1 | 6 | 8190 | 1 |  |
| 46 | 桂阳县 | 县域23 | 6 | 3 | 9 | 20823 | 2 | 在校生1.4万人以上 |
| 47 | 宜章县 | 县域23 | 4 | 1 | 5 | 15437 | 2 | 在校生1.4万人以上 |
| 48 | 永兴县 | 县域23 | 3 | 3 | 6 | 14774 | 2 | 在校生1.4万人以上 |
| 49 | 嘉禾县 | 县域23 | 3 | 0 | 3 | 10102 | 1 |  |
| 50 | 临武县 | 县域23 | 2 | 1 | 3 | 10663 | 1 |  |
| 51 | 汝城县 | 县域23 | 3 | 1 | 4 | 11187 | 1 |  |
| 52 | 桂东县 | 县域23 | 2 | 0 | 2 | 3482 | 1 |  |
| 53 | 安仁县 | 县域23 | 3 | 1 | 4 | 10167 | 1 |  |
| 54 | 资兴市 | 县域23 | 2 | 0 | 2 | 5549 | 1 |  |
| 55 | 东安县 | 县域23 | 2 | 2 | 4 | 11105 | 1 |  |
| 56 | 双牌县 | 县域23 | 1 | 1 | 2 | 2707 | 1 |  |
| 57 | 道县 | 县域23 | 4 | 1 | 5 | 17274 | 2 | 在校生1.4万人以上 |
| 58 | 江永县 | 县域23 | 3 | 1 | 4 | 4875 | 1 |  |
| 59 | 宁远县 | 县域23 | 3 | 4 | 7 | 19787 | 2 | 在校生1.4万人以上 |
| 60 | 蓝山县 | 县域23 | 2 | 0 | 2 | 6142 | 1 |  |
| 61 | 新田县 | 县域23 | 2 | 1 | 3 | 8905 | 1 |  |
| 62 | 江华瑶族自治县 | 县域23 | 2 | 1 | 3 | 9140 | 1 |  |
| 63 | 祁阳市 | 县域23 | 3 | 2 | 5 | 18227 | 2 | 在校生1.4万人以上 |
| 64 | 中方县 | 县域23 | 2 | 1 | 3 | 4012 | 1 |  |
| 65 | 沅陵县 | 县域23 | 4 | 0 | 4 | 9084 | 2 | 在校生0.8万人以上乡村振兴重点帮扶县 |
| 66 | 辰溪县 | 县域23 | 4 | 1 | 5 | 7154 | 1 |  |
| 67 | 溆浦县 | 县域23 | 6 | 3 | 9 | 14334 | 2 | 在校生1.4万人以上乡村振兴重点帮扶县 |
| 68 | 会同县 | 县域23 | 3 | 0 | 3 | 5435 | 1 |  |
| 69 | 麻阳苗族自治县 | 县域23 | 2 | 0 | 2 | 6273 | 1 |  |
| 70 | 新晃侗族自治县 | 县域23 | 1 | 1 | 2 | 5310 | 1 |  |
| 71 | 芷江侗族自治县 | 县域23 | 2 | 1 | 3 | 4940 | 1 |  |
| 72 | 靖州苗族侗族自治县 | 县域23 | 1 | 0 | 1 | 3806 | 1 |  |
| 73 | 通道侗族自治县 | 县域23 | 1 | 1 | 2 | 4325 | 1 |  |
| 74 | 洪江市 | 县域23 | 5 | 1 | 6 | 5704 | 1 |  |
| 75 | 双峰县 | 县域23 | 7 | 3 | 10 | 18862 | 2 | 在校生1.4万人以上 |
| 76 | 新化县 | 县域23 | 9 | 3 | 12 | 27822 | 2 | 在校生1.4万人以上乡村振兴重点帮扶县 |
| 77 | 冷水江市 | 县域23 | 2 | 1 | 3 | 8649 | 1 |  |
| 78 | 涟源市 | 县域23 | 5 | 2 | 7 | 18228 | 2 | 在校生1.4万人以上 |
| 79 | 吉首市 | 县域23 | 4 | 2 | 6 | 10750 | 1 |  |
| 80 | 泸溪县 | 县域23 | 3 | 0 | 3 | 5179 | 1 |  |
| 81 | 凤凰县 | 县域23 | 3 | 2 | 5 | 6580 | 1 |  |
| 82 | 花垣县 | 县域23 | 2 | 1 | 3 | 5599 | 1 |  |
| 83 | 保靖县 | 县域23 | 3 | 0 | 3 | 4199 | 1 |  |
| 84 | 古丈县 | 县域23 | 1 | 0 | 1 | 1842 | 1 |  |
| 85 | 永顺县 | 县域23 | 5 | 1 | 6 | 9762 | 2 | 在校生0.8万人以上乡村振兴重点帮扶县 |
| 86 | 龙山县 | 县域23 | 3 | 1 | 4 | 9396 | 2 | 在校生0.8万人以上乡村振兴重点帮扶县 |
| 87 | 洪江区 | 脱贫区 | 1 |  | 1 | 933 | 1 | 原51个贫困县的脱贫区 |
| 88 | 鹤城区 | 脱贫区 | 6 | 12 | 18 | 20472 | 1 | 原51个贫困县的脱贫区 |
| 89 | 永定区 | 脱贫区 | 3 | 3 | 6 | 10230 | 1 | 原51个贫困县的脱贫区 |
| 90 | 武陵源区 | 脱贫区 | 1 | 0 | 1 | 1074 | 1 | 原51个贫困县的脱贫区 |
| 91 | 郴州市 | 旅发  大会 |  |  |  |  | 1 | 第二届旅发大会举办市，自定项目县市 |
| 92 | 衡阳市 | 旅发  大会 |  |  |  |  | 1 | 第三届旅发大会举办市，自定项目县市 |

湖南省教育厅办公室 2023年4月12日印发