附件二：  现场监理部关键岗位人员配备标准

| 工 程 类 别 | 工程规模 | 岗位人员配备标准（人） |  | 关键岗位 配备情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房 屋 建 筑 工 程 | 建筑面积≤1万平方米 | 基础阶段 | 2 | 总监理工程师、 专业监理工程师、 监理员 | 1、建筑面积在5万平方米以上的单体建筑，每增加5万平方米，专业监理工程师与监理员各增加1人； 2、建筑面积在10万平方米以上的住宅小区或其他建筑群体工程，每增加10万平方米，专业监理工程师增加1人，监理员增加2人。 |
|  |  | 主体阶段 | 3 |  |  |
|  |  | 安装、装修阶段 | 2 |  |  |
|  | 1万平方米＜建筑面积≤3万平方米 | 基础阶段 | 2 | 总监理工程师、 专业监理工程师、 监理员 |  |
|  |  | 主体阶段 | 3 |  |  |
|  |  | 安装、装修阶段 | 3 |  |  |
|  | 3万平方米＜建筑面积≤5万平方米 | 基础阶段 | 2 | 总监理工程师、 专业监理工程师、 监理员 |  |
|  |  | 主体阶段 | 4 |  |  |
|  |  | 安装、装修阶段 | 3 |  |  |
|  | 建筑面积＞5万平方米 | 基础阶段 | 3 | 总监理工程师、 专业监理工程师、 监理员 |  |
|  |  | 主体阶段 | 4 |  |  |
|  |  | 安装、装修阶段 | 3 |  |  |
| 市 政 及 其 他 工 程 | 工程投资≤5000万元 | 基础阶段 | 3 | 总监理工程师、 专业监理工程师、 监理员 |  |
|  |  | 主体阶段 | 4 |  |  |
|  |  | 安装、装修阶段 | 3 |  |  |
|  | 5000万＜工程投资≤1亿元 | 基础阶段 | 3 | 总监理工程师、 专业监理工程师、 监理员 |  |
|  |  | 主体阶段 | 5 |  |  |
|  |  | 安装、装修阶段 | 3 |  |  |
|  | 工程投资＞1亿元 | 基础阶段 | 3 | 总监理工程师、 专业监理工程师、 监理员 | 工程投资在1亿元以上的工程，每增加5000万元，专业监理工程师和监理员各增加1人。 |
|  |  | 主体阶段 | 5 |  |  |
|  |  | 安装、装修阶段 | 3 |  |  |

注：1．此标准为关键岗位人员最低配备标准。

2．标准中，各阶段配备的专业监理工程师不少于1人，专业监理工程师仅包括项目主导专业监理工程师，不包括非主导专业监理工程师。

3、投资额在500万元以下的项目关键岗位人员的配备数量，由业主和监理方根据实际情况协商确定，在《建设工程监理合同》中注明。