附件

2015年《政府工作报告》重点工作落实情况表

| 序号 | 内容 | 责任单位 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、促进经济稳定增长，保持稳增长和调结构之间平衡 |  | 省发改委、省交通运输厅、省机场管理集团、省水利厅、省住房城乡建设厅、省通信管理局、省经信委、省商务厅、省文化厅、省新闻出版广电局、省旅游局、省环保厅、省邮政管理局、省国资委、省国土资源厅。 | 2015年完成全省固定资产投资2.6万亿元，增长18.2%。确定印发省政府领导联系重点产业项目50个，总投资1865.8亿元。争取中央预算内资金212.87亿元，超全年目标42.87亿元。全省铁路建设共完成投资285.6亿元，新投产里程18.6公里。长沙磁浮工程于12月26日试运行，长沙城市轨道交通建设加快推进。长沙机场飞行区东扩工程进展顺利，完成投资38372万元。市州支线机场项目顺利推进，邵阳武冈机场正式开工建设。全面完成全年新开工电力装机419万千瓦任务。争取中央水利投入85.2亿元，继续保持全国前列；落实省级投入35.08亿元，实现配套资金4连增。截止2015年12月底，总投资完成率103%，中央投资完成率98%，地方投资完成率112%。制订出台《加快全省县级以上城市防洪工程建设工作方案（2015—2019）》、《湖南省城市防洪工程建设责任目标考核实施方案》等，年度计划四水治理项目全部开工建设，整体进度达到80%。全省通信行业固定资产投资超过150亿元，同比增长18%，新建移动4G基站3万个，移动4G基站总数达到6.3万个，4G网络在市区、县城及乡镇驻地实现100%覆盖。完成商品房销售6000万平方米，同比增长10.3%，房价同比降幅收窄，环比上涨，初步出现止跌企稳迹象。2015年全省累计完成社会消费品零售总额12024亿元，同比增长12.1%，较全国平均水平高1.4个百分点。继续推进“湘品出湘”工程实施，扩大产品走向省外和国际市场，全年实现交易额近10亿元。特高压，甘肃——湖南±800千伏特高压直流输电工程核准开工。争取国家2015年新增我省农村电网改造升级投资计划75亿元。大力实施“气化湖南工程”，出台《关于加快实施“气化湖南工程”的意见》，完成天然气长输管道建设项目总投资20亿元。全年共批准建设用地22676.5784公顷。 |
| 1 | 积极培育内需新增长点 |  |  |
| 2 | 坚持新型工业化第一推动力 | 省经信委、省发改委、省科技厅、省商务厅、省财政厅、省政府金融办、人民银行长沙中心支行、湖南银监局、省人力资源社会保障厅。 | 完成了2015年度信息化项目的资金安排和下达工作，扶持重点项目建设，提升经济社会信息化水平。完成《湖南省“十三五”新型工业化发展规划（2016—2020年）》和《湖南省“十三五”信息化发展规划（2016—2020年）》初稿编制。下达信息化及信息产业（软件和信息服务业）和移动互联网产业发展专项资金2.1亿元，支持项目340个。上海大众汽车长沙工厂建成投产，投资40亿元的中兴通讯长沙基地项目开工建设，株洲南车时代电气股份有限公司高压IGBT芯片及中低压模块生产线扩能改造项目获国家批复。下达创新创业园区“135”工程奖补资金9.5亿元，完成标准厂房建设投资600亿元，建成面积2000万平方米，引进企业2133个、意向签约企业1602个，直接解决就业约21万人。出台了《湖南省人民政府关于进一步扶持小型微型企业健康发展的实施意见》，对涉企行政事业性收费目录清单进行更新，面向社会公布了《湖南省行政事业性收费目录清单》等五个清单，制定了《湖南省进出口环节省级政府定价的涉企经营服务收费目录清单》。2015年度共取消21项、降标10项、放开76项经营服务性收费，年减负约21.5亿元，减少政府定价约114亿元。小微企业贷款同比增长20.83%，高于全部贷款增速4.29个百分点，法人机构小微企业申贷获得率88.16%，同比提高1.98 个百分点，小微企业贷款户数为43.08万户，同比增加3.5万户。 |
| 3 | 加快转变农业发展方式 | 省农委、省发改委、省财政厅、省水利厅、省国土资源厅、省粮食局、省科技厅、省林业厅、省工商局、省质监局、省食品药品监管局、省环保厅。 | 全省粮食等主要农产品生产稳定发展、结构调优，水稻播种面积6171.15万亩，减少9.91万亩，总产2644.81万吨，增加10.81万吨。出栏（笼）生猪6110万头、牛172万头、羊708万只、家禽 3.99亿羽，牛羊同比分别增长6.6%、4.7%。完成高标准农田建设改革试点县工作方案、105个县市区高标准农田实施方案编制和《高标准农田建设改革试点县项目与资金管理暂行办法》，争取国家新增千亿斤粮食产能田间工程中央投资6.3亿元。安排“五小”水利建设资金12.87亿元，完成大型灌区续建配套与节水改造项目和大型灌溉泵站更新改造项目投资5.2亿多元，全面完成洞庭湖区大型泵站年度建设任务。大力发展主导产业，调整优化农业结构，不断提升农业效益。全省规模以上农产品加工企业达到3750家，同比增加300家，其中省级以上龙头企业556家。农产品加工业主要经济指标增速均高于全国平均水平。休闲农业高速增长，实现经营收入265亿元，同比增长23.2%。共建立农业技术规程（规范）和地方标准3000余项。推广测土配方施肥技术8800万亩次以上，累计节本增收54亿元。建设农村清洁工程示范村109个。所有市州、县市区和乡镇均建立农产品质量安全监管机构，农产品质量安全监测合格率达98%。全年农产品加工销售收入达到11800亿元，同比增长16.3%。超级杂交稻五期攻关取得新突破，百亩片平均亩产达1067.5公斤。培训新型职业农民4.49万人。农民专业合作社达到4.3万个，社会化服务组织达到4.5万个。农机总动力达到6000万千瓦，主要农作物综合机械化水平达到44%。 |
| 4 | 大力发展现代服务业 | 省发改委、省商务厅、省文产办、省文化厅、省新闻出版广电局、省经信委、省交通运输厅、省政府金融办、人民银行长沙中心支行、湖南银监局、省科技厅、省国土资源厅、省农委、省贸促会、湖南出入境检验检疫局、省民政厅、省卫生计生委、省旅游局。 | 全省电子商务交易额突破4300亿元，同比增长超过65%，完成年度目标（3750亿元）的115%。其中网络零售额780亿元，同比增长约70%。线上线下结合的O2O模式发展迅猛，“互联网+”进一步推动互联网与传统产业融合发展。文化和创意产业增加值1668亿元，占GDP比重5.6%以上，增速10.18%。争取1050万元中央资金、10.3亿元国家专项建设基金支持物流项目建设，争取国家专项资金3200万元，重点扶持了三一智慧服务平台等3个研发设计和检测检验、信息技术服务公共服务平台，编制《湖南省“十三五”服务业发展规划》，制定《湖南省创建服务业示范集聚区办法（试行）》，确认公布第一批15个湖南省服务业示范集聚区。长沙高新区获批成为国家首批25家科技服务业区域试点。启动众创空间建设试点，首批支持长沙高新区、株洲高新区等8家创新创业服务平台。成功举办第三届中国（湖南）国际矿物宝石博览会、2015中国中部（湖南）农博会和2015中国·湖南（国际）艺术博览会。全年规模以上展会项目超过300个，展会直接收入超过25亿元，同比增长25%，带动相关行业收入260亿元。成立省级政府引导型健康养老产业投资基金并正式运营，加速我省养老服务产业发展。出台《湖南省人民政府关于加快发展对外文化贸易的实施意见》等加快文化贸易、服务外包、服务贸易、会展业发展的文件，服务贸易整体保持持续平稳发展势头，实现进出口总额为54.38亿美元，同比增长15.24%。大力推进“湖南旅游诚信监管平台”建设，率先在国内建设政府主导的旅游电商平台，在全省8个市16个县开展示范点（区）创建工作。全年计划新建和改扩建旅游厕所1014座，实际已开工建设813座，占计划数的80.2%，筹备开工建设201座，占计划数的19.8%。 |
| 二、全面深化改革开放，增强全社会发展活力 |  | 省国资委、省编办。 | 着力推进组建国有资本运营平台、企业重组整合、深化混合所有制改革、分离办社会职能等四项试点工作。完成设立湖南国有资产经营管理公司，设立湖南国企改革发展基金。推动中联重科等企业发展混合所有制经济试点，在湖南海利、新五丰等企业引入管理层及核心骨干团队持股。全面启动省属企业“三供一业”（供水、供电、供气、物业）分离移交，有43个项目已完成备案并实施移交。全面完成上轮国企改革目标任务。基本完成政企政资分开工作，共涉及25个省直单位的139户企业，资产总额2250.80亿元（不含省交通运输厅下属省高速公路建设开发总公司）、净资产631.58亿元、企业职工29499人，其中直接移交企业85户（移交省国资委管理的企业84户、移交湖南财信控股集团管理的企业1户），依法退出企业41户，委托监管企业7户，纳入事业单位改革企业6户。 |
| 5 | 加快新一轮国企改革 |  |  |
| 6 | 推进财税体制改革 | 省财政厅、省国税局、省地税局。 | 2015年我省营改增试点纳税人共计101369户，应税服务增值税应纳税额533584万元，试点纳税人整体减少税收303189万元。全省纳税人税收负担普遍下降，服务业、文化创意和新兴制造业等营改增相关行业快速发展，激发了消费潜力和出口动力，产业结构持续优化。推进资源税改革，实施了铅锌、石墨、煤炭资源从价计征改革。建立全口径政府预算管理体系，政府债务分类纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。除涉密部门外，103家省直单位在各自门户网站上同步向社会公开了部门预算和“三公”经费，省财政同步公开了省级“三公”经费的汇总情况。进一步整合归并省级专项资金，专项资金数量由2014年的126项压减为98项。核定了2015年全省政府性债务规模6780.29亿元，对政府性债务高风险地区实行风险预警。印发了《湖南省财政厅关于编制省级重大基础设施建设中期（2016—2018年）财政预算的通知》，同步启动了2016—2018年重大交通基础设施建设中期债务预算编制工作。从彩票公益金中专项安排5000万元，支持省市县三级社会组织孵化基地建设，支持和规范社会组织承接政府购买服务。 |
| 7 | 推动投融资体制改革和金融创新 | 省发改委、省财政厅、省政府金融办、人民银行长沙中心支行、湖南银监局、湖南证监局、湖南保监局、省农村信用联社、省经信委、省商务厅。 | 新组建农商银行29家，挂牌开业的农商银行已有68家，获准筹建3家，申报筹建5家，完成清产核资13家，启动组建16家，已改制和已启动改制的达到116家，占96%。设立文化旅游、健康养老、新兴产业等政府股权投资基金，推动传统产业转型升级，促进新兴产业加快发展。推进PPP模式示范项目建设，召开全省第一批示范项目推进会，确定第二批52个省级示范项目并向社会发布，总投资768.14亿元，重点推介并向社会公开发布“两供两治”领域适合PPP模式运作项目898个，总投资669亿元。支持县级担保体系建设，对湖南农业信用担保有限公司等已开展的业务进行核实，拨付担保体系建设资金6.3亿元。扩大农业保险覆盖面，增能繁母牛等4个品种，农业保险品种增加到19个，较好发挥了防灾减灾的功能作用。 |
| 8 | 深化农村各项改革 | 省农委、省政府金融办、人民银行长沙中心支行、湖南银监局、省国土资源厅、省财政厅、省民政厅、省编办、省发改委、省人力资源社会保障厅、省公安厅、省供销合作总社、省林业厅。 | 全省耕地流转面积1745.8万亩，占家庭承包耕地面积的35.9%，同比增加7个百分点。正式启动农村集体产权制度改革试点，选择资兴市开展以“积极发展农民股份合作赋予农民对集体资产股份权能”为重点的农村集体产权制度改革试点。有序开展农村承包土地的经营权抵押贷款试点工作，8个县（市）开展农村承包土地的经营权抵押贷款试点，3个县（市）开展农民住房财产权抵押贷款试点。4家主要涉农金融机构在全省86个县作为主办行支持了879个新型农业经营主体。2015年全省新增涉农贷款1167.1亿元，同比多增286.4亿元，增速快于全部贷款增速0.84个百分点。出台《关于开展省直管县体制改革试点工作的意见》等政策文件，确定浏阳市等13个县市为省直管县经济体制改革试点县市。出台《湖南省国有林场改革实施方案》，省级预算安排8000万元支持国有林场改革，圆满完成国有林场改革试点工作。 |
| 9 | 统筹推进社会事业改革 | 省教育厅、省文产办、省文化厅、省新闻出版广电局、省卫生计生委、省国土资源厅、省编办、省农委、省住房城乡建设厅、省林业厅。 | 出台《湖南省教育综合改革方案》，制定了《湖南省建设教育强省“十三五”规划》并已报教育部备案。实施农村贫困地区招生专项计划、农村学生单独招生计划、省属高校招收农村学生计划等专项计划，2015年共安排招生计划4547人，实际录取4572人，较上年增加了近600人。深入开展平安高校和平安校园建设，支持平安高校建设项目和平安校园建设先进县市区项目20个，评选湖南省中小学（幼儿园）安全文明校园53所。建立省公共文化服务体系建设联系会议制度，为推动文化共建共享夯实了制度基础。完成湖南图书馆法人治理结构改革和省博物馆法人治理结构改革，探索引进社会力量参与管理公共文化设施。积极引导文化志愿服务，积极培育文化类社会组织。开展了全省文化市场技术监管与服务平台人员培训，全省初步实现文化市场技术监管与服务平台上线应用。出台《关于加强执法监督完善管理政策促进互联网上网服务行业健康有序发展的意见》，全省各级文化市场综合执法机构共出动检查152187人次，检查经营单位69290家次，责令改正1537家次，受理举报658件，立案调查702件，移交案件11件，办结案件518件，行政警告处罚727家次。县级公立医院综合改革提前半年实现全覆盖，247家县级公立医院全部取消药品加成，省财政给每个县补助150万元。长沙市纳入国家第三批试点市。印发《湖南省城乡居民大病保险实施方案》，2015年12月底开始对患者进行追补。出台《关于进一步加强基层医疗卫生服务体系建设的若干意见》，省、市、县财政用三年时间集中解决基层医疗卫生机构业务用房建设问题。出台《关于推进分级诊疗制度建设的实施意见》，全省范围内启动分级诊疗试点工作。出台了《关于推进我省县级不动产统一登记试点工作的指导意见》和《湖南省不动产统一登记工作实施方案》等政策文件，全面推进不动产统一登记工作。 |
| 10 | 大力激发非公有制经济活力 | 省发改委、省经信委、省工商联、省工商局。 | 出台《中共湖南省委湖南省人民政府关于促进非公有制经济发展的若干意见》、《湖南省人民政府关于进一步扶持小型微型企业健康发展的实施意见》。修订出台《湖南省政府核准的投资项目目录（2015年本）》。与2014年本两次目录共取消和下放62项企业投资项目核准权限，其中取消36项、下放地方政府26项。研究出台了《湖南省外商投资准入管理目录（2015年本）》，除禁止类共11个行业门类37条，限制类共12个行业门类58条外，其他12个行业门类354条外商均可进入投资。开展民间投资试点示范，选择医疗、城建、环保三个领域，对政府和社会资本合作项目进行试点示范，2015年共安排30个项目，补贴3000万元。2015年前3季度，全省中小工业企业增加值同比增长8.2%，非公有制经济增加值同比增长9.4%，预计2015年非公经济占GDP的比重将达到60.3%，比2014年提高1.5个百分点。进一步深化我省商事制度改革，全省发放加载有统一社会信用代码的营业执照企业共84435户，新登记注册市场主体46.77万户，注册资本总额7327.54亿元，在2014年基础上同比实现10.31%和38.43%的增长，新登记市场主体从业人员和雇工141.45万人。 |
| 11 | 提高对外开放水平 | 省发改委、省交通运输厅、省商务厅、省机场管理集团、省经信委、长沙海关、湖南出入境检验检疫局、省外事侨务办。 | 2015全省新批外商投资企业项目562个，同比增长4.3%；合同外资118.23亿美元，同比增长5.8%；实际使用外资115.64亿美元，同比增长12.7%。组织编制《湖南省参与丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设实施方案》，出台了《湖南省对接“一带一路”战略行动方案（2015—2017年）》、《湖南省人民政府关于依托黄金水道推动长江经济带发展的实施意见》。完成岳阳城陵矶综合保税区正式验收，支持郴州出口加工区升级为综合保税区，推动长沙市申报综合保税区，加快长沙自由贸易试验区申建筹备工作。全年开发重大招商引资项目531个，总投资10849万元。支持省内进出口贸易依托海关特殊监管区域开展保税物流业务，扩大智能手机、汽车零配件、贵重金属、高档服装等产品保税物流规模，支持企业在海关特殊监管区域内开展国内出口产品返区维修业务。协助加快推进电子口岸建设，建立口岸物流联检联动机制，实现报关、报检、安检等一次申报、一次查验、一次放行，提高进出口货物通关效率。全省累计完成进出口额293.7亿美元，同比下降4.75%,全国下降8.1%。全省加工贸易进出口619.58亿元，增长18%。大力推进区域通关一体化改革，实现与全国海关互联互通。全省通关无纸化率94.82%。出台并落实支持外贸稳定增长18条措施、服务加强进口10项措施和服务湖南对接“一带一路”发展战略实施意见。大力落实国家加快振兴装备制造业等税收优惠政策，全年审批减免税2192批次，减免税款3.7亿元。 |
| 三、大力实施创新驱动发展战略，促进大众创业、万众创新 |  | 省科技厅、省发改委、省经信委、省教育厅、省财政厅、省国土资源厅、省住房城乡建设厅、省文化厅、省新闻出版广电局、省国税局、省地税局、省政府金融办、人民银行长沙中心支行、湖南银监局、湖南证监局、省人力资源社会保障厅、省长株潭两型试验区管委会。 | 成立了省示范区建设工作领导小组，全面部署和启动示范区建设工作。编制完成了《长株潭国家自主创新示范区发展规划纲要（2015—2025年）》，出台《关于建设长株潭国家自主创新示范区的若干意见》。组建了湖南省产业技术协同创新研究院，设立了军民融合创新专项资金，遴选转化了激光陀螺、北斗卫星导航等一批重大项目，规划建设了湖南省军民融合科技创新产业园和军民融合创新创业基地。启动实施“长株潭高层次人才聚集工程”，引进10个国际顶尖创新团队。推动科技与金融结合，设立科技成果转化投资基金，支持长沙高新区设立了科技支行、科技担保公司、中小企业合作成长基金，为科技型中小企业提供资金支持超过10亿元，开发了专利权执行保险、创新型科技保险等金融产品。支持和培育了株洲轨道交通、湘潭先进矿山装备制造，以及长沙电力智能控制与设备等3家国家级、17家省级创新型产业集群建设试点，示范引领全省转型升级发展。 |
| 12 | 全面启动长株潭国家自主创新示范区建设 |  |  |
| 13 | 以产业化创新培育新的增长点 | 省科技厅、省经信委、省财政厅、省发改委。 | 积极争取国家产业振兴和技术改造、增强制造业核心竞争力、战略性新兴产业专项资金，共获得国家中央预算内投资项目21个、资金4.65亿元，超额完成2.5亿元的目标任务。安排战略性新兴产业与新型工业化专项资金11亿元，比上年增加1.7亿元。继续整合专项资金2亿元，支持移动互联网产业发展。积极筹备设立湖南高新科技成果转化创业投资基金。在工程机械及汽车零部件、轨道交通、动力电池、高性能数字芯片等领域，组织实施了一批重大科技项目，安排资金1.3亿元。促进互联网技术向研发设计、生产制造环节渗透，向管理、营销环节延伸，组织实施了数字出版生态系统重大科技专项，以及建筑环境设计系统、民爆行业智能监管平台、文化旅游综合服务信息系统、电子政务专有云平台等一批重大项目，并向科技部推荐了“E级天河新一代高性能计算机”等29项国家重点研发计划，优先启动重点研发任务。在先进制造、轨道交通、电子信息等领域，实施省战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化专项，新上52个项目，滚动支持21个项目，共安排资金1.3亿元。高新技术产业逆势增长，2015年实现增加值6128.8亿元，同比增长17.8%，比GDP增速高9.2个百分点，占GDP的比重提高到21.1%。 |
| 14 | 加强科技体制改革 | 省科技厅、省经信委、省财政厅、省政府金融办、人民银行长沙中心支行、湖南银监局。 | 建立由市场决定创新项目、经费分配和成果评价的机制。2015年度科技项目数减少50%，初步解决科技资源“孤岛化”、“碎片化”问题。突出技术创新市场需求导向，扩大企业与行业专家在立项评审专家中的比例，科技成果转化与产业化项目以及采用股权投资的项目，企业专家、行业管理专家、金融与投资机构专家占专家总数60%以上。完善科技成果转化和推广体系，获批12家国家科技成果评价试点机构，联合社会资本共同设立了2.5亿元的湖南高新科技成果转化创业投资基金，支持设立“中小企业合作成长基金”，设立科技保险专项补贴资金，加快科技成果转移转化。促进科技与金融深度融合，积极筹备湖南省种业创新基金。引导产学研协同创新，新组建的26个省级工程技术研究中心中依托企业组建的有18个，支持企业联合高校、科研院所组建产业技术创新战略联盟74个。 |
| 15 | 鼓励全民创新创业 | 省科技厅、省人力资源社会保障厅、省财政厅、省国税局、省地税局、省知识产权局、人民银行长沙中心支行、湖南银监局、团省委。 | 出台《中共湖南省委湖南省人民政府关于促进创新创业带动就业工作的实施意见》。实施“双百工程”和“2151工程”，设立湖南省创新创业带动就业专项扶持资金。全省发放创业担保贷款25.5亿元，直接扶持2.75万人自主创业；新增市场主体38万个，带动城乡就业约85万人。成功举办了第四届中国创新创业大赛（湖南赛区）暨第二届湖南省创新创业大赛等活动，营造激励大众创新创业的浓厚氛围。认真组织实施引进海外高层次人才“百人计划”等人才计划，新引进海外高层次人才50名、选定湖湘青年培养对象20名、企业科技创新创业团队15家。实施企业科技特派专家、农村科技特派员和“三区”人才等行动计划，累计选派两批企业科技特派专家150名、“三区”人才近900人、农村科技特派员超过3000人。启动实施推进大众创新创业“三年行动计划”，认定了首批8家省级众创空间试点单位。强化知识产权保护和运用，共立案办理专利行政执法案件3240件，结案3072件。组建了湖南省知识产权交易服务中心，设立了湖南省重点产业知识产权运营基金，推进了专利权质押融资，全年共完成专利权质押贷款授信额度3.3亿元，带动相关企业实际到位贷款7.1亿元。 |
| 四、优化经济发展空间格局，统筹区域城乡协调发展 |  | 省发改委。 | 制定洞庭湖生态经济区建设2015年度工作要点及责任清单、领导小组工作规则、办公室工作制度以及考核评价暂行办法。召开洞庭湖生态经济区建设现场推进会，协调推动一批重大项目开工建设。编制完善水利、交通、工业、农业、林业、旅游、商贸物流、国土、环保、城镇发展等10个专项规划和岳阳、常德、益阳三市实施方案。印发洞庭湖生态经济区建设521重大项目表，制定2015年重大项目分级、分类、分年度推进计划。推进环湖公路、洞庭湖生态经济区规划馆、城陵矶临港新区、津澧融城、益阳东部新区等关系洞庭湖区长远发展的重大项目建设。编制《洞庭湖生态经济区水环境综合治理实施方案》，启动十大工程和五大专项行动。 |
| 16 | 建设更加秀美富饶的大湖经济区 |  |  |
| 17 | 统筹推进长株潭、湘南和大湘西地区发展 | 省发改委、省住房城乡建设厅、省国土资源厅、省财政厅、省环保厅、省民政厅、省长株潭两型试验区管委会、省商务厅、省旅游局、省农委、省经信委。 | 设立湘江新区，编制湘江新区十年规划。加大湘南承接产业转移力度，出台《关于进一步支持湘南承接产业转移示范区建设的若干政策措施》。截至2015年12月底，湘南示范区前三批启动的323个重大项目中，已开工项目297个，已完工项目95个，累计完成投资1011.49亿元；启动第四批重大项目101个，投资总额723.3亿元。将长沙市节能减排财政政策综合示范政策扩围至长株潭城市群，涵盖长株潭项目643个，总投资额1340.29亿元。争取新能源汽车第二轮推广示范再次落户我省，2015年获得中央资金11亿元。推进长株潭城市餐厨废弃物资源化利用，支持长沙市998万元、湘潭市1200万元、株洲市768万元推进餐厨垃圾试点。确定12条大湘西地区文化生态旅游融合发展精品线路，启动怀化市“侗苗风情”、湘西自治州“神秘苗乡”、张家界“峰林峡谷”精品线路建设试点。支持娄底市制定城镇带、城镇体系规划及调整区划，督促邵阳、怀化、吉首、张家界等城市评估、修改总体规划。实施2015年省预算内“省际边界口子镇发展专项”，给予新晃鱼市镇等15个特色镇每镇补助400万元。确定第三轮（2015—2017年）特色县域经济重点县。在13个文化旅游产业重点县共确定163个重点县项目，预算总投资312.2亿元，已完成投资54.6808亿元。 |
| 18 | 加快扶贫攻坚步伐 | 省扶贫办、省发改委、省民宗委、省民政厅、省卫生计生委、省人力资源社会保障厅、省教育厅、省水利厅、省交通运输厅、省住房城乡建设厅、省电力公司、省农委、省经信委、省商务厅、省文化厅、省旅游局、省环保厅、省移民局、团省委、省国土资源厅、省林业厅、省长株潭两型试验区管委会。 | 编制武陵山及罗霄山片区区域发展与扶贫攻坚“十三五”省级实施规划。2015年安排湘西自治州财政专项扶贫资金7.1666亿元，同比增长19.73%；安排两大片区37个片区县财政专项扶贫资金16.9284亿元，占全省资金总量的71.36%。深入推进“雨露计划”，2015年安排财政扶贫资金10177万元，完成培训补助12.6万人，帮助27491万名贫困家庭“两后生”完成职业学历教育并实现就业，完成特困家庭义务教育助学补助13600人，完成农村实用技术培训和其他劳动力转移培训8.5万多人（次）。投入49亿元改造薄弱学校2868所。改善农村教师待遇，鼓励优秀教师到农村从教，推进对口支教工作。开展建档立卡“回头看”和专项清理工作，共清理出列74.2万人，纳入符合条件的贫困对象57.6万人。推动“两房两棚”建设，2015年下达湘西自治州保障性安居工程建设计划4.32万套，下达武陵山和罗霄山片区保障性安居工程建设计划19.69万套。推动“两供两治”建设，计划对武陵山和罗霄山片区投资131亿元，建设改造248个项目，已完成投资84.5亿元，完工项目34个。继续开展武陵山片区“六到农家”示范村建设。加大民生水利项目支持，安排贫困地区水利资金43.28亿元。加快交通基础设施建设，全年贫困地区交通固定资产投资累计完成243.96亿元。加大产业扶贫力度，全年共安排财政专项扶贫资金4亿元，实施重点产业扶贫项目76个。支持我省边境县市区市场建设，2015年共安排专项资金2785万元，共支持20个重点建设项目。实现贫困村驻村帮扶全覆盖，全省共派出省直工作队184支、市县乡工作队7816支、驻村工作队员1.8万人。加强移民后扶，全年落实移民后扶直补资金和项目资金近30亿元。 |
| 19 | 推进以人为核心的城镇化 | 省住房城乡建设厅、省发改委、省国土资源厅、省水利厅、省林业厅、省文化厅、省长株潭两型试验区管委会、省公安厅、省民政厅、省农委、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省教育厅、省卫生计生委、省新闻出版广电局。 | 编制县（市）空间发展规划（多规合一）编制指南和说明，将“多规合一”列为地级市和县（市）新型城镇化试点主要内容。修订《湖南省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》。制定《湖南省生态红线制度建设改革试点实施方案》，划定桂东、汝城、宜章、资兴的用水总量、用水效率、水功能区限制纳污“三条红线”。投入资金约1亿元，加强湿地保护。组织申报15处国家湿地公园。投入建设资金12.8亿元，完成“绿色通道”造林绿化与提质44015公里。投入资金16.1亿元，在41955个行政村开展“秀美村庄”建设。推荐城区申报为中国历史文化街区，提升城区文化功能。编制《湖南省新型城镇化规划（2015—2020年）》，制定《湖南省新型城镇化试点工作总体实施方案》，选定5个地级市、15个县市、28个建制镇开展试点工作。制定《关于贯彻落实推进“三个1亿人”城镇化的实施意见》。推进长沙、株洲、资兴国家新型城镇化综合试点建设。推进城市管理法制化建设，制定《湖南省城市综合管理条例》。及时应对各类自然灾害，救助受灾群众36.2万人次，帮扶3.3万户倒房灾民新建住房。加快户籍制度改革，出台《关于进一步推进户籍制度改革的实施意见》。加强传统村落保护，成功申报中国传统村落91个。对4000个左右的行政村进行人居环境综合整治。开展宜居小镇（村庄）、美丽乡镇示范，韶山市清溪镇等4个镇获评国家宜居小镇，望城区书堂山街道彩陶源村等5个村获评国家宜居村庄，数量位居全国第二。 |
| 五、加快两型社会建设，共建共享美丽家园 |  | 省环保厅、省水利厅、省住房城乡建设厅、省经信委、省农委、省交通运输厅、省国土资源厅、省发改委、省科技厅、省林业厅、省长株潭两型试验区管委会、省气象局。 | 全面完成省政府“一号重点工程”第一个“三年行动计划”，共实施各类整治项目2114个(其中2015年启动实施693个，完成679个)，干流500米范围内2273户规模畜禽养殖场全部退出，三十六湾、水口山、锡矿山、清水塘、竹埠港五大重点区域环境综合整治取得突破性成果。统筹推进资水、沅水、澧水等其他流域污染治理和重点湖库水生态环境保护。抓好重金属污染治理，“十二五”以来国家和省级累计投入资金80亿元，共完成522个重金属治理项目，重金属污染排放量同比2007年下降50%，流域内淘汰关闭涉重企业1182家，比2008年减少了50%。落实《湖南省贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》，2015年启动747个大气污染重点整治项目，完成年度黄标车淘汰任务，全省PM10平均浓度同比上年下降6.7%，超额完成国家下达的任务。建立长株潭地区重污染季节特别防护机制，出台《长株潭区域大气污染特护期联防联控工作方案》。印发《2015年长株潭地区重金属污染耕地修复治理综合技术实施方案》，2015年在达标区和管控区共推广镉低积累常规早稻34.6万亩、杂交早稻67.67万亩、常规晚稻63.67万亩。 |
| 20 | 多管齐下开展污染防治 |  |  |
| 21 | 坚持不懈推进节能减排 | 省发改委、省经信委、省环保厅、省国土资源厅、省水利厅、省科技厅、省质监局、省安监局、省住房城乡建设厅、省农委、省林业厅、省长株潭两型试验区管委会、省有色金属管理局。 | 通过国家考核组对省政府2014年度节能目标责任评价考核，提前一年完成“十二五”节能目标。完成对市州政府2014年度节能目标考核。到2015年底，全省单位GDP能耗同比下降6%左右，超额完成1%的年度目标任务。分领域推动核电、风电、光伏发电、页岩气等绿色能源发展，加快传统能源改造升级和提高能效。执行国家有关产业准入政策，没有核准、备案过钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等产能过剩行业以及涉重金属等高污染产业新增产能扩张项目。执行固定资产投资项目节能评估审查制度，2015年，省级共对430个项目进行节能审查，总计核减用能量约9万吨标准煤。完成2015年度淘汰落后产能和化解过剩产能目标任务。推进工业节能减排，全省单位规模工业增加值能耗预计全年下降9%左右，可超额完成下降4.5%的年度目标任务。加快推进“两供两治”建设，全年累计完成投资405亿元，占规划总投资的59.6%。推动建筑节能，全省城镇新建建筑节能强制性标准执行率设计阶段达到100%，施工阶段达到99％，县（市）城区施工阶段达到95%。加快环保产业发展，出台《关于加快环保产业发展的意见》及实施细则，全省环保产业继续保持高速增长， 2015年年产值达到1600亿元。 |
| 22 | 持之以恒加强生态文明建设 | 省长株潭两型试验区管委会、省发改委、省农委、省国土资源厅、省水利厅、省林业厅、省环保厅、省经信委、省监察厅、省文明办、团省委。 | 基本完成长株潭两型试验区改革任务。长株潭国家自主创新示范区获得国务院批复。成功打造3个两型综合示范片区、32个两型示范基地以及200个省级两型创建单位。推进自然资源及其产品价格改革，完成长沙县等5县（市）的全国农业水价综合改革试点任务，长沙、株洲、湘潭等7市出台居民用水阶梯水价方案，全省从2015年1月1日起实施居民用阶梯气价。挂牌成立9个排污权交易管理机构，启动水资源使用权确权登记和水权交易试点。建立健全生态补偿机制，出台《湘江流域生态补偿(水质水量奖罚)暂行办法》。“一市两县一片”共16个县区获批国家主体功能区建设试点示范。探索负面清单管理，建立地理监测数据库，建立湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单制度。制定《中共湖南省委湖南省人民政府关于加快推进生态文明建设的实施意见》、《湖南省生态红线制度改革试点——能源消费总量及消费强度双控红线划定工作实施方案》。稳步推进完善节能减排市场机制、国家公园试点、资源有偿使用制度改革、国有林场改革等多项生态文明体制改革工作。继续推进绿心控规编制工作，清理一批不符合绿心总体规划的控规，初步搭建生态绿心总体规划实施监控信息系统（“天眼系统”）。严格落实“占优补优，占水田补水田”制度，全年批准占用耕地建设用地项目1583个。开展各类水土保持重点工程项目，综合治理坡耕地面积3.5万亩，新增水保林66.4平方公里、经果林81.2平方公里，封禁治理308.6平方公里。开展“裸露山地”造林绿化，全省66个县完成“裸露山地”造林绿化90.7万亩，为计划任务的151.1%。在全国首次开展两型景区认证，洋湖湿地、崀山等7家单位入选全国首批两型旅游景区。制定出台《湖南省环境保护工作责任规定》和《湖南省重大环境问题（事件）责任追究办法》。 |
| 六、切实改善民生，让发展成果更多更公平惠及人民群众 |  | 省教育厅、省人力资源社会保障厅、省发改委、省农委、省民政厅、省残联、团省委、省财政厅、省国税局、省地税局、省经信委、省政府金融办、人民银行长沙中心支行、湖南银监局。 | 拓宽大学毕业生就业渠道，组织2015届毕业生供需见面活动20余场次，提供就业岗位近3.2万个。通过实施“大学生村官”等基层就业项目，引导高校毕业生到基层就业。完善高校毕业生就业扶持政策，出台扩大高校毕业生求职补贴发放范围、实施校园招聘活动补贴政策。2015年全省普通高校毕业生就业率达89.92%。鼓励支持中职院校面向企业下岗人员、城镇困难人员、返乡农民工招生并开展学历教育。坚持学历教育与职业培训并举，城市以职教集团为平台，农村以县级职教中心为依托，形成政府统筹、部门参与、中心实施、群众受惠的职业培训格局。促进重点群体就业，全省2015届离校未就业高校毕业生实名登记48444人，帮扶就业42884人；帮扶失业人员再就业32.4万人，就业困难人员就业11.6万人，援助零就业家庭3200户。保障残疾人群体就业，印发《湖南省残疾人就业与扶贫专项资金管理办法》系列文件。为企业和个人减负“松绑”，将失业保险费率从3%降低到2%、提高失业保险待遇水平、对困难企业发放稳岗补贴等措施。对非营利性医疗和养老机构建设全额免征及营利性医疗和养老机构建设减半征收9项行政事业性收费，对小微企业免征23项行政事业性收费，取消财政、人力资源社会保障、国土资源、住房城乡建设、税务、质监等部门的资格考试类收费，取消体育部门运动员注册费、段位考评认定费。 |
| 23 | 积极扩大就业 |  |  |
| 24 | 提高居民收入水平 | 省人力资源社会保障厅、省发改委、省财政厅、省国资委、省总工会、省农委。 | 推进机关事业单位工资制度改革，研究制定《关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业离退休人员离退休费三个实施意见》，并全部实施到位。启动实施县以下机关建立公务员职务与职级并行制度改革。出台《湖南省机关事业单位工作人员乡镇补贴实施办法》，月人均补贴标准达到300元。改进国有企业工资总额管理办法，加强国有企业工资总额和工资水平的双重调控，出台《深化省属国企负责人薪酬制度改革实施意见》。将最低工资标准提高到1030—1390元/月，平均增幅为9.9%，2014年度在岗职工平均工资达到48525元，同比增长10.55%。出台《湖南省建设领域农民工劳动报酬支付管理规定》，将保障农民工劳动报酬支付纳入绩效评估范围。 |
| 25 | 完善社会保障体系 | 省人力资源社会保障厅、省财政厅、省发改委、省卫生计生委、省民政厅、省住房城乡建设厅、省妇联、省残联。 | 推进机关事业单位养老保险制度改革，提前完成城乡居民养老保险合并实施，全省基本建成制度名称、政策标准、经办服务、信息系统“四统一”的城乡居民养老保险制度。持续扩大社会保险覆盖面，截至2015年12月底，全省基本养老保险参保共4460万人，城镇基本医疗保险参保2630万人，工伤保险参保778万人，生育保险参保535.4万人，失业保险参保521万人，社会保障卡持卡人数达3800万人。提高养老保险待遇水平，2015年企业养老保险养老金“十一连调”，每人每月再提高187元。完善基本医保体系，人均筹资标准提高到470元，财政补助标准提高到380元。重大疾病救治病种增加到24个，补助14.58万人次7.90亿元。实施全省城乡低保指导标准，分别达到357元/月和203元/月，城市低保保障130万人，农村低保保障321万人，保障率分别达到8.1%和5.8%，月人均救助258元和113元；五保集中和分散年供养标准分别达到5832元和3000元；医疗救助500多万人次，临时救助40多万户次。出台《保障性安居工程配套基础设施建设2015年中央预算内投资管理办法》、《城镇保障性安居工程示范项目管理办法》等文件，修订《湖南省保障性住房分配和运营管理暂行办法》，规范保障性安居工程资金、项目建设和管理。全面落实老年人优待政策，700多万名老年人直接受益。推进残疾人康复服务网络和机构建设，全省现有承接购买服务项目的残疾儿童康复机构118家。开展康复人才培养，先后举办15个专业技术人员培训班，培训学员1530名。完成2500名脑瘫儿童、4000名智障儿童、740名孤独症儿、490名聋儿童康复救助等重点项目。部署实施2015年阳光家园居家托养项目，拨付补助资金1098万元，对19802名托养人员给予补助。开展残疾人小额贷款贴息工作，省级投入1200万元在66个县市区实施贴息项目。促进慈善事业健康发展，全省全年募集善款4.2亿元，建成慈善超市132个，救助困难群众10多万人次。安全发行福利彩票77.7亿多元。 |
| 26 | 坚持为民办实事 | 省交通运输厅、省水利厅、省人力资源社会保障厅、省教育厅、省住房城乡建设厅、省农委、省残联、省卫生计生委、省公安厅、省司法厅、省民政厅、省商务厅、省环保厅、省新闻出版广电局、省电力公司。 | 为民办实事项目全面完成，2015年，完成农村公路建设里程5332公里，为目标任务的106.6%。建成各类农村饮水安全工程3038处，实际解决715.6万人饮水不安全问题，占目标任务的199%。新增城镇就业78万人，完成目标任务的111.4%。完成义务教育合格学校500所、农村公办幼儿园200所建设任务，完成率为100%。保障性住房和各类棚户区改造开工建设51.83万套、开工率100%，圆满完成了目标任务。国家下达农村危房改造任务20.8万户，较目标任务增加10.8万户，已于11月底全面完成开工任务。新增管输天然气45.8万户，全省县以上城镇污水处理率达到92.2%，城镇生活垃圾无害化处理率达到99.2%，均已超额完成目标任务。实施0—6岁残疾儿童抢救性康复项目，救助5330名，完成目标任务的107%。救治救助贫困重性精神疾病患者11054人，改扩建精神卫生服务机构20家，新增病床1700余张，完成目标任务。新安装监控摄像机4.28万个，完成目标任务的148%。建成50个县市区社区矫正中心。全省新建公办养老服务机构2727个，新增床位2.2万多张。完成300个农贸市场标准化改造工作。完成1200个行政村环境综合整治。完成40个县、11769个行政村广播“村村响”建设任务，建成乡镇广播站738个、村广播室11453个、高音喇叭117803只、音柱15479套，村完成率98%。 |
| 七、统筹发展社会事业，保持社会和谐稳定 |  | 省教育厅。 | 研究制定《关于深入推进教育强省建设的若干意见》和义务教育学校标准化学校办学标准。实施第二期学前教育三年行动计划。落实2015年农村义务教育经费保障机制中央与省级资金71.64亿元。加快推进教育民生工程建设，农村初中校舍改造工程完成投资8亿元。发挥示范高中的引领作用，深入开展现代教育实验学校建设。稳步推进“试点高校转型改革”，推荐湖南师范大学等15所高校加入应用大学技术联盟。实施了“卓越职业院校建设、特色专业体系建设、专业教师队伍素质提升、农村职业教育攻坚”等四大计划，中职攻坚计划已辐射到全省70%的农村县市。加快教育信息化“三通工程”建设，“校校通”、“班班通”、“人人通”覆盖比例分别达75.49%、72.53%和43.28%，“湘教云”已建成并投入使用。深化教师培训模式改革，通过“国培”和“省培”培训教师15万名。“双师型”教师队伍取得新进展，新立项建设国家级培训项目基地29个。承办了第十四届“汉语桥”世界大学生中文比赛，举办了“中俄青年友好交流年”系列活动，积极推进孔子学院（课堂）建设。完善学生资助体系，2015年，全省全年学生资助资金总额（不含义务教育阶段）达到38.09亿元，资助各类学生273.1万人次，资助金额比2014年增长了16.4%，资助人数比2014年增长了6.8%。 |
| 27 | 优先发展教育事业 |  |  |
| 28 | 推动文化大发展大繁荣 | 省文化厅、省文明办、省教育厅、团省委、省社科联、省社科院、省新闻出版广电局、省经信委、省政府金融办、湖南证监局。 | 认真组织开展道德模范推荐评选工作，我省周美玲、刘真茂分别被评为全国见义勇为模范、诚实守信模范，孟繁英等9人获得第五届全国道德模范提名奖。开展的“学雷锋、见行动、认领微心愿、温暖身边人”志愿服务主题活动得到中宣部《宣传工作》和多家中央媒体的宣传推介。出台了《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》、《湖南省现代公共文化服务体系示范区创建标准》、《湖南省现代公共文化服务体系示范区创建工作方案 》等政策文件。长沙市国家公共文化服务标准化试点全面启动，长沙经验多次在全国性会上作典型发言。启动省级公共文化服务标准化试点，在宁乡县等14个县市区全面铺开省级公共文化服务示范区创建工作，2015年6月底，首批专项经费1400万元已全部下拨到位。积极推进直播卫星户户通工程，覆盖全省114个县市区、1660个乡镇、18415个行政村，100万户群众。省博物馆改扩建工程，2015年完成投资1亿元，累计完成投资6.8亿元。成功举办了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年主题活动等重大文艺展演。花鼓戏《我叫马翠花》、湘剧《月亮粑粑》通过国家艺术基金验收。成功举办第五届湖南艺术节。永顺老司城遗址列入世界文化遗产名录，实现我省世界文化遗产“零”的突破。体坛传媒的上市工作进展顺利，完成了募集资金项目的备案和环保核准工作，通过了证监部门的验收工作。 |
| 29 | 积极发展医药卫生等社会事业 | 省卫生计生委、省发改委、省商务厅、省体育局、省统计局、省气象局、省地震局、省住房城乡建设厅。 | 出台了《关于进一步加强基层医疗卫生服务体系建设的若干意见》，明确了各级政府的兜底责任。报告的手足口病例、重症病例和死亡病例分别较2014年同期大幅下降。艾滋病、结核病、急性传染病、血吸虫病以及职业病等得到有效防治。在全国第一个出台出生缺陷防治工作省级政府规章——《湖南省出生缺陷防治办法》。2015年度全省出生96.2万人，人口出生率13.19‰，符合政策生育率83.23%，出生人口性别比113.91。选定湘潭市昭山区仰天湖片区作为健康产业核心园区；完成了湖南健康产业园概念性规划（草案）的制定，明确了湖南健康产业园区建设总体思路和功能体系。出台《关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》，加快发展体育产业。成功举办了2015国际篮联亚洲篮球锦标赛。深入研究GDP统一核算的工作机制、核算方法、资料来源、质量控制和相关影响等问题，提出了湖南GDP统一核算改革工作思路和计划。圆满完成全省1%人口抽样调查各项工作。加快建设大气环境监测网络系统，初步构建了由2个大气成分观测站、4个气溶胶观测站、7个酸雨观测站、29个大气负离子监测站等组成的大气环境监测网络。 |
| 30 | 加强民主法制建设 | 省政府办公厅、省民政厅、省司法厅、省民宗委。 | 2015年省政府系统68个承办单位共办理省人大代表建议1352件、省政协提案572件。深化基层民主自治，完善村（居）议事协商机制，普遍建立监事会制度，争取省人大审议通过村居同步换届决定，解决基层频繁换届选举问题，切实减轻基层负担。出台《关于进一步加强领导干部和国家工作人员学法用法工作的意见》，完善领导干部学法考法和述法制度。在年度干部考核中首次明确了领导干部述法内容，80%以上的领导班子和领导干部落实了年度述法工作，我省领导干部学法用法工作得到全国普法办的充分肯定。出台《中共湖南省委湖南省人民政府关于做好新形势下民族工作的实施意见》，在发展特色优势产业、加大城镇化和特色村镇建设力度、实行财税倾斜政策、提供用地保障、推行资源有偿使用和生态补偿制度、加强民族地区人才队伍建设等方面都有重大突破。全力维护民族宗教领域和谐稳定。 |
| 31 | 推进多层次多领域依法治理 | 省公安厅、省司法厅、省安监局、省政府办公厅、省民政厅、省农委、省水利厅、省林业厅、省卫生计生委、省食品药品监管局、省粮食局、省工商局、省质监局、省商务厅、省信访局、省互联网信息办、省人防办。 | 加强全省治安卡口建设，健全完善公安民警、武警联勤巡逻机制。持续保持对暴恐活动严打高压态势，全省没有发生暴力恐怖事件。着力推进信访工作，畅通信访渠道，2015年全省共化解包括信访积案在内的各类矛盾纠纷40.4万余件，重大疑难复杂矛盾纠纷3.4万余件；全年到省上访批次、人次分别同比下降8.7%、5.1%，进京非访登记人次同比下降57%。16个县市区政府购买社区矫正服务试点顺利推进。出台《县级公共法律服务中心建设指导标准》和《公共法律服务中心形象标识基本规范》等相关文件，建立公共法律服务中心运行管理机制。安全生产党政“五级五覆盖”、企业“五落实五到位”全面推进，乡、村两级覆盖率分别达100%、99.9%，规模以上企业覆盖率99.2%。出台《关于加强安全生产监管执法的实施意见》，稳步推进安全生产标准化和隐患排查治理体系建设、安全生产示范创建活动，新增二级达标企业 117家、省级安全生产示范县3个，省级示范乡镇89个。中央救灾物资长沙储备库和3个省级救灾仓库建设主体竣工，省级救灾物资储备仓库达到7个，县级达到17个。全省各级食药监管体制改革稳步推进，2015年共查处食品药品安全领域违法违规案件10364件，案值超4亿元，取缔无证生产经营户1051户，捣毁制假售假窝点121个，移送司法机关89件。深化社区治理和服务创新实验区创建，指导5000多个村开展农村社区建设试点，累计资助2000余个社区解决基本服务用房问题。全省完成5000余家网吧的信息安全审核工作，处置违法网站（栏目）1.5万家次，行政处罚756家次，其中警告88家，责令限期整改562家，停止联网或停机整顿106家次。 |
| 32 | 加强国防和后备力量建设 | 省经信委、省政府办公厅、省发改委、省公安厅、省人防办。 | 制定了《湖南省经信委军民融合专项行动计划》，明确了我省军民融合发展工作目标及重点任务，并将任务进行分解，责任到岗到人，并督促落实，各项工作基本达到预期目标。2015年全省军民融合重点项目建设有52个，年内计划投资42.2亿元。组织10个国家和省级国民经济动员中心参与“湘江—2015”防卫作战与国防动员演习。全省共建成“退役士兵之家”708个，引导广大退役军人积极投身大众创业、万众创新实践。在2015年11月底前，省直军转干部安置任务全部完成；2015年12月10日前，14个市州军转干部安置全部完成(或已定岗)，总体比2014年提前一个月完成安置任务，得到了国务院军转办的肯定。 |
| 八、贯彻依法治国基本方略，努力建设法治政府 |  | 省编办、省政府法制办、省发改委、省政府办公厅。 | 下发了《2015年度依法行政工作要点》和《2015年度依法行政考核方案》。2015年2月1日，省政府“三清单一目录”正式向社会公布，省本级最终保留行政权力3722项（其中：省级保留的行政权力1556项、实行市县属地管理的行政权力2166项）。14个市州和122个县市区均正式公布了权力清单和责任清单，市州行政权力事项数量大幅精简。省政府各部门已全面梳理行政职权，大力减少政府管制事项、行政审批事项，落实了改革有关要求。印发《湖南省人民政府关于调整一批行政审批项目等事项的通知》（湘政发〔2015〕19号），对国务院取消的75项行政审批事项，我省对应取消15项，取消对应的初审、审核环节60项；对国务院下放的19项行政审批事项，我省合并5项、下放1项、承接增加6项、中央在湘单位承接7项；对国务院明确取消的67项职业资格许可和认定事项、取消的10项评比达标表彰项目，我省全部对应取消；对国务院明确的21项改为后置审批的工商登记前置审批事项，保留的21项工商登记前置审批事项，我省坚决依法执行。12月份，就国务院决定取消的62项中央指定地方实施行政审批事项，除7项省政府之前已正式发文取消、1项与我省无关、3项由中央在湘单位实施外，对应衔接取消51项行政审批事项，省政府审定后已发文公布。印发《湖南省人民政府关于取消非行政许可审批事项的决定》（湘政发〔2015〕46号），共取消、调整非行政许可事项23项。全省各市州政府职能转变和机构改革稳步推进，全面完成了2015年《政府工作报告》提出的全面公开政府权力清单和完成市县政府机构改革2大任务。 |
| 33 | 依法全面履行政府职能 |  |  |
| 34 | 完善行政决策机制 | 省政府办公厅、省政府法制办、省监察厅、省政府研究室。 | 出台了《湖南省重大行政决策合法性审查暂行办法》，明确了重大行政决策合法性审查的机构、事项、程序和标准。推进了重大行政决策目录化管理。全年全省各地各部门召开重大行政决策听证会280余次。认真开展决策监督，抓好民主集中制、“三重一大”事项集体决策、党政正职“三个不直接分管”、末位表态等制度的落实。出台了《湖南省政府法律顾问工作规定》，确定了省政府法制办24人和聘请了中南大学、湖南天地人律师事务所等5人担任省政府法律顾问。 |
| 35 | 改革行政执法体制 | 省政府法制办。 | 继续推进相对集中行政处罚权，审核了常德市西洞庭管理区开展相对集中行政处罚权工作的方案和郴州市等4个市开展相对集中行政处罚权工作的职权调整方案。将长沙市芙蓉区上报国务院法制办申请列入全国开展相对集中行政许可权工作试点。推动长沙县进一步推进相对集中行政处罚权工作试点，组建了长沙县行政执法局，集中了23个县直部门2500多项行政处罚权及相关行政强制权，全面推行综合执法。集中执法权之多、涉及面之广、改革力度之大在全国首屈一指。下发了《关于推行行政许可裁量权基准试点工作的指导意见》，在省公安厅、省农委、省水利厅和省卫生计生委试点。 |
| 36 | 强化对行政权力的制约和监督 | 省监察厅、省财政厅、省审计厅、省政府法制办、省政府办公厅牵头。 | 起草了《湖南省行政执法监督办法》，进一步明确了法制监督地位，完善了监督程序，加强了监督措施和手段。出台了《湖南省监察厅参加重大生产安全事故调查处理工作程序》，着力查处事故中的失职渎职和瞒报、谎报行为及其背后的腐败问题。全省各级纪检监察机关共查处重大及以下事故45起，责任追究220人，移送司法机关处理22人。加强预算与监督结合，预算编制审核单位增加到2015年的26家，并结合省直单位2014年预算执行检查成果，对省直部门上报的预算数据进行了审核。截至2015年12月底，全省共审计和调查6152个单位，查出违规问题金额436亿元，审计决定应上交财政151亿元、应减少财政拨款或补贴79亿元、应归还原渠道资金289亿元、应调账处理金额361亿元。健全《当面递交行政复议申请回执制度》、《受理行政复议申请书面告知制度》、《行政复议案卷材料查阅规定》，规范和简化了省政府作出行政复议决定、行政应诉和国务院最终裁决答复等法律文书的报批程序。 |
| 37 | 持续加强作风建设 | 省监察厅、省财政厅、省发改委、省机关事务管理局、省人力资源社会保障厅、省商务厅。 | 出台了《关于进一步完善纠正“四风”监督检查机制的意见》，全年共查处违反中央八项规定有关问题1089起，处理党员干部1632人，给予党纪政纪处分955人；对239个单位、2183名党政领导干部进行追究问责。制定《湖南省省直机关差旅费管理办法》、《湖南省省直机关会议费管理办法》、《湖南省省直机关外宾接待经费管理办法》等公务支出制度，进一步规范“三公经费”管理。出台了《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》，全面停止受理和审批楼堂馆所建设项目。全省共清理楼堂馆所项目186个，清理办公用房超标准建筑面积37.46万平方米。印发《湖南省公务用车制度改革总体方案》和《湖南省省直党政机关公务用车制度改革实施方案》，公车改革稳步推进。开展银行收费专项检查第二阶段结案处理工作。全省商业银行违法收费共计处理总额为7455.5万元。社会信用体系建设加紧推进，湖南省信用信息共享平台已实现与“信用中国”网站的对接。出台了“两个责任”的责任追究办法和省属国有企业落实“两个责任”的意见，全省共有89家单位、469名党政领导干部因“两个责任”落实不力受到责任追究。严厉惩治腐败,全省各级纪检监察机关共立案15039件，结案15619件，处分15623人，分别比2014年同期增长46.9%、50.9%和48.0%，移送司法机关人数同比增长12.9%。 |
| 38 | 科学编制“十三五”规划 | 省发改委。 | “十三五”规划编制工作稳步推进，建立了“十三五”规划基础数据库并汇编成册。完成71个前期重大课题，形成了200余万字课题成果。起草形成“十三五”规划纲要（框架）征求意见稿,并在此基础上，对照中央、省委《建议》，完善规划文本，形成规划纲要（草案），广泛征求意见建议。开通了“建言湖南‘十三五’”微信公众号，面向社会各界征集意见建议。 |