| 湖南省教育厅 | 文件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 湖南省发展和改革委员会. |  |  |  |
| 湖南省财政厅 |  |  |  |
| 湘教发〔2014〕41号 |  |  |  |

关于印发《全面改善贫困地区义务教育薄弱

学校基本办学条件实施方案》的通知

各市州、县市区教育局、发展改革委、财政局：

为贯彻落实《教育部 国家发展改革委 财政部关于全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件的意见》（教基一〔2013〕10号，以下简称《意见》）、《教育部办公厅 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅关于制定全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件实施方案的通知》（教基一厅函〔2014〕26号）和省教育厅、省发展改革委、省财政厅《关于全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件的实施意见》等文件精神，确保我省全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件（以下简称“全面改薄”）目标如期实现，推进义务教育均衡发展，省教育厅、省发展改革委、省财政厅共同制定了《全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件实施方案》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件实施方案

湖南省教育厅         湖南省发展和改革委员会

湖南省省财政厅

2014年6月26日

附件

全面改善贫困地区义务教育薄弱

学校基本办学条件实施方案

为顺利推进我省“全面改薄”工作，确保工作规范有序进行，目标如期实现，特制定如下实施方案。

一、实施范围和主要目标

薄弱学校是指总体上未达到基本办学条件标准，教师队伍数量和整体素质达不到要求的义务教育学校。“全面改薄”就是统筹农村义务教育经费保障机制、初中改造工程、义务教育合格学校建设、城镇义务教育扩容改造、农村寄宿制学校运行补助和条件改善计划以及农村义务教育薄弱学校改造计划（以下简称薄改计划）项目和资金，着力改善义务教育薄弱学校基本办学条件和薄弱的教师队伍。

（一）实施范围

1.项目县

全省所有县市区纳入“全面改薄”范围。根据国家文件要求和各县市区的贫困程度，为突出重点，做到精准扶贫，我省分三类确定项目县，分层次给予支持：

⑴一类项目县。集中连片特殊困难县、国扶县、省扶县和少数民族县（含少数民族人口过半县），共计51个。

⑵二类项目县。2013年人均可用财力（按总人口计算，下同）低于6000元的省直管县市，人均可用财力小于2000元的市辖区，人均可用财力小于3000元且农业人口过半的市辖区，共计48个。

⑶三类项目县。财力状况较好的其他县市区，共计24个。

2. 项目学校

纳入“全面改薄”范围的项目学校必须是由政府部门举办、已纳入农村义务教育学校布局专项规划中保留的学校；必须是尚未达到国家和省规定的基本办学条件要求的义务教育学校。尚未完成合格学校建设的义务教育学校优先安排。已完成合格学校建设的学校，如个别办学条件仍未达到基本要求也可以适时安排。

十二年一贯制学校和完全中学的高中部不得纳入中央和省级资金支持范围；3000人以上县城初中和2000人以上县城小学等学校一般不纳入中央和省级资金支持范围。

3.项目内容

农村义务教育经费保障机制重点保障学校基本运行需要和校舍维修；初中改造工程重点支持农村初中学生宿舍、食堂、饮水设施、厕所、澡堂等生活设施建设；薄改计划内容在原有基础上，将信息化建设和农村小学必要的运动场、学生宿舍、食堂、饮水设施、厕所、澡堂等教学和生活设施纳入支持范围。义务教育合格学校建设、城镇义务教育扩容改造、农村寄宿制学校运行补助和条件改善计划等省级重点工程继续实施，并与“全面改薄”有效衔接，统筹推进。

国家集中连片特困地区县中小学食堂建设已安排了专项资金，国家给予了重点支持，原则上不得再将食堂项目纳入此次项目规划；办公楼、独立建筑的图书馆、礼堂、体育馆、塑胶跑道运动场、游泳馆（池）以及其他不属于基本办学条件范畴的，不得纳入实施方案（规划）。校园校舍小规模维修（改造）、零星设施设备添置，纳入义务教育经费保障机制统筹解决。

（二）主要目标

总体目标：从2014年开始，经过5年努力，全省所有义务教育薄弱学校在办学条件、教师队伍等方面达到基本要求。

分项目标：所有县市区义务教育学校教学设施和生活设施得到基本满足；留守儿童学习和寄宿需要得到基本满足；村小学和教学点能够正常运转；县镇超大班额现象基本消除，逐步做到小学班额不超过45人、初中班额不超过50人；教师配置趋于合理，数量、素质和结构基本适应教育教学需要；小学辍学率努力控制在0.6%以下，初中辍学率努力控制在1.8%以下。

年度目标：各地根据“全面改薄”总体要求、区域内薄弱学校现状和资金筹措等情况，提出分年度建设目标。

（三）资金安排原则

农村义务教育经费保障机制资金、初中改造工程资金、义务教育合格学校建设资金、城镇义务教育扩容改造资金、农村寄宿制学校运行补助和条件改善计划资金仍按原有管理要求和运行机制进行管理和使用。

中央和省级薄改计划资金按因素法进行分配，省依据上年度项目县基础数据（事业规模、财力状况等）、市县投入情况、绩效目标完成情况、项目管理与工作努力程度等因素下达资金，重点支持一类和二类项目县，并对三类项目县给予奖补。

国家和省本级教师队伍建设经费按原有办法安排和管理。

二、重点任务

根据《意见》确定的六项重点任务提出如下具体要求：

（一）保障基本教学条件。要严格按照《农村普通中小学校建设标准》（建标109－2008）、《中小学校建筑设计规范（GBJ99－86）》进行校舍建设，保障教室坚固、适用、通风，符合抗震、消防安全要求，自然采光、室内照明和黑板材料符合规范要求。依据《中小学理科实验室装备规范》、《湖南省初中理科教学仪器配备目录》和《湖南省小学数学科学教学仪器配备目录》的基本配备要求，按照学校规模和教育教学要求进行实验室建设，配备必要的初中理科和小学数学科学教学实验仪器设备、器材；依据《教育部 卫生部 财政部关于印发<国家学校体育卫生条件试行基本标准>的通知》（教体艺〔2008〕5号）、《教育部关于印发九年义务教育阶段学校音乐、美术教

学器材配备目录的通知》（教体艺〔2002〕17号）中的必配要求，配齐学校音体美器材；每个学生都有合格的课桌椅；按照《教育部关于印发<中小学图书馆（室）规程（修订）>的通知》（教基〔2003〕5号）、省教育厅《关于进一步加强中小学图书馆（室）建设的通知》（湘教通〔2007〕243号）要求，为项目学校配备适合学生身心发展特点的图书，激发和培养学生阅读兴趣，有条件的地方逐步达到小学生均图书不低于15册，初中生均图书不低于25册；根据学校地理条件和农村体育特点，因地制宜地建设运动场地和配备体育设施，保障学生活动锻炼的空间和条件。

（二）改善学校生活设施。依据《中小学校生活设施基本标准》，全面改善学校生活设施。农村寄宿制学校依据教育部卫生部《农村寄宿制学校生活卫生设施建设与管理规范》（教体艺〔2011〕5号）等要求，建设好食堂（伙房）、学生宿舍、厕所等生活设施，保障寄宿学生每人1个床位，消除大通铺现象；根据实际需要配备必要的洗浴设施和条件；食堂或伙房要洁净卫生，符合食品安全管理要求，满足学生就餐需要；设置开水房或安装饮水设施，确保学生饮水安全便捷；厕所要有足够厕位；设置必要的安全设施，保障师生安全。

（三）办好必要的教学点。对确需保留的教学点要按照《湖南省小学教学点办学标准》（湘教发〔2012〕14号）要求，配备必要的设备设施，满足教学和生活基本需求。中心学校统筹教学点课程和教师安排，保障教学点教学质量。优先安排免费师范生和特岗教师到教学点任教。职称晋升和绩效工资分配向教学点专任教师倾斜。对学生规模不足100人的村小学和教学点按100人的标准单独核定公用经费，由县级财政和教育部门按时足额拨付，不得截留挪用。
    （四）妥善解决县镇学校大班额问题。要适应城镇化发展趋势，充分考虑区域内学生流动、人口出生和学龄人口变化等情况，科学规划学校布局，并充分利用已有办学资源，首先解决超大班额问题，逐步消除大班额现象。必要情况下，可以采取新建、扩建、改建等措施，对县镇义务教育学校进行改造。加强新建住宅区配套学校建设。对教育资源较好学校的大班额问题，积极探索通过学区制、学校联盟、集团化办学等方式扩大优质教育资源覆盖面，合理分流学生。对于大班额现象严重的学校，要限制其招生人数。
　　（五）推进农村学校教育信息化。要逐步提升农村学校信息化基础设施与教育信息化应用水平，加强教师信息技术应用能力培训，推进信息技术在教育教学中的深入应用，使农村地区师生便捷共享优质数字教育资源。稳步推进农村学校宽带网络、数字教育资源、网络学习空间建设。要为确需保留的村小学和教学点配置数字教育资源接收和播放设备，配送优质数字教育资源。加快学籍管理等教育管理信息系统应用，并将学生、教师、学校资产等基本信息全部纳入信息系统管理。

（六）提高教师队伍素质。一是完善农村教师培养补充和培训机制。扩大农村小学教师定向培养计划，继续实施农村教师特岗计划。从2015年起，实施农村初中教师公费定向培养计划，面向县以下农村学校培养初中教师。加强教师培训，提高中小学教师国家级培训计划的针对性和有效性，加大省级教师培训投入，省级教师培训要向农村义务教育教师、校长倾斜，尤其要加强义务教育合格学校建设项目校校长培训和薄弱学科教师培训，提高教师专业发展水平。二是优化教师均衡配置。要按照省委省政府《关于进一步推进义务教育均衡发展的意见》（湘发〔2010〕15号）和省教育厅《关于印发<湖南省县域内义务教育学校教师均衡配置指导意见>的通知》（湘教发〔2012〕17号）要求，深化教师编制管理改革，统筹管理城乡教师编制，并适当向农村学校倾斜；进一步推进县域内校长教师交流轮岗，提高城镇中小学教师到乡村学校任教的比例；健全骨干教师培养任用管理制度和教师均衡配置机制，按学科需要统一均衡配备骨干教师，并向农村薄弱学校合理流动。三是改善教师待遇。各地要结合实际，在教师评优评先、职称评审等方面向农村学校倾斜。要积极推进农村教师周转宿舍建设，并优先考虑教学点教师需要，努力改善农村教师生活条件。

三、制定实施方案

制定好实施方案（规划），是确保“全面改薄”各项工作有序开展的基础，是落实各项工作任务和实现工作目标的关键环节，也是考核、检查、评估各地落实“全面改薄”工作情况的主要依据。各地要高度重视实施方案（规划）的制定工作，并作为落实《意见》的重要抓手，认真负责，统筹协调，确保按时保质完成。

（一）全面编制实施方案。全省所有市州、县市区都要编制“全面改薄”实施方案（规划）。要以县为单位统一布置，统一摸底，统一测算，统一编制。规划内容要到学校、到项目。

（二）扎实开展摸底排查。各县市区要有序、扎实、全面地开展义务教育学校基本办学条件摸底排查。在组织基本办学条件排查时，要深入每一所学校，清查教室、实验仪器设备、桌椅、运动场地、体育设施等教学设施和宿舍、食堂、厕所等生活设施，认真填写“学校基本信息及需求表”（见附件3），分析每所学校（含教学点）办学条件缺口，确定薄弱学校范围，列出现状和需求清单并编制账册，做好改善办学条件的基础工作，形成县级“全面改薄”工作任务和资金需求表（见附件2），并注意与国家和省教育督导部门开展的专项督导（湘政教督通〔2014〕17号）有关数据相衔接。在摸底排查时，特别要深入边远艰苦学校、村小和教学点等，保证实施方案（规划）优先考虑边远、艰苦学校的实际需求。

（三）确定实施方案内容。县市区教育、发展改革、财政等部门要根据义务教育学校布局专项规划，在前期摸底排查的基础上，针对每一所存在基本办学条件缺口的学校制订专门方案，明确弥补缺口的途径、时间安排和资金来源，形成本县市区“全面改薄”的时间表和路线图。市州要做好指导和协调工作。完整实施方案（规划）应包括规划文本和填报的附件各项表格。规划文本的内容包括：

1.简要分析现状。包括基本情况，并结合当地经济社会发展、城乡一体化建设和教育事业发展规划，充分考虑村镇调整、城镇化进程、学龄人口变化趋势和教育扶贫等因素，分析本地农村义务教育学校及教学点布局、规模、结构、办学条件现状以及存在的主要问题。

2.明确工作目标。针对义务教育薄弱学校在满足基本办学需要方面的缺口，“缺什么补什么”，实事求是地提出“全面改薄”的总体和年度工作目标，保基本，补短板，改善基本办学条件，保证办学的正常运转，缩小校际差距，推进义务教育均衡发展，同时鼓励各地提前完成“全面改薄”任务。“全面改薄”绩效目标（见附件1）将作为绩效评价的主要依据。

3.确定重点任务。要对照“全面改薄”的六项重点任务，逐条细化分解，形成可操作的任务列表。要根据本地不同区域的困难程度、基本办学条件缺口类别等实际情况提出本县市区以及不同学校的重点工作任务，拟申请纳入规划支持的项目、建设内容、规模和拟购置教学设施设备等情况。
    4. 拟定实施步骤。要分轻重缓急，确定2014-2018年每年重点解决事项和工作内容，形成可操作的工作计划，可检查的时间表和路线图。既可以以校为单位，由不同的学校分批次实现“全面改薄”目标，也可以按建设和设施设备购置项目分类别推进，使每所学校都达到基本要求，到2018年全部实现“全面改薄”目标。

5. 统筹安排资金。推进“全面改薄”工作，要在遵循各项资金使用规范的前提下，统筹用好中央和省以及地方相关资金。中央和省项目资金，将按照“总量控制、突出重点、动态调整、包干使用”的原则，对贫困地区“全面改薄”予以倾斜支持。各地要根据摸底排查结果及国家和省制定的办学条件标准，立足“保基本、兜网底”，以满足基本办学需要为目标，实事求是地对所需资金进行科学合理测算，分别列出2014－2018年各地“全面改薄”资金的支持内容和资金需求。中央、省级项目资金不足部分由市州、县市区政府配套落实，其中一类项目县申报上级资金的额度不得超过资金总需求的70%，二类项目县申报上级资金的额度不得超过资金总需求的50%，三类项目县所需资金主要通过自筹解决。安排中央和省级资金不以填报的资金总需求为依据。各县市区资金筹措计划要分校、按项目、分年度、分资金来源编制。安排具体项目时，中央和地方资金原则上不支持同一项目，防止资金、项目安排重复交叉或支持缺位。

6. 制定保障措施。为实现实施方案（规划）所提出的各项目标，完成工作任务，各地要结合本地实际提出有效保障措施。具体措施包括强化组织领导、加强制度建设、细化项目管理、有效使用校舍信息管理系统、资金投入和使用监管、监督检查、绩效评价等，以及其他教育改革和配套措施。

（四）公开实施方案。各市州、县市区制定的实施方案（规划）要按行政隶属关系逐级上报。经上级管理部门审定的实施方案（规划）要在市州、县市区教育主管部门门户网站等主流媒体全文公开，以确保各地工作目标、主要任务、工作进展接受社会监督。实施方案（规划）一经论证和审核确定，不得随意更改。执行1－2年后确有必要调整的，可以向省级教育行政部门申请，经批准后进行一次适当调整。

四、项目实施与管理

（一）落实工作责任。根据国家要求，“全面改薄”工作由国家统一部署、省级政府统筹安排、市州政府指导协调、县市区政府具体实施。省教育厅、省发展改革委、省财政厅要按照省政府要求，落实工作责任，加强组织协调，及时跟踪了解各地工作进展等情况，加强指导和推动。市州、县市区政府要加强领导，教育、发展改革、财政等部门要各负其责、加强协作、形成合力。

（二）规范建设程序。新建工程项目要严格履行基本建设程序，确保工程质量和安全。要落实政府采购、招投标和国库集中支付等相关制度，确保各项工作“阳光操作”。

（三）强化项目管理。把“补短板”、满足基本需要放在首位，坚持勤俭节约，杜绝超标准建设和奢华浪费，不得将财政资金向少数学校过度集中，拉大教育差距。严禁举债建设义务教育学校和改善义务教育办学条件。要加强资金监管，保证专款专用，防止发生套取、挪用、截留资金等问题，切实提高资金使用效益。要加强项目日常管理，加强系统信息填报工作，充分运用信息技术加强基础数据管理，对每所学校的建设内容和项目实行动态监控和全程管理。薄改计划校舍单体建筑物需按要求及时设置永久性标识牌。各地要突出抓好产品质量验收关，抓好实验教学、图书阅览和信息化手段教学，提高资金使用效益。

五、项目检查评估

（一）明确检查评估依据。省将依据各地编制上报的“全面改薄”实施方案（规划）“绩效目标表”和各地在全国中小学校舍信息管理系统（“全面改薄”模块）录入审核的数据，对各地“全面改薄”工作进行监督评估，并定期进行项目建设进度通报。

（二）加强过程性评价。省每年对各地相关工作开展情况进行专项督查和绩效评价，开展市州、项目县目标管理考评。项目建设中期进行一次阶段性评估，项目结束时进行整体性评价。各市州每年要对所属县市区“全面改薄”工作开展评估，并将评估报告报送省教育厅、省发展改革委、省财政厅。评估结果将作为考核市州、县市区的重要依据和安排项目经费的重要因素。

（三）做好分层次评价。国家项目要做好迎接国家专项督查评估的准备；省级项目由省教育厅、省发展改革委、省财政厅组织评估；市县项目由各地组织评估，并将结果报省备案。项目评估按照学校组织验收、县市组织自评、市州组织评估、省抽查的程序进行。

（四）强化监督检查。各市州要加强过程检查，及时发现和协调解决有关问题，督促县市区政府按照实施方案（规划）要求，依法依规实施工程项目，确保按时完成“全面改薄”工作。对套取、挪用、截留资金以及举债建设、项目管理失职渎职等违纪违规问题，要严肃查处并依法依规追究相关单位和责任人的责任。各地要采取适当方式公开有关信息，自觉接受社会监督。

各市州要组织县市区、学校认真填写附件1－3各项内容，按要求形成完整的“全面改薄”实施方案（规划），经市州审核汇总后，连同各县市区的实施方案（规划），于2014年7月 20日前由市州教育、发展改革和财政三部门联合报送省教育厅、省发展改革委和省财政厅（并将电子稿报省教育厅），同时将上述附件内容利用教育部全国中小学校舍信息管理系统进行报送和管理。对于各市州汇总上报的实施方案，省将组织抽查，并通报抽查情况。未按时上报或省抽查不合格的地方，将严肃处理直至取消专项资金支持。

省教育厅联系人：张善斌 、王劲松，联系电话：0731－82287359，邮箱：ssb82287359@163.com

省发展改革委联系人：胡蓉晖，电话0731-89990851

省财政厅联系人：尹剑锋，电话0731-85165217

附件：1.  “全面改薄”绩效目标表

2-1.“全面改薄”工作任务和资金需求表

2-2. “全面改薄”工作任务和资金需求表（地方资金4拓展表）

3.“全面改薄”学校基本信息及需求表

4. 湖南省农村义务教育薄弱学校改造计划项目县分类名单