附件3

**湖南省国家铁路货运干线建设项目表（2018-2020年）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设性质** | **建设标准** | **里程（公里）** | **估算投资（亿元）** | **开工时间** | **完工时间** | **责任单位** | **规划情况** | **投资来源** |
| **合计** |  |  | **1197** | **1014** |  |  |  | 　 | 　 |
| 1 | 蒙华煤运通道湖南段 | 新建 | 国家Ⅰ级、双线、牵引质量5000吨 | 304 | 254 | 2014 | 2019 | 省发改委、岳阳市政府、长沙市政府、蒙华铁路公司 | 国家铁路规划 | 我省与铁总共同投入 |
| 2 | 黔张常铁路 | 新建 | 国家Ⅰ级、双线、200km/h | 260 | 280 | 2014 | 2019 | 省发改委、湘西州政府、张家界市政府、常德市政府、黔张常铁路公司 | 国家铁路规划 | 我省与铁总共同投入 |
| 3 | 渝怀铁路梅江至怀化段增建二线 | 扩建 | 国家Ⅰ级、双线、120km/h | 98 | 116 | 2015 | 2020 | 省发改委、怀化市政府、广铁集团 | 国家铁路规划 | 我省与铁总共同投入 |
| 4 | 怀邵衡铁路 | 新建 | 国家Ⅰ级、双线、200km/h | 318 | 324 | 2014 | 2018 | 省发改委、怀化市政府、邵阳市政府、衡阳市政府 | 国家铁路规划 | 我省与铁总共同投入 |
| 5 | 焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造 | 改造 | 国家Ⅰ级、单线、120km/h | 188 | 20 | 2017 | 2020 | 省发改委、怀化市政府、广铁集团 | 国家铁路规划 | 我省与铁总共同投入 |
| 6 | 湘桂铁路永州地区扩能改造工程 | 改造 | 国家Ⅰ级、单线、120km/h | 29 | 20 | 2017 | 2020 | 省发改委、永州市政府、广铁集团 | 国家铁路规划 | 我省与铁总共同投入 |