附件6

**湖南省水上航道港口重点建设项目表（2018-2020年）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设内容及规模** | **建设年限** | | **工作进展情况** | **估算投资 （万元）** | **责任单位** | **规划情况** | **投资来源** |
| **开工时间** | **完工时间** |
|  | **总 计** |  |  |  |  | **2153500** |  |  |  |
| **一、航道项目** | |  |  |  |  | **1744500** |  |  |  |
| 1 | 湘江二级航道二期工程 | 整治湘江衡阳蒸水河口至株洲航电枢纽2000吨级航道154公里，扩建大源渡和株洲航电枢纽二线船闸各1座，新建鱼道2座和大源渡水上服务区及其他配套设施 | 2015 | 2019 | 在建 | 312400 | 省水运投 | 交通运输部规划 | 企业自筹，中央补助 |
| 2 | 沅水浦市至常德航道建设工程 | 整治浦市至桃源500吨级航道248公里，桃源至常德1000吨级航道48公里，并配套建设支持保障系统 | 2014 | 2018 | 在建 | 77800 | 省水运投 | 交通运输部规划 | 企业自筹，中央补助 |
| 3 | 洞庭湖区澧县、安乡至茅草街航道建设工程 | 按1000吨级航道标准整治澧县至午口子98km航道、安乡至茅草街53km航道，并配套建设支持保障系统 | 2015 | 2019 | 在建 | 62200 | 省水运投 | 交通运输部规划 | 企业自筹，中央补助 |
| 4 | 藕池东支-华容河航道建设一期工程 | 整治华容一桥至六门闸500吨级航道30公里,按四级单线船闸重建旗杆咀船闸，重建钱粮湖大桥，并建设支持保障系统 | 2015 | 2019 | 在建 | 45100 | 华容县交通运输局 | 交通运输部规划 | 地方自筹，中央补助 |
| 5 | 湘江永州至衡阳三级航道改扩建工程 | 整治永州萍岛至衡阳蒸水河口1000吨级航道283公里，改扩建潇湘、浯溪、湘祁、近尾洲四座船闸，配套建设航道站、锚地管理区等支持保障系统。 | 2018 | 2023 | 工可已评待批 设计在编 部分开工建设 | 380000 | 省水运投 | 交通运输部规划 | 企业自筹，中央补助 |
| 6 | 松虎航道（湖南段）建设工程 | 整治望家垴至安乡1000吨级航道40公里，松澧连线1000吨级航道30公里，并配套建设支持保障系统 | 2019 | 2021 | 工可已评待批 | 104300 | 省水运投 | 交通运输部规划 | 企业自筹，中央补助 |
| **二、港口项目** | |  |  |  |  | **375500** |  |  |  |
| 1 | 岳阳港城陵矶港区（松阳湖）二期工程 | 新建3000吨级（兼顾5000吨级）以集装箱为主的多用途泊位4个、以件杂货泊位为主的多用途泊位2个，滚装泊位1个。 | 2014 | 2019 | 在建 | 138500 | 岳阳城陵矶口岸实业有限公司 | 省规划 | 企业自筹 |
| 2 | 岳阳港湘阴港区城关作业区（漕溪港）二期工程 | 新建2000吨级通用泊位和件杂货泊位各1个 | 2010 | 2019 | 在建 | 12000 | 湘阴县交通运输局 | 省规划 | 企业自筹 |
| 3 | 长沙港霞凝港区三期工程 | 新建2000吨级（兼顾3000吨级）泊位6个，包括多用途泊位2个、件杂货泊位3个、滚装船泊位1个 | 2013 | 2020 | 在建 | 70500 | 湖南长沙新港有限责任公司 | 省规划 | 企业自筹 |
| 4 | 岳阳港长江岸线码头提质改造工程 | 对现有的岳阳林纸、华能电厂、松阳湖一期等13处长江岸线码头进行提质改造。 | 2019 | 2020 | 建设方案已评 | 71000 | 岳阳市地方海事局，地方相关企业 | 省规划 | 企业自筹 |